ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

(56 сесія 6 скликання)

26.12.2013 року № 5

Секретар міської ради

________ О.М. ПРАВОСУД

Програма на Всеукраїнський конкурс проектів

та програм розвитку місцевого самоврядування

«Впровадження системи «Електронні

адміністративні послуги»  - шлях

до європейських стандартів надання

якісних послуг населенню»

місто Прилуки

2013 рік

Анотація програми

Назва програми: «Впровадження системи «Електронні адміністративні послуги»  - шлях до європейських стандартів надання якісних послуг населенню».

Актуальність програми: Сьогодні перед суспільством стоїть одна із найбільших проблем – потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів місцевого самоврядування та інших органів влади. Створення зручних та доступних умов для отримання приватними особами адміністративних послуг є одним з основних завдань, що мають вирішуватись органами державної влади та місцевого самоврядування. На сьогодні є велика потреба у корінних системних змінах у галузі надання адміністративних послуг, що надасть можливість значно зменшити тиск наявних проблем на даний процес в місті.

Основна проблема програми:

- відсутність програми, яка б забезпечувала не тільки виконання функцій реєстрації звернень громадян,  але й забезпечувала б автоматизацію послуги Центру надання адміністративних послуг;

- центр надання адміністративних послуг, не маючи єдиної технічно-методологічної платформи з адміністративними органами, не може надати якісно консультації з питань, що відносяться до компетенції адміністративних органів, тим самим збільшуються терміни виконання послуги без підвищення якості послуги;

- відсутність узагальненої методології наповнення інформаційних карток щодо проходження адміністративних процедур між різними виконавцями адміністративних процедур спричиняє велику кількість додаткових звернень до працівників, збільшуючи їх навантаження.

Перелік заходів програми:

І етап – Організаційний етап

  - Вивчення позитивного досвіду роботи ЦНАП

ІІ етап –Проектування системи «Електронні адміністративні послуги»

2.1 Придбання програмного забезпечення.

2.2  Проектування системи.

ІІІ етап – Матеріально – технічні заходи.

  - Придбання та встановлення комп’ютерної техніки

3.2 Монтаж та наладка системи  «Електронні адміністративні послуги»

ІV етап – Заключний етап.

4.1  Урочисте відкриття оновленого е- Центру надання адміністративних послуг.

4.2  Висвітлення результатів виконання програми у ЗМІ.

Очікувані результати програми:

- максимальне сприяння суб’єктам господарювання та населенню регіону у процесах отримання послуг;

- створення для працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування інструментів інформаційної підтримки надання  адміністративних послуг;

- забезпечення неухильного додержання строків надання послуг;

- спрощення процедур і скорочення термінів надання послуг громадянам та підприємцям;

- створення єдиної точки доступу громадян та суб’єктів господарювання до всіх адміністративних послуг і дозвільних процедур.

Цільові групи програми:

- Кінцевими користувачами є громадяни та суб’єкти господарювання, що звертаються до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за отриманням адміністративних послуг та документів дозвільного характеру згідно чинного законодавства України.

- Представники адміністративних органів.

- Адміністрація міста, структури виконавчої влади.

Обсяг коштів,  необхідних для реалізації програми та джерела його фінансування: 268281 грн., з них 57230 грн. з місцевого бюджету, 211051 грн. – з фонду Конкурсу.

ОПИС ПРОГРАМИ

Контекст і проблема, на розв’язання якої спрямовано програму

Сьогодні перед суспільством стоїть одна із найбільших проблем – потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів місцевого самоврядування та інших органів влади.

Загалом, створення зручних та доступних умов для отримання приватними особами адміністративних послуг є одним з основних завдань, що мають вирішуватись органами державної влади та місцевого самоврядування.

Тож, враховуючи актуальність та важливість даного питання, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг та ознайомившись з успішними практиками в даному напрямі виконавчим комітетом Прилуцької міської ради та депутатським корпусом Прилуцької міської ради здійснювалась робота щодо створення у м. Прилуки Центру надання адміністративних послуг (далі ЦНАП). Так, рішенням міської ради на черговій сесії 22 березня 2012 року створено ЦНАП та затверджено Положення та Регламент роботи ЦНАПу у м. Прилуки, затверджено Перелік адміністративних послуг, які надаються в ЦНАПі м. Прилуки. ЦНАП м. Прилуки  створений на базі Дозвільного Центру, що по вул. Київській 281 а, в самому центрі міста.	Варто відзначити, що міський Дозвільний Центр (ДЦ) було створено 13 липня 2005 року за підтримки проекту БІЗПРО, що працював в ряді міст України над створенням дозвільних центрів. В подальшій своїй роботі саме ДЦ м. Прилуки неодноразово визнавався кращим в Чернігівській області.

Проте, існує ряд проблем об'єктивного і суб'єктивного характеру, що створюють труднощі як для суб’єктів надання адміністративних послуг так і для одержувачів адміністративних послуг:

- недостатня наглядно-інформаційна база щодо порядку надання адміністративних послуг;

- відсутність єдиної системи взаємодії виконавчих органів суб’єктів надання адміністративних послуг щодо надання адміністративних послуг;

- недостатній організаційний та технічний рівень комунікації між виконавчими органами міської ради з органами виконавчої влади;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації для споживачів адміністративних послуг щодо надання адміністративних послуг.

- відсутність програми, яка б забезпечувала не тільки виконання функцій реєстрації звернень суб’єктів господарювання та громадян міста,  але й забезпечувала б автоматизацію послуги Дозвільного центру;

Слід зазначити, що програмою розвитку малого підприємництва у м. Прилуки на 2013-2014 роки передбачається удосконалення процедур видачі документів дозвільного характеру, а цьому безумовно сприятиме розбудова електронної взаємодії між підрозділами органів державної влади на місцевому рівні.

Крім цього, затверджено Стратегію сталого розвитку м. Прилуки до 2015 року (рішення міської ради №1 (8 сесія  6 скликання від 5.05.2011)) однією з стратегічних цілей якої визначено формування сприятливого середовища для розвитку бізнесу.

При цьому кожен розуміє, що це неможливо без скорочення часу на подання та опрацювання документів дозвільного характеру. Зважаючи на це, впровадження елементів електронного урядування дасть можливість суттєво скоротити час на роботу з документами, додатково отримати економію матеріальних і фінансових ресурсів через безпаперовий обмін документною інформацією, а також забезпечити аналітичну обробку інформації за стандартизованими формами даних. Відповідний напрям забезпечить реалізацію включено оперативної цілі А 1.3 Формування партнерства між бізнесом, владою та громадою Стратегії сталого розвитку м. Прилуки до 2015 року як один з напрямків.

Отже, наразі стало актуальним питання впровадження елементів електронного урядування в процесі надання адміністративних послуг, що оптимізує адміністративні та управлінські процеси, збільшить пропускну здатність ЦНАП, створить прозору систему доступу населення до адміністративних послуг через засоби електронної комунікації, та, нажаль, коштів місцевого бюджету недостатньо для втілення в життя всього запланованого.

Впровадження елементів електронного урядування в процесі надання адміністративних послуг матиме наступні  категорії користувачів:

- Зареєстрований користувач з числа заявників ЦНАП та адміністративних органів матимуть змогу отримувати електронні консультації щодо підготовки необхідних документів для отримання адміністративних послуг, отримувати відповіді на звернення з питань надання адміністративних послуг, отримувати інформацію про стан виконання звернення.

- Представники адміністративних  органів  матимуть змогу формувати в електронному вигляді  вичерпний перелік необхідних документів, актуалізувати інформаційні картки, шаблони заяв, та інших інформаційних матеріалів, надавати електронні консультацій зареєстрованим користувачам щодо підготовки необхідних документів, здійснювати контроль термінів виконання звернень, інформувати зареєстрованих користувачів про стан виконання адміністративних послуг.

- Адміністрація міста, структури виконавчої влади можуть використовувати дані електронної бази для прийняття управлінських рішень з питань місцевого самоврядування. Крім цього, керівництво міста може безпосередньо контролювати діяльність відповідних служб, що наповнюють бази даних, та отримувати оперативну інформацію, що безумовно підвищує ступінь реагування на ситуацію.

Тематика програми відповідає тематичним напрямкам Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування „Організація ефективної системи надання адміністративних послуг  (сприяння у налагодженні приватної підприємницької діяльності)” та „Формування комплексу ініціатив з розвитку підприємництва на території відповідної адміністративно – територіальної одиниці (створення інформаційних центрів)”.

Мета та завдання програми.

Мета програми спрямована на максимальне сприяння у наданні адміністративних послуг суб’єктам господарювання і населенню регіону,  підвищення ефективність роботи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у цьому напрямі.

До основних завдань програми відносяться:

- досягнення спрощення і скорочення термінів розгляду звернень щодо отримання адміністративних послуг;

- запровадження ефективного механізму збору та збереження та оперативного аналізу великих масивів даних в електронних базах даних через  єдину електронну базу даних щодо адміністративних та дозвільно-погоджувальних процедур міського рівня;

- забезпечення міжвідомчої взаємодію представників адміністративних та дозвільних органів міста та скорочення обсягів паперового документообігу (інформаційний обмін між структурними підрозділами);

- посилення контролю термінів виконання адміністративних та дозвільно- погоджувальних процедур;

- надання можливості перегляду стану адміністративної / дозвільної справи заявником;

- організація дистанційних консультацій.

Реалізація відповідної програми забезпечить вирішення вищезазначених питань та дозволить більш якісно надавати адміністративні послуги, оскільки сприятиме удосконаленню та підвищенню ефективності роботи ЦНАПу м.Прилуки. Крім цього, робота в даному напрямку забезпечить більшу відкритість та зрозумілість дій у сфері надання адміністративних послуг для отримувачів цих послуг, що є одним з основних критеріїв задоволеності послугою.

Досягнення мети та заходи програми

Методи реалізації програми:

- вивчення досвіду роботи та кращих практик організації роботи ЦНАП;

- застосування сучасних інформаційних технологій;

Опис заходів програми:

І етап – Організаційний етап

  - Вивчення позитивного досвіду роботи ЦНАП в Україні.

ІІ етап –Проектування системи «Електронні адміністративні послуги»

2.1 Придбання програмного забезпечення.

2.2  Проектування системи.

ІІІ етап – Матеріально – технічні заходи.

  - Придбання та встановлення комп’ютерної техніки

3.2 Монтаж та наладка системи  «Електронні адміністративні послуги»

ІV етап – Заключний етап.

4.1  Урочисте відкриття оновленого е- Дозвільного центру.

4.2  Висвітлення результатів виконання програми у ЗМІ.

Базування програми на попередніх досягненнях, місцеве супроводження або регулювання.

Місто Прилуки вже не один рік співпрацює з донорськими структурами як України, так й з європейськими організаціями. Зокрема найуспішнішими прикладами співпраці у відповідному напрямку є: проект ЄС ТАСІS «Сталий місцевий розвиток в Україні» 2006-2010 рр., результатом якого стала оптимізація системи документообігу та функціонування окремих відділів муніципалітету; проект БІЗПРО компанії Development Alternatives Inc (DAI) – результатом є відкриття в м. Прилуки Єдиного дозвільного центру в 2005р., який є кращим в області; проект «Економічний розвиток» Корпус Миру США в Україні спільно з ПРАТ АТ ТК «В.А.Т.- Прилуки» (за фінансової підтримки) в 2007р. створено Центр підтримки підприємництва; та інш.

Процедури внутрішнього моніторингу та оперативного врегулювання.

Внутрішній моніторинг та оперативне врегулювання під час реалізації програми, а також забезпечення громадської оцінки отриманих результатів, будуть забезпечувати посадові особи відділу адміністративно – дозвільних процедур міської ради  та інші (у межах компетенції) підрозділи міської ради шляхом проведення анкетування з метою вивчення думки суб’єктів господарювання та громадян міста щодо поліпшення якості послуг, що надаються ЦНАП за підсумками впровадження відповідної програми. Крім того, результати анкетування буде висвітлено в ЗМІ.

Команда, що буде здійснювати програму  представлена  наступними  суб’єктами:

Міський голова керівник  програми: координація  та  контроль  реалізації  її заходів.

Начальник відділу з питань комп’ютеризації міської ради — координація роботи спеціаліста, що відповідатиме за обслуговування обладнання та програмного забезпечення.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності та начальник фінансового управління міської ради—  ведення бухгалтерської звітності по програмі та координація фінансових відрахувань.

Адміністративні органи місцевого рівня здійснюють загальну координацію реалізації заходів програми згідно розподілу функцій.

Засоби  масової  інформації - проведення інформаційної компанії щодо впровадження новітнього інноваційного підходу електронного урядування в процесі надання адміністративних послуг  в ЦНАП міста Прилуки та висвітлення поетапного ходу  виконання  програми.

Начальник відділу адміністративно – дозвільних процедур   міської ради здійснює реалізацію заходів програми.

У якості організації партнера залучено організацію ТОВ «Науково-виробнича фірма „ГРІС”». Обґрунтування ролі партнера витікає з його професійної діяльності.

Відомості про організацію-партнера

Науково-виробнича фірма “ГРІС” (повна назва: “Гнучкі реалізації інформаційних систем”) працює в області інформаційних технологій з 1991 року.

Основні напрямки діяльності:

- створення логічних моделей, структур даних й алгоритмів складних інформаційних, технологічних процесів;

- розробка інформаційних корпоративних систем й аплікацій на базі різних промислових реляційних систем управління базами даних;

- розробка геоінформаційних систем для забезпечення замовників просторовою інформацією;

- створення систем безпечного диференційованого доступу до даних;

- створення інтерфейсів для проектів, що припускають інтеграцію даних з різних інформаційних систем;

- впровадження, адаптація й супровід інформаційних проектів у корпоративних замовників.

Компанія має досвідом роботи в даному напрямку з муніципалітетами, які стали переможцями різного конкурсів, зокрема:

Переможець конкурсу проектів Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України проект “Геоінформаційна система моніторингу та аналізу інформації щодо забезпечення органами місцевого самоврядування прав та потреб громадян” - Славутицька міська рада (Київська обл.)

Переможець конкурсу проектів Фонду Східної Європи “Влада та громада: інновації для розвитку” проект “Створення інформаційно-довідкового центру з оформлення дозвільних документів для підтримки підприємців та населення м. Славутича” (Датацентр) - Славутицька міська рада (Київська обл.)

План графік реалізації заходів програми.

Термін реалізації програми 11 міс.

| Тривалість заходу (по етапах) | Захід | Джерела фінансування (видатки поточні/капітальні) тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| I етап – Організаційний етап |  | Фонд Конкурсу | Місцевий бюджет | Організації-партнери |
| Місяць 1 | Захід № 1.1; | - | 4,000 | - |
| Місяць 2 | Захід №1.1; | - | 2,000 | - |
| II етап Проектування та впровадження системи „Електронний центр надання адміністративних послуг” |  |  |  |  |
| Місяць 3 | Захід №2,1; 2.2; | 99,000 | - | - |
| Місяць 4 | Захід №2,2; | 24,000 | - | - |
| III етап – Матеріально – технічні заходи |  |  |  |  |
| Місяць 5 | Захід №3.1; | 40,051 |  | - |
| Місяць 6 | Захід №3,2 | 48,000 | - | - |
| Місяць 7-9 | Захід №3,2; | - | 45,600 | - |
| V етап – Заключний етап |  |  |  |  |
| Місяць 10 | Захід №4.1; | - | 4,000 | - |
| Місяць 11 | Захід №4,2 | - | 1,630 | - |

Очікувані результати програми

В результаті реалізації програми буде вибудовано відповідну систему. СИСТЕМА складається з двох сайтів: внутрішнього і зовнішнього. На внутрішньому сайті відбувається взаємодія адміністраторів ЦНАП з суб’єктами надання послуг.

Зовнішній сайт призначено для кінцевих користувачів СИСТЕМИ – юридичних та фізичних осіб, що звертаються за отриманням адміністративних послуг. Зовнішній сайт подає для усіх відвідувачів:

- інформацію про ЦНАП, посилання на нормативно-правові акти, які регулюють надання адміністративних послуг,

- інформацію про процедури одержання адміністративних послуг, тощо.

Після реєстрації на сайті користувач отримує доступ до персонального “Електронного кабінету”, з якого він може:

- звернутися за консультацією до фахівців ЦНАП і суб’єктів надання адміністративних послуг;

- відстежувати в режимі он-лайн стан проходження документів по своїх справах;

Основні функції внутрішнього сайту:

- Формування інформації про адміністративні послуги.

- Ведення дозвільних/адміністративних справ адміністраторами ЦНАП та збереження їх в електронній базі даних веб-порталу.

- Контроль за термінами надання послуг та окремих етапів технологічного процесу.

- Формування журналу консультацій, журналу отриманих оригіналів адміністративних актів і документів дозвільного характеру, журналу видачі адміністративних актів і ДДХ/відмов заявникам.

- Збереження електронних копій документів заявника і виданих адміністративних актів, документів дозвільного характеру/відмов.

- Забезпечення оперативного повідомлення зареєстрованих користувачів (заявників) за допомогою модуля автоматизованої/керованої відправки СМС-повідомлень.

- Ведення статистичної та аналітичної звітності.

Внутрішній та зовнішній сайти СИСТЕМИ синхронізовані.

На внутрішньому сайті відбувається документообіг між ЦНАП і суб’єктами надання адміністративних послуг.

- Адміністратор ЦНАП приймає від заявника документи, заводить справу, визначає послідовність кроків, необхідних для надання послуги відповідно до регламенту (технологічної картки).

- Після реєстрації справи на порталі адміністратор ЦНАП направляє потрібні документи суб’єкту надання послуги, і на порталі з’являється запит на розгляд цих документів.

- Суб’єкт надання послуги відповідає на запит, і на порталі з’являється інформація про наданий документ або вмотивовану відмову.

Уся ця інформація доступна заявнику у його персональному кабінеті.

Адміністратори ЦНАП здобувають дієвий механізм для виконання своїх повноважень щодо моніторингу термінів виконання процедур при первинному/повторному зверненні заявників. Спрощується аналіз підстав для відмов у наданні адміністративних послуг і виявлення на цьому ґрунті незаконних відмов.

Наслідки реалізації програми:

Короткострокові:

- Підвищення ефективності роботи ЦНАП завдяки створенню єдиного інформаційного середовища з усіма адміністративними органами з єдиною базою даних та в єдиному технологічному процесі. автоматизації інформаційних процесів, якісно підготовленої актуальної інформації.

- Скорочення часу на оформлення документів, підготовку пакету документів для адміністративних органів завдяки автоматизації процесів надання послуг.

- Підтримка актуального стану інформаційних карток щодо адміністративних послуг усіма відповідальними працівниками на єдиному веб-сайті.

Перспективні:

- Підвищення іміджу органів влади, інвестиційної привабливості міста та конкурентної переваги регіону.

- Іноваційність пропозиції створює поштовх для місцевих влад до розвитку електронного урядування в галузі надання широкого спектру адміністративних послуг населенню.

Зважаючи на наведені чинники повинна з'явитися реальна можливість підвищити якість та доступність державних послуг для  суб’єктів господарювання та громадян, оптимізувати адміністративні та управлінські процеси, забезпечити контроль за результативністю діяльності органів виконавчої влади.

Мультиплікаційний ефект полягає в тому, що результати програми можна перенести на структурні підрозділи, які виконують реєстраційні функції звернень суб’єктів господарювання  та громадян міста, дозвільні органи.

Покращення наявної ситуації для цільових груп відбудеться за рахунок впровадження даної системи, поліпшення нормативно-правової бази, розширення доступу до інформації та скорочення часу на її отримання,  злагодженість роботи адміністративних органів.

Сталість результатів програми.

а) фінансова сталість:

Програма створюється та здійснюється, беручи до уваги аспекти вигоди фінансової стабільності. Після завершення програми надання адміністративних послуг на засадах електронного урядування буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету.

б) інституційна сталість:

Успішна реалізація програми вкаже на потребу систематичного підходу до покращення надання інформаційних (електронних) послуг споживачам та на необхідність подальшого розвитку та запровадження елементів електронного урядування.

В подальшому на базі ЦНАП можливе функціонування дієвого центру електронних послуг та функціонування дієвого ЦНАП (об'єднаного з усіма дозвільними службами та адміністративними органами), яка зможе за участі його спеціалістів та адміністративних органів одну загальноміську дієву інформаційно-консультаційну систему з метою надання якісних послуг та формуванню позитивного іміджу міста.

ЦНАП слугуватиме комунікаційним центром співпраці державних органів влади та населення міста.

в) політична сталість :

Політична сталість результатів програми відбудеться у кардинальній зміні відношення управлінської поведінки органів місцевого самоврядування до вирішення проблем запровадження елементів електронного урядування в процесі надання адміністративних послуг. Результати програми не залежать від політичної ситуації в країні та за її межами.

Сталість результатів програми:

Економічний аналіз результатів виконання програми повинен надати інформацію для розробки новітніх підходів місцевій владі до розв'язання питання щодо надання якісних послуг територіальній громаді та впроваджені інформаційно-консультативних заходів, у стратегії сталого економічного розвитку.

БЮДЖЕТ ПРОГРАМИ

| Найменування заходів, що здійснюються за програмою; перелік та найменування видатків | Загальна вартість, (тис.грн.) | джерела фінансування |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фонд Конкурсу | Учасник Конкурсу | Організації- партнери |
| 1. Придбання необхідних матеріально-технічних засобів | 40,051 | 40,051 |  |  |
| 1.1. Придбання офісної техніки, в т.ч. | 40,051 | 40,051 |  |  |
| - компьютер, 6 одиниці х 3743 грн. | 22,458 | 22,458 |  |  |
| - принтер, 3 одиниця х 924 грн. | 2,772 | 2,772 |  |  |
| - ксерокс, 1 одиниця х 5200 грн. | 5,200 | 5,200 |  |  |
| - сканер, 3 одиниця х 3207 грн. | 9,621 | 9,621 |  |  |
| 2. Інформаційна система „Електронні адміністративні ресурси” (вартість робіт визначена розробником програми з розрахунку 100 грн. за 1 люд.-год.) | 171,000 | 171,000 |  |  |
| 2.1. Вартість розробки модуля, в т.ч. | 99,000 | 99,000 |  |  |
| - інсталяція та тестування платформи, 80 люд.-год. | 8,000 | 8,000 |  |  |
| - розробка порталу, створення структури бази даних та бази даних порталу, 600 люд.-год. | 60,000 | 60,000 |  |  |
| - розробка довідників та інструкцій для користувачів і адміністратора порталу, 200 люд.-год. | 20,000 | 20,000 |  |  |
| - витрати на відрядження виконавців робіт | 11,000 | 11,000 |  |  |
| 2.2. Вартість впровадження модуля, в т.ч.: | 72,000 | 72,000 |  |  |
| - створення груп користувачів, надання прав доступу та повноважень, 80 люд.-год. | 8,000 | 8,000 |  |  |
| - адаптація порталу, тестування порталу, 160 люд.-год. | 16,000 | 16,000 |  |  |
| - впровадження в експлуатацію, публікація контенту сторінок веб-сайту, 400 люд.-год. | 40,000 | 40,000 |  |  |
| - витрати на відрядження виконавців робіт | 8,000 | 8,000 |  |  |
| 3. Інформаційне супроводження процесів впровадження інформаційної системи | 5,630 |  | 5,630 |  |
| 3.1. Статті у засобах масової інформації, в т.ч. | 1,230 |  | 1,230 |  |
| - підготовка статей спеціального спрямування, | 0,480 |  | 0,480 |  |
| - розміщення статей в друкованих засобах масової інформації, | 0,750 |  | 0,750 |  |
| 3.2. Відеорепортаж для трансляції на місцевому телебаченні, 1 репортаж х 400 грн. | 0,400 |  | 0,400 |  |
| 3.3. Друк власної друкованої продукції (методики роботи, алгоритми дій), 200 одиниць х 10 грн. | 2,000 |  | 2,000 |  |
| 3.4. Представницькі витрати в день відкриття | 2,000 |  | 2,000 |  |
| 4. Оплата послуг з організації забезпечення програми | 51,600 |  | 51,600 |  |
| 4.1. Послуги фахівців робочої групи по підготовці бази для впровадження програми, в т.ч. | 6,000 |  | 6,000 |  |
| - консалтінгові (розробка положень, методики роботи), | 2,000 |  | 2,000 |  |
| - функціонування робочої групи з реалізації програми, | 4,000 |  | 4,000 |  |
| 4.2. Організаційне забезпечення програми на календарний рік, в т.ч. | 45,600 |  | 45,600 |  |
| - офісні витрати, 12 місяців х 100 грн. | 1,200 |  | 1,200 |  |
| - оплата послуг зв’язку, | 2,400 |  | 2,400 |  |
| - вартість осблуговування інформаційної системи фахівцями ГРІС, 3500 грн. х 12 місяців | 42,000 |  | 42,000 |  |
| Разом | 268,281 | 211,051 | 57,230 |  |

Розклад   бюджету  за  статтями  видатків

| Статті видатків | Загальна сума | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- |
|  |  | Державний бюджет | Рада - переможець | Організації- партнери |
|  |  | Тис. грн. | % | Тис.грн | % | Тис.грн | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. Видатки споживання: | 60,002 | 2,772 | 4,62 | 57,230 | 95,38 |  |  |
| 1.1. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесених до заходів розвитку. | 9,630 | - | - | 9,630 | 100 |  |  |
| 1.1.1. Оплата послуг сторонніх організацій з організації і проведення за угодою з радою окремих заходів: | 6,000 | - | - | 6,000 | 100 |  |  |
| - консалтингові (розробка положень, методик, інших нормативно – правових актів) (2240) | 2,000 | - | - | 2,000 | 100 |  |  |
| - створення та функціонування робочої групи з реалізації програми (2240) | 4,000 | - | - | 4,000 | 100 |  |  |
| 1.1.2 Оплата послуг з інформаційного забезпечення заходів програми (ЗМІ, телебачення, друкування, реклама) (2240) | 3,630 | - | - | 3,630 | 100 |  |  |
| Статті у ЗМІ (2240) | 1,230 | - | - | 1,230 | 100 |  |  |
| Відео репортаж для трансляції на місцевому телебаченні (2240) | 0,400 | - | - | 0,400 | 100 |  |  |
| Друк власної друкованої продукції (2240) | 2,000 | - | - | 2,000 | 100 |  |  |
| 1.2 Оплата послуг з організаційного забезпечення програми | 50,372 | 2,772 | 5,50 | 47,60 | 94,50 |  |  |
| - офісні витрати та обладнання (2210) |  |  |  |  |  |  |  |
| Принтери (2210) | 2,772 | 2,772 | 100 | - | - |  |  |
| Офісні витрати (2240) 12 місяців | 1,200 | - | - | 1,200 | 100 |  |  |
| - оплата послуг зв’язку (2240) | 2,400 | - | - | 2,400 | 100 |  |  |
| Вартість обслуговування інформаційної системи фахівцями ГРІС (2240) | 42,000 | - | - | 42,000 | 100 |  |  |
| Представницькі витрати в день відкриття (2240) | 2,000 | - | - | 2,000 | 100 |  |  |
| 2. Видатки розвитку: | 208,279 | 208,279 | 100 | - | - |  |  |
| - придбання обладнання та предметів довгострокового користування (3110) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксерокс 1 шт (3110) | 5,200 | 5,200 | 100 | - | - |  |  |
| Комп’ютер 6 шт (3110) | 22,458 | 22,458 | 100 | - | - |  |  |
| Сканери 3 шт (3110) | 9,621 | 9,621 | 100 | - | - |  |  |
| - Оплата робіт із створення програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) за умови передачі прав власності заявнику (3160) |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення інформаційної системи „Дозвільний центр” фахівцями ГРІС (3160) | 171,000 | 171,000 | 100 | - | - |  |  |
| Разом | 268,281 | 211,051 | 78,67 | 57,230 | 21,33 |  |  |

Очікувані джерела фінансування

| Джерела фінансування | Сума (грн.) | Частка в % від всієї суми |
| --- | --- | --- |
| Фінансування з боку учасника Конкурсу (місцевого бюджету) | 57230 | 21,33 |
| Фінансування з фонду Конкурсу (державного бюджету) | 211051 | 78,67 |
| Фінансування з боку організацій-партнерів | - | - |
| СУКУПНЕ ФІНАНСУВАННЯ | 268281 | 100 |