# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### Р І Ш Е Н Н Я

| 28 травня 2013 року |  | м. Прилуки | № | 252 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про підготовку навчальних закладів

міста Прилуки до роботи в новому

2013-2014 навчальному році

Відповідно до пункту 1 частини „а” статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши службову записку начальника управління освіти міської ради КЛИМЕНКО Т.М. про заходи по підготовці навчальних закладів міста до роботи в новому 2013-2014 навчальному році, з метою забезпечення організованого початку нового 2013-2014 навчального року виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити заходи по підготовці навчальних закладів міста Прилуки до роботи в новому 2013-2014 навчальному році (додаються).

2.	Управлінню освіти міської ради (КЛИМЕНКО Т.М.), управлінню житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.), фінансовому управлінню міської ради (ВОРОНА О.І.) забезпечити виконання заходів.

3.	Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради МИСАНА Г.В. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання рішення у серпні 2013 року.

Міський голова							Ю.В.БЕРКУТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

28 травня 2013 року №  252

ЗАХОДИ

по підготовці навчальних закладів міста Прилуки до роботи

в новому 2013-2014 навчальному році

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Зберегти існуючу мережу навчальних закладів | 01.09.2013 | Управління освіти міської ради |
| 2. | Скоротити з 01.09.2013 10 груп продовженого дня | 01.09.2013 | Управління освіти міської ради |
| 3. | За рахунок злиття класів з низькою наповнюваністю зменшити кількість класів на три та довести середню наповнюваність учнів у класах до 26,5 | 01.09.2013 | Управління освіти міської ради |
| 4. | Охопити дітей дошкільною освітою до 78 % | 01.09.2013 | Управління освіти міської ради |
| 5. | Охопити позашкільною освітою 41 % дітей 5-18 років | 01.09.2013 | Управління освіти міської ради |
| 6. | Провести поточні ремонти в усіх навчальних закладах | 09.08.2013 | Директори ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ |
| 7. | Провести капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 | Грудень 2013 | УЖКГ міської ради |
| 8. | Провести капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ № 25 | Грудень 2013 | УЖКГ міської ради |
| 9. | Провести капітальний ремонт ДНЗ № 29 (заміна вікон) | Грудень 2013 | УЖКГ міської ради |
| 10. | Провести капітальний ремонт СШ № 6 (заміна вікон) | Грудень 2013 | УЖКГ міської ради |
| 11. | Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж ЦТДЮ | Грудень 2013 | УЖКГ міської ради |
| 12. | Капітальний ремонт гімназії № 5 (заміна вікон) | Грудень 2013 | УЖКГ міської ради |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (стіни, дах, заміна вікон) | Грудень 2013 | УЖКГ міської ради |
| 14. | Реконструкція ДНЗ № 8 (групи) | Грудень 2013 | УЖКГ міської ради |
| 15. | Вогнезахист дерев’яних конструкцій гімназії № 5 | Грудень 2013 | УЖКГ міської ради |
| 16. | Завершити поточний ремонт роздягалень ДЮСШ | 25.06.2013 | Управління освіти міської ради |
| 17. | Завершити поточний ремонт внутрішнього туалету для хлопчиків ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 | 01.06.2013 | Управління освіти міської ради |
| 18. | Встановити циркуляційний насос в мережу теплопостачання ДНЗ № 19 | 15.07.2013 | Управління освіти міської ради |
| 19. | Встановити додатково дві батареї опалення ДНЗ № 19 | 15.07.2013 | Управління освіти міської ради |
| 20. | Встановити циркуляційний насос в мережу теплопостачання ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 | 10.07.2013 | Управління освіти міської ради |
| 21. | Провести ремонт силової електромережі в котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 | 20.07.2013 | Управління освіти міської ради |
| 22. | Провести поточний ремонт системи холодного водопостачання НВК № 15 | 01.08.2013 | Управління освіти міської ради |
| 23. | Випробувати на щільність систему опалення та водопостачання у всіх навчальних закладах | 15.07.2013 | Директори ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ |
| 24. | Скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального періоду | 20.09.2013 | Директори ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ |
| 25. | Провести ремонт електромережі в навчальних кабінетах ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 | 27.08.2013 | Управління освіти міської ради |
| 26. | Провести перевірку димовентканалів в котельнях навчальних закладів | 05.09.2013 | Управління освіти міської ради |
| 27. | Провести ремонти газових котелень НВК № 15, ДНЗ № 10, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9, ЦТДЮ | 01.10.2013 | Управління освіти міської ради |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Провести навчання правилам БСГУ відповідальних за газове господарство | 20.09.2013 | Управління освіти міської ради |
| 29. | Виконати повірку засобів обліку | 01.10.2013 | Управління освіти міської ради |