# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### Р І Ш Е Н Н Я

| 26 березня 2013 року |  | м. Прилуки | № | 148 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про хід виконання рішення виконавчого

комітету від 10 квітня 2012 року № 164

„Про затвердження заходів по роботі

підприємств житлово-комунального

господарства міста Прилуки у весняно-

літній період 2012 року та підготовці до

осінньо-зимового періоду 2012-2013 років”

Відповідно до пункту 3 частини „а” статті 29 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради НАЗІМА В.І. про хід виконання рішення виконавчого комітету від 10 квітня 2012 року № 164 „Про затвердження заходів по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2012 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2012-2013 років”, виконавчий комітет міської ради відмічає, що підприємствами житлово-комунального господарства проводилася робота по виконанню заходів, передбачених на весняно-літній період 
2012 року та з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012-
2013 років.

Так, в повному обсязі виконано 89 пунктів із 99 пунктів затверджених заходів. Зокрема проведено прибирання стихійних сміттєзвалищ, ремонт покрівель, під’їздів житлових будинків, остеклення вікон.

В результаті здійснення профілактичних та ремонтних робіт в місті Прилуки опалювальний період розпочався відразу після отримання лімітів на природний газ і проходить на належному рівні до сьогоднішнього дня.

В той же час частина пунктів розроблених заходів залишається не виконаною у зв’язку з фінансовою неспроможністю підприємств для їх виконання.

Виходячи з вищевикладеного, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради НАЗІМА В.І. про хід виконання рішення виконавчого комітету від 10 квітня 2012 року № 164 „Про затвердження заходів по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2012 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2012-
2013 років” взяти до відома.

2.	Зняти з контролю у зв’язку з виконанням:

-	пункти 2, 4, 20, 34, 37 заходів по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2012 року;

-	пункти 24, 31, 33 заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду 2012-2013 років.

3.	Начальнику управління житлово-комунального господарства міської ради СОЗІНОВУ О.С., керівникам комунальних підприємств: „Прилукитепловодопостачання” ГАВРИШУ А.А., „Прилукижитлобуд” МОЗГОВУ О.І., КШХ „Шкільний” СЕРДЮК Л.С., „Послуга” НІЯЗОВУ Р.Ю., „Міськсвітло” РЯБЦЮ В.Г. та ТОВ „Ритуальні послуги” РУДЕНКУ І.Г., розробити та подати на затвердження у квітні поточного року заходи по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2013 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2013-
2014 років, при цьому врахувати невиконані та частково невиконані пункти заходів, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 
10 квітня 2012 року № 164:

-	пункти 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15 заходів по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2012 року;

-	пункт 1 заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду 2012-2013 років.

4.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 10 квітня 2012 року № 164 „Про затвердження заходів по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2012 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2012-2013 років” зняти з контролю.

Міський голова							Ю.В.БЕРКУТ