# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### Р І Ш Е Н Н Я

| 15 квітня 2014 року |  | м. Прилуки | № | 176 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження заходів по роботі підприємств

житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2014 року та підготовці

до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років

Відповідно до пункту 1 частини „а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, з метою забезпечення належної організації роботи підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2014 року та підготовки житлового фонду, комунальних об’єктів, інженерних мереж підприємств комунальної сфери міста до функціонування в осінньо-зимовий період 2014-2015 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити заходи по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2014 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років (додаються).

2.	Комунальному підприємству „Телекомпанія „Прилуки” (САК В.А.) за поданням управління житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.) висвітлювати діяльність підприємств житлово-комунального господарства в частині виконання затверджених заходів.

3.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради НАЗІМА В.І. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання рішення у серпні 2014 року.

Виконуючий обов’язки

міського голови,

секретар міської ради							Д.В.БАРНАШ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

15 квітня 2014 року №  176

ЗАХОДИ

по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2014 року та підготовці до осінньо-зимового

періоду 2014-2015 років

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Обсяги фінансування, тис.грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти міського бюджету | Власні кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2014 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул.Соборна, 50; вул.18 Вересня, 23, кв.4; вул.Костянтинівська, 110, кв.13; вул.Вавілова, 14; вул.Саксаганського, 6, кв.4, 5; вул.Саксаганського, 1; вул.Вавілова, 28, кв.55; вул.Гвардійська, 41, кв.10; 2 в’їзд Богунський, 2-В, кв.8; вул.Ярмаркова, 41, кв.31; вул.Фабрична, 99-А, кв.8; вул.Вавілова, 12; вул.Вавілова, 26; вул.Земська, 2-А; вул.Саксаганського, 5; вул.Колективна, 38, кв.12 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 25,6 | ІІ-ІІІ квартал |
| 2. | Ремонт вимощення: в/м №12, буд. 151; в/м №12, буд. 107; вул.Київська, 313; вул.Польова, 104, І під.; вул.1 Травня, 99; вул.Червоноармійська, 84, І під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 21,6 | ІІ-ІІІ квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул.Миколаївська, 117, ІV під., вул.Земська, 37, кв.66; вул.Фабрична, 62 |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул.Садова, 64, І під.; вул.Костянтинівська, 109, І під.; вул.Польова, 100, ІІІ під.; вул.Гвардійська, 98, ІІІ під.; вул.Ярмаркова, 41/3, І, ІІ під.; вул.Садова, 73, ІХ під.; вул.Миколаївська, 117, VІІІ під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 19,3 | ІІ-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт тамбура: вул.1 Травня, 87, V, VІ під.; вул.Юрія Коптєва, 58, ІІ під.; вул.Юрія Коптєва, 35, ІІ під.; вул.Польова, 106, ІІ під.; в/м №12, буд.152, ІІ під.; в/м №12, буд.146, ІІ під.; в/м №12, буд.82, ІІ під.; в/м №12, буд.34, ІІ під.; в/м №12, буд.154, ІІІ під.; вул.Гвардійська, 94, ІІІ під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 17,0 | ІІІ- ІV квартал |
| 5. | Поточний ремонт під’їздів 50 од.: вул.1 Травня, 87, V, VІ під.; вул.Юрія Коптєва, 3, І, ІІІ під.; вул.Садова, 73, ІV, VІ під.; вул.Червоноармійська, 76, ІV під.; вул.Костянтинівська, 199-В, ІV під.; в/м №12, буд.37, І під.; вул.Юрія Коптєва, 60, ІІІ під.; вул.Котляревського, 65, ІV під.; в/м №12, буд.146, ІІ під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 429,7 | І- ІV квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул.Паризької Комуни, 6, І під.; вул.Костянтинівська, 115, ІІІ під.; вул.Юрія Коптєва, 10, ІІ під.; вул.Вавілова, 30, V під.; в/м №12, буд.82, ІІ під.; в/м №12, буд.154, ІІІ під.; в/м №12, буд.90, І під.; вул.1 Травня, 107-А, ІІ, ІІІ під.; вул.Саксаганського, 9, ІV під.; вул.Бособрода, 102, VІІ під.; в/м №12, буд.152, ІІ під.; вул.Гвардійська, 92, ХІІ під.; вул.Юрія Коптєва, 58, ІІ, ІІІ під.; в/м №12, буд.153, ІІ під.; пров.Фізкультурників, 20, ІІ під.; вул.Юрія Коптєва, 5, ІV під.; вул.Гвардійська, 94, ІІІ під.; вул.Вокзальна, 3, ІІІ під.; вул.Садова, 70, VІІІ під.; вул.1 Травня, 99, VІ під.; вул.Гвардійська, 98, І, ІІ, ІІІ під.; вул.Польова, 100, ІІ під.; вул.Земська, 37, ІІ під.; вул.Тургенєва, 32, І, ІІ під.; вул.Гімназична, 104, І, ІІ, V, VІІ, VІІІ під.; вул.Соборна, 40, І під.; вул.Садова, 98-А, ІV під.; вул.Пушкіна, 78, І, VІ під. |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт м’якої покрівлі на 45 буд.: вул.Польова, 100, кв.14, 15, 73, 74, 75, 88, 89; вул.Польова, 108, кв.13, 14, 68; вул.Гвардійська, 92, кв.75, 135; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 305,5 | ІІ-ІV квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул.Юрія Коптєва, 58, кв.13, 15, 45, 90, 60, 58, 59; вул.Вавілова, 25-А, кв.59; вул.Ярмаркова, 49, кв.67; вул.1 Травня, 87, кв.43, 63, 73; вул.Пушкіна, 78, кв.29, 72, 74, 103, 105; вул.Пушкіна, 76, кв.44; вул.Земська, 3, кв.16, 66; вул.Костянтинівська, 134-Б, кв.29; вул.Перемоги, 163, кв.34; вул.Юрія Коптєва, 35, кв.43; в/м №12, буд.152, кв.25, 107; вул.1 Травня, 73, кв.63, 78; вул.Вокзальна, 31, кв. 35, 55; вул.1 Травня, 107, кв.33; вул.Юрія Коптєва, 4, кв.19, 40; вул.Костянтинівська, 115, кв.75; вул.Юрія Коптєва, 5, кв.25; в/м №12, буд.150, кв.69; вул.Польова, 106, кв.34, 45, 47, 68; вул.Садова, 70, кв.29, 43, 94, 107; вул.Костянтинівська, 117, кв.18, 29, 58, 59; вул.Миколаївська, 117, І під. сх.кл., кв.59; вул.Миколаївська, 140, кв.37; вул.Вавілова, 30, кв.70, 78; вул.Садова, 98-А, кв.55, 57, 75; вул.Костянтинівська, 199-Б, кв.50; вул.Садова, 110, кв.69; вул.Садова, 73, І, ІV під. сх.кл., кв.33, 40, 58, 63; вул.Земська, 37, кв.24; |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул.Костянтинівська, 98-А, кв.9; вул.1 Травня, 99, кв.50; вул.Вокзальна, 44, кв.92; вул.Котляревського, 65, кв.34, 25; вул.18 Вересня, 28, кв.19; вул.Ярмаркова, 41/1, кв.64; вул.Гвардійська, 96, кв.33; вул.Польова, 104, кв.105; вул.Вокзальна, 40, кв.55; вул.Польова, 112, кв.34; вул.Вокзальна, 3, кв.28; вул.1 Травня, 111, кв.70; вул.Гімназична, 104, кв.117 |  |  |  |  |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 1822,8 п/м, 21 буд.: вул.Київська, 216 - 218 п/м; вул.Вокзальна, 29 - 72 п/м; вул.Київська, 233 - 30 п/м; вул.Костянтинівська, 199-Ж - 112 п/м; в/м №12, буд.150 - 58 п/м; в/м №12, буд.147 - 72 п/м; в/м №12, буд.90 - 41 п/м; в/м №12, буд.151 - 45 п/м; в/м №12, буд.153 - 115 п/м; вул.1 Травня, 99 - 120 п/м; вул.Вокзальна, 3 - 76 п/м; вул.Вокзальна, 14 - 41,7 п/м; вул.Незалежності, 78 - 92 п/м; вул.Пушкіна, 76 - 112,1 п/м; вул.Саксаганського, 6 - 38 п/м; вул.Садова, 110 - 80 п/м; вул.Гімназична, 104 - 120 п/м; вул.Костянтинівська, 134-А - 190 п/м; вул.Костянтинівська, 134-Б - 190 п/м; вул.Тургенєва, 28 - 34 п/м; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 59,7 | ІІІ-ІV квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул.Ярмаркова, 60, 65-А - 48 п/м. |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок біля 12 буд.: вул.Вокзальна, 29, І під.; вул.Вавілова, 30, І, ІІ під.; вул.Вавілова, 22, ІІ під.; вул.Юрія Коптєва, 58, ІІІ під.; вул.Бособрода, 102, І під.; пров.8 Березня, 33-Б, І під.; пров.8 Березня, 33-А, І під.; пров.8 Березня, 31-А, І під; в/м №12, буд.151, ІІ під.; вул.Вокзальна, 31, ІІ під.; вул.Миколаївська, 117, ІІ, V, VІІ під.; в/м №12, буд.156, І, ІІІ під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 4,5 | ІІІ-ІV квартал |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: вул.Саксаганського, 1; вул.Саксаганського, 2; вул.Саксаганського, 4; вул.1 Травня, 99; вул.Садова, 73; в/м №12, буд.151; в/м №12, буд.107; в/м №12, буд.106; в/м №12, буд.96, ІІ під.; в/м №12, буд.37; вул.Вокзальна, 44; вул.Юрія Коптєва, 60, ІІ під.; вул.Костянтинівська, 110; вул.Миколаївська, 117 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 21,6 | ІІ-ІV квартал |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення: вул.Миколаївська, 117, V, VІ, VІІ, VІІІ під.; вул.Садова, 73, ІV під.; в/м №12, буд.152; вул.Садова, 111; вул.Вавілова, 30, VІІ під.; вул.1 Травня, 87, ІІІ, V під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 16,2 | ІІ-ІV квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул.Садова, 123, ІІ під.; вул.Червоноармійська, 76, ІІІ під.; вул.Польова, 100, V, VІ під. |  |  |  |  |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 230 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | І-ІV квартал |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 26748 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартал |
| 13. | Ремонт панельних швів: в/м №12, буд.157, кв.1, 32, 40, 45, 59, 61, 73, 77, 79, 81, 106, 107, 109, 146, 87, 152, 153; вул.1 Травня, 48-А, кв.26, 100; вул.Гімназична, 104, кв.49, 84, 85, 86, 89, 98, 99, 102, 103, 104; вул.1 Травня, 113, кв.34, 51, 87 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 25,0 | ІІ-ІV квартал |
| 14. | Накриття кришками люків: водопровідних колодязів - 28 шт.; каналізаційних колодязів - 20 шт.; теплових камер - 5 шт. | КП „ПТВП” |  | 12,6 9,0 1,8 | І-ІІІ квартал |
| 15. | Виконання асфальтування дорожніх покрить у місцях виконання планових та аварійних робіт по ремонту інженерних мереж - 50 м2 | КП „ПТВП” |  | 8,0 | ІІ-ІІІ квартал |
| 16. | Котельня по вул.Костянтинівській, 110 Заміна мережі гарячого водопостачання від ТК-55 до ТК-57 по вул.Садовій, 135-Б (Ø 89 мм - 140 м) | КП „ПТВП” |  | 94,206 | ІІ квартал |
| 17. | Котельня в/м №12 Заміна мережі гарячого водопостачання транзитного в житловому будинку №153 на житловий будинок №157 | КП „ПТВП” |  | 13,138 | ІІ квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Ø 114 мм - 44 м) |  |  |  |  |
| 18. | Котельня по вул.Костянтинівській, 110 Заміна тепломережі в підвальному приміщенні житлового будинку №110 по вул.Садовій (Ø 89 мм - 34 м) | КП „ПТВП” |  | 7,200 | ІІ квартал |
| 19. | Заміна 3-х ходового крану на котельні по вул.Фабричній, 130-Б - 1 шт. | КП „ПТВП” |  | 5,912 | ІІ квартал |
| 20. | Заміна теплообмінника на модулі МГВ на котельні по вул.Садовій, 104 - 1 шт. | КП „ПТВП” |  | 22,241 | ІІ квартал |
| 21. | Заміна кранів на стояках холодного водопостачання в житловому будинку №40 по вул.Вокзальній, запірна арматура - 6 шт. | КП „ПТВП” |  | 0,45 | І квартал |
| 22. | Ремонт трубопроводу опалення та запірної арматури в житловому будинку №117 по вул.Костянтинівській (труба - 3 м, запірна арматура - 4 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,38 | ІІ квартал |
| 23. | Заміна вводу холодного водопостачання в житловому будинку №1 у в/м №12 (труба - 5 м) | КП „ПТВП” |  | 0,32 | ІІ квартал |
| 24. | Заміна засувки на холодне водопостачання в житловому будинку №36 по вул.Колективній (запірна арматура - 1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,18 | ІІ квартал |
| 25. | Заміна засувки на гаряче водопостачання в житловому будинку №313 по вул.Київській (запірна арматура - 1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,18 | ІІ квартал |
| 26. | Проведення профілактичного огляду, ремонту та консервування опалювальних систем в будівлях | КП КШХ „Шкільний” |  | 1,5 | Квітень |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | адмінуправління, кондитерського цеху, базового підприємства „Нафтовик”, магазину „Біла акація” |  |  |  |  |
| 27. | Проведення замірів опору заземлюючих контурів кондитерського цеху, продбази, базового підприємства „Нафтовик”, магазину „Біла акація” | КП КШХ „Шкільний” |  | 2,7 | ІІ квартал |
| 28. | Проведення поточного ремонту складів, виробничих приміщень, торговельної зали комбінату | КП КШХ „Шкільний” |  | 8,5 | ІІ квартал |
| 29. | Забезпечення необхідною кількістю санітарного одягу працівників комбінату, згідно із санітарними нормами | КП КШХ „Шкільний” |  | 10,3 | ІІ квартал |
| 30. | Проведення повірочних робіт ваговимірювального обладнання кондитерського цеху, магазину „Біла акація”, їдальні „Нафтовик”, підприємств комбінату | КП КШХ „Шкільний” |  | 3,55 | І квартал |
| 31. | Поновлення запасів індивідуального захисту невоєнізованих формувань | КП КШХ „Шкільний” |  | 0,4 | Протягом року |
| 32. | Накопичення матеріально-технічних резервів для усунення аварій при виникненні НС та їх наслідків | КП КШХ „Шкільний” |  | 1,2 | Що-кварталу |
| 33. | Прибирання та вивезення сміття з кладовищ Г.Білещина, Н.Побут, Сорочинське до Великодня та поминальних днів | ТОВ „Ритуальні послуги” | 57,4 | 9,2 | Квітень |
| 34. | Виконання поточного ремонту будівель та споруд кладовищ Г.Білещина, Н.Побут | ТОВ „Ритуальні послуги” |  | 4,4 | Квітень |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Планування, відсипка доріжок та алей на кладовищі Н.Побут | ТОВ „Ритуальні послуги” |  | 3,5 | Квітень-серпень |
| 36. | Виконання перетяжки дротів по: вул.Гімназичній; вул.Шевченка; вул.Костянтинівській; вул.Перемоги | КП „Міськ-світло” |  |  | До вересня |
| 37. | Заміна ламп у світильниках | КП „Міськ-світло” | 38,4 |  | До вересня |
| 38. | Підготовка автотранспорту до щорічного ТО відділенням ДАІ Прилуцького міського відділу УМВС України в Чернігівській області (з обслуговування м.Прилук та Прилуцького району) | КП „Міськ-світло” |  | 2,0 | Квітень |
| 39. | Закупівля газонної трави для ремонту газонів | КП „Міськ-світло” | 8,0 |  | Квітень |
| 40. | Посів трави | КП „Міськ-світло” | 20,0 |  | Квітень |
| 41. | Ремонт газонокосарок для скошування газонів | КП „Міськ-світло” |  | 5,0 | Квітень |
| 42. | Посадка дерев | КП „Міськ-світло” | 3,0 |  | Квітень |
| 43. | Формовочна обрізка гілок біля мереж зовнішнього освітлення міста | КП „Міськ-світло” | 21,0 |  | Протягом року |
| 44. | Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту | КП „Міськ-світло” | 25,0 |  | Протягом року |
| 45. | Обслуговування та ремонт світлофорних об’єктів по місту | КП „Міськ-світло” | 99,0 |  | Протягом року |
| 46. | Спилювання аварійних дерев | КП „Міськ-світло” | 368,0 |  | Протягом року |
| 47. | Косіння трави по вулицях міста | КП „Міськ-світло” | 394,0 |  | Протягом року |
| 48. | Придбання гірлянд для Центральної площі міста | КП „Міськ-світло” | 81,0 |  | ІІ-ІІІ квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | Проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста | КП „Послуга” | 98,8 |  | Протягом року |
| 50. | Проведення поточного ремонту мостів по вулицях Котляревського, Незалежності, Київській | КП „Послуга” | 2,642 |  | Протягом року |
| 51. | Проведення поточного ремонту автозупинок, урн для сміття, бордюр та інших елементів благоустрою міста | КП „Послуга” | 27,356 |  | Протягом весняно-літнього періоду |
| 52. | Облаштування зупинок | КП „Послуга” | 9,993 |  | Протягом весняно-літнього періоду |
| 53. | Утримання вулиць і доріг міста | КП „Послуга” | 94,997 |  | Протягом року |
| 54. | Послуги каналізаційні | КП „Послуга” | 69,994 |  | Протягом року |
| 55. | Утримання закладу в належному стані (прибирання території, забезпечення цілісності, охорона) | КП „Санаторій „Берізка” | 70,0 | - | Постійно |
|  | Всього за весняно-літній період |  | 1488,582 | 1173,5 |  |

| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2014-2015років |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: в/м №12, буд.107, ІІ під.; в/м №12, буд.146, ІІ під.; в/м №12, буд.154, І під.; в/м №12, буд.4, І під.; в/м №12, буд.82, ІІ під.; в/м №12, буд.90, І під.; в/м №12, буд. 106, ІІ під.; вул.Костянтинівська, 199-В, ІІІ під.; вул.Садова, 98-А, кв.44; вул.Бособрода, 102, VІІ під.; вул.Земська, 49, ІІ під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 15,7 | І- ІV квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул.Київська, 275, ІІ під.; вул.Юрія Коптєва, 37, І під.; вул.Київська, 170, І під.; вул.Вокзальна, 31, І, ІІ під. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт вхідних дверей в 16 під’їздах: в/м №12, буд.37, І під.; в/м №12, буд.90, І під.; в/м №12, буд.82, І під.; вул.Юрія Коптєва, 5, VІ під.; вул.Гвардійська, 94, V під.; вул.Садова, 70, ІІІ під.; вул.Миколаївська, 117, VІІІ під.; в/м №12, буд.29, ІІ під.; в/м №12, буд.3; вул.Ярмаркова, 41/2, ІІ, ІІІ під.; вул.Садова, 64, V під.; вул.Земська, 49, ІІ під.; вул.1 Травня, 107, ІІІ, ІV під.; вул.Земська, 2, І під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 7,6 | І- ІV квартал |
| 3. | Ремонт східців: вул.Миколаївська, 117, ІV під.; вул.Гвардійська, 94, ІІІ під.; вул.Ярмаркова, 41/3, ІV під.; вул.Юрія Коптєва, 5, VІ під.; вул.Вокзальна, 29, ІV під.; вул.Садова, 94, ІІ під.; вул.Пушкіна, 78, VІ під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 6,5 | ІІ-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт оголовків димовенти-ляційних каналів: вул.Костянтинівська, 199-Г, - 1 шт.; в/м №12, буд.146 - 1 шт.; в/м №12, буд.150 - 4 шт.; вул.Вавілова, 12 - 2 шт.; вул.Костянтинівська, 120 - 2 шт.; вул.Садова, 70 - 2 шт.; вул.Колективна, 34 - 2 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 4,3 | ІІ-ІІІ квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Улаштування перил: вул.Садова, 123, ІІ під.; вул.1 Травня, 48-А; вул.Миколаївська, 117, VІІ під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 1,5 | ІІ-ІІІ квартал |
| 6. | Заготівля пісчано-сольової суміші, 20,0 м3 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 15,0 | ІІІ квартал |
| 7. | Виконання ремонту згідно ППР: - тепломеханічного обладнання котелень та теплових пунктів; - газового обладнання котелень; - електрообладнання котелень, теплопунктів ВНС, КНС, КОС та артсвердловин; - обладнання ВНС, КНС, КОС та артсвердловин | КП „ПТВП” |  | 18,0 | Згідно з графіками |
| 8. | Ремонт технологічних колодязів та запірної арматури, 18 шт. | КП „ПТВП” |  | 17,64 | ІІ-ІІІ квартал |
| 9. | Ремонт каналізаційних колодязів, 42 шт. | КП „ПТВП” |  | 36,3 | Протягом року |
| 10. | Котельня по вул.Незалежності, 78 Заміна мережного насосу - 1 шт. | КП „ПТВП” |  | 16,5 | ІІІ квартал |
| 11. | Котельня у в/м №12 Заміна мережі ГВП транзитного в житловому будинку №155 на житловий будинок №156 (Ø 76 мм - 30 м) | КП „ПТВП” |  | 4,336 | ІІІ квартал |
| 12. | Ремонт шибера на аеротенках №3 очисної станції №2 - 1 шт. | КП „ПТВП” |  | 0,582 | ІІІ квартал |
| 13. | Заміна водопровідної мережі по вул.Соборній, від житлового будинку №71 до житлового будинку №83 | КП „ПТВП” |  | 27,587 | ІІІ квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Ø 75 мм - 150 м) |  |  |  |  |
| 14. | Ремонт трубопроводу холодного водопостачання в житловому будинку №35 по вул.Юрія Коптєва, (труба - 3 м) | КП „ПТВП” |  | 0,150 | ІІІ квартал |
| 15. | Заміна вводу опалення в житловому будинку №32-А по вул.Колективній (труба-5 м) | КП „ПТВП” |  | 0,22 | ІІІ квартал |
| 16. | Заміна вводу гарячого водопостачання в житловий будинок №32-А по вул.Колективній (труба - 4 м) | КП „ПТВП” |  | 0,20 | ІV квартал |
| 17. | Заміна запірної арматури на вводі опалення в житловому будинку №21 по вул.18 Вересня (запірна арматура - 1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,18 | ІІІ квартал |
| 18. | Врізування запірної арматури на елеваторному вузлі у І під’їзді житлового будинку №28 по вул.18 Вересня (запірна арматура - 2 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,26 | ІV квартал |
| 19. | Проведення дератизації та дезінсекції сховищ, складів, кондитерського цеху, магазину „Біла акація” | КП КШХ „Шкільний” |  | 2,6 | І-ІV квартал |
| 20. | Підготовка екскаватора до роботи в зимовий період по розчистці алей та доріжок від снігу | ТОВ „Ритуальні послуги” |  | 7,6 | Жовтень |
| 21. | Планування, відсипка алей та доріжок на кладовищі Н.Побут | ТОВ „Ритуальні послуги” |  | 2,6 | Вересень-жовтень |
| 22. | Утеплення секторів для поховання в зимовий період на кладовищах Н.Побут, Г.Білещина | ТОВ „Ритуальні послуги” |  | 28,0 | Червень-листопад |
| 23. | Ремонт та підготовка техніки для роботи в осінньо-зимовий період | КП „Міськ-світло” |  | 12,0 | ІІ-ІІІ квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Проведення ремонту та утеплення гаражів і побутових приміщень | КП „Міськ-світло” |  | 8,0 | ІІ-ІІІ квартал |
| 25. | Проведення ревізії та чистка контролерів на світлофорних об’єктах | КП „Міськ-світло” | 8,0 |  | ІІ-ІІІ квартал |
| 26. | Виконання перетяжки дротів по вулицях міста: - вул.Густинська; - вул.Ярмаркова; - вул.Берегова; - вул.Бособрода. | КП „Міськ-світло” | 32,0 |  | Протягом року |
| 27. | Заміна ламп по вулицях міста | КП „Міськ-світло” | 12,0 |  | Постійно |
| 28. | Зрізка аварійних дерев, згідно з планом | КП „Міськ-світло” | 368,0 |  | Постійно |
| 29. | Придбання лічильників | КП „Міськ-світло” | 70,0 |  | ІІ-ІІІ квартал |
| 30. | Чистка ліній зовнішнього освітлення міста | КП „Міськ-світло” | 30,0 |  | Постійно |
| 31. | Підготовка 7 одиниць спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період | КП „Послуга” |  |  | Листопад |
| 32. | Заготівля протиожеледного матеріалу для ліквідації наслідків ожеледі | КП „Послуга” | 30,861 |  | Січень, грудень |
| 33. | Придбання 1 одиниці дорожнього автотранспорту | КП „Послуга” | 650,0 |  | ІІ-ІV квартал |
|  | Всього за осінньо-зимовий період |  | 1200,861 | 233,36 |  |
|  | Всього |  | 2689,443 | 1406,96 |  |