# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### Р І Ш Е Н Н Я

| 26 серпня 2014 року |  | м. Прилуки | № | 333 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про хід виконання рішення виконавчого комітету

міської ради від 15 квітня 2014 року № 176

„Про затвердження заходів по роботі підприємств

житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2014 року та підготовці

до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років”

Відповідно до пункту 3 частини „а” статті 29 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації ІВАШКА В.О. від 31 липня 2014 року № 438 „Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років”, розглянувши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради НАЗІМА В.І. про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15 квітня 2014 року № 176 „Про затвердження заходів по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2014 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років”, доповідну записку виконуючого обов’язки начальника управління житлово-комунального господарства міської ради РОМАНЬКА П.М. виконавчий комітет міської ради відмічає, що підприємствами житлово-комунального господарства проводиться робота по виконанню заходів, передбачених на весняно-літній період 2014 року та з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

Так, в повному обсязі виконано 38 із 88 пунктів затверджених заходів.

Постійно проводиться прибирання вулиць міста, стихійних сміттєзвалищ, йде підготовка до роботи в осінньо-зимовий період котелень та міні-котелень. Продовжуються роботи по заміні теплових мереж, по ремонту покрівель, вхідних дверей під’їздів та підвалів, склінню вікон, утепленню під’їздів житлових будинків.

В той же час частина пунктів розроблених заходів залишається не виконаною у зв’язку з фінансовою неспроможністю підприємств для їх виконання.

Виходячи з вищевикладеного, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради НАЗІМА В.І. про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15 квітня 2014 року № 176 „Про затвердження заходів по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2014 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років” взяти до відома.

2.	Зняти з контролю у зв’язку з виконанням:

-	пункти 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 55 заходів по роботі підприємств у весняно-літній період 2014 року;

-	пункти 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років.

3.	Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету міської ради від 15 квітня 2014 року № 176 „Про затвердження заходів по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2014 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2014-
2015 років” залишити за заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради НАЗІМОМ В.І. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання у жовтні 2014 року.

Міський голова							Д.В.БАРНАШ