# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### Р І Ш Е Н Н Я

| 21 квітня 2015 року |  | м. Прилуки | № | 154 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження заходів по роботі

комунальних підприємств „Прилукижитлобуд”

та „Прилукитепловодопостачання” у весняно-

літній період 2015 року та підготовці до

осінньо-зимового періоду 2015-2016 років

Відповідно до пункту 1 частини „а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, з метою забезпечення належної організації роботи підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2015 року та підготовки житлового фонду, комунальних об’єктів, інженерних мереж підприємств комунальної сфери міста до функціонування в осінньо-зимовий період 2015-2016 років виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити заходи по роботі комунальних підприємств „Прилукижитлобуд” та „Прилукитепловодопостачання” у весняно-літній період 2015 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років (додаються).

2.	Комунальному підприємству „Телекомпанія „Прилуки” (ПАВЛЮТІНА І.М.) за поданням управління житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.) висвітлювати діяльність підприємств житлово-комунального господарства в частині виконання затверджених заходів.

3.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради НАЗІМА В.І. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання рішення у серпні 2015 року.

Міський голова							Д.В.БАРНАШ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

21 квітня 2015року № 154

ЗАХОДИ

по роботі комунальних підприємств „Прилукижитлобуд” та „Прилукитепловодопостачання”

у весняно-літній період 2015 року та підготовці до осінньо-зимового

періоду 2015-2016 років

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Обсяги фінансування, тис.грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти міського бюджету | Власні кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2015 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул.Саксаганського, 6, кв.4, 5; вул.Саксаганського, 1; вул.Саксаганського, 10, кв.6; вул.Вавілова, 28; вул.Садова, 108; вул.18 Вересня, 23; І пров. 8 Березня, 33-В, кв.11; І пров. 8 Березня, 33, кв.7 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 23,5 | ІІ-ІІІ квартал |
| 2. | Ремонт вимощення: вул.Костянтинівська, 120; вул.Вокзальна, 37, кв.42; вул.Вокзальна, 36, ІІ під.; вул.18 Вересня, 21; вул.Бособрода, 102, І під.; в/м №12, буд. 107 (частково); в/м №12, буд. 155, кв.48; в/м №12, буд. 153, VI під.; в/м №12, буд. 157, кв.2; вул.Ярмаркова, 41/7, між І та ІІ під; вул.1 Травня, 107, ІІ під.; вул.Вавілова, 20; вул.Саксаганського, 3; вул.Ярмаркова, 65-А; вул.Бособрода, 94 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 35,5 | ІІ-ІІІ квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул.Вокзальна, 36, І під.; вул.Вокзальна, 94, ІІ, ІІІ під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 5,5 | ІІ-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт тамбура: вул.1 Травня, 87, ІІ під.; вул.Костянтинівська, 96, ІІ, ІІІ під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 4,5 | ІІІ- ІV квартал |
| 5. | Поточний ремонт під’їздів 60 од.: вул.Костянтинівська, 199-Г, І під.; вул.Ярмаркова, 49, ІІ під.; вул.Вокзальна, 3, ІV під.; вул.Юрія Коптєва, 58, V під.; вул.Соборна, 40, ІV під.; вул.Юрія Коптєва, 35, ІІ під.; вул.Ярмаркова, 70, І під.; вул.Костянтинівська, 124, ІІ під.; вул.1 Травня, 97, ІІІ під; в/м №12, буд. 157, ІІ під.; в/м №12, буд. 156, І під.; вул.Земська, 37, ІІІ під.; вул.Київська, 170, І, ІІ, ІІІ під.; вул.Костянтинівська, 115, V під.; вул.Садова, 94, ІІІ, ІV під.; вул.Бособрода, 102, VIІ під.; вул.Костянтинівська, 199-Б, І під.; вул.1 Травня, 73, ІІІ, ІV під.; вул.Костянтинівська, 134-А, І під.; в/м №12, буд. 2, І під.; вул.Червоноармійська, 84, ІV під.; вул.Садова, 104, ІІІ під.; вул.Ярмаркова, 41/5, ІV під.; вул.1 Травня, 87, ІV під.; вул.1 Травня, 113, І під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 425,3 | І- ІV квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул.Гвардійська, 92, І під.; вул.Костянтинівська, 199-В, ІІ під.; вул.Олега Кошового, 8, ІІ під.; вул.Садова, 98-А, ІІ під.; вул.Юрія Коптєва, 37, ІІІ під.; вул.Ярмаркова, 41/3, ІІ під.; в/м №12, буд. 154, І, ІІ під.; вул.Ярмаркова, 41/4, ІІІ під.; вул.Вокзальна, 44, ІІ під.; вул.1 Травня, 111, І, ІІІ під.; І пров. 8 Березня, 33, ІІ під.; в/м №12, буд.82, ІІ під.; вул.Вавілова, 30, ІІІ, ІV, V під.; вул.Київська, 193, І під.; вул.Котляревського, 65, ІІІ, ІV під.; вул.1 Травня, 107, ІІ, ІІІ під.; вул.Польова, 112, V під.; в/м №12, буд. 151, І, ІІ під.; вул.Костянтинівська, 117, V під.; вул.Ярмаркова, 41/4, ІV під.; вул.Київська, 313, ІІІ під.; вул.Саксаганського, 3, І під.; вул.Пушкіна, 76, ІІІ під.; вул.Гімназична, 104, ІІІ під.; вул.Незалежності, 78, І під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | І- ІV квартал |
| 6. | Ремонт м’якої покрівлі на 75 буд.: вул.Тургенєва, 28, кв.5; вул.Тургенєва, 32, І, ІІ під., сх.кл.; вул.Бособрода, 108, кв.51, 60, 63; вул.1 Травня, 73, кв.27; вул.1 Травня, 97, кв.32; вул.1 Травня, 113, І під.; вул.1 Травня, 111, кв. 17, 18, 19, 20, І під.сх.кл.; вул.1 Травня, 113, І під. сх.кл.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 355,5 | ІІ-ІV квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул.1 Травня, 99, кв.95, 55; в/м №12, буд. 151, кв.19, 40, 81, 37; в/м №12, буд. 150, кв.69; в/м №12, буд. 153, кв.74; в/м №12, буд. 154, кв.25; в/м №12, буд. 152, кв.25, 107, 112; в/м №12, буд. 157, кв.81, 152; в/м №12, буд. 155, кв.10, 48; вул.18 Вересня, 28, кв.20, 49; вул.18 Вересня, 30, кв.44, VІІІ під. сх.кл.; вул.Вокзальна, 3, кв.13; вул.Вокзальна, 44, кв.17, 18, 107, І під.; вул.Гвардійська, 92, кв.125, 93, 94, 75, 148, ІІІ, ІV під.; вул.Гвардійська, 94, кв.77; вул.Гвардійська, 96, кв. 33, 43, 44; вул.Гвардійська, 98, кв.70; вул.Гімназична, 104, кв.117, 102; вул.Земська, 3, кв.15; вул.Земська, 37, кв.24, 99, ІІІ під. сх.кл.; вул.Земська, 39, кв.24; вул.Земська, 49, кв.73, 154; вул.Костянтинівська, 96, кв.44, 75, 45, 64, ІV під. сх.кл.; вул.Костянтинівська, 98-А, кв.9; вул.Костянтинівська, 115, кв.30; вул.Костянтинівська, 117, кв.13, 43; вул.Костянтинівська, 120, ІІ під. (парапет); вул.Костянтинівська, 122, кв.34; вул.Костянтинівська, 124, кв.49; | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул.Костянтинівська, 134-Б, кв.29, 30, 34, ІІ під. сх.кл.; вул.Костянтинівська, 199-В, кв.13, 14, 15; вул.Костянтинівська, 199-Б, кв.24, 48, 49, 50; вул.Костянтинівська, 199-Ж, кв.13, 88; вул.Костянтинівська, 199-Г, кв.155; вул.Котляревського, 65, кв.14, 58, 59; вул.Миколаївська, 117, кв.13, 59, 106; вул.Миколаївська, 140, кв.37; вул.Незалежності, 78, кв.17, 28, 41, 72, ІІІ, IV під.; вул.Олега Кошового, 8, кв.19, 16; вул.Перемоги, 163, кв.25, 34, 14, 15, ІІІ під. сх.кл.; вул.Юрія Коптєва, 6, кв.16, 56; вул.Юрія Коптєва, 37, кв. 61, 74; вул.Юрія Коптєва, 58, кв.75, 89, 90; вул.Юрія Коптєва, 60, кв.33; вул.Польова, 100, кв.14, 43, 44; вул.Польова, 102, кв.17, 33; вул.Польова, 102-А, кв.18, 33; вул.Польова, 104, кв.118, 139, VІІІ під.сх.кл.; вул.Польова, 106, кв.25, 68, ІV-VІ під.сх.кл.; вул.Польова, 108, кв.34; вул.Польова, 110, кв.149, 150, 132, 145, 58, 85; вул.Польова, 112, кв.55; вул.Пушкіна, 76, кв.58, 27, ІІ під.; вул.Пушкіна, 78, кв.28, 74, 29; | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул.Садова, 64, кв.145, 15; вул.Садова, 73, кв.10, 73, 79; вул.Садова, 94, кв.33; вул.Садова, 98-А, кв.17, 19; вул.Садова,110, кв.20, 49; вул.Соборна, 40, кв.19, 50; вул.Червоноармійська, 76, кв.115; вул.Ярмаркова, 41/1, кв.33, 49, 65; вул.Ярмаркова, 41/3, кв.33, 65, 97, 19, ІV під.сх.кл.; вул.Ярмаркова, 41/5, кв.80, 78; вул.1 Травня, 48-А, кв.96, 103; вул.Київська, 313, кв.35, 99, 100; вул.Ракітна, 39, кв.33 | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартал |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 800 п/м, 8 буд.: вул.Вавілова, 25-А; вул.Київська, 313; вул.Київська, 263; вул.Київська, 230-А; вул.Юрія Коптєва, 6; вул.Юрія Коптєва, 35; вул.Юрія Коптєва, 37; вул.Юрія Коптєва, 5 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 25 | ІІІ-ІV квартал |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок біля 13 буд.: вул.Костянтинівська, 199-Ж, ІІІ під.; вул.Вокзальна, 36, І під.; вул.Садова, 98-А, І під.; в/м №12, буд. 155, ІV під; вул.Ярмаркова, 41/1, ІV, VІ під.; вул.Котляревського, 65-А, ІІІ під.; в/м №12, буд. 151, І під.; вул.18 Вересня, 30, ІV під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 4,8 | ІІІ-ІV квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул.Садова, 110, ІІ під.; вул.Гвардійська, 94, ІV під.; І пров. 8 Березня, 31, ІІІ під.; вул.Костянтинівська, 96, VІ під.; вул.Гвардійська, 94, ІV під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІІ-ІV квартал |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: вул.18 Вересня, 21; вул.Ярмаркова, 65-А | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 5,6 | ІІ-ІV квартал |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення: вул.Вокзальна, 37, ІІІ під.; вул.Гвардійська, 92, V під.; в/м №12, буд. 155, кв.48; в/м №12, буд. 154, І, ІІ під.; в/м №12, буд. 147, ІV під.; в/м №12, буд. 107; вул.Київська, 279; вул.1 Травня, 113, І під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 10,6 | ІІ-ІV квартал |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 230 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | І-ІV квартал |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 26748 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартал |
| 13. | Ремонт панельних швів: вул.1 Травня, 113, кв.68, 34, 51, 87; вул.Гімназична, 104, кв.16, 36, 49, 84, 85, 86, 89, 98, 99, 102, 103, 104; вул.Пушкіна, 76, кв.27; в/м №12, буд. 157, кв.12, 81, 149, 10, 15, 86, 132, 106, 109, 87, 152, 153, 49, 2, 21, 25, 86, 129; в/м №12, буд. 153, кв.47, 58, 52, 49, 55, 74 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 30,5 | ІІ-ІV квартал |

| Продовження додатка |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Накриття кришками люків: водопровідних колодязів - 16 шт.; каналізаційних колодязів - 14 шт.; теплових камер - 3 шт. | КП „ПТВП” |  | 14,4 12,6 2,7 | І-ІІІ квартал |
| 15. | Виконання асфальтування дорожніх покрить у місцях виконання планових та аварійних робіт по ремонту інженерних мереж - 70 м2 | КП „ПТВП” |  | 19,6 | ІІ-ІІІ квартал |
| 16. | Котельня по вул.Костянтинівській, 110 Заміна тепломережі від ТК-53 до ТК-58 по вул.Садовій, 135 (Ø 63 мм - 88 м) | КП „ПТВП” |  | 26,549 | ІІ квартал |
| 17. | Котельня в/м №12 Заміна тепломережі від ТК-52 до ТК-85 від житлового будинку №148 до житлового будинку №151 (Ø 219 мм - 74 м) | КП „ПТВП” |  | 145,967 | ІІ квартал |
| 18. | Заміна водопровідної мережі по вул.Чехова від житлового будинку №29 до житлового будинку №49 (Ø 108 мм - 80 м) | КП „ПТВП” |  | 15,5 | ІІ квартал |
| 19. | Заміна станції підживлення на котельні Земська, 36 - 1шт. | КП „ПТВП” |  | 2,5 | ІІ квартал |
| 20. | Заміна електропроводки модулів МН-120 на котельні Садова, 104 - 10 м | КП „ПТВП” |  | 1,1 | ІІ квартал |
| 21. | Заміна трубопроводу холодного водопостачання (труба - 3 м) та трубопроводу каналізації (труба - 2,5 м) в | КП „ПТВП” |  | 0,337 | І квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | житловому будинку №97 по вул.1 Травня |  |  |  |  |
| 22. | Ремонт трубопроводу холодного водопостачання в житловому будинку №99 по вул.1 Травня (труба - 3,5 м) | КП „ПТВП” |  | 0,247 | ІІ квартал |
| 23. | Заміна трубопроводу опалення та запірної арматури в житловому будинку №146 у в/м-12 (труба - 25 м, запірна арматура - 5 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,324 | І квартал |
| 24. | Заміна запірної арматури на елеваторному вузлі в житловому будинку №28 по вул.18 Вересня (запірна арматура - 4 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,34 | ІІ квартал |
| 25. | Врізування запірної арматури на стояку холодного водопостачання в житловому будинку №30 по вул.18 Вересня (запірна арматура - 5 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,36 | ІІ квартал |
| 26. | Ремонт трубопроводу холодного водопостачання та заміна кранів в жит.буд. №106 по вул.Польовій (труба - 8 м, запірна арматура - 2 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,458 | І квартал |
|  | Всього за весняно-літній період |  | 0 | 1169,28 |  |

| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул.Вавілова, 30, VІ під.; в/м №12, буд. 155, кв.48; вул.Костянтинівська, 134-А, І під.; вул.Шевченка, 107; вул.Миколаївська, 116, І під.; вул.Галаганівська, 33, І під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 3,5 | І- ІV квартал |
| 2. | Ремонт вхідних дверей в 11 під’їздах: вул.Вокзальна, 44, ІІ, V під.; вул.1 Травня, 111, ІV під.; вул.Вавілова, 30, ІІІ під.; вул.Юрія Коптєва, 37, ІІІ під.; вул.Костянтинівська, 199-Б, І під.; вул.Тургенєва, 28, І, ІІ під.; в/м №12, буд. 155, ІІІ під.; вул.Червоноармійська, 78, І під.; вул.18 Вересня, 21; вул.Польова, 112, V під.; вул.Вавілова, 22, ІІ під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,6 | І- ІV квартал |
| 3. | Ремонт східців: вул.Вокзальна, 32, І під.; вул.Вокзальна, 31, ІІ під.; вул.Ярмаркова, 41/1, І під.; в/м №12, буд. 154, ІІ під.; вул.Вокзальна, 44, V під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 3,5 | ІІ-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт оголовків димовентиляційних каналів: вул.Садова, 70 - 2 шт.; вул.Костянтинівська, 199-Ж - 4 шт.; вул.Польова, 102-А - 3 шт.; вул.Вавілова, 20 - 2 шт.; вул.Олега Кошового, 8 - 2 шт.; вул.Вавілова, 24 - 2 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 3,5 | ІІ-ІІІ квартал |

| Продовження додатка |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Улаштування перил: в/м №12, буд. 153, ІІІ під.; вул.Костянтинівська, 134-А, І під.; вул.Ракітна, 39, ІІІ, ІV під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 3,2 | ІІ-ІV квартал |
| 6. | Заготівля пісчано-сольової суміші, 20,0 м3 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 15,0 | ІІІ квартал |
| 7. | Виконання ремонту згідно ППР: - тепломеханічного обладнання котелень та теплових пунктів; - газового обладнання котелень; - електрообладнання котелень, теплопунктів ВНС, КНС, КОС та артсвердловин; - обладнання ВНС, КНС, КОС та артсвердловин | КП „ПТВП” |  | 24,0 | Згідно з графіками |
| 8. | Ремонт технологічних колодязів та запірної арматури, 22 шт. | КП „ПТВП” |  | 21,35 | ІІ-ІІІ квартал |
| 9. | Ремонт каналізаційних колодязів, 36 шт. | КП „ПТВП” |  | 38,65 | Протягом року |
| 10. | Котельня по вул.Київській, 200 Заміна тепломережі від ТК-32 до жит.буд. №188 по вул.Київській (Ø 108 мм - 40 м) | КП „ПТВП” |  | 19,787 | ІІІ квартал |
| 11. | Котельня по вул.Ярмарковій, 41/8 Заміна тепломережі від ТК-8 до жит.буд. №230 по вул.Київській (Ø 133 мм – 24 м) | КП „ПТВП” |  | 31,356 | ІІІ квартал |
| 12. | Ремонт шибера пісколовок на ОС №2 - 2 шт. | КП „ПТВП” |  | 12,867 | ІІІ квартал |

| Продовження додатка |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | Заміна водопровідної мережі по вул.Індустріальній, від вул. Макаренка до вул.Польової (Ø 100 мм - 160 м) | КП „ПТВП” |  | 30,08 | ІІІ квартал |
| 14. | Ремонт трубопроводу холодного водопостачання в житл.буд. №134 Б по вул.Костянтинівській (труба - 2 м) | КП „ПТВП” |  | 0,279 | ІІІ квартал |
| 15. | Заміна трубопроводу опалення та запірної арматури в житловому будинку №94 по вул.Гвардійській (труба - 5 м, запірна арматура - 4 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,348 | ІІІ квартал |
| 16. | Заміна трубопроводу опалення та запірної арматури в житловому будинку №41/4 по вул.Ярмарковій (труба - 2 м, запірна арматура - 2 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,221 | ІІІ квартал |
| 17. | Врізування запірної арматури на трубопроводі гарячого водопостачання в житловому будинку №313 по вул.Київській (запірна арматура - 1 шт., труба - 1 м) | КП „ПТВП” |  | 0,352 | ІІІ квартал |
| 18. | Врізування запірної арматури на трубопроводі гарячого водопостачання в житловому будинку №73 по вул.Садовій (запірна арматура - 2 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,204 | ІІІ квартал |
| 19. | Врізування запірної арматури на трубопроводі холодного водопостачання в житловому будинку №144 по вул.Київській (запірна арматура - 1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,186 | ІІІ квартал |
|  | Всього за осінньо-зимовий період |  |  | 216,98 |  |
|  | Всього |  | 0 | 1386,26 |  |