# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### проект Р І Ш Е Н Н Я

| 21 квітня 2015 року |  | м. Прилуки | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження заходів по роботі підприємств

житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2015 року та підготовці

до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років

Відповідно до пункту 1 частини „а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року №620/378, з метою забезпечення належної організації роботи підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2015 року та підготовки житлового фонду, комунальних об’єктів, інженерних мереж підприємств комунальної сфери міста до функціонування в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити заходи по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2015 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2015 - 2016 років (додається).

2.	Комунальному підприємству „Телекомпанія „Прилуки” (ПАВЛЮТІНА І.М.) за поданням управління житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.) висвітлювати діяльність підприємств житлово-комунального господарства в частині виконання затверджених заходів.

3.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради НАЗІМА В.І. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання рішення у серпні 2015 року.

Міський голова								Д.В.БАРНАШ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

14 квітня 2015року № ____

ЗАХОДИ

по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2015 року та підготовці до осінньо-зимового

періоду 2015-2016 років

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Обсяги фінансування, тис.грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти міського бюджету | Власні кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2015 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул.Саксаганського, 6, кв.4, 5; вул.Саксаганського, 1; вул.Саксаганського, 10, кв.6; вул.Вавілова, 28; вул.Садова, 108; вул.18 Веоесня, 23; І пров. 8 Березня, 33-В, кв.11; І пров. 8 Березня, 33, кв.7 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 23,5 | ІІ-ІІІ квартал |
| 2. | Ремонт вимощення: вул.Костянтинівська, 120; вул.Вокзальна, 37, кв.42; вул.Вокзальна, 36, ІІ під.; вул.18 Вересня, 21; вул.Бособрода, 102, І під.; в/м №12, буд. 107 (частково); в/м №12, буд. 155, кв.48; в/м №12, буд. 153, VI під.; в/м №12, буд. 157, кв.2; вул.Ярмаркова, 41/7, між І-та ІІ під; вул.1 Травня, 107, ІІ під.; вул.Вавілова, 20; вул.Саксаганського, 3; вул.Ярмаркова, 65-А; вул.Бособрода, 94 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 35,5 | ІІ-ІІІ квартал |

| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул.Вокзальна, 36, І під.; вул.Вокзальна, 94, ІІ, ІІІ під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 5,5 | ІІ-ІІІ квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Ремонт тамбура: вул.1 Травня, 87, ІІ під.; вул.Костянтинівська, 96, ІІ, ІІІ під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 4,5 | ІІІ- ІV квартал |
| 5. | Поточний ремонт під’їздів 60 од.: вул.Костянтинівська, 199-Г, І під.; вул.Ярмаркова, 49, ІІ під.; вул.Вокзальна, 3, ІV під.; вул.Ю.Коптєва, 58, V під.; вул.Соборна, 40, ІV під.; вул.Ю.Коптєва, 35, ІІ під.; вул.Ярмаркова, 70, І під.; вул.Костянтинівська, 124, ІІ під.; вул.1 Травня, 97, ІІІ під; в/м №12, буд. 157, ІІ під.; в/м №12, буд. 156, І під.; вул.Земська, 37, ІІІ під.; вул.Київська, 170, І, ІІ, ІІІ під.; вул.Костянтинівська, 115, V під.; вул.Садова, 94, ІІІ, ІV під.; вул.Бособрода, 102, VIІ під.; вул.Костянтинівська, 199-Б, І під.; вул.1 Травня, 73, ІІІ, ІV під.; вул.Костянтинівська, 134-А, І під.; в/м №12, буд. 2, І під.; вул.Червоноармійська, 84, ІV під.; вул.Садова, 104, ІІІ під.; вул.Ярмаркова, 41/5, ІV під.; вул.1 Травня, 87, ІV під.; вул.1 Травня, 113, І під.; вул.Гвардійська, 92, І під.; вул.Костянтинівська, 199-В, ІІ під.; вул.О.Кошового, 8, ІІ під.; вул.Садова, 98-А, ІІ під.; вул.Ю.Коптєва, 37, ІІІ під.; вул.Ярмаркова, 41/3, ІІ під.; в/м №12, буд. 154, І, ІІ під.; вул.Ярмаркова, 41/4, ІІІ під.; вул.Вокзальна, 44, ІІ під.; вул.1 Травня, 111, І, ІІІ під.; І пров. 8 Березня, 33, ІІ під.; в/м №12, буд.82, ІІ під.; вул.Вавілова, 30, ІІІ, ІV, V під.; вул.Київська, 193, І під.; вул.Котляревського, 65, ІІІ, ІV під.; вул.1 Травня, 107, ІІ, ІІІ під.; вул.Польова, 112, V під.; в/м №12, буд. 151, І, ІІ під.; вул.Костянтинівська, 117, V під.; вул.Ярмаркова, 41/4, ІV під.; вул.Київська, 313, ІІІ під.; вул.Саксаганського, 3, І під.; вул.Пушкіна, 76, ІІІ під.; вул.Гімназична, 104, ІІІ під.; вул.Незалежності, 78, І під. | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” |  | 425,3 | І- ІV квартал І- ІV квартал |
| 6. | Ремонт м’якої покрівлі на 75 буд.: вул.Тургенєва, 28, кв.5; вул.Тургенєва, 32, І, ІІ під., сх.кл.; вул.Бособрода, 108, кв.51, 60, 63; вул.1 Травня, 73, кв.27; вул.1 Травня, 97, кв.32; вул.1 Травня, 113, І під.; вул.1 Травня, 111, кв. 17, 18, 19, 20, І під.сх.кл.; вул.1 Травня, 113, І під. сх.кл.; вул.1 Травня, 99, кв.95, 55; в/м №12, буд. 151, кв.19, 40, 81, 37; в/м №12, буд. 150, кв.69; в/м №12, буд. 153, кв.74; в/м №12, буд. 154, кв.25; в/м №12, буд. 152, кв.25, 107, 112; в/м №12, буд. 157, кв.81, 152; в/м №12, буд. 155, кв.10, 48; вул.18 Вересня, 28, кв.20, 49; вул.18 Вересня, 30, кв.44, VІІІ під. сх.кл.; вул.Вокзальна, 3, кв.13; вул.Вокзальна, 44, кв.17, 18, 107, І під.; вул.Гвардійська, 92, кв.125, 93, 94, 75, 148, ІІІ, ІV під.; вул.Гвардійська, 94, кв.77; вул.Гвардійська, 96, кв. 33, 43, 44; вул.Гвардійська, 98, кв.70; вул.Гімназична, 104, кв.117, 102; вул.Земська, 3, кв.15; вул.Земська, 37, кв.24, 99, ІІІ під. сх.кл.; вул.Земська, 39, кв.24; вул.Земська, 49, кв.73, 154; вул.Костянтинівська, 96, кв.44, 75, 45, 64, ІV під. сх.кл.; вул.Костянтинівська, 98-А, кв.9; вул.Костянтинівська, 115, кв.30; вул.Костянтинівська, 117, кв.13, 43; вул.Костянтинівська, 120, ІІ під. (парапет); вул.Костянтинівська, 122, кв.34; вул.Костянтинівська, 124, кв.49; вул.Костянтинівська, 134-Б, кв.29, 30, 34, ІІ під. сх.кл.; вул.Костянтинівська, 199-В, кв.13, 14, 15; вул.Костянтинівська, 199-Б, кв.24, 48, 49, 50; вул.Костянтинівська, 199-Ж, кв.13, 88; вул.Костянтинівська, 199-Г, кв.155; вул.Котляревського, 65, кв.14, 58, 59; вул.Миколаївська, 117, кв.13, 59, 106; вул.Миколаївська, 140, кв.37; вул.Незалежності, 78, кв.17, 28, 41, 72, ІІІ, IV під.; вул.О.Кошового, 8, кв.19, 16; вул.Перемоги, 163, кв.25, 34, 14, 15, ІІІ під. сх.кл.; вул.Ю.Коптєва, 6, кв.16, 56; вул.Ю.Коптєва, 37, кв. 61, 74; вул.Ю.Коптєва, 58, кв.75, 89, 90; вул.Ю.Коптєва, 60, кв.33; вул.Польова, 100, кв.14, 43, 44; вул.Польова, 102, кв.17, 33; вул.Польова, 102-А, кв.18, 33; вул.Польова, 104, кв.118, 139, VІІІ під.сх.кл.; вул.Польова, 106, кв.25, 68, ІV-VІ під.сх.кл.; вул.Польова, 108, кв.34; вул.Польова, 110, кв.149, 150, 132, 145, 58, 85; вул.Польова, 112, кв.55; вул.Пушкіна, 76, кв.58, 27, ІІ під.; вул.Пушкіна, 78, кв.28, 74, 29; вул.Садова, 64, кв.145, 15; вул.Садова, 73, кв.10, 73, 79; вул.Садова, 94, кв.33; вул.Садова, 98-А, кв.17, 19; вул.Садова,110, кв.20,49; вул.Соборна, 40, кв.19, 50; вул.Червоноармійська, 76, кв.115; вул.Ярмаркова, 41/1, кв.33, 49, 65; вул.Ярмаркова, 41/3, кв.33, 65, 97, 19, ІV під.сх.кл.; вул.Ярмаркова, 41/5, кв.80, 78; вул.1 Травня, 48-А, кв.96, 103; вул.Київська, 313, кв.35, 99, 100; вул.Рокитна, 39, кв.33 | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” |  | 355,5 | ІІ-ІV квартал ІІ-ІV квартал ІІ-ІV квартал ІІ-ІV квартал |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 800 п/м, 8 буд.: вул.Вавілова, 25-А; вул.Київська,313; вул.Київська, 263; вул.Київська, 230-А; вул.Ю.Коптєва, 6; вул.Ю.Коптєва, 35; вул.Ю.Коптєва, 37; вул.Ю.Коптєва, 5 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 25 | ІІІ-ІV квартал |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок біля 13 буд.: вул.Костянтинівська, 199-Ж, ІІІ під.; вул.Вокзальна, 36, І під.; вул.Садова, 98-А, І під.; в/м №12, буд. 155, ІV під; вул.Ярмаркова, 41/1, ІV, VІ під.; вул.Котляревського, 65-А, ІІІ під.; в/м №12, буд. 151, І під.; вул.18 Вересня, 30, ІV під.; вул.Садова, 110, ІІ під.; вул.Гвардійська, 94, ІV під.; І пров. 8 Березня, 31, ІІІ під.; вул.Костянтинівська, 96, VІ під.; вул.Гвардійська, 94, ІV під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 4,8 | ІІІ-ІV квартал |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: вул.18 Вересня, 21; вул.Ярмаркова, 65-А | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 5,6 | ІІ-ІV квартал |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення: вул.Вокзальна, 37, ІІІ під.; вул.Гвардійська, 92, V під.; в/м №12, буд. 155, кв.48; в/м №12, буд. 154, І, ІІ під.; в/м №12, буд. 147, ІV під.; в/м №12, буд. 107; вул.Київська, 279; вул.1 Травня, 113, І під. | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” |  | 10,6 | ІІ-ІV квартал ІІ-ІV квартал |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 230 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | І-ІV квартал |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 26748 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартал |
| 13. | Ремонт панельних швів: вул.1 Травня, 113, кв.68, 34, 51, 87; вул.Гімназична, 104, кв.16, 36, 49, 84, 85, 86, 89, 98, 99, 102, 103, 104; вул.Пушкіна, 76, кв.27; в/м №12, буд. 157, кв.12, 81, 149, 10, 15, 86, 132, 106, 109, 87, 152, 153, 49, 2, 21, 25, 86, 129; в/м №12, буд. 153, кв.47, 58, 52, 49, 55, 74 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 30,5 | ІІ-ІV квартал |
| 14. | Накриття кришками люків: водопровідних колодязів - 16 шт.; каналізаційних колодязів - 14 шт.; теплових камер - 3 шт. | КП „ПТВП” |  | 14,4 12,6 2,7 | І-ІІІ квартал |
| 15. | Виконання асфальтування дорожніх покрить у місцях виконання планових та аварійних робіт по ремонту інженерних мереж - 70 м2 | КП „ПТВП” |  | 19,6 | ІІ-ІІІ квартал |
| 16. | Котельня по вул.Костянтинівській, 110 Заміна тепломережі від ТК-53 до ТК-58 по вул.Садова, 135 (Ø 63 мм - 88 м) | КП „ПТВП” |  | 26,549 | ІІ квартал |
| 17. | Котельня в/м №12 Заміна тепломережі від ТК-52 до ТК-85 від житлового будинку №148 до житлового будинку №151 (Ø 219 мм — 74 м) | КП „ПТВП” |  | 145,967 | ІІ квартал |
| 18. | Заміна водопровідної мережі по вул.Чехова від житлового будинку №29 до житлового будинку№49 (Ø 108 мм — 80 м) | КП „ПТВП” |  | 15,5 | ІІ квартал |
| 19. | Заміна станції підживлення на котельні Земська, 36 — 1шт. | КП „ПТВП” |  | 2,5 | ІІ квартал |
| 20. | Заміна електропроводки модулів МН-120 на котельні Садова,104 — 10м. | КП „ПТВП” |  | 1,1 | ІІ квартал |
| 21. | Заміна трубопроводу холодного водопостачання (труба — 3м) та трубопроводу каналізації (труба— 2,5м) в житловому будинку №97 по вул.1Травня | КП „ПТВП” |  | 0,337 | І квартал |
| 22. | Ремонт трубопроводу холодного водопостачання в житловому будинку №99 по вул.1Травня (труба — 3,5 м) | КП „ПТВП” |  | 0,247 | ІІ квартал |
| 23. | Заміна трубопроводу опалення та запірної арматури в житловому будинку№146 у в/м-12 (труба - 25м, запірна арматура - 5шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,324 | І квартал |
| 24. | Заміна запірної арматури на елеваторному вузлі в житловому будинку №28 по вул.18 Вересня (запірна арматура - 4 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,34 | ІІ квартал |
| 25. | Врізування запірної арматури на стояку холодного водопостачання в житловому будинку №30 по вул.18 Вересня (запірна арматура - 5 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,36 | ІІ квартал |
| 26. | Ремонт трубопроводу холодного водопостачання та заміна кранів в жит.буд. №106 по вул.Польова (труба — 8м, запірна арматура - 2шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,458 | І квартал |
| 27. | Виконання перетяжки дротів по: -вул.1Травня -вул.Іванівська -вул.Костянтинівська | КП “Міськ-світло” |  |  | березень квітень червень |
| 28. | Заміна ламп у світильниках | КП “Міськ-світло” | 20,0 |  | постійно |
| 29. | Підготовка автотранспорту до щорічного ТО ВДАІ з обслуговування м.Прилуки та Прилуцького району УМВС України в Чернігівській області | КП “Міськ-світло” |  | 2,0 | квітень |
| 30. | Закупівля газонної трави для ремонту газонів | КП “Міськ-світло” | 8,0 |  | квітень |
| 31. | Посів трави | КП “Міськ-світло” | 11,7 |  | травень |
| 32. | Ремонт газонокосарок та скошування трави | КП “Міськ-світло” |  | 5,0 | травень |
| 33. | Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту | КП “Міськ-світло” | 25,0 |  | постійно |
| 34. | Обслуговування, ремонт світлофорних об'єктів по місту | КП “Міськ-світло” | 49,5 |  | постійно |
| 35. | Косіння трави по вулицях міста | КП “Міськ-світло” | 536,0 |  | Протягом року |
| 36. | Проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста | КП „Послуга” | 99,99 |  | березень-листопад |
| 37. | Малярні роботи | КП “Послуга” | 90,00 |  | квітень, травень, вересень |
| 38. | Облаштування зупинок | КП „Послуга” | 50,00 |  | травень |
| 39. | Утримання вулиць і доріг міста | КП „Послуга” | 95,00 |  | Протягом року |
| 40. | Послуги каналізаційні | КП „Послуга” | 90,00 |  | Протягом року |
| 41. | Розмітка поверхні доріг | КП “Послуга” | 90,00 |  | травень-вересень |
| 42. | Утримання закладу в належному стані (прибирання території, забезпечення цілісності, охорона) | КП „Санаторій „Берізка” | 135 | - | Постійно |
|  | Всього за весняно-літній період |  | 1300,19 | 1176,28 |  |

| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул.Вавілова, 30, VІ під.; в/м №12, буд. 155, кв.48; вул.Костянтинівська, 134-А, І під.; вул.Шевченка, 107; вул.Миколаївська, 116, І під.; вул.Галаганівська, 33, І під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 3,5 | І- ІV квартал |
| 2. | Ремонт вхідних дверей в 11 під’їздах: вул.Вокзальна, 44, ІІ, V під.; вул.1 Травня, 111, ІV під.; вул.Вавілова, 30, ІІІ під.; вул.Ю.Коптєва, 37, ІІІ під.; вул.Костянтинівська, 199-Б, І під.; вул.Тургенєва, 28, І, ІІ під.; в/м №12, буд. 155, ІІІ під.; вул.Червоноармійська, 78, І під.; вул.18 Вересня, 21; вул.Польова, 112, V під.; вул.Вавілова, 22, ІІ під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,6 | І- ІV квартал |
| 3. | Ремонт східців: вул.Вокзальна, 32, І під.; вул.Вокзальна, 31, ІІ під.; вул.Ярмаркова, 41/1, І під.; в/м №12, буд. 154, ІІ під.; вул.Вокзальна, 44, V під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 3,5 | ІІ-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт оголовків димовенти-ляційних каналів: вул.Садова, 70 — 2 шт.; вул.Костянтинівська, 199-Ж — 4 шт.; вул.Польова, 102-А — 3 шт.; вул.Вавілова, 20 — 2 шт.; вул.О.Кошового, 8 — 2 шт.; вул.Вавілова, 24 — 2 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 3,5 | ІІ-ІІІ квартал |
| 5. | Улаштування перил: в/м №12, буд. 153, ІІІ під.; вул.Костянтинівська, 134-А, І під.; вул.Рокитна, 39, ІІІ, ІV під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 3,2 | ІІ-ІV квартал |
| 6. | Заготівля пісчано-сольової суміші, 20,0 м3 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 15,0 | ІІІ квартал |
| 7. | Виконання ремонту згідно ППР: - тепломеханічного обладнання котелень та теплових пунктів; - газового обладнання котелень; - електрообладнання котелень, теплопунктів ВНС, КНС, КОС та артсвердловин; - обладнання ВНС, КНС, КОС та артсвердловин | КП „ПТВП” |  | 24,0 | Згідно з графіками |
| 8. | Ремонт технологічних колодязів та запірної арматури, 22 шт. | КП „ПТВП” |  | 21,35 | ІІ-ІІІ квартал |
| 9. | Ремонт каналізаційних колодязів, 36 шт. | КП „ПТВП” |  | 38,65 | Протягом року |
| 10. | Котельня по вул.Київська,200 Заміна тепломережі від ТК-32 до жит.буд.№188 по вул.Київська(Ø 108 мм - 40 м) | КП „ПТВП” |  | 19,787 | ІІІ квартал |
| 11. | Котельня по вул.Ярмаркова, 41/8Заміна тепломережі від ТК-8 до жит.буд.№230 по вул.Київська(Ø 133 мм - 24 м) | КП „ПТВП” |  | 31,356 | ІІІ квартал |
| 12. | Ремонт шибера пісколовок на ОС №2 — 2 шт. | КП „ПТВП” |  | 12,867 | ІІІ квартал |
| 13. | Заміна водопровідної мережі по вул.Індустріальна, від вул. Макаренка до вул.Польова (Ø 100 мм - 160 м) | КП „ПТВП” |  | 30,08 | ІІІ квартал |
| 14. | Ремонт трубопроводу холодного водопостачання в житл. буд. №134 Б по вул.Костянтинівська (труба - 2 м) | КП „ПТВП” |  | 0,279 | ІІІ квартал |
| 15. | Заміна трубопроводу опалення та запірної арматури в житловому будинку №94 по вул.Гвардійська (труба-5 м, запірна арматура — 4шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,348 | ІІІ квартал |
| 16. | Заміна трубопроводу опалення та запірної арматури в житловому будинку №41/4 по вул.Ярмаркова (труба - 2 м, запірна арматура — 2шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,221 | ІІІ квартал |
| 17. | Врізування запірної арматури на трубопроводі гарячого водопостачання в житловому будинку №313 по вул.Київська (запірна арматура - 1 шт., труба - 1м) | КП „ПТВП” |  | 0,352 | ІІІ квартал |
| 18. | Врізування запірної арматури на трубопроводі гарячого водопостачання в житловому будинку №73 по вул.Садова (запірна арматура - 2 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,204 | ІІІ квартал |
| 19. | Врізування запірної арматури на трубопроводі холодного водопостачання в житловому будинку №144 по вул.Київська (запірна арматура - 1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,186 | ІІІ квартал |
| 20. | Ремонт та підготовка техніки для роботи в осінньо-зимовий період | КП “Міськ-світло” |  | 12,0 | До жовтня |
| 21. | Проведення ремонту для утеплення гаражів і побутових приміщень | КП “Міськ-світло” |  | 8,0 | До жовтня |
| 22. | Проведення ревізії та чистка контролерів на світлофорних об'єктах | КП “Міськ-світло” | 8,0 |  | до грудня |
| 23. | Виконання перетяжки дротів по вулицях міста: -вул.Котляревського -вул.Фрунзе -вул.Гвардійська | КП “Міськ-світло” | 32,0 |  | протягом року |
| 24. | Заміна ламп по вулицям міста | КП “Міськ-світло” | 20,0 |  | постійно |
| 25. | Встановлення лічильників | КП “Міськ-світло” | 100,0 |  | до грудня |
| 26. | Чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста | КП “Міськ-світло” | 15,0 |  | постійно |
| 27. | Обслуговування, ремонт світлофорних об'єктів міста | КП “Міськ-світло” | 49,5 |  | постійно |
| 28. | Підготовка 7 одиниць спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період | КП „Послуга” |  |  | Протягом року |
| 29. | Заготівля протиожеледного матеріалу для ліквідації наслідків ожеледі | КП „Послуга” |  | 55,86 | листопад |
|  | Всього за осінньо-зимовий період |  | 224,5 | 292,84 |  |
|  | Всього |  | 1524,69 | 1469,12 |  |