ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

(89  сесія 6 скликання)

28 травня 2015 року № 11

Секретар міської ради

____________ В.М. ЧЕРНОВ

Міська цільова Програма

«Про зменшення витрат за спожиті

енергоносії в харчоблоці

Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного»

«____» _______________ 2015 року № _____

м. Прилуки

- Паспорт міської цільової Програми  «Про зменшення

витрат за спожиті енергоносії в харчоблоці Прилуцької

гімназії № 1 ім. Георгія Вороного» (далі Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 14 квітня 2015 року №106р |
| 3. | Розробник Програми | Управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області |
| 4. | Співрозробники Програми | Прилуцька гімназія № 1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міської ради Чернігівської області КП Комбінат шкільного харчування «Шкільний» |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Фінансове управління міської ради, управління освіти міської ради, КП Комбінат шкільного харчування «Шкільний», Прилуцька гімназія № 1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міської ради Чернігівської області |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Прилуцька міська рада |
| 7. | Учасники Програми | Фінансове управління міської ради, управління освіти міської ради, Прилуцька гімназія № 1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міської ради Чернігівської області |
| 8. | Термін реалізації Програми | Липень - серпень 2015р. |
| 9. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Місцевий бюджет |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 226219 |
| 10.1. | коштів міського бюджету | 226219 |
| 10.2. | коштів інших джерел | - |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Непроста ситуація в державі та необхідність заощаджувати енергоресурси спонукає усі суб'єкти господарювання до економії енергоносіїв. Питання енергозбереження та енергоефективності є одним із пріоритетних завдань міської влади. Сьогодні гостро постала потреба у вирішенні проблеми енергозбереження в освітній галузі. Основні енерговитрати в Прилуцькій гімназії № 1 ім. Георгія Вороного — це функціонування електрообладнання харчоблоку, яке споживає 60-65% від загальноспожитої електроенергії закладом.

Причиною таких великих енергозатрат є експлуатація застарілого обладнання (електроплити, шкаф пекарський, марміт, електрокип’ятильник, електросковорода). ККД даного обладнання має низьке значення, адже термін його експлуатації давно вичерпався, оскільки в гімназії воно використовується з 1994, 1993, 1985,1980,1989р. відповідно.

Заміна даного обладнання на сучасні енергозберігаючі моделі  дозволила б щомісячно значно заощаджувати на витраті електроенергії (відповідно до їх технічних характеристик). Нове обладнання є безпечним, простим в обслуговуванні, виготовленим з високоякісних матеріалів, чого не можна сказати про наявне в харчоблоці гімназії, на ремонт якого тільки за 2014 рік, наприклад, було витрачено 2746,33 грн. (1830,33 грн. на виконання ремонтних робіт, 960,00 грн. на придбання комплектуючих).

Установлення нового електрообладнання не тільки покращить якість обслуговування, а й значно заощадить витрати за спожиті енергоносії.

Основна проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

Зменшити витрати за спожиті енергоносії в харчоблоці гімназії шляхом встановлення нового електрообладнання.

Міська цільова програма «Про зменшення витрат за спожиті енергоносії в харчоблоці Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного» розроблена відповідно до розпорядження міського голови від 14 квітня  2015р. №106р.

3. Визначення мети Програми

З метою зменшення витрат за спожиті енергоносії в харчоблоці гімназії необхідно здійснити заміну застарілого та нерентабельного обладнання на сучасні енергозберігаючі моделі із встановленням засобів обліку водо-, енерговитрат.

Основні завдання Програми:

- заміна 3-х електроплит, 2 електрокип’ятильників на проточні водонагрівачі, 1 електросковороди, 1 марміта перших страв, 1 електром’ясорубки, установлення 1 миючої машини;

- установлення лічильників обліку;

- покращення якості приготування їжі та обслуговування учасників навчально-виховного процесу.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

На базі Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного функціонує їдальня, яка обслуговує більше 700 учнів.

Для досягнення мети в харчоблоці гімназії планується замінити застаріле електрообладнання на  сучасні енергозберігаючі моделі та встановити засоби обліку (електроенергії та холодної води), що повинно вплинути на зменшення енергозатрат та покращення якості обслуговування.

У ході виконання Програми пропонується обґрунтовано підійти до вибору обладнання. Наприклад:  для зменшення енергозатрат при термічній обробці м’ясних та рибних страв достатньо 2 духові шафи сучасних електроплит замість шафи пекарської.

Доцільно також придбати 1 трьохкамфорну плиту з коротким часом розігріву        (20 хв. замість 40 – 50 хв. у наявних у харчоблоці зараз), 1 марміт для перших страв.

Для встановлення окремого електролічильника на  харчоблок необхідні мінімальні затрати, оскільки  наявна  документація та є окремий ввід у їдальню, тому треба тільки здійснити монтаж електролічильника, відокремлювальної електромережі та установити необхідну кількість автоматів.

Щодо встановлення лічильника холодної води, то в харчоблоці гімназії вже частково виконані підготовчі роботи, а саме: здійснено заміну труб водопостачання.

Для оновлення технічного обладнання харчоблоку гімназії необхідно придбати:

- 2 чотирьохкамфорні електроплити з духовими шафами;

- 1 трьохкамфорну плиту;

- 1 марміт  для перших страв;

- 1 сковороду електричну;

- 2 проточні водонагрівачі;

- 1 машину миючу;

- 1 електром’ясорубку;

- автомати, кабель для монтажних робіт.

Заходи з реалізації Програми для встановлення засобів обліку:

- виготовлення проектної документації на встановлення лічильника холодної води;

- встановлення лічильників;

- виконання монтажу відокремлюваної електромережі.

Інші заходи з реалізації Програми:

- монтажно-демонтажні роботи по заміні електрообладнання;

- монтаж системи водопостачання до машини миючої;

- проведення лабораторних вимірювань.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації Програми, складає 226219 грн. Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету.

Строки виконання Програми:

| Строки | Етапи виконання програми |
| --- | --- |
| Липень 2015р. | Придбання електрообладнання. Виготовлення проектної документації на встановлення лічильника холодної води. |
| Серпень 2015р. | Монтаж-демонтаж електрообладнання. Установлення лічильника холодної води, електролічильника. Монтаж відокремлювальної електромережі, заміна автоматів та кабельних відводів. Монтаж вентиляційної системи. Монтаж системи водопостачання. |
| Серпень 2015р. | Пуско-налагоджувальні роботи. Лабораторні виміри. |

5. Перелік завдань Програми та результативні показники

Перелік основних заходів Програми:

- придбання нового електрообладнання;

- придбання засобів обліку води та електроенергії;

- проведення монтажних робіт.

Очікувані результати  від реалізації Програми:

- облік затрати електроенергії та води в харчоблоці;

- зменшення витрат за спожиті енергоносії;

- покращення якості обслуговування в харчоблоці гімназії;

- підвищення безпеки для працівників харчоблоку.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

| п/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна електрообладнання | Придбання нового електрообладнання: |  |  | Місцевий бюджет |  |
|  |  | 2чотирьохкомфорні електроплити з духовою шафою; |  |  |  | 34332 |
|  |  | 1 трьохкомфорну плиту; |  |  |  | 11106 |
|  |  | 1 марміт для перших страв; |  |  |  | 24558 |
|  |  | 1 м’ясорубка; |  |  |  | 12756 |
|  |  | 1сковороду електричну; |  |  |  | 25176 |
|  |  | - 2 проточні водонагрівачі; |  |  |  | 15000 |
|  |  | - 1 машина миюча. |  |  |  | 48125 |
| 2 | Установлення засобів обліку | придбання 1 лічильника холодної води з комплектуючими; |  |  |  | 600 |
|  |  | виготовлення проекту схеми на встановлення лічильника холодної води; |  |  |  | 66 |
|  |  | придбання електролічильника; |  |  |  | 1000 |
|  |  | придбання автоматів, 8 шт.; |  |  |  | 6500 |
|  |  | придбання електрокабелю. |  |  |  | 6000 |
| 3 | Монтажно-демонтажні роботи | Монтаж-демонтаж електрообладнання. Підключення до заземлення. Заміна кабельних вводів. Установлення лічильника холодної води. Монтаж-демонтаж проточних водонагрівачів. Монтаж системи холодного водопостачання до котла харчового. Монтаж електролічильника Монтаж відокремлювальної електромережі. Пуско-налагоджувальні роботи. |  |  |  | 40000 |
| 4 | Лабораторні виміри | Організація та проведення лабораторних вимірів. Оформлення результатів експертизи. |  |  |  | 1000 |

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація діяльності з виконання Програми покладається на управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області.

Механізм фінансування визначається фінансовим управлінням Прилуцької міської ради Чернігівської області.

Начальник управління освіти

Прилуцької міської ради

Чернігівської області                                                            С.М.ВОВК

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

міської ради

__________ 2015 року   № _____

Керуюча справами

виконавчого комітету

міської ради

______________ Т.М.СЕГЕДА