Протокол № 11

засідання постійної депутатської комісії

з питань соціально-економічного розвитку, планування,

обліку, бюджету, фінансів та цін

Прилуцької міської ради шостого скликання

м. Прилуки    								07 вересня 2015 року

# Склад комісії: 7 чоловік

Присутні члени комісії: Сотніченко О.М., Гребенько О.В., Козик О.Д., Малиш Г.П.,                 Чумаченко А.Л.

# Відсутні: Дьоміна В.М., Петровська А.М.

Запрошені: Прилуцький міський голова Барнаш Д.В., заступник Прилуцького міського голови Іванов Д.В., заст. начальника фінансового управління Костецька Т.В., директор КП «Міськсвітло» Шаповал Є.Д., заст. директора КП «Послуга» Ніязов Р.Ю., начальник управління капітального будівництва Прилуцької міської ради Ященко А.М., начальник управління ЖКГ Созінов О.С.

Присутні депутати: Бакунов В.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- Розгляд проекту рішення «Про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2015 року».

- Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради «Про бюджет міста на 2015 рік».

- Про зміни бюджетних призначень міського бюджету.

- Про виділення коштів на поповнення статутного капіталу КП «Міськсвітло»

ПО 1 ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ:

Костецьку Т.В., яка ознакомила присутніх з проектом рішення «Про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2015 року».

ВИСТУПАЛИ:

Созінов О.С., повідомив про стан проведення ремонтів, що фінансуються з бюджету розвитку, зокрема щодо заміни вікон в ДНЗ № 29 (виконуються, вартість робіт 445,0 тис.грн., що на 20,00 тис. грн.. менше запланованого), ДНЗ № 25 (виконуються, вартість робіт 700,0 тис.грн., що на 50,00 тис. грн.. менше запланованого) , ЗОШ 1-111 ступенів № 12 (укладений договір з прилуцьким виробником ТОВ «Добробуд», роботи мають бути виконані до 31.12.2015 р.). Повідомив про завершення ремонту кардіологічного відділення Прилуцької міської лікарні, на який використано 1 144,9 тис.грн. (економія становить близько 25,0 тис.грн).

Сотніченко О.М., яка запитала про стан освоєння коштів, виділених на будівництво 2 корпусу школи гімназії № 1, у розмірі 1 500 000,00 грн. Нагадала, що дані кошти – це невикористані кошти 2014 року, які вже не менш як удвічі обесцінились. Наголосила на потребі негайно приступити до будівельних робіт з метою завершення кладки 1-2 поверху та виконання перекриття і його фактичної консервації для збереження в осінньо-зимових умовах.

Созінов О.С. повідомив, що на даний час будівельні роботи на даному об’єкті не проводяться, оскільки очікуються кошти з державного бюджету на виконання будівництва в обсязі 12,0 млн. грн.. На даний час необхідні документи для отримання державного фінансування направлені до Мінрегіонбуду, з дня на день має бути відповідне рішення Мінрегіонбуду, яке буде розміщено на його сайті, після чого буде прийняте рішення Чернігівською ОДА щодо спрямування коштів. Висловив думку щодо недоцільності спрямовувати на будівництво  кошти місцевого бюджету без державної підтримки.

Іванов Д.В. повідомив про стан переговорів щодо виділення коштів з державного бюджету на співфінансування  будівництва 2 корпусу школи-гімназії та подачу та супроводження документів по відповідних установах.

Козик О.Д. наголосив на передовому досвіді, визначних успіхах школи-гімназії № 1 та на особливому значенні проведення реконструкції та добудови школи.

Сотніченко О.М., запропонувала депутатам визначитись чи будемо здійснювати у 2015 році будівництво 2 корпусу гімназії № 1 у разі неотримання державного фінансування. У разі прийняття негативного рішення - зняти дані бюджетні призначення та використати кошти на інші потреби – проведення вкрай необхідних ремонтів (ремонт даху будинку культури, музичної школи, тощо).

Барнаш Д.В. наголосив на потребі найближчим часом визначитись з необхідністю початку будівельних робіт на добудові 2 корпусу школи  №1.

Іванов Д.В. повідомив, що відповідно до виготовленої ПП «Стимул» ПКД на капремонт туалетів в ЗОШ № 6 вартість робіт становить близько 700,00 тис.грн. та повідомив про наявність можливості залучення грантових коштів міжнародних організацій на спів фінансування даного ремонту.

Ященко А.М. повідомив про вкрай незадовільний стан даху музичної школи, він протікає і в приміщення вже з’явився грибок на стінах. Повідомив, що на ремонт даху виконано ПКД вартістю 15 тис.грн., орієнтовна вартість робіт – 400,00 тис.грн. А також надав на розгляд членам комісії ескіз облаштування мансардного поверху на музичній школі.

Барнаш Д.В. обґрунтував переваги облаштування мансардного поверху в будівлі музичної школи, де можливо облаштувати кабінети для управлінського персоналу міської ради, які на даний час перебувають у будівлі колишнього санаторію «Нафтовик» (вул. Шевченка, 107), а саме державних реєстраторів, управління містобудування та архітектури та інших. Вартість робіт орієнтовно складе 1,5 млн.грн. надав на розгляд членам комісії варіант облаштування.

Козик О.Д. нагадав, що дана будівля  - бувша синагога і можливо єврейська громада буде вимагати її повернення, на що вона має повне право згідно з чинним законодавством. Це створює небезпеку втрати значних коштів, вкладених в будівництво. Запропонував розглянути варіант будівництва переходу між будівлею міської ради та будівлею управління праці та соціального захисту, де і розмістити зазначені служби.

Сотніченко О.М. запропонувала, враховуючи відсутність на даний час в бюджеті розвитку міського бюджету вільних коштів на проведення капітального ремонту даху музичної школи ні в сумі 400,00 тис.грн., ні в сумі 1,5 млн. грн.. (для ремонту з облаштуванням мансарди), розглянути це питання у разі появи таких вільних коштів, наприклад у разі зняття призначень на добудову школи № 1, або новим складом міської ради після виборів при затвердженні бюджету міста на 2016 рік.

Козик О.Д. повідомив, що він навчався, а потім працював в музичній школі, тому він добре ознайомлений з даною будівлею і працівниками, і запропонував доручити йому більш детально вивчити питання можливості та доцільності облаштування мансардного поверху для адміністративних потреб.

ГОЛОСУВАЛИ:

- На голосування поставлено пропозицію «Підтримати проект рішення «Про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2015 року».

“ЗА”-5,  “ПРОТИ ”-0,  ”УТРИМАЛИСЬ”-0.

- На голосування поставлено пропозицію «Найближчим часом визначитись з необхідністю початку будівельних робіт на добудові 2 корпусу школи-гімназії  №1».

“ЗА”-5,  “ПРОТИ ”-0,  ”УТРИМАЛИСЬ”-0.

- На голосування поставлено пропозицію «Доручити заступнику голови комісії Козику О.Д. детально вивчити питання можливості та доцільності облаштування мансардного поверху музичної школи для адміністративних потреб міської ради».

“ЗА”-5,  “ПРОТИ ”-0,  ”УТРИМАЛИСЬ”-0.

УХВАЛИЛИ:

- Підтримати проект рішення «Про виконання бюджету міста за 1 півріччя 2015 року.»

- Найближчим часом визначитись з необхідністю початку будівельних робіт на добудові 2 корпусу школи-гімназії  №1.

- Доручити заступнику голови комісії Козику О.Д. детально вивчити питання можливості та доцільності облаштування мансардного поверху музичної школи для адміністративних потреб міської ради

ПО 2 ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ:

Костецьку Т.В., яка ознакомила присутніх з проектом рішення «Про внесення змін до рішення міської ради «Про бюджет міста на 2015 рік».

ГОЛОСУВАЛИ:

- На голосування поставлено пропозицію «Погодити проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради «Про бюджет міста на 2015 рік».

“ЗА”-5,  “ПРОТИ ”-0,  ”УТРИМАЛИСЬ”-0.

УХВАЛИЛИ:

- Погодити проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради «Про бюджет міста на 2015 рік»

ПО 3 ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ:

Костецьку Т.В., яка повідомила про надходження на розгляд фінансового управління та комісії наступних службових записок: управління капітального будівництва міської ради щодо ремонту дороги по вул. Костянтинівській від вул. Перемоги до вул. Білецького–Носенка (вартість робіт – 99,0 тис.грн.), управління ЖКГ щодо виділення коштів на погашення кредиторської заборгованості за капремонт відрізку вул.. 1 Травня у 2014 році.

ВИСТУПАЛИ:

Ященко А.М. повідомив про стан дороги по вул. Костянтинівській від вул. Перемоги до вул. Білецького–Носенка, наголосив що даний відрізок відповідно до державних норм потребує капітального ремонту проте його  вартість буде становити понад 400,00 тис.грн. За існуючих умов умов запропонував виконати поточний ремонт 1 полоси дороги вартістю 99,0 тис.грн.

Барнаш Д.В. надав пояснення щодо технологій, які планується використати при виконанні даних ремонтних робіт та запевнив що дорожнє покриття буде якісним.

Ніязов Р.Ю. звернувся з проханням підтримати дану пропозицію, оскільки даною ділянкою дороги щодня виїжджає на маршрути транспорт КП «Послуга», дорога місцями повністю зруйнована, що призводить до  завчасного зношення транспорту.

Созінов О.С. надав пояснення щодо видалення коштів на погашення кредиторської заборгованості. Даний ремонт дороги мав бути профінансований у 2014 році з державного бюджету, проте у зв’язку з змінами в бюджетному законодавстві у цьому році кошти у державному бюджеті на ці цілі не виділені. Замовником будівельних робіт виступала міська рада, тому є пропозиція сплатити борг за рахунок коштів міського бюджету.

Чумаченко А.Л. запропонувала наполягати на сплату даного боргу коштами державного бюджету та зачекати до кінця року, оскільки місцевий бюджет дуже обмежений у коштах.

ГОЛОСУВАЛИ:

- На голосування поставлено пропозицію «Погодити виділення бюджетних коштів на  ремонт дороги по вул. Костянтинівській від вул. Перемоги до вул. Білецького–Носенка в розмірі 99,0 тис. грн.»

“ЗА”-5,  “ПРОТИ ”-0,  ”УТРИМАЛИСЬ”-0.

- На голосування поставлено пропозицію «Відмовити в погодженні виділення коштів з міського бюджету на погашення кредиторської заборгованості з капремонту відрізку дороги по вул. 1 Травня, виконаного у 2014 році, у зв’язку з тим, що дані роботи мали бути виконані за рахунок субвенції з державного бюджету».

“ЗА”-5,  “ПРОТИ ”-0,  ”УТРИМАЛИСЬ”-0.

УХВАЛИЛИ:

- Погодити виділення бюджетних коштів на  ремонт дороги по вул. Костянтинівській від вул. Перемоги до вул. Білецького–Носенка в розмірі 99,0 тис. грн..

- Відмовити в погодженні виділення коштів з міського бюджету на погашення кредиторської заборгованості з капремонту відрізку дороги вул. 1 Травня, виконаного у 2014 році, у зв’язку з тим, що дані роботи мали бути виконані за рахунок субвенції з державного бюджету.

ПО 4 ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ:

Костецьку Т.В., яка повідомила що у зв’язку з перевиконанням надходження доходів до загального фонду міського бюджету на 350,00 тис.грн., є можливість збільшити видаткову частину бюджету. Та запропонувала визначитись з напрямками використання даних коштів.

ВИСТУПАЛИ:

Ященко А.М. запропонував виділити 4,4 тис.грн. на частковий ремонт системи водостоку з даху міської ради.

Шаповал ЄД. звернувся з проханням перерахувати кошти на КП «Міськсвітло» як поповнення статутного капіталу, оскільки підприємство відповідно до розпорядження міського голови № 8 р від 12.01.2015 р. виконало роботи по зрізуванню дерев, формовочній та санітарній обрізці дерев на загальну суму 325983,13 грн., проте за виконанні роботи з підприємством виконком не розрахувався, оскільки переможцем тендерної закупівлі робіт з спилювання дерев було оголошено не КП «Міськсвітло», а приватне київське підприємство, яке так і не виконало умов договору, а на даний час взагалі його розірвало. Оскільки дерева, які мали були бути спиляні як правило аварійні, то ці роботи фактично виконує за розпорядженнями, дорученнями міського голови - КП «Міськсвітло».

Сотніченко О.М. ознайомила присутніх з листом в.о. начальника Прилуцької державної фінансової інспекції щодо оплати Прилуцькою міською радою вищезазначених витрат КП «Міськсвітло».

Бакунов В.О. щодо необхідності виділення коштів на виконання прийнятої Прилуцькою міською радою Програми щодо облаштування споруд цивільного захисту населення в обсязі 50,0 тис.грн. на роботи, 20,00 тис.грн на проведення технічної інвентаризації (виготовлення техпаспортів) 2 споруд.

Костецька Т.В. повідомила про необхідність додатково вивчити питання можливості виділення коштів саме з міського бюджету.

Козик О.Д. наголосив що для вирішення даного питання необхідно, щоб комісії був наданий  перелік споруд, які планується облаштовувати, з зазначенням, які саме роботи будуть виконуватись та їх вартості. Без такої деталізації кошти виділяти на його думку не доцільно.

ГОЛОСУВАЛИ:

- На голосування поставлено пропозицію «Погодити виділення коштів у розмірі 4,4 тис.грн. на частковий ремонт системи водостоку з даху міської ради.»

“ЗА”-4,  “ПРОТИ ”-0,  ”УТРИМАЛИСЬ”-1.

- На голосування поставлено пропозицію «Погодити передачу коштів у сумі 325983 грн. з загального фонду до спеціального фонду міського бюджету та їх спрямування на поповнення статутного капіталу КП «Міськсвітло».

“ЗА”-4,  “ПРОТИ ”-0,  ”УТРИМАЛИСЬ”-1.

УХВАЛИЛИ:

- Погодити виділення коштів у розмірі 4,4 тис.грн. на частковий ремонт системи водостоку з даху міської ради.

- Погодити передачу коштів у сумі 325983 грн. з загального фонду до спеціального фонду міського бюджету та їх спрямування на поповнення статутного капіталу                         КП «Міськсвітло».

Голова депутатської комісії                                                   О.М.СОТНІЧЕНКО

Секретар депутатської комісії  				О.В. ГРЕБЕНЬКО