# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### проект Р І Ш Е Н Н Я

| квітня 2016 року |  | м. Прилуки | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження заходів по роботі підприємств

житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2016 року та підготовці

до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років

Відповідно до пункту 1 частини „а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, з метою забезпечення належної організації роботи підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2016 року та підготовки житлового фонду, комунальних об’єктів, інженерних мереж підприємств комунальної сфери міста до функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити заходи по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2016 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2016 - 2017 років (додається).

2.	Комунальному підприємству „Телекомпанія „Прилуки” (ПАВЛЮТІНА І.М.) за поданням управління житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.) висвітлювати діяльність підприємств житлово-комунального господарства в частині виконання затверджених заходів.

3.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ІВАНОВА Д.В. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання рішення у серпні 2016 року.

Міський голова								О.М.ПОПЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

квітня 2016 року № ____

ЗАХОДИ

по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2016 року та підготовці до осінньо-зимового

періоду 2016-2017 років

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Обсяги фінансування, тис.грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти міського бюджету | Власні кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2016 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул. Вокзальна,39; вул. 1 Травня, 107А; вул 18 Вересня, 23; вул Саксаганського, 2; вул. Земська, 2А; вул. Костянтинівська, 109, 110; в/м № 12 буд. 62; в/м № 12 буд. 81; вул. Київська, 193 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 35,8 | І-ІV квартал |
| 2. | Ремонт вимощення: вул. Ю.Коптєва, 58 (під лоджіями); вул. 1 Травня, 113, 3 під. (під лоджіями); вул. Ярмаркова, 65А; вул. Саксаганського, 3; вул. Костянтинівська, 117 (між 5 і 6 під.); вул. Костянтинівська, 199В, 3 під.; вул. 1 Травня, 87, 3 під. (біля липневої системи); вул. 1 Травня, 111, 4 під.; вул. 18 Вересня, 23 (біля кв. 1); вул. Котляревського, 65А; вул. Миколаївська, 117, 5 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 45,3 | ІІ-ІІІ квартал |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул. Миколаївська, 117 (між 1-2 під., 3-4під.); вул. Вокзальна,44 6 під.(покрівля); вул. Садова, 70 (торець) покрівля | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 12,5 | ІІ-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт тамбурів, козирьків: вул. О.Кошового, 8, 1-3 під.; вул. Садова, 70, 4,5 під. улаштування стовпчиків; вул. Костянтинівська, 122; в/м-12 буд. 153, 4, 5 під.; в/м-12 буд. 155, 1-5 під.; вул. Ярмаркова, 41/1, 3 під.(метал.); вул. Садова, 110, 1 під.; вул. Котляревського, 65, 3, 6 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 27,7 | ІІ- ІІІ квартал |
| 5. | Поточний ремонт під,їздів 70 од.: в/м-12 буд. 5, 1під.; вул. Котляревського, 65А, 1під., 2під., 3під.; вул. Котляревського, 65, 1під.,3 під., 6під.; вул. Ярмаркова, 41/5, 5під.; вул. Ярмаркова, 41/1, 1-5 під.; вул. Ярмаркова, 41, 2 під.; вул. Ярмаркова, 41/3, 5під.; вул. Садова, 73, 1під.; вул. Вокзальна, 44, 6під.; вул. Земська, 39, 1 під.; вул Пушкіна, 62, 1, 2 під.; вул. Земська, 49, 2 під.; вул. О.Кошового, 8, 1 під.; вул. Вокзальна, 31, 1, 2 під.; вул. Миколаївська, 117, 1 під.; вул. Пушкіна, 78, 2 під.; вул. Київська, 335/3; вул Садова, 110, 1 під.; вул. Гвардійська, 92, 11 під.; вул. Садова, 123, 4 під.; вул. Садова, 64, 2 під.; вул. Садова, 111, 1 під.; вул. 1Травня, 73, 3, 4 під.; вул. Садова, 100, 1 під.; вул. Ю.Коптєва, 37, 2 під.; вул. Костянтинівська, 96, 4 під.; вул. Незалежності, 78, 3 під.; вул. Вавілова, 30, 3-5 під.; вул. Київська, 193, 1 під.; вул. Вавілова, 14; в/м-12 буд. 151, 1 під.; пров.8 Березня, 31А, 1,2 під.; пров.8 Березня, 33В, 1-2 під.; пров. 8 Березня, 31, 1-4 під.; пров. 8 Березня, 33 Б, 2 під.; вул. Ю.Коптєва, 60, 1 під.; вул. Земська, 2А, 3 під.; вул. Земська, 2, 2, 5 під.; вул. 1 Травня, 107, 1 під.; вул. Польова, 102, 4 під.; вул. Садова, 98А, 1 під.; вул. 1 Травня, 111, 2, 4 під.; в/м-12 буд. 62, 1,2 під.; вул. Польова, 102А, 2 під.; вул. Фрунзе, 22 ; вул. Тургенєва, 32, 1 під.; вул. Костянтинівська, 199Ж, 2, 3 під.; 1 Травня, 107 Б, 1 під. | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” |  | 647,5 | І- ІV квартал І- ІV квартал |
| 6. | Ремонт м,якої покрівлі на 110 буд. : вул. Ракітна, 39; вул. 18 Вересня, 28; вул. 18 Вересня, 30; вул. О.Кошового, 8; в/м- 12 буд.146; в/м- 12 буд. 147; в/м -12 буд. 148; в/м – 12 буд.150; в/м – 12 буд. 151; в/м – 12 буд. 152; в/м – 12 буд. 153; в/м – 12 буд. 154; в/м – 12 буд. 155; в/м – 12 буд. 156; в/м – 12 буд. 157; вул. Вавілова, 25А; вул. Вавілова, 30; вул. Тургенєва, 28; вул. Тургенєва, 32; вул. 1 Травня, 107; вул 1 Травня, 111; вул. 1Травня, 113; вул. 1 Травня, 48А; вул. 1 Травня, 73; вул.1 Травня, 87; вул. 1 Травня, 97; вул. 1 Травня, 99; вул. Вокзальна, 3; вул. Вокзальна, 31; вул. Вокзальна, 44; вул. Гімназична, 104; вул. Земська, 3; вул. Земська, 37; вул. Земська, 39; вул. Земська, 49; вул. Київська, 279; вул. Київська, 313; вул. Костянтинівська, 115; вул. Костянтинівська, 117; вул. Костянтинівська, 120; вул. Костянтинівська, 122; вул. Костянтинівська, 124; вул. Костянтинівська, 134А; вул. Костянтинівська, 134Б; вул. Костянтинівська, 94; вул. Костянтинівська, 96; вул. Костянтинівська, 98; вул. Костянтинівська, 98А; вул. Миколаївська, 117; вул. Миколаївська, 140; вул. Незалежності, 78; вул. Ю.Коптєва, 10; вул. Ю.Коптєва, 35; вул. Ю.Коптєва, 37; вул. Ю.Коптєва, 4; вул. Ю.Коптєва, 5; вул. Ю.Коптєва, 58; вул. Ю.Коптєва, 6; вул. Ю.Коптєва, 60; вул. Садова, 110; вул. Садова, 111; вул. Садова, 123; вул. Садова, 64; вул. Садова, 70; вул. Садова, 73; вул. Садова, 94; вул. Садова, 98А; вул. Соборна, 40; вул. Бособрода, 108; вул. Бособрода, 102; вул. Київська, 216; вул. Пушкіна, 76; вул. Пушкіна, 78; вул. Котляревського, 65; вул. Котляревського, 65А; вул. Червоноармійська, 76; вул. Червоноармійська, 78; вул. Червоноармійська, 84; вул. Ярмаркова, 41/1; вул. Ярмаркова, 41/3; вул. Ярмаркова, 41/4; вул. Ярмаркова, 41/5; вул. Ярмаркова, 41/7; вул. Ярмаркова, 49; вул. Ярмаркова, 51; вул. Гвардійська, 88/2; вул. Гвардійська, 92; вул. Гвардійська, 94; вул. Гвардійська, 96; вул. Гвардійська, 98; вул. Індустріальна, 13; вул. Індустріальна, 7А; вул. Польова, 100; вул. Польова, 102; вул. Польова, 102А; вул. Польова, 104; вул. Польова, 106; вул. Польова, 108; вул. Польова, 110; вул. Польова, 112; вул. Перемоги, 163 | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” | 694,2 |  | ІІ-ІV квартал ІІ-ІV квартал ІІ-ІV квартал |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 1820 п/м, 19 буд.: вул. Вавілова, 28; в/м-12 буд. 154; в/м-12 буд. 155; в/м-12 буд. 157; вул. Миколаївська, 140; вул. Саксаганського, 3; вул. Саксаганського, 4; вул. 18 Вересня, 23; вул. 18 Вересня, 25; вул. Червоноармійська, 78; вул. Косяянтинівська, 199Г | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 52,3 | ІІ-ІІІ квартал |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок біля 13 буд.: вул. Ярмаркова, 41/1, 2 під.; вул. Пушкіна, 58, 1,2 під.; вул. Червоноармійська, 84, 1 під.; вул. Київська, 279, 1 під.; вул. Костянтинівська, 199В, 1 під.; вул. Костянтинівська, 199Ж, 2,3 під.; вул. Ю.Коптєва, 60, 4 під.; в/м-12 буд. 155, 1,2,3,4,5 (фарбування); вул. Ю.Коптєва, 58, 1 під.; вул. 1 Травня, 111, 4 під.; вул. Київська, 263, 1 під.; вул. Ярмаркова, 41/3, 5 під.; вул. Київська, 235 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 7,2 | ІІ-ІІІ квартал |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: вул. Садова, 123; вул. Київська, 335/2; вул. Гвардійська, 94, 1,2 під.; в/м-12 буд. 90; вул. Миколаївська, 117, 5 під.; вул. Костянтинівська, 122, 1 під.; вул. Київська, 216, 4 під. (частково); вул. Фабрична, 99А; в/м-12 буд. 37 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 38,3 | ІІ-ІІІ квартал |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення: вул. Костянтинівська, 94, 3 під.; вул. Польова, 104, 1 під. ремонт жолобів; вул. Ярмаркова, 41/5 ремонт жолобів водостічних труб; вул. Ярмаркова, 41/3, 5 під. улаштування коронки; вул. Пушкіна, 76, 2,3 під.; вул. Галаганівська, 33 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 10,1 | ІІ-ІІІ квартал |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 229 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | І-ІV квартал |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 26744 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартал |
| 13. | Ремонт панельних швів: вул. Котляревського, 65А, кв. 6, 7, 10, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 26 ,54 ,37; вул. Гімназична, 104, кв. 16, 36, 49, 84, 85, 86, 89, 98, 99, 102, 103, 104; вул. 1 Травня, 48А, кв. 26, 87, 99, 100; вул. 1 Травня, 113 кв. 34, 51, 68, 87, 52; вул. Пушкіна, 76, кв. 16, 27; вул. Пушкіна, 78, кв. 98, 6 під.; в/м- 12 152, кв.12, 15, 31, 36, 55, 71, 81, 100, 104, 112; в/м-12 буд. 153, кв. 18, 36, 41, 46, 49, 52, 55, 58; в/м-12 буд. 56, кв. 7 | КП „Прилуки-житлобуд” | 130 |  | ІІ-ІV квартал |
| 14. | Накриття кришками люків: водопровідних колодязів - 20 шт.; каналізаційних колодязів - 10 шт.; теплових камер - 5 шт. | КП „ПТВП” |  | 16,4 12,6 3,7 | І-ІІІ квартал |
| 15. | Встановлення блоку захисту УБЗ – 301 на КНС № 13 ОС № 2 | КП „ПТВП” |  | 2,2 | ІІ квартал |
| 16. | Заміна самопливного колектора по вул. Густинській,та перекладання каналізаційного колодязя | КП „ПТВП” |  | 16 | ІІ квартал |
| 17. | Монтаж насоса КНС № 2 | КП „ПТВП” |  | 295 | ІІ квартал |
| 18. | Котельня по вул. Київській, 313 - встановлення водопідігрівача | КП „ПТВП” |  | 37,75 | ІІ квартал |
| 19. | Удосконалення автоматики керування котелень у відповідності до температури зовнішнього повітря по: вул. Тургенєва, 28, 32, 24, вул. Фабричній, 62, 74, вул. Густинській, 22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, вул. Тургенєва, 36, 40, вул.Пирятинська, 6 | КП „ПТВП” |  | 21 | ІІ квартал |
| 20. | Прокладання мережі водопостачання по вул. Шарапівській 60 м | КП „ПТВП” |  | 5,85 | ІІ квартал |
| 21. | Врізування запірної арматури на системі ГВП в будинку № 96 по вул. Костянимнівській (2 шт. діаметром 25) | КП „ПТВП” |  | 0,1 | І квартал |
| 22. | Врізування запірної арматури на системі ГВП в будинку № 313 по вул. Київській (1 шт. діаметром 50) | КП „ПТВП” |  | 0,16 | ІІ квартал |
| 23. | Врізування запірної арматури на системі ГВП в будинку № 73 по вул. Садовій (3 шт. діаметром 15) | КП „ПТВП” |  | 0,53 | ІІ квартал |
| 24. | Заміна запірної арматури на системі ХВП в будинку № 30 по вул. 18 Вересня (4 шт. діаметром 25) | КП „ПТВП” |  | 0,2 | ІІ квартал |
| 25. | Заміна запірної арматури на системі ХВП в будинку № 148 у в/м № 12 (2 шт. діаметром 25) | КП „ПТВП” |  | 0,1 | ІІ квартал |
| 26. | Заміна запірної арматури на системі опалення будинку № 28 по вул. 18 Вересня (4 шт. діаметром 40) | КП „ПТВП” |  | 0,5 | І квартал |
| 27. | Заміна трубопроводу ГВП в будинку № 117 по вул. Костянтинівській (труба діаметром 76 — 3 м) | КП “ПТВП” |  | 0,4 | І квартал |
| 28. | Заміна запірної арматури та згонів на системі ХВП будинку № 37 по вул. Ю.Коптєва (зап. арм. діаметром 25 — 3 шт., згони — 3 шт.) | КП “ПТВП” |  | 0,21 | І квартал |
| 29. | Заміна трубопроводу ХВП в будинку № 46 по вул. Вокзальній (труба діаметром 5 — 3 м) | КП “ПТВП” |  | 0,2 | ІІ квартал |
| 30. | Заміна трубопроводу та запірної арматури ХВП в будинку № 92 по вул. Гвардійській (труба діаметром 89 — 5м, труба діаметром 32 — 5 м, зап. арм. діаметром 32 — 2 шт.) | КП “ПТВП” |  | 0,97 | І квартал |
| 31. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по : - вул. Ярмарковій (від вул. Гвардійської до вул. Соборної) - 1200 м; - вул. Партизанській - 440 м; - вул. Рокитній (від вул. Піонерської до з.д. Переходу) - 880 м. Заміна ламп у світильниках: ЛОН 100 (4000 шт.*5,70 грн. = 22,8 тис. грн.); ДНАТ 150 (20 шт. * 150,00 грн.= 3,0 тис. грн. ) - Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту: - Розподільчий щит - 3 (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Коптєва); - Розподільчий щит - 4 (перехрестя вул. Київська – вул. Партизанська); - Розподільчий щит - 5 (вул. Густинська); - Розподільчий щит - 7 (перехрестя вул. Соборна – вул. Пушкіна); - Розподільчий щит - 8 (вул. Незалежності); - Розподільчий щит - 10 (вул. Київська, школа №1); - Розподільчий щит - 12 (вул. Босброда); - Розподільчий щит - 14 (пр. Фрунзе); - Розподільчий щит - 16 (перехрестя вул. Київська – вул. Червоноармійська); - Розподільчий щит - 17 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 19 (перехрестя вул. Садова – вул. Берегова); - Розподільчий щит - 20 (вул. Іванівська); - Розподільчий щит - 21 (вул. Миколаївська); - Розподільчий щит - 35 (перехрестя вул. Київська – вул. Козача); - Розподільчий щит - 37 (вул.Червоноармійська); - Розподільчий щит - 38 (перехрестя вул. Перемоги – вул. Шевченко); - Розподільчий щит - 40 (вул. Київська, р-н бібліотеки); - Розподільчий щит - 41 (пров. Андріївський); - Розподільчий щит - 43 (перехрестя вул. Ярмаркова – вул. Комсомольська); - Розподільчий щит - 51 (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Л. Українки); - Розподільчий щит - 54 (вул. Фабрична, школа № 13); - Розподільчий щит - 55 (вул. Галаганівська); - Розподільчий щит - 56 (вул. Козача); - Розподільчий щит - 57 (перехрестя вул. Київська – вул. Руська); - Розподільчий щит - 58 (перехрестя вул. Л. Толстого – вул. Залізничника); - Розподільчий щит - 63 (перехрестя вул. Гімназична – вул. Шевченка); - Розподільчий щит - 81 (вул. Іванівська – вул. Київська); - Розподільчий щит - 84 (вул. Фрунзе); - Розподільчий щит - 90 (пров. Сєрова); - Розподільчий щит - 92 (перехрестя вул. Раскова – вул. Авіації); - Розподільчий щит - 93 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 97 (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Дачна); - Розподільчий щит - 99 (вул. Гвардійська, автовокзал); - Розподільчий щит - 100 (перехрестя вул. Амбулаторна – вул. Тургенєва); - Розподільчий щит - 126 (перехрестя вул. Пархоменко – пров. Городній); - Розподільчий щит - 133 (вул. Чехова); - Розподільчий щит - 141 (вул. Київська, р-н лікарні); - Розподільчий щит - 142 (вул. Вавілова); - Розподільчий щит - 149 (вул. Котляревського); - Розподільчий щит - 199 (вул. Н.- Левицького); - Розподільчий щит - 222 (в/м-17); - Розподільчий щит - 224 (в/м-12); - Розподільчий щит - 227 (вул. Нафтовиків). | КП “Міськсвітло” | 375 |  | Протягом року Постійно Постійно |
| 32. | Підготовка автотранспорту до щорічного ТО Прилуцького відділу поліції головного управління Національної поліції в Чернігівській області -перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування: АП-17 (2 од.) ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ГАЗ-53 -перевірка гідравлічного обладнання: АП-17 (2 од.) | КП “Міськ-світло” |  | 4,2 | червень |
| 33. | Санітарна обрізка гілок: вул. Київська (від вул. Андріївська до вул. Козачої) – 87 шт. вул. Київська по парній стороні (від вул. Козачої до вул. Алгазіна) – 56 шт. | КП “Міськ-світло” | 37,5 |  | Протягом року |
| 34. | Посів трави (площа 0,25 га) | КП “Міськ-світло” | 6 |  | травень |
| 35. | Ремонт газонокосарок (6 од.): заміна паливного та повітряного фільтрів, чистка карбюратора, ремонт та заміна головок, заміна кілець та поршневої системи. | КП “Міськ-світло” |  | 10 | травень |
| 36. | Обслуговування, ремонт світлофорних об'єктів по місту, проведення ревізії та чистки контролерів на світлофорних об’єктах: - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Андріївська); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Коптєва); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Садова); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Густинська – вул. Боброва). | КП “Міськ-світло” | 49,2 |  | постійно |
| 37. | Косіння трави по вулицях міста: вул. Київська (від в-ду в м. Прилуки до ЗОШ №10) – 5 разів; вул. Київська (від вул. Червоноармійської до Плискунівського мосту) – 1 раз; вул. Козача (від вул. Київської до вул. 1 Травня) – 2 рази; вул. Андріївська (від вул. Київської до вул. 1 Травня) – 1 раз; вул. Земська (від вул. Бособрода до вул. 1 Травня) – 3 рази; вул. Ю. Коптєва (від вул. Бособрода до вул. 1 Травня) -3 рази; вул. Вокзальна (від вул. Київської до Привокзальної площі) – 4 рази; вул. Садова (від вул. Гоголя до Привокзальної площі) – 4 рази; вул. Гімназична (від вул. Соборної до вул. 1 Травня) – 4 рази; вул.Котляревського (від вул. Соборноїдо вул. 1 Травня) – 3 рази; вул. Котляревського (від вул. Соборної до вул. Густинської) – 1 раз; вул. Соборна (від історичної зони до вул. Котляревського) – 3 рази; вул. Незалежності (від вул. Київської до вул. Густинської) – 3 рази; вул. 1 Травня (від вул. Козачої до вул. Гвардійської) – 3 рази; вул. Костянтинівська (від вул. Алгазіна до вул. Ярмаркової) – 3 рази; вул. Миколаївська (від вул. Алгазіна до вул. Садової) – 2 рази; вул. Пирятинська (від вул. 1 Травня до виїзду з міста) – 3 рази; вул. Гвардійська (від вул. 1 Травня до об’їздної дороги) – 3 рази; вул. 18 Вересня (від вул. О. Кошового до залізничної колії) – 1 раз; вул. О. Кошового (від вул. Паризької Комуни до вул. Ракітної) – 3 рази; Історична зона – 5 разів; сквер ім. Т. Г. Шевченка – 5 разів; меморіал-сквер «Вічної слави» - 5 раз; біля пам’ятника «Жертвам фашзму» (біля ЗОШ №6) – 3 рази; вул. Шмідта -1 раз; вул.Боброва (від вул. Шмідта до вул. Густинської) – 1 раз; вул. Ветеранська ( від вул. Київської до вул. Бособрода) – 1 раз; Братські могили (на кладовищах) – 1 раз; пам’ятний знак «Воїнам визволителям» по вул. Пирятинській -1 раз; вул. Ярмаркова (від вул Соборної до вул. Гвардійської) – 1 раз; ліквідація карантинних бур’янів у місцях їх локалізації – 2 рази. | * | 394 |  | Протягом року |
| 38. | Видалення аварійних та сухостійних дерев (100 шт.): Квашинське кладовище; вул. Київська, 193; вул. Ю. Коптєва, 6; 2-й пров. Садовий, 14; вул. Іванівська, 49; вул. Тургенєва, 32; вул. Костянтинівська, 7; вул. Амбулаторна, 70; вул. Костянтинівська, 9; в/м № 12, буд. 56; вул. Київська, 268; вул. Гімназична, 138-В; вул. Миколаївська, 136-А; вул. Берегова,1; вул. Соборна, 125; вул. Перемоги, 91; вул. Земська, 20; вул. Київська, 243-А; вул. Андріївська, 72; вул. Андріївська, 86-А; вул. Гоголя, 126; вул. Шевченка, 107; вул. Ярмаркова, 76; вул. Перемоги, 3; вул. О. Кошового, 19; вул. Гімназична, 3; вул. Садова, 98-А; вул. чайковська, 46; вул. Бособрода, 102; вул. Пушкіна, 62-В; вул. Комсомольська, 7; в/м № 12, буд. 29; в/м № 12, буд. 32; вул. Котляревського, 17; вул. Незалежності, 66; вул. Київська, 335/3; вул. Гнідаша, 40; в/м №12 (на території колишньої КЕЧ); вул. Київська, 130/2; вул. Гімназична, 86; вул. Миру, 50; вул. Миколаївська, 117; вул. Гвардійська, 58. | КП “Міськ-світло” | 159,1 |  | Протягом року |
| 39. | Проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста за результатом обстеження та обліку постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами у місті Прилуки | КП „Послуга” | 100 |  | березень-листопад |
| 40. | Малярні роботи: Фарбування металевих урн (51 шт.): - перехрестя вулиць Київської та Юрія Коптєва; - перехрестя вулиць Земської та Київської; - вул.. Коптєва; - вул.. Вокзальна; -парково- історична зона міста. Фарбування лавок (108 шт.): - р-н пам»ятників О.Кошовому, Дубинському, Т.Г.Шевченку; - р-н собору Різдва Богородиці та Стрітенського собору; -парко- історична зона міста. Автобусні зупинки (66 шт.): - вул. Київська – 9 шт;(18шт.) - вул. Козача – 2шт. (4 шт); - вул. Андріївська – 1шт.; - в/м 12 – 1шт.(2 шт).; - вул. 1- го Травня – 1шт.(2шт.); - селище Будмаш – 5шт.(14шт.); - Заудаївський мікрорайон — 4 шт. (9 шт.); - вул.. Вокзальна – 1шт.; - 273 квртал – 3шт.(6шт.); - вул. Пирятинська – 2шт.(7шт.); - вул.. Б.Носенка – 1шт.; - вул. Костянтинівська – 1шт. Стовпчики тротуарні металеві у кількості 64 шт. - Центральна площа міста; - вул. Незалежності. Пам’ятники — 10шт.: - О.Кошовому; - Загиблим воїнам ВВв- 2шт.; - Пам’ятний знак (погруддя жінки); - Танк Т – 34; - Комплекс «Вічна слава»; - Бюст О.Кошового; - Бюст Дубинського; - Пам’ятний знак воїнам інтернаціоналістам; - Пам’ятний знак ліквідаторам Чернобильської катастрофи. Мости – 3 шт.; - вул. Котляревського – 70,4 м.; - вул. Незалежності – 63,2 м.; - вул. Київська -18м.(Плискунівка) Вапняне фарбування бордюр, стовпів, електроопор: - вул. Київська (від перехрестя вул. Котляревського до вул.. Вавілова); - вул. Коптєва (від перехрестя вул. Київської до вул. Костянтинівської); - вул. Незалежності (від перехрестя вул. Київської до вул. Бособрода); - вул. Вокзальна (від перехрестя вул. Київської до вул.Костянтинівської); - парк Вічної Слави. | КП “Послуга” | 120 |  | квітень, травень, вересень |
| 41. | Облаштування зупинок (3 шт.) | КП „Послуга” | 60 |  | травень |
| 42. | Утримання вулиць і доріг міста (облаштування доріг, ремонт щебеневих основ) по дорогах та перехрестях. - вул. Саксаганського; - мікрорайон Рокитний; - вул. Щорса № 71-73; - вул. Гостинна; - вул. Нафтовиків; - вул. Авіації; - вул. Руська; - вул. Польова; - пров. Богунського; - вул. Гостинна; - вул. Фабрична; - вул. Єгорівська; - вул. Яблунівська; вул. Будівельників. Грейдування: (згідно з переліком наданого комітетами самоорганізації населення) -вул. Шевченка від вул. Перемоги; - вул. Саксаганського; - пров. Іванівський №9-12; - вул. Шарапівська ; - вул. Ладанська; - вул. Гостинна; - Нафтовиків; - вул. Польова; - вул. Руська. | КП „Послуга” | 120 |  | Протягом року |
| 43. | Послуги каналізаційні Розчистка ЗЛК та ВЛК - вул. Київська ЗОШ № 10 – 4 шт. - вул. Садова - вул.Київська – 4 шт.; -вул. Польова, 273 кв. – 4 шт.; -вул. Садова-Миколаївська – 6 шт; -вул. Вокзальна – вул. Миколаївська – 4шт.; - вул. Київська – вул. Андріївська - 6 шт. -вул вул. Вокзальна- Костянтинівська – 4 шт.; -вул. Земська – 4 шт.; -вул.Гімназична – вул. Шевченка – 6 шт.; -вул. Київська р-н ЦМЛ – 20 шт.; -вул.1-го Травня – 14 шт.; -перехрестя Костянтинівська, Вокзальна - Костянтинівська, Козача – 24 шт.; -вул.Ветеранська-1-го Травня - 2 шт; -вул. Пирятинська-Гвардійська – 2 шт. Розчищення ставка накопичувача -автовокзал -міст ракитне Розчищення ливневої каналізації відкритого типу: - перех. вул. Щорса – вул. Авіації; - вул. Войкова -Пирятинська; - вул..Пирятинська – залізнична колія; - вул. Костянтинівська; - вул. Шевченка-Гоголя; -вул. Пирятинська-Гвардійська; - вул..Л.Українки б.№ 1,6; - вул. Боброва; вул..Чапаєва – вул. Алгазіна. Розчищення дощоприймальних колодязів -вул. Київська- р-н ЦМЛ; -вул. Гімназична- Шевченка; -вул. Садова-Миколаївська; -вул. Костянтинівська; -вул. Миколаївська; -вул. 1-го Травня; -вул. Незалежності; -вул. Вокзальна; -вул. Земська; -вул. Котляревського-Боброва; - вул. Незалежності № 42(р-н міського пляжу); Розчищення спец.автомобілем (гідродинамічним авто); Водовідвід із траншей (мотопомпа) | КП „Послуга” | 100 |  | Протягом року |
| 44. | Нанесення дорожньої розмітки пішохідний перехід «Зебра» на перехрестях: вул. Київська - вул. Михайлівська; вул. Ярмаркова; вул. Пушкіна; вул. Котляревського; вул. Гімназична; вул. Садова; вул. Вокзальна, вул. Коптєва; вул. Земська; вул. Іванівська; вул. Ветеранська; вул.Андріївська. вул. Костянтиівська – вул. Ярмаркова; вул. Пушкіна; вул. Котляревського; вул. Гімназична; вул. Садова; вул. Вокзальна, вул. Коптєва; вул. Земська; вул. Миколаївська – вул. Вокзальна; вул. Коптєва; вул. Земська; вул. 1- го Травня – - вул. Гімназична; - вул. Садова; - вул. Вокзальна, - вул. Коптєва; - вул. Земська; - вул. Іванівська; 5. вул. Вавілова– - вул. Лєрмонтова 6. вул. Польова, 110 7. Заудаївський мікрорайон - вул. Шмідта –вул. Боброва, р-н ЗОШ №13 вул. Шиідта- вул.Межова; 8. Мікрорайон селище Будмаш: - вул. Саксаганського- р-н ЗОШ №13; - вул. 18-го Вересня р-н ДНЗ. 9.Нанесення дорожньої розмітки пішохідний переїзд «Зебра»: - ЗОШ №№ 2, 5, 9, 14. - ДНЗ. 10. Нанесення розмітки «стоп лінія» на ЖД переїздах: - вул. Андвіївська; - вул. Пирятинська; - в/м 12 вул. Авіаторів Північне КП: вул. Козача; загальні освітні школи; дошкільні навчальні заклади; вул. Незалежності; вул. Межова; вул. Боброва; вул. Миколаївська; вул. Польова; вул. Гвардійська; вул. Індустріальна; в/м 12; мікро - район Будмаш; вул. Пирятинська; вул. Костянтинівська; вул. Михайлівська; | КП “Послуга” | 120 |  | травень-вересень |
|  | Всього за весняно-літній період |  | 2456 | 1304,77 |  |

*Примітка: підприємство-переможець конкурсних торгів.

| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул. Котляревського, 65А, 3 під.; вул. Ярмаркова, 51, 2 під.; вул. 1 Травня 87, 4 під.; вул. Пушкіна, 78, 4 під.; вул. Вокзальна, 44, 3 під.; вул. Вокзальна, 39, 4 під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 4,4 | І- ІV квартал |
| 2. | Ремонт вхідних дверей в 8 під’їздах: вул. Вавілова, 30, 5 під.; вул. Пушкіна, 78, 7 під.; в/м-12, буд. 155, 2,3 під.; вул. Вокзальна, 44, 2 під.; вул. Вавілова, 14; вул. Вавілова, 20; вул. Ярмаркова, 41/3, 5 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,3 | ІІ- ІV квартал |
| 3. | Ремонт східців: в/м-12, буд. 155, п. 1-5 під.; вул. Котляревського, 65А, 2 під.; вул. Вавілова, 14; вул. Ярмаркова, 41/1, 1 під.; вул. Костянтинівська, 109, 1 під. (підлога в тамбурі); вул. Ю.Коптєва, 60, 4 під. (вхідна площадка); вул. Вокзальна, 37, 4 під. (вхід у під’їзд); вул. Костянтинівська, 124, 1 під.; вул. Колективна, 14, 2 під.; вул. Костянтинівська, 122, 1 під.; в/м-12, буд. 157, 2 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 11,8 | І-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт оголовків димовенти-ляційних каналів: вул. Фабрична, 99А – 1шт в/м-12 буд. 94 – 2 шт в/м-12 буд. 151 – 2шт вул. Вокзальна, 37 – 2 шт вул. 1 Травня, 99 – 4 шт вул. Земська, 37 – 4шт вул. 1 Травня, 107 – 4 шт вул. 18 Вересня, 28 1 шт вул. Київська, 263 – 1 шт вул. Земська, 15 – 1 щт | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,9 | ІІ-ІІІ квартал |
| 5. | Улаштування перил: вул. Колективна, 14, 2 під. (на сходах); вул. 1Трвня, 107, 1 під. (у під’їзді); вул. Садова, 123, 4 під.; вул. Котляревського, 65А, 3 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 6,5 | ІV квартал |
| 6. | Заготівля пісчано-сольової суміші, 10,0 м3 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 11,3 | ІІІ квартал |
| 7. | Встановлення блоку захисту УБЗ – 301 на КНС № 2 ОС № 1 (1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 2,42 | ІІІ квартал |
| 8. | Котельня по вул. Костянтинівській, 110 Заміна тепломережі від ТК – 52 до будинку № 39 по вул. Вокзальній Ду – 89 мм Ду – 50 мм (32 м) | КП „ПТВП” |  | 18,46 | ІІІ квартал |
| 9. | Котельня по вул .Київській, 313 Встановлення водопідігрівача ( 1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 37,75 | ІІІ квартал |
| 10. | Заміна самопливного трубопроводу ø 350 для подачі стоків у первинні відстійники ОС № 2 (15 м) | КП „ПТВП” |  | 2,5 | ІІІ квартал |
| 11. | Заміна запірної арматури на системі опалення будинку № 28 по вул. 18 Вересня (зап. арм. Ø 40- 4 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,5 | ІІІ квартал |
| 12. | Заміна запірної арматури на системі опалення будинку № 150, в/м № 12 (зап. арм. Ø 20- 1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,04 | ІІІ квартал |
| 13. | Заміна запірної арматури та згонів на системі опалення будинку № 37 по вул. Вокзальній (зап. арм. Ø 20 — 8 шт., загони — 8 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,35 | ІІІ квартал |
| 14. | Ремонт системи опалення в будинку № 106 по вул. Польовій (зап. арм. Ø 20, 15 — 4 шт., загони — 4 шт., труба Ø 20 — 3 м) | КП „ПТВП” |  | 0,36 | ІІІ квартал |
| 15. | Ремонт системи опалення в будинку № 13 по вул. Індустріальній (зап. арм. Ø 20 — 4 шт., загони — 4 шт., труба Ø 20 — 4 м) | КП „ПТВП” |  | 0,32 | ІІІ квартал |
| 16. | Заміна трубопроводу та запірної арматури ХВП в будинку № 92 по вул. Гвардійській (труба Ø 76 - 4 м, труба Ø 32 — 5 м, запірна арматура Ø 32 — 3 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,85 | ІІІ квартал |
| 17. | Врізування запірної арматури на трубопроводі гарячого водопостачання в житловому будинку №313 по вул.Київська (запірна арматура - 1 шт., труба - 1м) | КП „ПТВП” |  | 0,352 | ІІІ квартал |
| 18. | Врізування запірної арматури на трубопроводі гарячого водопостачання в житловому будинку №73 по вул.Садова (запірна арматура - 2 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,204 | ІІІ квартал |
| 19. | Врізування запірної арматури на трубопроводі холодного водопостачання в житловому будинку №144 по вул.Київська (запірна арматура - 1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,186 | ІІІ квартал |
| 20. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: - Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по : - вул. Раскова - 480 м; - вул. Аерофлотська - 480 м; 2 –й пров. Амбулаторний - 480 м. - вул. Авіації (від вул. Раскова до вул. Перемоги) - 440 м. - Заміна ламп у світильниках: ЛОН 100 (4000 шт.*5,70 грн. = 22,8 тис. грн.); ДНАТ 150 (15 шт. * 150,00 грн.= 2,25 тис. грн. ) - Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту: - Розподільчий щит - 3 (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Коптєва); - Розподільчий щит - 4 (перехрестя вул. Київська – вул. Партизанська); - Розподільчий щит - 5 (вул. Густинська); - Розподільчий щит - 7 (перехрестя вул. Соборна – вул. Пушкіна); - Розподільчий щит - 8 (вул. Незалежності); - Розподільчий щит - 10 (вул. Київська, школа №1); - Розподільчий щит - 12 (вул. Босброда); - Розподільчий щит - 14 (пр. Фрунзе); - Розподільчий щит - 16 (перехрестя вул. Київська – вул. Червоноармійська); - Розподільчий щит - 17 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 19 (перехрестя вул. Садова – вул. Берегова); - Розподільчий щит - 20 (вул. Іванівська); - Розподільчий щит - 21 (вул. Миколаївська); - Розподільчий щит - 35 (перехрестя вул. Київська – вул. Козача); - Розподільчий щит - 37 (вул.Червоноармійська); - Розподільчий щит - 38 (перехрестя вул. Перемоги – вул. Шевченко); - Розподільчий щит - 40 (вул. Київська, р-н бібліотеки); - Розподільчий щит - 41 (пров. Андріївський); - Розподільчий щит - 43 (перехрестя вул. Ярмаркова – вул. Комсомольська); - Розподільчий щит - 51 (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Л. Українки); - Розподільчий щит - 54 (вул. Фабрична, школа № 13); - Розподільчий щит - 55 (вул. Галаганівська); - Розподільчий щит - 56 (вул. Козача); - Розподільчий щит - 57 (перехрестя вул. Київська – вул. Руська); - Розподільчий щит - 58 (перехрестя вул. Л. Толстого – вул. Залізничника); - Розподільчий щит - 63 (перехрестя вул. Гімназична – вул. Шевченка); - Розподільчий щит - 81 (вул. Іванівська – вул. Київська); - Розподільчий щит - 84 (вул. Фрунзе); - Розподільчий щит - 90 (пров. Сєрова); - Розподільчий щит - 92 (перехрестя вул. Раскова – вул. Авіації); - Розподільчий щит - 93 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 97 (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Дачна); - Розподільчий щит - 99 (вул. Гвардійська, автовокзал); - Розподільчий щит - 100 (перехрестя вул. Амбулаторна – вул. Тургенєва); - Розподільчий щит - 126 (перехрестя вул. Пархоменко – пров. Городній); - Розподільчий щит - 133 (вул. Чехова); - Розподільчий щит - 141 (вул. Київська, р-н лікарні); - Розподільчий щит - 142 (вул. Вавілова); - Розподільчий щит - 149 (вул. Котляревського); - Розподільчий щит - 199 (вул. Н.- Левицького); - Розподільчий щит - 222 (в/м-17); - Розподільчий щит - 224 (в/м-12); - Розподільчий щит - 227 (вул. Нафтовиків). | КП “Міськ-світло” | 375 |  | Протягом року постійно постійно постійно |
| 21. | Ремонт та підготовка техніки для роботи в осінньо-зимовий період: - перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування, заміна води в радіотарах на тосол, перевірка аккумуляторів: АП-17 (2 од.) ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ГАЗ-53 - перевірка гідравлічного обладнання, заміна масла в гідравлічній системі на зимове: АП-17 (2 од.) | КП “Міськсвітло” |  | 12 | До жовтня |
| 22. | Проведення ремонту для утеплення гаражів і побутових приміщень - утеплення вікон та дверей гаражів, побутових приміщень, фарбування, перевірка системи опалення та заміна кранів. | КП “Міськ-світло” |  | 8 | До жовтня |
| 23. | Обслуговування, ремонт світлофорних об’єктів по місту, проведення ревізії та чистка контролерів на світлофорних об’єктах: - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Андріївська); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Коптєва); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Садова); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Густинська – вул. Боброва). | КП “Міськ-світло” | 50 |  | постійно |
| 24. | Підготовка 8 одиниць спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період: - МТЗ -80 - ЗІЛ -131 РУМ - Екскаватор Комацу - Автогрейдер - Трактор Борекс – 2171 - Т-25 - Міні навантажувач Авант - ЗІЛ – 130 поливання вулиць міста солоною водою | КП „Послуга” |  | - | Протягом року |
| 25. | Заготівля протиожеледного матеріалу для ліквідації наслідків ожеледі 274 т | КП „Послуга” |  | - | листопад |
|  | Всього за осінньо-зимовий період |  | 425 | 135,49 |  |
|  | Всього |  | 2890 | 1440,26 |  |