ІНФОРМАЦІЯ

про виконання зауважень та пропозицій, доручень виборців, озвучених депутатами

на 23 сесії міської ради 7 скликання від 24 лютого 2017 року при розгляді питання «Різне»

| № | Прізвище, ім’я, по батькові депутата | Зміст зауважень, пропозицій | Зміст доручення | Виконавець | Інформація про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РОЖКО М.В. | Порушене питання щодо налаштування світлофора, який розташований у районі ЦТДЮ на перехресті вулиць Вокзальної та 1 Травня, у звичайний режим. | Виконати роботи з налаштування світлофора. | ШАПОВАЛ Є.Д. - директор КП “Міськсвітло”. | Працівниками КП «Міськсвітло» світлофор переведений у звичайний режим 20 березня 2017 року. |
| 2. | РОЖКО М.В. | Порушене питання щодо неналежного функціонування зливової каналізації біля залізничного мосту у мікрорайоні “Рокитний”. | Прочистити зливову каналізаційну мережу у зазначеному мікрорайоні. Тримати дане питання на постійному контролі. | КОТЛЯР Р.П. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. НІЯЗОВ Р.Ю. - директор КП “Послуга”. | Проблеми водовідведення пов'язані з конструктивними недоліками при будівництві ливневої каналізації та відсутністю оглядових колодязів. На даний час для вирішення зазначеної проблеми розглядається питання щодо будівництва нових ливневоприймальних колодязів в кількості 3 штук та заміни стічної труби. Орієнтовна вартість вказаних робіт становить близько 150 тис. грн. Кошти на проведення цих робіт виділені рішенням 25 сесії від 31 березня 2017 року. КП “Послуга” регулярно проводяться роботи з розчищення ливневоприймального жолоба та колодязів. |
| 3. | РОЖКО М.В. | Порушене питання щодо розробки схеми підтоплень на території міста, які виникають під час сильних дощів й танення снігу. | Визначити місця можливих підтоплень у місті. Розробити заходи з їх ліквідації. | КОТЛЯР Р.П. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. БАКУНОВ В.О. - начальник відділу з питань цивільного захисту та оборонної роботи міської ради. | Найбільш проблемними місцями під час масового танення снігу та опадів є низова частина міста Прилуки, а саме: нижні Кустівці, мікрорайон Сорочинці, район «Автовокзалу» та біля залізничного мосту в мікрорайоні Рокитний. КП «Послуга» регулярно здійснюються роботи з розчищення колодязів закритої ливневої каналізації та проблемних ділянок відкритої ливневої каналізації. Проведено заміну ливневих решіток та люків колодязів. Рішенням 25 сесії 7 скликання від 31 березня 2017 року виділені кошти у сумі 150 тис. грн. для проведення робіт з ліквідації підтоплення біля залізничного мосту в мікрорайоні Рокитний. У перспективі КП “Послуга” заплановано проведення робіт у районі ставка накопичувача поблизу «Автовокзалу» з відкачуванням води та поліпшення дренажних якостей об'єкта. Для вирішення зазначеного питання у мікрорайоні Сорочинці планується розробка та розчищення локальних елементів водовідведення (труб та водовідвідних каналів). |
| 4. | РОЖКО М.В. | Порушене питання щодо необхідності виконання додаткових робіт з ремонту даху приміщення ДЮСШ. | Розглянути питання. Вжити заходи з ліквідації протікань даху. Надати відповідь депутату. | КОТЛЯР Р.П. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. ЯЩЕНКО А.М. - начальник управління капітального будівництва міської ради. | На даний час ремонтно-будівельні роботи з улаштування додаткових вентиляційних отворів (прорізів) у цегляних стінах фронтонів завершені підрядною організацією за свій рахунок. Проводиться візуальний моніторинг за можливим утворенням конденсованої вологи. У разі подальшого виявлення випадків утворення конденсованої вологи підрядна організація виконає ремонтні роботи з усунення недоліків. |
| 5. | ГАВРИШ О.М. | Порушене питання щодо пошкодження твердого покриття біля буд. 152 у в/м 12 під час проведення ремонтних робіт тепломережі. | Відновити тверде покриття за вказаною адресою спільно з власником магазину. | КОТЛЯР Р.П. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. ГАВРИШ А.А. - директор КП “Прилукитепловодопостачання” | Виконання робіт із відновлення твердого покриття біля зазначеного будинку будуть проведені у третьому кварталі 2017 року. |
| 6. | ГАВРИШ О.М. | Порушене питання щодо заміни вхідних дверей або демонтажу батареї опалення у 2 під'їзді буд. 151 у в/м 12. | Вивчити питання. Внести пропозиції. Надати відповідь депутату. | КОТЛЯР Р.П. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. | Батарея опалення у 2 під'їзді буд. 151 у в/м 12 працює та знаходиться у належному стані. Заміна вхідних дверей даного під’їзду буде виконана працівниками КП “Прилукижитлобуд” у квітні 2017 року. Заміна вхідних дверей на нові металеві можлива за умови придбання необхідних матеріалів за кошти мешканців під’їзду вказаного будинку. |
| 7. | КІЧА В.В. | Порушене питання щодо проведення обстеження вул. Партизанської, вул. Шкоропада та вул. Перемоги з метою встановлення категорії вулиць і доріг. | Провести обстеження, встановити категорію зазначених вулиць і доріг. Надати відповідь депутату. | КОТЛЯР Р.П. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. СОЗІНОВ О.С. - начальник управління житлово — комунального господарства міської ради. | Встановлено, що відповідно до ДБН 360-92** “Містобідування. Планування і забудова міських і сільських поселень” вул. Партизанська, вул. Шкоропада та вул. Перемоги відносяться до вулиць і доріг місцевого значення. |
| 8. | КІЧА В.В. | Порушене питання щодо закриття проїзду через арку, яка розташована у центральній частині міста. | Розглянути питання. Внести пропозиції. Надати відповідь депутату. | КОТЛЯР Р.П. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. | З метою недопущення проїзду та недопущення руйнування недобудованої арки, комунальне підприємство «Послуга» здійснило заходи щодо закриття проїзду шляхом встановлення бетонних елементів. |
| 9. | РУДЕНКО І.Г. | Порушене питання щодо стихійної торгівлі у мікрорайоні 273 кварталу (БАМ) біля магазину “Космос” | Розглянути питання та вжити відповідні заходи. | СИВЕНКО О.І. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. ІВАНИК М.М. - начальник КП “Муніципальна поліція”. | Відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради від 19 лютого 2013 року № 84 “Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою міста Прилуки” та від 18 лютого 2014 року № 76 “Про затвердження схем дислокації нестаціонарних об'єктів сезонної торгівлі на території міста” вищевказане місце не передбачене для здійснення виїзної, виносної чи іншої торгівлі. |
| 10. | КАШПУР І.В. | Порушене питання щодо неналежного зовнішнього освітлення вул. Партизанської, вул. Шкоропада та вул. Квашинської. | Розглянути питання. Вжити заходи щодо відновлення зовнішнього освітлення на зазначених вулицях. Надати відповідь депутату. | ШАПОВАЛ Є.Д. - директор КП “Міськсвітло”. | 20 березня 2017 року КП «Міськсвітло» виконані роботи з відновлення зовнішнього освітлення зазначених вулиць. |
| 11. | КАШПУР І.В. | Порушене питання щодо неналежного стану залізничного переїзду по вул. Пирятинській. | Звернутися до керівництва залізничної станції Прилуки щодо вжиття відповідних заходів для вирішення порушеного питання. | КОТЛЯР Р.П. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. СОЗІНОВ О.С. - начальник управління житлово — комунального господарства міської ради. | Керівництву Прилуцької дистанції колії направлено лист щодо вжиття відповідних заходів для вирішення порушеного питання. |
| 12. | АНІЩЕНКО А.Ю. | Порушене питання щодо встановлення великих вуличних світильників на Театральній площі. | Розглянути питання. Внести пропозиції. Надати відповідь депутату. | КОТЛЯР Р.П. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. ТЕСЛЕНКО В.М. - начальник управління містобудування та архітектури міської ради. | Установлення великих вуличних світильників на Театральній площі не передбачено проектом реконструкції площі. У 2017 році планується провести ремонт існуючої мережі освітлення та заміну ламп на світлодіодні. |
| 13. | АНІЩЕНКО А.Ю. | Порушене питання щодо заміни вікон та дверей у приміщенні МБК. | Розглянути питання. Внести пропозиції. Надати відповідь депутату. | ЯЩЕНКО А.М. - начальник управління капітального будівництва міської ради. | Управлінням капітального будівництва міської ради проведено обстеження даного приміщення та надано пропозиції щодо заміни: 54 вікон, 3 дверей центрального входу, 2 дверей касового відділу, 2 дверей фойє, 1 дверей каси та 12 дверей аварійних виходів. Дане питання буде розглянуто при наявності фінансового ресурсу міського бюджету. |
| 14. | МАЗУРЕНКО В.Г. | Порушене питання щодо дольової участі підприємців міста у фінансуванні робіт з ремонту дорожнього покриття та тротурів. | Розглянути питання. Внести пропозиції. Надати відповідь депутату. | КОТЛЯР Р.П. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. СИВЕНКО О.І. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. | Рішенням міської ради (19 сесія 7 скликання) від 29 листопада 2016 року № 6 “Про затвердження Плану діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік” включено проект регуляторного акта рішення виконавчого комітету “Про затвердження Положення про порядок залучення суб'єктів господарювання до утримання прилеглих до їх будівель і споруд торговельного та соціально-культурного призначення”, метою якого є забезпечення утримання суб'єктами господарювання прилеглих територій до їх будівель і споруд торговельного та соціально-культурного призначення. |
| 15. | ПРАВОСУД О.М. | Порушене питання щодо встановлення вагових комплексів на в'їздах у місто з метою контролю за габаритно-ваговими характеристиками вантажів при автоперевезеннях. | Розглянути питання. Внести пропозиції. Надати відповідь депутату. | КОТЛЯР Р.П. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. | Для придбання та обслуговування вагового комплексу необхідні кошти в сумі близько 500 тис.грн. У зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом міського бюджету придбання вагових комплексів не є пріоритетним. |
| 16. | ДУДЕНОК О.М. | Порушене питання щодо відновлення покриття по вул. Ярмарковій, 41/7 після проведення ремонту тепломережі. | Відновити покриття за вказаною адресою. | ГАВРИШ А.А. - директор КП “Прилукитепловодопостачання” | Покриття по вулиці Ярмарковій, 41/7 після проведення ремонту комунікацій КП “Прилукитепловодопостачання” відновлено. |
| 17. | ДУДЕНОК О.М. | Порушене питання щодо теплоізоляції труб, які розташовані у підвалі будинку по вул. Ярмарковій, 41/4. | Вжити необхідні заходи для вирішення даного питання. | ГАВРИШ А.А. - директор КП “Прилукитепловодопостачання” | Роботи з теплоізоляції трубопроводів у підвалі будинку №41/4 по вулиці Ярмарковій включено в план поточного ремонту на 2017-2020 роки. |
| 18. | ДУБРОВСЬКИЙ І.В. | Порушене питання щодо забруднення прилеглої території ТОВ “Прилуцьке хлібоприймальне підприємство” відходами від діяльності (шолухою від зерна кукурудзи та пилом). | Звернутися до керівництва даного підприємства щодо вирішення зазначеного питання. Надати депутату інформацію щодо вжиття заходів. | КОТЛЯР Р.П. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. БОЙЧЕНКО А.Г. - головний спеціаліст санітарно — екологічного контролю міської ради. | Депутату надано копії матеріалів, наданих директором ТОВ “Прилуцьке хлібоприймальне підприємство”. |

Секретар міської ради											А.В.ШАМРАЙ