# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### Р І Ш Е Н Н Я

| 13 червня 2017 року |  | м. Прилуки | № | 205 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про підготовку навчальних закладів

міста Прилуки до роботи в новому

2017-2018 навчальному році

Відповідно до пункту 1 частини „а” статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень міської ради: (двадцять перша сесія 
сьомого скликання) від 23 грудня 2016 року № 23 „Про бюджет міста на 2017 рік” та (двадцять третя сесія сьомого скликання) від 24 лютого 2017 року № 8 „Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 23 „Про бюджет міста на 2017 рік” (двадцять перша сесія сьомого скликання)”, розглянувши службову записку начальника управління освіти міської ради ВОВКА С.М. про заходи по підготовці навчальних закладів міста Прилуки до роботи в новому 2017-2018 навчальному році, з метою забезпечення організованого початку 2017-
2018 навчального року виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити заходи по підготовці навчальних закладів міста Прилуки до роботи в новому 2017-2018 навчальному році (додаються).

2.	Управлінню освіти міської ради (ВОВК С.М.), управлінню житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.), управлінню капітального будівництва міської ради (ЯЩЕНКО А.М.) забезпечити виконання заходів.

3.	Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ФЕСЕНКО Т.М. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання у серпні 
2017 року.

Міський голова							О.М.ПОПЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
								Рішення виконавчого комітету

13 червня 2017 року № 205

ЗАХОДИ

по підготовці навчальних закладів міста Прилуки до роботи 
в новому 2017-2018 навчальному році

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подати на затвердження мережу навчальних закладів | 31.08.2017 | Управління освіти міської ради |
| 2. | Охопити дітей дошкільною освітою до 82 % | 01.09.2017 | Управління освіти міської ради |
| 3. | Охопити позашкільною освітою 74 % дітей 5-18 років | 15.09.2017 | Управління освіти міської ради |
| 4. | Провести поточні ремонти в усіх навчальних закладах | 08.08.2017 | Керівники загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів |
| 5. | Провести поточний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 імені Сергія Гордійовича Шовкуна в місті Прилуки Чернігівської області | До 31.08.2017 | Управління освіти міської ради, директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 імені Сергія Гордійовича Шовкуна |
| 6. | Провести ремонт мережі водопостачання ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 від приміщення по вулиці Земській, буд.36 до приміщення майстерні в місті Прилуки Чернігівської області | До 31.08.2017 | Управління освіти міської ради, директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 |
| 7. | Виконати поточний ремонт стелі у класній кімнаті ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 в місті Прилуки Чернігівської області | До 31.08.2017 | Управління освіти міської ради, директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 |
| 8. | Провести капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 по вулиці Земській, буд.36 в місті Прилуки Чернігівської області | До 01.08.2017 | Управління капітального будівництва міської ради |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Виготовити проектно-кошторисну документацію по об’єкту „Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Дитячо-юнацької спортивної школи по вул.Пушкіна, 104-А в м.Прилуки Чернігівської області” з поданням та проходженням експертизи | До 01.08.2017 | Управління капітального будівництва міської ради |
| 10. | Продовжити будівництво ІІ корпусу гімназії № 1 імені Георгія Вороного по вулиці Київській, 190 в м.Прилуки Чернігівської області за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні міського бюджету | До 31.12.2017 | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління капітального будівництва міської ради |
| 11. | Продовжити роботу по впровадженню проекту „НЕФКО” по енергозбереженню в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського, ДНЗ № 9 | До 31.12.2017 | Управління капітального будівництва міської ради |
| 12. | Випробувати на щільність систему опалення у всіх навчальних закладах | 01.08.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 13. | Скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального періоду | 21.09.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 14. | Провести перевірку димвентканалів в котельнях навчальних закладів | 14.09.2017 | Управління освіти міської ради |
| 15. | Провести ремонти газових котелень НВК № 15; ДНЗ №№ 10, 19; ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 9, 13; ЦТДЮ | 01.10.2017 | Управління освіти міської ради |
| 16. | Провести навчання правилам БСГУ операторів газових котелень | 18.09.2017 | Управління освіти міської ради |
| 17. | Виконати повірку засобів обліку | 18.10.2017 | Управління освіти міської ради |