# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### Р І Ш Е Н Н Я

| 10 квітня 2018 року |  | м. Прилуки | № | 126 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження заходів по роботі

підприємств житлово-комунального

господарства міста Прилуки у весняно-

літній період 2018 року та підготовці

до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років

Відповідно до підпункту 1 пункту „а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, з метою забезпечення належної організації роботи підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2018 року та підготовки житлового фонду, комунальних об’єктів, інженерних мереж підприємств комунальної сфери міста до функціонування в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити заходи по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2018 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років (додаються).

2.	Комунальному підприємству „Телекомпанія „Прилуки” (ПАВЛЮТІНА І.М.) за поданням управління житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.) висвітлювати діяльність підприємств житлово-комунального господарства в частині виконання затверджених заходів.

3.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради КОТЛЯРА Р.П. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання у серпні 
2018 року.

Міський голова								О.М.ПОПЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

10 квітня 2018 року № 126

ЗАХОДИ

по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2018 року та підготовці до осінньо-зимового періоду

2018-2019 років

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Обсяги фінансування, тис.грн | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти міського бюджету | Власні кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2018 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул. Колективна, 3 2-А, кв. 12; вул. 1 Травня, 107-Б, кв. 18; в/м № 12, буд. 5, кв. 3; вул. Земська, 2, кв. 5, 24; вул. Костянтинівська, 156-Б, кв. 43; вул. Київська, 230-А, кв.32; вул. Київська, 170, кв.21; в/м № 12, буд.81, кв.17; вул.18 Вересня, 31, 2 п.; вул. Соборна, 125; вул. Костянтинівська, 265, кв.8 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 38,8 | І-ІV квартали |
| 2. | Ремонт вимощення: вул. Польова, 112, 2, 5 п.; в/м № 12, буд. 152; вул. Пушкіна, 76, 78; вул. Котляревського, 65, 65-А; в/м № 12, буд. 37; в/м № 12, буд. 153, 1 п.; вул. Садова, 94; в/м № 12, буд. 107, 1 п.; вул. Індустріальна, 7; вул. Індустріальна, 13; вул. Земська, 39; вул. 18 Вересня, 25; вул. Фабрична, 62; вул. Саксаганського, 3; вул. Перемоги, 163 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 50,3 | ІІ-ІІІ квартали |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул. Київська, 174, 1 п.; вул. Вавілова, 25-А, 1 п.; вул. Ярмаркова, 41/4, 4 п.; вул. Київська, 263, 1 п.; вул. Садова, 94; вул. Юрія Коптєва, 4, 2 п.; вул. Київська, 235; вул. Костянтинівська, 96, 1 п. вул. Київська, 144, 1, 2 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 13,5 | ІІ-ІІІ квартали |
| 4. | Ремонт тамбурів, козирків: вул. Земська, 3, 3 п. (опора); вул. Олега Кошового, 8, 2 п. (козирок); вул. Садова, 64, 1 п. (тамбур); вул. Саксаганського, 9, 2 п. (навіс, вхід); в/м № 12, буд. 96, 1 п. (козирок); вул. Вокзальна, 3, 1, 3, 4 п.; вул. Гвардійська, 92, 2 п.; вул. Котляревського, 65 А, 2, 3 п.; вул. Польова, 106, 2 п.; вул. Пушкіна, 78, 3 п.; вул. Київська, 313, 1 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 30,7 | ІІ-ІІІ квартали |
| 5. | Поточний ремонт під’їздів 58 од.: вул. Костянтинівська, 110, 1, 2 п.; вул. 1 Травня, 73, 3, 5, 6 п.; вул. Польова, 104, 5, 8 п.; вул. Пушкіна, 76, 1 п.; вул. Ярмаркова, 49, 2 п.; вул. Ярмаркова, 51, 1 п.; вул. Соборна, 40, 5 п.; вул. Київська, 279, 1 п.; вул. Ярмаркова, 41/4, 4 п.; вул. Садова, 70, 4 п.; вул. Саксаганського, 4, 1 п.; вул. Олега Кошового, 6; вул. Костянтинівська, 122, 1, 2 п.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 264,5 | ІІ-ІV квартали |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в/м № 12, буд. 80, 1 п.; в/м № 12, буд. 90, 2 п.; вул. 1 Травня, 97, 4 п.; в/м № 12, буд. 107, 4 п.; в/м № 12, буд. 150, 3 п.; вул. Садова, 64, 1, 5 п.; вул. Незалежності, 78, 5 п.; вул. Польова, 108, 1 п.; вул. Польова, 112, 2 п.; вул. Земська, 3, 1, 3 п.; вул. Садова, 94, 1 п.; вул. Костянтинівська, 199-Ж, 4 п.; вул. Вокзальна, 3, 1 п.; вул. Садова, 100, 1 п.; вул. Земська, 49, 1 п.; вул. Польова, 110, 2 п.; вул. Саксаганського, 9, 1 п.; вул. Київська, 144, 1 п.; вул. Ярмаркова, 70, 2 п.; вул. Київська, 216, 1, 4 п.; вул. Миколаївська, 117, 1, 7 п.; пров. 8 Березня, 33-а, 2 п.; вул. Вавілова, 26, 3 п.; в/м № 12, буд. 29, 1 п.; вул. Костянтинівська, 199-Г, 2 п.; вул. Вокзальна, 29, 2 п.; вул. 18 Вересня, 25, 2 п.; вул. Гвардійська, 92, 13 п.; вул. Ракітна, 39, 1 п.; вул. Гвардійська, 98, 5 п.; вул. Миколаївська, 114, 3 п.; вул. 1 Травня, 107-А, 1 п.; в/м № 12, буд. 1, 1, 2 п.; вул. Садова, 110, 2 п.; вул. Вавілова, 28, 2 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартали |
| 6. | Ремонт м’якої покрівлі на 66 будинках: вул. 1 Травня, 97, кв. 68, 4 п. (сходова); вул. Костянтинівська, 199-Г, кв. 147; вул. 1 Травня, 87, кв. 52, 53; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 280,8 | ІІ-ІV квартали |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул. 1 Травня, 111, кв. 20; вул. Тургенєва, 32, кв. 14; вул. Гімназична, 104, кв. 72, 104, 117, 118; вул. Земська, 3, кв. 15; вул. Земська, 37, кв. 64; вул. Земська, 39, кв. 15; вул. Земська, 49, кв. 15, 66, 68, 75, 79, 152, 154; вул. Київська, 279, кв. 33, 34, 35; вул. Костянтинівська, 122, кв. 48, 49; вул. Костянтинівська, 96, кв. 14, 64, 88, 89; вул. Миколаївська, 117, кв. 49, 105, 2 п. (сходова); вул. Миколаївська, 140, кв. 20, 1 п. (сходова); вул. Незалежності, 78, кв. 52, 54; вул. Юрія Коптєва, 4, кв. 17, 37; вул. Садова, 110, кв. 48; вул. Садова, 70, кв. 74; вул. Садова, 98-А, кв. 17, 37; вул. Пушкіна, 78, кв. 74, 117, 119; вул. Котляревського, 65-А, кв. 58; вул. Котляревського, 65, кв. 67, 68; вул. Петропавлівська, 76, кв. 120; вул. Петропавлівська, 84, кв. 20; вул. Перемоги, 163, кв. 14, 15, 25; вул. Ярмаркова, 41/1, кв. 18, 78; вул. Ярмаркова, 41/4, кв. 63, 5 п. (сходова); вул. Гвардійська, 88/2, кв. 29, 49; | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартали |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул. Гвардійська, 92, кв. 24, 59, 60, 95; вул. Індустріальна, 13, кв. 35; вул. Польова, 102-А, кв. 14, 18, 19, 33, 34, 67, 70; вул. Польова, 110, кв. 89; вул. Польова, 112, кв. 25, 67; вул. 18 Вересня, 28, кв. 19, 20, 28, 29, 55; вул. Олега Кошового, 8, кв. 19; вул. Польова, 106, кв. 15, 34, 45, 69, 70, 4 п. (сходова); вул. Польова, 104, кв. 87, 120, 137, 138, 139, 140; вул. Польова, 102, кв. 17, 34, 49, 50, 70; вул. Гвардійська, 94, кв. 15, 97; вул. Гвардійська, 96, кв. 13; вул. Ярмаркова, 41/7, кв. 67; вул. Ярмаркова, 41/5, кв. 34, 50, 97, 99; вул. Ярмаркова, 41/3, кв. 98, 4 п. (сходова); вул. Юрія Коптєва, 37, кв. 13, 19, 64; вул. Юрія Коптєва, 5, кв. 14, 33; вул. Юрія Котпєва, 10, кв. 106; вул. Костянтинівська, 98-А, кв. 9, 10, 19, 28, 30; вул. Костянтинівська, 98, кв. 25, 26, 56; вул. Костянтинівська, 120, кв. 13, 25; вул. Костянтинівська, 117, кв. 11, 14, 104, 105, 116, 117; вул. Костянтинівська, 115, кв. 28; вул. 1 Травня, 48-А, кв. 96 (балкон); в/м № 12, буд. 146, кв. 40; в/м № 12, буд. 150, кв. 35; в/м № 12, буд. 152, кв. 112; в/м № 12, буд. 153, кв. 30; | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартали |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в/м № 12, буд. 154, кв. 24, 40; в/м № 12, буд. 157, кв. 87; вул. Юрія Коптєва, 35, кв.14, 24, 25; вул. Юрія Коптєва, 58, кв. 59; вул. Юрія Коптєва, 60, кв. 30; вул. Садова, 64, кв. 89, 90, 148, 149, 4 п (сходова); вул. Соборна, 40, кв. 19; вул. Індустріальна, 7-А, кв. 56; вул. Костянтинівська, 199-Б, кв. 48 | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартали |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 516 п/м на 10 будинках: вул. Фабрична, 99-А; в/м № 12, буд. 148; в/м № 12, буд. 152; вул. Олега Кошового, 8; вул. Земська, 49; вул. Фабрична, 130-А; в/м №12, буд. 1; в/м № 12, буд. 80; в/м № 12, буд. 82; в/м № 12, буд. 12 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 40,8 | ІІ-ІІІ квартали |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків біля 7 будинків: вул. Котляревського, 65-А, 1 п.; в/м № 12, буд. 154, 2 п.; вул. Петропавлівська, 76; вул. Костянтинівська, 199-Б, 1 п.; вул. Польова, 100, 5 п.; вул. Пушкіна, 76, 78; вул. Польова, 102-А, 4 п. Обслуговування дитячих ігрових майданчиків: 1. Міський пляж (вул. Незалежності). 2. Територія міського Будинку культури (вул. Юрія Коптєва, 28). 3. Територія ЗОШ № 9 | КП „Прилуки-житлобуд” | 100,0 | 8,2 | ІІ-ІІІ квартали |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | (пров. Фізкультурника, 24). 4. Територія ДЮСШ (вул. Пушкіна, 104-А). 5. Військове містечко № 12, буд. 157. 6. 273 квартал, вул. Польова, 106. 7. Вул. Білецького-Носенка (за КП „Послуга”). 8. Паркова зона біля ЗОШ № 13. 9. Прилегла територія по вул. Київській, напроти колишньої школи № 8 (вул. Київська). 10. Прилегла територія до існуючого спортивного майданчика по вул. Вавілова, 26-28. 11. Територія біля Прилуцької метеостанції (пров. Гетьмана Сагайдачного, 22). 12. Двір будівлі комітету самоорганізації населення № 5 Плискунівського мікрорайону (вул. Київська, 473). 13. Територія біля Кустівської церкви (вул. Петропавлівська). 14. Парк Центру творчості дітей та юнацтва (вул. 1 Травня, 80). 15. Вул. Іоасафа Бєлгородського, 31. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІІІ квартали |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: в/м № 12, буд. 37; вул. Садова, 94; вул. Індустріальна, 7; вул. Вокзальна, 37; вул. Вокзальна, 55; вул. Київська, 235; в/м № 12, буд. 29 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 40,3 | ІІ-ІІІ квартали |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення: вул. Садова, 108; вул. Ракітна, 39, 2 п.; вул. Костянтинівська, 134-А, 1 п.; вул. Гвардійська, 88/2; вул. Юрія Коптєва, 58, 2 п.; вул. Галаганівська, 33, 1 п.; вул. Костянтинівська, 199-Ж (водостічні труби); вул. Костянтинівська, 124, 2, 3 п.; вул. Київська, 279 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 12,1 | ІІ-ІІІ квартали |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 229 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | І-ІV квартали |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 26059 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартали |
| 13. | Ремонт панельних швів: вул. Котляревського, 65 А, кв. 30; вул. Гімназична, 104, кв. 17; вул. 1 Травня, 113, кв. 69; вул. Пушкіна, 76, кв. 15; вул. Пушкіна, 78, кв. 67, 97, 103, 117, 119; в/м № 12, буд. 153, кв.13, 18, 30, 36, 41, 46, 49, 52, 55, 58, 60; в/м № 12 ,буд. 154, кв. 58, 64, 67; в/м № 12 , буд. 155, кв. 1, 19, 22, 25, 31, 50, 54, 58, 63, 64, 65, 67; в/м № 12, буд. 156, кв. 13, 28, 38, 40; в/м № 12 ,буд. 157, кв. 36, 42, 74, 89, 114, 117, 147, 150, сходова клітина, під. 1, 2, 3, 4 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 150 | ІІ-ІV квартали |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Накриття кришками люків: водопровідних колодязів - 10 шт.; каналізаційних колодязів - 20 шт.; теплових камер - 2 шт. | КП „ПТВП” |  | 21,6 24,6 2,7 | І-ІІІ квартали |
| 15. | Котельня по вул. Костянтинівській, 110. Заміна тепломережі ГВП від ТК38а до вводу у житловий будинок № 115 по вул. Костянтинівській (Ду – 50 мм, Ду – 63 мм) довжиною 30 м | КП „ПТВП” |  | 17,29 | ІІ квартал |
| 16. | Заміна резервного кабелю живлення КНС №3 по вул. Тургенєва 150 м | КП „ПТВП” |  | 13,39 | ІІ квартал |
| 17. | Заміна тепломережі від ТК 3А до вводу у житловий будинок № 5 по вул. Вокзальній (Ду 133 мм) довжиною 20 м | КП „ПТВП” |  | 15,94 | ІІ квартал |
| 18. | Заміна тепломережі ГВП від ТК 1 до вводу у житловий будинок № 112 по вул. Польовій (Ду 57 мм) довжиною 60 м | КП „ПТВП” |  | 28,85 | ІІ квартал |
| 19. | Заміна ділянок трубопроводу опалення, заміна засувки, „Батерфляй” діаметром 80 мм, врізування запірної арматури в житловому будинку № 49 по вул. Земській | КП „ПТВП” |  | 7,1 | ІІ квартал |
| 20. | Заміна запірної арматури у житловому будинку № 78 по вул. Пушкіна | КП „ПТВП” |  | 0,42 | І квартал |
| 21. | Заміна запірної арматури на стояках холодного водопостачання у житловому | КП „ПТВП” |  | 0,21 | І квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | будинку № 150 у в/м № 12 |  |  |  |  |
| 22. | Заміна запірної арматури на стояках холодного водопостачання у житловому будинку № 152 у в/м № 12 | КП „ПТВП” |  | 0,48 | ІІ квартал |
| 23. | Заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин в житловому будинку № 3 по вул. Вокзальній | КП „ПТВП” |  | 0,98 | ІІ квартал |
| 24. | Заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин у житловому будинку № 107 Б по вул. 1 Травня | КП „ПТВП” |  | 0,48 | І квартал |
| 25. | Заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин у житловому будинку № 111 по вул. 1 Травня | КП „ПТВП” |  | 0,48 | І квартал |
| 26. | Заміна трубопроводів холодного водопостачання у житловому будинку № 46 по вул. Вокзальній | КП „ПТВП” |  | 0,7 | ІІ квартал |
| 27. | Заміна кранів на стояках холодного водопостачання у житловому будинку № 107 Б по вул. 1 Травня | КП „ПТВП” |  | 0,31 | ІІ квартал |
| 28. | Заміна трубопроводів та запірної арматури на стояках холодного водопостачання у житловому будинку № 84 по вул. Петропавлівській | КП „ПТВП” |  | 0,22 | ІІ квартал |
| 29. | Заміна трубопроводів та запірної арматури на стояках холодного водопостачання у житловому будинку № 41/1 по вул. Ярмарковій | КП „ПТВП” |  | 0,35 | ІІ квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста: - вул. Спартака - 640 м; - вул. 18 Вересня - 200 м; - вул. Молодіжна - 100 м; - 1, 2, 3 пров. Молодіжні; Модернізація вуличного освітлення по вулицях міста: в’їзд Козачий; в’їзд Андріївський; в’їзд Тупий; вул. Коробова; вул. Боброва (від вул. Набережної до вул. Густинської); вул. Ковалевської (від буд. № 49 до буд. № 88); вул. Замостянська; 1, 2, 3, 4 пров. Замостянський; 2-й в’їзд Береговий; вул. Берегова Рута; вул. Шевченка (до річки Удай); 1, 2, 3 в’їзди Гетьмана Сагайдачного; вул. Зінкевича та пров. Зінкевича; вул. Набережна; в’їзд Гоголя; вул. Кооперативна; 2-й в’їзд Гвардійський; 2-й пров. Богунський; вул. Поліни Осипенко; вул. Богдана Хмельницького; вул. Авіації. Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту (43 шт.) | КП „Міськсвітло” | 306,6 816,2 |  | Протягом року Постійно |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31. | Підготовка автотранспорту до щорічного ТО – перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування: АП-17 (2 од.), ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ГАЗ-53; - перевірка гідравлічного обладнання: АП-17 (2 од.) | КП „Міськсвітло” |  | 6,3 | Червень |
| 32. | Обслуговування, ремонт світлофорних об’єктів по місту, проведення ревізії та чистки контролерів на світлофорних об’єктах: - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Андріївська); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Юрія Коптєва); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Гімназична); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Котляревського); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Перемоги); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Котляревського); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Гімназична); | КП „Міськсвітло” | 60,3 |  | Постійно |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Вокзальна); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Вокзальна); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Садова); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Гімназична); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Перемоги); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Густинська – вул. Боброва) | КП „Міськсвітло” |  |  | Постійно |
| 33. | Косіння трави по вулицях міста (400 га) | * | 700 |  | ІІ-ІІІ квартали |
| 34. | Видалення аварійних та сухостійних дерев | * | 1000,218 |  | Протягом року |
| 35. | Проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста за результатом обстеження та обліку постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами у місті Прилуки | КП „Послуга” | 102,5 |  | Березень-листопад |
| 36. | Малярні роботи: - фарбування металевих урн; - фарбування лавок; - фарбування автобусних зупинок; - фарбування стовпчиків тротуарних металевих; - фарбування пам’ятників; - фарбування мостів; - вапняне фарбування бордюр, | КП „Послуга” | 50 |  | Квітень, травень, вересень |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | стовпів, електроопор |  |  |  |  |
| 37. | Облаштування зупинок (4 шт.) | КП „Послуга” | 100 |  | ІІ-ІІІ квартали |
| 38. | Утримання вулиць і доріг міста (облаштування доріг, ремонт щебеневих основ) по дорогах та перехрестях Грейдування: (згідно з переліком, наданим комітетами самоорганізації населення) | КП „Послуга” | 350 |  | ІІ-ІІІ квартали |
| 39. | Послуги каналізаційні: - розчищення ливневої каналізації відкритого та закритого типу; - розчищення дощоприймальних колодязів; - розчищення спецавтомобілем (гідродинамічним авто); - водовідвід із траншей (мотопомпа) | КП „Послуга” | 140 |  | Протягом року |
| 40. | Нанесення дорожньої розмітки | КП „Послуга” | 150 |  | Травень-вересень |
|  | Всього за весняно-літній період |  | 3875,82 | 1072,4 |  |

| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул. 18 Вересня, 25 (підвал/котельня); вул. Юрія Коптєва, 35, 1 п.; вул. Юрія Коптєва, 37, 1 п.; вул. 1 Травня, 73, 3, 5, 6 п.; вул. Київська, 216, 1 п.; вул. Київська, 313, 3 п.; вул. Костянтинівська, 110, 1 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 6,4 | І- ІV квартали |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Ремонт вхідних дверей в 8 під’їздах: в/м № 12, буд. 107, 3, 4 п.; в/м № 12, буд. 146, 1, 2 п.; в/м № 12, буд. 147, 3 п.; в/м № 12, буд. 80, 1, 2 п.; вул. Гвардійська, буд. 96, 6 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 10,3 | ІІ-ІV квартали |
| 3. | Ремонт східців: вул. Юрія Коптєва, 3, 3 п.; вул. Садова, 94, 1 п.; вул. Івана Скоропадського, 102, 6 п.; вул. Ярмаркова, 41/4, 1 п.; вул. 1 Травня, 107-А, 1 п.; вул. 1 Травня, 73, 3 п.; вул. Вокзальна, 36, 1 п.; вул. Котляревського, 65 А, 2 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 12,8 | І-ІІІ квартали |
| 4. | Ремонт оголовків димовентиляційних каналів: вул. Садова, 94 – 3 шт.; в/м № 12, буд. 150 – 2 шт.; вул. Фабрична, 130-А – 2 шт.; вул. Миколаївська, 114 – 2 шт.; вул. Юрія Коптєва, 37 – 3 шт.; вул. Київська, 263 – 2 шт.; вул. Костянтинівська, 107, 109 – 2 шт.; вул. Котляревського, 70 – 1 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 10,9 | ІІ-ІІІ квартали |
| 5. | Улаштування перил: вул. Івана Скоропадського, 102, 4 п.; вул. 18 Вересня, 30, 7 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,5 | ІV квартал |
| 6. | Заготівля піщано-сольової суміші, 10,0 м3 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 20,3 | ІІІ квартал |
| 7. | Обслуговування згідно ППР: - газового обладнання котелень; - тепломеханічного обладнання котелень та теплових пунктів; - електрообладнання котелень, міні-котелень, - обладнання ВНС, КНС, ОС№2 та артсвердловин | КП „ПТВП” |  | 34 | Протягом року |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Заміна кабеля живлення на свердловині № 1 по вул. Незалежності, 59 (210 м) | КП „ПТВП” |  | 18,72 | ІІ-ІІІ квартали |
| 9. | Ремонт каналізаційних колодязів (25 шт.) | КП „ПТВП” |  | 25,13 | Протягом року |
| 10. | Ремонт водопровідних колодязів (12 шт.) | КП „ПТВП” |  | 12,1 | Протягом року |
| 11. | Заміна тепломережі від ТК 5 до ТК 6 біля будівлі по вул. Вокзальній, 6 Ду-133 мм (20 м) | КП „ПТВП” |  | 9,95 | ІІІ квартал |
| 12. | Заміна водопровідної мережі по 2-му провулку Андріївському Ду-40 мм (90 м) | КП „ПТВП” |  | 14,99 | ІІІ квартал |
| 13. | Фарбування газопроводу в котельні Прилуки-Варва-Срібне-Обухове-1 км (550 м) | КП „ПТВП” |  | 6,61 | ІІІ квартал |
| 14. | Ремонт даху КНС № 8 по вул. Богунській, 14/3 (40 кв.м) | КП „ПТВП” |  | 17,23 | ІІІ квартал |
| 15. | Заміна ділянок трубопроводу гарячого водопостачання, заміна запірної арматури у житловому будинку № 216 по вул. Київській | КП „ПТВП” |  | 14,61 | ІІІ квартал |
| 16. | Заміна ділянок трубопроводу гарячого водопостачання, заміна запірної арматури у житловому будинку № 96 по вул. Костянтинівській | КП „ПТВП” |  | 5,12 | ІІІ квартал |
| 17. | Заміна ділянок трубопроводу опалення, заміна запірної арматури у житловому будинку № 96 по вул. Костянтинівській | КП „ПТВП” |  | 2,68 | ІV квартал |
| 18. | Заміна ділянок трубопроводу опалення, заміна запірної арматури у житловому будинку № 78 по вул. Пушкіна | КП „ПТВП” |  | 0,67 | ІV квартал |
| 19. | Заміна запірної арматури на стояках центрального опалення у житловому будинку № 147 у в/м № 12 | КП „ПТВП” |  | 0,49 | ІІІ квартал |
| 20. | Заміна трубопроводу холодного водопостачання у житловому будинку № 111 по | КП “ПТВП” |  | 0,52 | ІІІ квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул. 1 Травня |  |  |  |  |
| 21. | Заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин будинку у житловому будинку № 123 по вул. Садовій | КП „ПТВП” |  | 0,48 | ІІІ квартал |
| 22. | Заміна запірної арматури на стояках центрального опалення у житловому будинку № 110 по вул. Садовій | КП „ПТВП” |  | 0,58 | ІV квартал |
| 23. | Заміна запірної арматури на стояках центрального опалення у житловому будинку № 94 по вул. Садовій | КП „ПТВП” |  | 0,42 | ІV квартал |
| 24. | Заміна запірної арматури системи центрального опалення у житловому будинку № 49 по вул. Ярмарковій | КП „ПТВП” |  | 0,19 | ІІІ квартал |
| 25. | Заміна запірної арматури системи центрального опалення у житловому будинку № 41/3 по вул. Ярмарковій | КП „ПТВП” |  | 0,23 | ІІІ квартал |
| 26. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: - Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по: - вул. Гоголя - 250 м; - вул. Земська - 1400 м; - Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту (43 шт.) | КП „Міськсвітло” | 566,7 |  | Протягом року Постійно |
| 27. | Ремонт та підготовка техніки для роботи в осінньо-зимовий період: - перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування, заміна води в радіаторах на тосол, перевірка | КП „Міськсвітло” |  | 14 | До жовтня |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | акумуляторів: АП-17 (2 од.), ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ГАЗ-53; - перевірка гідравлічного обладнання, заміна масла в гідравлічній системі на зимове: АП-17 (2 од.) |  |  |  |  |
| 28. | Проведення ремонту для утеплення гаражів і побутових приміщень: утеплення вікон та дверей гаражів, побутових приміщень, фарбування, перевірка системи опалення та заміна кранів | КП „Міськсвітло” |  | 10 | До жовтня |
| 29. | Обслуговування, ремонт світлофорних об’єктів по місту, проведення ревізії та чистка контролерів на світлофорних об’єктах: - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Андріївська); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Юрія Коптєва); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Гімназична); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Котляревського); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Перемоги); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Котляревського); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – | КП „Міськсвітло” | 76,2 |  | Постійно |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул. Гімназична); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Вокзальна); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Вокзальна); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Садова); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Гімназична); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Перемоги); - світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Густинська – вул. Боброва) |  |  |  | Постійно |
| 30. | Підготовка 10 одиниць спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період: - МТЗ - 80; - ЗІЛ - 131 РУМ; - екскаватор Комацу; - автогрейдер; - спецавтомобіль КРАЗ - 65053; - трактор Борекс - 2171; - Т-25; - міні-навантажувач Авант; - ЗІЛ - 130 (поливання вулиць міста солоною водою); - ЗІЛ 433362 | КП „Послуга” |  | - | Протягом року |
| 31. | Заготівля протиожеледного матеріалу для ліквідації наслідків ожеледі 553 т | КП „Послуга” |  | - | Листопад |
|  | Всього за осінньо-зимовий період |  | 642,9 | 257,92 |  |
|  | Всього |  | 4518,72 | 1330,32 |  |

*Примітка: підприємство-переможець конкурсних торгів.