У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

### Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

| 17 червня 2020 року |  | м. Прилуки | № | 132р |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження організаційно-технічних

заходів з підготовки теплового господарства

до роботи в опалювальний період 2020-2021 років

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, розглянувши лист Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Чернігівській області від 01.06.2020 № 8/38/73-20, з метою забезпечення належної організації роботи з підготовки теплового господарства комунальної сфери міста до функціонування в осінньо-зимовий період 2020-2021 років,

ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХІДНЕ:

1.	Затвердити організаційно-технічні заходи з підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період 2020-2021 років (додається).

2.	Директору комунального підприємства “Прилукитепловодопостачання” (Гавриш А.А.) забезпечити виконання  організаційно-технічних заходів з підготовки теплового господарства.

3.	Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова								О. М. ПОПЕНКО

Затверджено

Розпорядження міського голови

17 червня  2020 року  № 132р

Організаційно-технічні

заходи з підготовки теплового господарства

до роботи в опалювальний період 2020-2021 років

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка машин та механізмів до роботи в зимовий період | ІІ - ІІІ квартали | КП “ПТВП” |
| 2 | Проведення ремонту, випробовування та налагоджування обладнання електроустановок, устаткування теплових установок | Згідно з графіком ППР підприємства | КП “ПТВП” |
| 3 | Перевірка пристроїв релейного захисту та автоматики | Згідно з графіком ППР підприємства | КП “ПТВП” |
| 4 | Промивка та гідравлічне випробовування устаткування та трубопроводів теплових мереж, ЦТП систем теплопостачання | ІІ – ІІІ квартали | КП “ПТВП” |
| 5 | Перевірка технічного стану теплових пунктів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики | ІІ – ІІІ квартали | КП “ПТВП” |
| 6 | Проведення гідравлічного випробовування внутрішньо-будинкових мереж системи опалення житлових будинків | ІІ – ІІІ квартали | КП “ПТВП” |
| 7 | Проведення промивки внутрішньобудинкових мереж системи опалення житлових будинків | ІІ – ІІІ квартали | КП “ПТВП” |
| 8 | Виконання теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів до вимог нормативної та проектної документації | ІІ – ІІІ квартали | КП “ПТВП” |
| 9 | Проведення протиаварійних тренувань | ІІ – ІІІ квартали | КП “ПТВП” |
| 10 | Заміна аварійних ділянок інженерних мереж, ремонт та заміна обладнання, пристроїв та механізмів | Згідно з планом капітального ремонту підприємства | КП “ПТВП” |
| 11 | Виконання весняно-літніх та осінньо-зимових заходів | ІІ – ІІІ квартали | КП “ПТВП” |
| 12 | Проведення режимно-налагоджувальних робіт на котельнях | ІІ – ІІІ квартали | КП “ПТВП” |
| 13 | Проведення технічного опосвідчення (огляду) та діагностування котлів | ІІ – ІІІ квартали | КП “ПТВП” |
| 14 | Проведення держповірки контрольно-вимірювальних приладів | ІІ – ІІІ квартали | КП “ПТВП” |
| 15 | Проведення обстеження будівель та споруд та складання актів обстеження | ІІ – ІІІ квартали | КП “ПТВП” |
| 16 | Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | до 10.09.2020 | КП “ПТВП” |
| 17 | Приведення схем зовнішнього електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями | до 10.09.2020 | КП “ПТВП” |
| 18 | Забезпечити організацію введення в дію протиаварійних заходів у разі введення в дію графіків аварійних відключень та (або) обмежень споживання електричної енергії та потужності | до 10.09.2020 | КП “ПТВП” |
| 19 | Скласти у разі необхідності Акти аварійної, екологічної та технологічної броні електропостачання | до 10.09.2020 | КП “ПТВП” |
| 20 | Переглянути та за необхідності внести зміни до договорів на енергопостачання | до 10.09.2020 | КП “ПТВП” |
| 21 | Укомплектувати аварійний запас необхідним обладнанням, запасними частинами та матеріалами, інструментом, знаряддям, засобами захисту, теплим спецодягом | до 10.09.2020 | КП “ПТВП” |