# УКРАЇНА

# Прилуцька міська рада

Чернігівської області

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### ПРОЕКТ РІШЕННЯ

| 2015 року |  | м. Прилуки | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про підготовку навчальних закладів міста Прилуки

до роботи в новому 2015-2016 навчальному році

Відповідно до пункту 1 частини „а” статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень міської ради: від 22 січня 2015 року №3(вісімдесят перша сесія шостого скликання) „Про бюджет міста на 2015 рік”, від 19 березня 2015 року  №2 (вісімдесят п’ята /позачергова/ сесія шостого скликання)  „Про зміни бюджетних призначень міського бюджету”, від 26 березня 2015 року №2 (вісімдесят шоста сесія шостого скликання) „Про зміни бюджетних призначень міського бюджету”, від 9 квітня 2015 року №2 (вісімдесят сьома /позачергова/ сесія шостого скликання) „Про зміни бюджетних призначень міського бюджету”, розглянувши службову записку  начальника управління освіти міської ради ВОВКА С.М. про заходи по підготовці навчальних закладів міста Прилуки до роботи в новому 2015-2016 навчальному році, з метою забезпечення організованого початку 2015-2016 навчального року виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити заходи по підготовці навчальних закладів міста Прилуки до роботи в новому 2015-2016 навчальному році (додається).

2.	Управлінню освіти міської ради (ВОВК С.М.), управлінню житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.), фінансовому управлінню міської ради (ВОРОНА О.І.) забезпечити виконання заходів.

3.	Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ДАЦЕНКА Д.В. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання рішення у серпні 2015 року.

Міський голова							Д.В.БАРНАШ

ЗАТВЕРДЖЕНО
								Рішення виконавчого комітету

2015 року №

ЗАХОДИ

по підготовці навчальних закладів міста Прилуки 
до роботи в новому 2015-2016 навчальному році

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подати на затвердження мережу навчальних закладів | 15.08.2015 | Управління освіти міської ради |
|  | Охопити дітей дошкільною освітою до 82% | 01.09.2015 | Управління освіти міської ради |
|  | Охопити позашкільною освітою 74% дітей 5-18 років | 01.09.2015 | Управління освіти міської ради |
|  | Провести поточні ремонти в усіх навчальних закладах | 08.08.2015 | Директори загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів |
|  | Провести коригування кошторисної документації в зв’язку з перерахунком залишку робіт у поточні ціни раніше затвердженої документації робочого проекту “Будівництво ІІ корпусу школи-гімназії та реконструкція існуючого по вул. Київській, 190 в м. Прилуки Чернігівської області (І черга — будівництво другого корпусу) з поданням та проходженням експертизи | До 31.12.2015 | Управління житлово-комунального господарства |
|  | Виготовити проектно-кошторисну документацію по об’єкту “Впровадження автономного опалення ДЮСШ по вул. Пушкіна, 104-А в м.Прилуки Чернігівської області на базі блочно-модульної котельні на твердому паливі та резервному газовому” (Зовнішнє газопостачання ДЮСШ по вул.Пушкіна, 104-А в м.Прилуки) з поданням та проходженням експертизи | До 31.12.2015 | Управління житлово-комунального господарства |
|  | Виготовити проектно-кошторисну документацію по об’єкту “Впровадження автономного опалення ЗОШ І-ІІІ ст. №10 по вул. Київській,375 в м.Прилуки Чернігівської області на базі блочно-модульної котельні на твердому паливі та резервному газовому”(Зовнішнє газопостачання ЗОШ І-ІІІ ст. №10 по вул. Київській,375 в м.Прилуки) з поданням та проходженням експертизи | До 31.12.2015 | Управління житлово-комунального господарства |
|  | Виконати роботи по впровадженню автономного опалення ДЮСШ по вул.Пушкіна, 104-А в м.Прилуки Чернігівської області на базі блочно-модульної котельні на твердому паливі та резервному газовому (Зовнішнє газопостачання ДЮСШ по вул.Пушкіна, 104-А в м.Прилуки) | До 31.12.2015 | Управління житлово-комунального господарства |
|  | Виконати роботи по впровадженню автономного опалення ЗОШ І-ІІІ ст. №10 по вул. Київській,375 в м.Прилуки Чернігівської області на базі блочно-модульної котельні на твердому паливі та резервному газовому”(Зовнішнє газопостачання ЗОШ І-ІІІ ст. №10 по вул. Київській,375 в м.Прилуки) | До 31.12.2015 | Управління житлово-комунального господарства |
|  | Виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даху ДЮСШ по вул.Пушкіна,104-А з поданням на проходження експертизи | До 31.12.2015 | Управління житлово-комунального господарства |
|  | Виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт внутрішніх туалетів в ЗОШ №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій по вул. Київській, 232 в м. Прилуки Чернігівської області з поданням та проходженням експертизи | До 31.12.2015 | Управління житлово-комунального господарства |
|  | Виконати капітальний ремонт ДНЗ №29 (заміна вікон) по вул. Богунського, 2-Б в м. Прилуки, Чернігівської області | До 31.12.2015 | Управління житлово-комунального господарства |
|  | Виконати капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 у в/м № 12 в м. Прилуки, Чернігівської області | До 31.12.2015 | Управління житлово-комунального господарства |
|  | Виконати капітальний ремонтДНЗ №25 (заміна вікон) по вул. Юрія Коптєва, 9 в м. Прилуки, Чернігівської області | До 31.12.2015 | Управління житлово-комунального господарства |
|  | Випробувати на щільність систему опалення та водопостачання у всіх навчальних закладах | 14.07.2015 | Директори загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів |
|  | Скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального періоду | 21.09.2015 | Директори загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів |
|  | Провести перевірку димвентканалів в котельнях навчальних закладів | 14.09.2015 | Управління освіти міської ради |
|  | Провести ремонти газових котелень НВК №15, ДНЗ №№ 10, 19, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9,13 ЦТДЮ | 01.10.2015 | Управління освіти міської ради |
|  | Провести навчання правилам БСГУ відповідальних за газове господарство | 18.09.2015 | Управління освіти міської ради |
|  | Виконати повірку засобів обліку | 18.10.2015 | Управління освіти міської ради |