# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### проект Р І Ш Е Н Н Я

| квітня 2016 року |  | м. Прилуки | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження заходів по роботі підприємств

житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2016 року та підготовці

до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років

Відповідно до пункту 1 частини „а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, з метою забезпечення належної організації роботи підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2016 року та підготовки житлового фонду, комунальних об’єктів, інженерних мереж підприємств комунальної сфери міста до функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити заходи по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2016 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2016 - 2017 років (додається). (З урахуванням відповідних доповнень за результатами надходження  пропозицій до плану заходів  від комунальних підприємств міста)

2.	Комунальному підприємству „Телекомпанія „Прилуки” (ПАВЛЮТІНА І.М.) за поданням управління житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.) висвітлювати діяльність підприємств житлово-комунального господарства в частині виконання затверджених заходів.

3.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ІВАНОВА Д.В. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання рішення у серпні 2016 року.

Міський голова								О.М.ПОПЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

квітня 2016 року № ____

ЗАХОДИ

по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2016 року та підготовці до осінньо-зимового

періоду 2016-2017 років

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Обсяги фінансування, тис.грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти міського бюджету | Власні кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2016 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул. Вокзальна,39; вул. 1 Травня, 107А; вул 18 Вересня, 23; вул Саксаганського, 2; вул. Земська, 2А; вул. Костянтинівська, 109, 110; в/м № 12 буд. 62; в/м № 12 буд. 81; вул. Київська, 193 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 35,8 | І-ІV квартал |
| 2. | Ремонт вимощення: вул. Ю.Коптєва, 58 (під лоджіями); вул. 1 Травня, 113, 3 під. (під лоджіями); вул. Ярмаркова, 65А; вул. Саксаганського, 3; вул. Костянтинівська, 117 (між 5 і 6 під.); вул. Костянтинівська, 199В, 3 під.; вул. 1 Травня, 87, 3 під. (біля липневої системи); вул. 1 Травня, 111, 4 під.; вул. 18 Вересня, 23 (біля кв. 1); вул. Котляревського, 65А; вул. Миколаївська, 117, 5 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 45,3 | ІІ-ІІІ квартал |

| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул. Миколаївська, 117 (між 1-2 під., 3-4під.); вул. Вокзальна,44 6 під.(покрівля); вул. Садова, 70 (торець) покрівля | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 12,5 | ІІ-ІІІ квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Ремонт тамбурів, козирьків: вул. О.Кошового, 8, 1-3 під.; вул. Садова, 70, 4,5 під. улаштування стовпчиків; вул. Костянтинівська, 122; в/м-12 буд. 153, 4, 5 під.; в/м-12 буд. 155, 1-5 під.; вул. Ярмаркова, 41/1, 3 під.(метал.); вул. Садова, 110, 1 під.; вул. Котляревського, 65, 3, 6 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 27,7 | ІІ- ІІІ квартал |
| 5. | Поточний ремонт під,їздів 70 од.: в/м-12 буд. 5, 1під.; вул. Котляревського, 65А, 1під., 2під., 3під.; вул. Котляревського, 65, 1під.,3 під., 6під.; вул. Ярмаркова, 41/5, 5під.; вул. Ярмаркова, 41/1, 1-5 під.; вул. Ярмаркова, 41, 2 під.; вул. Ярмаркова, 41/3, 5під.; вул. Садова, 73, 1під.; вул. Вокзальна, 44, 6під.; вул. Земська, 39, 1 під.; вул Пушкіна, 62, 1, 2 під.; вул. Земська, 49, 2 під.; вул. О.Кошового, 8, 1 під.; вул. Вокзальна, 31, 1, 2 під.; вул. Миколаївська, 117, 1 під.; вул. Пушкіна, 78, 2 під.; вул. Київська, 335/3; вул Садова, 110, 1 під.; вул. Гвардійська, 92, 11 під.; вул. Садова, 123, 4 під.; вул. Садова, 64, 2 під.; вул. Садова, 111, 1 під.; вул. 1Травня, 73, 3, 4 під.; вул. Садова, 100, 1 під.; вул. Ю.Коптєва, 37, 2 під.; вул. Костянтинівська, 96, 4 під.; вул. Незалежності, 78, 3 під.; вул. Вавілова, 30, 3-5 під.; вул. Київська, 193, 1 під.; вул. Вавілова, 14; в/м-12 буд. 151, 1 під.; пров.8 Березня, 31А, 1,2 під.; пров.8 Березня, 33В, 1-2 під.; пров. 8 Березня, 31, 1-4 під.; пров. 8 Березня, 33 Б, 2 під.; вул. Ю.Коптєва, 60, 1 під.; вул. Земська, 2А, 3 під.; вул. Земська, 2, 2, 5 під.; вул. 1 Травня, 107, 1 під.; вул. Польова, 102, 4 під.; вул. Садова, 98А, 1 під.; вул. 1 Травня, 111, 2, 4 під.; в/м-12 буд. 62, 1,2 під.; вул. Польова, 102А, 2 під.; вул. Фрунзе, 22 ; вул. Тургенєва, 32, 1 під.; вул. Костянтинівська, 199Ж, 2, 3 під.; 1 Травня, 107 Б, 1 під. | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” |  | 647,5 | І- ІV квартал І- ІV квартал |
| 6. | Ремонт м,якої покрівлі на 110 буд. : вул. Ракітна, 39; вул. 18 Вересня, 28; вул. 18 Вересня, 30; вул. О.Кошового, 8; в/м- 12 буд.146; в/м- 12 буд. 147; в/м -12 буд. 148; в/м – 12 буд.150; в/м – 12 буд. 151; в/м – 12 буд. 152; в/м – 12 буд. 153; в/м – 12 буд. 154; в/м – 12 буд. 155; в/м – 12 буд. 156; в/м – 12 буд. 157; вул. Вавілова, 25А; вул. Вавілова, 30; вул. Тургенєва, 28; вул. Тургенєва, 32; вул. 1 Травня, 107; вул 1 Травня, 111; вул. 1Травня, 113; вул. 1 Травня, 48А; вул. 1 Травня, 73; вул.1 Травня, 87; вул. 1 Травня, 97; вул. 1 Травня, 99; вул. Вокзальна, 3; вул. Вокзальна, 31; вул. Вокзальна, 44; вул. Гімназична, 104; вул. Земська, 3; вул. Земська, 37; вул. Земська, 39; вул. Земська, 49; вул. Київська, 279; вул. Київська, 313; вул. Костянтинівська, 115; вул. Костянтинівська, 117; вул. Костянтинівська, 120; вул. Костянтинівська, 122; вул. Костянтинівська, 124; вул. Костянтинівська, 134А; вул. Костянтинівська, 134Б; вул. Костянтинівська, 94; вул. Костянтинівська, 96; вул. Костянтинівська, 98; вул. Костянтинівська, 98А; вул. Миколаївська, 117; вул. Миколаївська, 140; вул. Незалежності, 78; вул. Ю.Коптєва, 10; вул. Ю.Коптєва, 35; вул. Ю.Коптєва, 37; вул. Ю.Коптєва, 4; вул. Ю.Коптєва, 5; вул. Ю.Коптєва, 58; вул. Ю.Коптєва, 6; вул. Ю.Коптєва, 60; вул. Садова, 110; вул. Садова, 111; вул. Садова, 123; вул. Садова, 64; вул. Садова, 70; вул. Садова, 73; вул. Садова, 94; вул. Садова, 98А; вул. Соборна, 40; вул. Бособрода, 108; вул. Бособрода, 102; вул. Київська, 216; вул. Пушкіна, 76; вул. Пушкіна, 78; вул. Котляревського, 65; вул. Котляревського, 65А; вул. Червоноармійська, 76; вул. Червоноармійська, 78; вул. Червоноармійська, 84; вул. Ярмаркова, 41/1; вул. Ярмаркова, 41/3; вул. Ярмаркова, 41/4; вул. Ярмаркова, 41/5; вул. Ярмаркова, 41/7; вул. Ярмаркова, 49; вул. Ярмаркова, 51; вул. Гвардійська, 88/2; вул. Гвардійська, 92; вул. Гвардійська, 94; вул. Гвардійська, 96; вул. Гвардійська, 98; вул. Індустріальна, 13; вул. Індустріальна, 7А; вул. Польова, 100; вул. Польова, 102; вул. Польова, 102А; вул. Польова, 104; вул. Польова, 106; вул. Польова, 108; вул. Польова, 110; вул. Польова, 112; вул. Перемоги, 163 | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” | 694,2 |  | ІІ-ІV квартал ІІ-ІV квартал ІІ-ІV квартал |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 1820 п/м, 19 буд.: вул. Вавілова, 28; в/м-12 буд. 154; в/м-12 буд. 155; в/м-12 буд. 157; вул. Миколаївська, 140; вул. Саксаганського, 3; вул. Саксаганського, 4; вул. 18 Вересня, 23; вул. 18 Вересня, 25; вул. Червоноармійська, 78; вул. Косяянтинівська, 199Г | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 52,3 | ІІ-ІІІ квартал |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок біля 13 буд.: вул. Ярмаркова, 41/1, 2 під.; вул. Пушкіна, 58, 1,2 під.; вул. Червоноармійська, 84, 1 під.; вул. Київська, 279, 1 під.; вул. Костянтинівська, 199В, 1 під.; вул. Костянтинівська, 199Ж, 2,3 під.; вул. Ю.Коптєва, 60, 4 під.; в/м-12 буд. 155, 1,2,3,4,5 (фарбування); вул. Ю.Коптєва, 58, 1 під.; вул. 1 Травня, 111, 4 під.; вул. Київська, 263, 1 під.; вул. Ярмаркова, 41/3, 5 під.; вул. Київська, 235 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 7,2 | ІІ-ІІІ квартал |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: вул. Садова, 123; вул. Київська, 335/2; вул. Гвардійська, 94, 1,2 під.; в/м-12 буд. 90; вул. Миколаївська, 117, 5 під.; вул. Костянтинівська, 122, 1 під.; вул. Київська, 216, 4 під. (частково); вул. Фабрична, 99А; в/м-12 буд. 37 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 38,3 | ІІ-ІІІ квартал |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення: вул. Костянтинівська, 94, 3 під.; вул. Польова, 104, 1 під. ремонт жолобів; вул. Ярмаркова, 41/5 ремонт жолобів водостічних труб; вул. Ярмаркова, 41/3, 5 під. улаштування коронки; вул. Пушкіна, 76, 2,3 під.; вул. Галаганівська, 33 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 10,1 | ІІ-ІІІ квартал |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 229 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | І-ІV квартал |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 26744 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартал |
| 13. | Ремонт панельних швів: вул. Котляревського, 65А, кв. 6, 7, 10, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 26 ,54 ,37; вул. Гімназична, 104, кв. 16, 36, 49, 84, 85, 86, 89, 98, 99, 102, 103, 104; вул. 1 Травня, 48А, кв. 26, 87, 99, 100; вул. 1 Травня, 113 кв. 34, 51, 68, 87, 52; вул. Пушкіна, 76, кв. 16, 27; вул. Пушкіна, 78, кв. 98, 6 під.; в/м- 12 152, кв.12, 15, 31, 36, 55, 71, 81, 100, 104, 112; в/м-12 буд. 153, кв. 18, 36, 41, 46, 49, 52, 55, 58; в/м-12 буд. 56, кв. 7 | КП „Прилуки-житлобуд” | 130 |  | ІІ-ІV квартал |
| 14. | Накриття кришками люків: водопровідних колодязів - 20 шт.; каналізаційних колодязів - 10 шт.; теплових камер - 5 шт. | КП „ПТВП” |  | 16,4 12,6 3,7 | І-ІІІ квартал |
| 15. | Встановлення блоку захисту УБЗ – 301 на КНС № 13 ОС № 2 | КП „ПТВП” |  | 2,2 | ІІ квартал |
| 16. | Заміна самопливного колектора по вул. Густинській,та перекладання каналізаційного колодязя | КП „ПТВП” |  | 16 | ІІ квартал |
| 17. | Монтаж насоса КНС № 2 | КП „ПТВП” |  | 295 | ІІ квартал |
| 18. | Котельня по вул. Київській, 313 - встановлення водопідігрівача | КП „ПТВП” |  | 37,75 | ІІ квартал |
| 19. | Удосконалення автоматики керування котелень у відповідності до температури зовнішнього повітря по: вул. Тургенєва, 28, 32, 24, вул. Фабричній, 62, 74, вул. Густинській, 22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, вул. Тургенєва, 36, 40, вул.Пирятинська, 6 | КП „ПТВП” |  | 21 | ІІ квартал |
| 20. | Прокладання мережі водопостачання по вул. Шарапівській 60 м | КП „ПТВП” |  | 5,85 | ІІ квартал |
| 21. | Врізування запірної арматури на системі ГВП в будинку № 96 по вул. Костянимнівській (2 шт. діаметром 25) | КП „ПТВП” |  | 0,1 | І квартал |
| 22. | Врізування запірної арматури на системі ГВП в будинку № 313 по вул. Київській (1 шт. діаметром 50) | КП „ПТВП” |  | 0,16 | ІІ квартал |
| 23. | Врізування запірної арматури на системі ГВП в будинку № 73 по вул. Садовій (3 шт. діаметром 15) | КП „ПТВП” |  | 0,53 | ІІ квартал |
| 24. | Заміна запірної арматури на системі ХВП в будинку № 30 по вул. 18 Вересня (4 шт. діаметром 25) | КП „ПТВП” |  | 0,2 | ІІ квартал |
| 25. | Заміна запірної арматури на системі ХВП в будинку № 148 у в/м № 12 (2 шт. діаметром 25) | КП „ПТВП” |  | 0,1 | ІІ квартал |
| 26. | Заміна запірної арматури на системі опалення будинку № 28 по вул. 18 Вересня (4 шт. діаметром 40) | КП „ПТВП” |  | 0,5 | І квартал |
| 27. | Заміна трубопроводу ГВП в будинку № 117 по вул. Костянтинівській (труба діаметром 76 — 3 м) | КП “ПТВП” |  | 0,4 | І квартал |
| 28. | Заміна запірної арматури та згонів на системі ХВП будинку № 37 по вул. Ю.Коптєва (зап. арм. діаметром 25 — 3 шт., згони — 3 шт.) | КП “ПТВП” |  | 0,21 | І квартал |
| 29. | Заміна трубопроводу ХВП в будинку № 46 по вул. Вокзальній (труба діаметром 5 — 3 м) | КП “ПТВП” |  | 0,2 | ІІ квартал |
| 30. | Заміна трубопроводу та запірної арматури ХВП в будинку № 92 по вул. Гвардійській (труба діаметром 89 — 5м, труба діаметром 32 — 5 м, зап. арм. діаметром 32 — 2 шт.) | КП “ПТВП” |  | 0,97 | І квартал |
| 31. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки |  |  |  | Протягом року |
| 32. | Заміна ламп у світильниках |  |  |  | постійно |
| 33. | Підготовка автотранспорту до щорічного ТО ВДАІ з обслуговування м.Прилуки та Прилуцького району УМВС України в Чернігівській області | КП “Міськ-світло” |  |  | квітень |
| 34. | Закупівля газонної трави для ремонту газонів | КП “Міськ-світло” |  |  | квітень |
| 35. | Посів трави | КП “Міськ-світло” |  |  | травень |
| 36. | Ремонт газонокосарок та скошування трави | КП “Міськ-світло” |  |  | травень |
| 37. | Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту | КП “Міськ-світло” |  |  | постійно |
| 38. | Обслуговування, ремонт світлофорних об'єктів по місту | КП “Міськ-світло” |  |  | постійно |
| 39. | Косіння трави по вулицях міста |  |  |  | Протягом року |
| 40. | Придбання гірлянд для ялинки на центральній площі міста | КП “Міськ-світло” |  |  | ІІ-ІІІ квартал |
| 41. | Проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста | КП „Послуга” |  |  | березень-листопад |
| 42. | Малярні роботи | КП “Послуга” |  |  | квітень, травень, вересень |
| 43. | Облаштування зупинок | КП „Послуга” |  |  | травень |
| 44. | Утримання вулиць і доріг міста | КП „Послуга” |  |  | Протягом року |
| 45. | Послуги каналізаційні | КП „Послуга” |  |  | Протягом року |
| 46. | Розмітка поверхні доріг | КП “Послуга” |  |  | травень-вересень |
| 47. | Розчистка акваторії міського пляжу | КП “Послуга” |  |  | протягом року |
|  | Всього за весняно-літній період |  | 824,2 | 1290,57 |  |

| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул. Котляревського, 65А, 3 під.; вул. Ярмаркова, 51, 2 під.; вул. 1 Травня 87, 4 під.; вул. Пушкіна, 78, 4 під.; вул. Вокзальна, 44, 3 під.; вул. Вокзальна, 39, 4 під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 4,4 | І- ІV квартал |
| 2. | Ремонт вхідних дверей в 8 під’їздах: вул. Вавілова, 30, 5 під.; вул. Пушкіна, 78, 7 під.; в/м-12, буд. 155, 2,3 під.; вул. Вокзальна, 44, 2 під.; вул. Вавілова, 14; вул. Вавілова, 20; вул. Ярмаркова, 41/3, 5 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,3 | ІІ- ІV квартал |
| 3. | Ремонт східців: в/м-12, буд. 155, п. 1-5 під.; вул. Котляревського, 65А, 2 під.; вул. Вавілова, 14; вул. Ярмаркова, 41/1, 1 під.; вул. Костянтинівська, 109, 1 під. (підлога в тамбурі); вул. Ю.Коптєва, 60, 4 під. (вхідна площадка); вул. Вокзальна, 37, 4 під. (вхід у під’їзд); вул. Костянтинівська, 124, 1 під.; вул. Колективна, 14, 2 під.; вул. Костянтинівська, 122, 1 під.; в/м-12, буд. 157, 2 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 11,8 | І-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт оголовків димовенти-ляційних каналів: вул. Фабрична, 99А – 1шт в/м-12 буд. 94 – 2 шт в/м-12 буд. 151 – 2шт вул. Вокзальна, 37 – 2 шт вул. 1 Травня, 99 – 4 шт вул. Земська, 37 – 4шт вул. 1 Травня, 107 – 4 шт вул. 18 Вересня, 28 1 шт вул. Київська, 263 – 1 шт вул. Земська, 15 – 1 щт | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,9 | ІІ-ІІІ квартал |
| 5. | Улаштування перил: вул. Колективна, 14, 2 під. (на сходах); вул. 1Трвня, 107, 1 під. (у під’їзді); вул. Садова, 123, 4 під.; вул. Котляревського, 65А, 3 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 6,5 | ІV квартал |
| 6. | Заготівля пісчано-сольової суміші, 10,0 м3 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 11,3 | ІІІ квартал |
| 7. | Встановлення блоку захисту УБЗ – 301 на КНС № 2 ОС № 1 (1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 2,42 | ІІІ квартал |
| 8. | Котельня по вул. Костянтинівській, 110 Заміна тепломережі від ТК – 52 до будинку № 39 по вул. Вокзальній Ду – 89 мм Ду – 50 мм (32 м) | КП „ПТВП” |  | 18,46 | ІІІ квартал |
| 9. | Котельня по вул .Київській, 313 Встановлення водопідігрівача ( 1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 37,75 | ІІІ квартал |
| 10. | Заміна самопливного трубопроводу ø 350 для подачі стоків у первинні відстійники ОС № 2 (15 м) | КП „ПТВП” |  | 2,5 | ІІІ квартал |
| 11. | Заміна запірної арматури на системі опалення будинку № 28 по вул. 18 Вересня (зап. арм. Ø 40- 4 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,5 | ІІІ квартал |
| 12. | Заміна запірної арматури на системі опалення будинку № 150, в/м № 12 (зап. арм. Ø 20- 1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,04 | ІІІ квартал |
| 13. | Заміна запірної арматури та згонів на системі опалення будинку № 37 по вул. Вокзальній (зап. арм. Ø 20 — 8 шт., загони — 8 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,35 | ІІІ квартал |
| 14. | Ремонт системи опалення в будинку № 106 по вул. Польовій (зап. арм. Ø 20, 15 — 4 шт., загони — 4 шт., труба Ø 20 — 3 м) | КП „ПТВП” |  | 0,36 | ІІІ квартал |
| 15. | Ремонт системи опалення в будинку № 13 по вул. Індустріальній (зап. арм. Ø 20 — 4 шт., загони — 4 шт., труба Ø 20 — 4 м) | КП „ПТВП” |  | 0,32 | ІІІ квартал |
| 16. | Заміна трубопроводу та запірної арматури ХВП в будинку № 92 по вул. Гвардійській (труба Ø 76 - 4 м, труба Ø 32 — 5 м, запірна арматура Ø 32 — 3 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,85 | ІІІ квартал |
| 17. | Врізування запірної арматури на трубопроводі гарячого водопостачання в житловому будинку №313 по вул.Київська (запірна арматура - 1 шт., труба - 1м) | КП „ПТВП” |  | 0,352 | ІІІ квартал |
| 18. | Врізування запірної арматури на трубопроводі гарячого водопостачання в житловому будинку №73 по вул.Садова (запірна арматура - 2 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,204 | ІІІ квартал |
| 19. | Врізування запірної арматури на трубопроводі холодного водопостачання в житловому будинку №144 по вул.Київська (запірна арматура - 1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,186 | ІІІ квартал |
| 20. | Ремонт та підготовка техніки для роботи в осінньо-зимовий період | КП “Міськ-світло” |  |  | До жовтня |
| 21. | Проведення ремонту для утеплення гаражів і побутових приміщень | КП “Міськ-світло” |  |  | До жовтня |
| 22. | Проведення ревізії та чистка контролерів на світлофорних об'єктах | КП “Міськ-світло” |  |  | до грудня |
| 23. | Виконання перетяжки дротів по вулицях міста | КП “Міськ-світло” |  |  | протягом року |
| 24. | Заміна ламп по вулицям міста | КП “Міськ-світло” |  |  | постійно |
| 25. | Встановлення лічильників | КП “Міськ-світло” |  |  | до грудня |
| 26. | Чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста | КП “Міськ-світло” |  |  | постійно |
| 27. | Обслуговування, ремонт світлофорних об'єктів міста | КП “Міськ-світло” |  |  | постійно |
| 28. | Підготовка 7 одиниць спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період | КП „Послуга” |  |  | Протягом року |
| 29. | Заготівля протиожеледного матеріалу для ліквідації наслідків ожеледі | КП „Послуга” |  |  | листопад |
|  | Всього за осінньо-зимовий період |  |  | 115,49 |  |
|  | Всього |  | 824,2 | 1406,06 |  |