# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### Р І Ш Е Н Н Я

| 9 квітня 2013 року |  | м. Прилуки | № | 169 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження заходів по роботі підприємств

житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2013 року та підготовці

до осінньо-зимового періоду 2013-2014 років

Відповідно до пункту 1 частини „а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, з метою забезпечення належної організації роботи підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2013 року та підготовки житлового фонду, комунальних об’єктів, інженерних мереж підприємств комунальної сфери міста до функціонування в осінньо-зимовий період 2013-2014 років виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити заходи по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2013 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2013-2014 років (додаються).

2.	Комунальному підприємству „Телекомпанія „Прилуки” (САК В.А.) за поданням управління житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.) висвітлювати діяльність підприємств житлово-комунального господарства в частині виконання затверджених заходів.

3.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради НАЗІМА В.І. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання рішення у серпні 2013 року.

Міський голова							Ю.В.БЕРКУТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

9 квітня 2013 року №  169

ЗАХОДИ

по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2013 року та підготовці до осінньо-зимового

періоду 2013-2014 років

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Обсяги фінансування, тис.грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти міського бюджету | Власні кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2013 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул.Костянтинівська, 110, кв. 13, 17; вул.Вокзальна, 37, кв. 17, 18, 80; вул.1 Травня, 107-Б, кв. 17; вул.Саксаганського, 2; вул.Київська, 235, І під., кв. 16, 7, 14; вул.Соборна, 123, ІІ під.; вул.Вавілова, 22, кв. 22; І пров.8 Березня, 33, кв. 17; вул.1 Травня, 107-А, кв. 69; вул.Костянтинівська, 107, кв. 32; вул.18 Вересня, 23; в/м №12, буд. 81, кв. 9; в/м №12, буд. 107, кв. 15. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 15,84 | ІІ-ІІІ квартал |
| 2. | Ремонт вимощення: І пров. 8 Березня, 33-Б, І під.; в/м №12, буд. 80, І, ІІ під.; в/м №12, буд. 90, І, ІІ під.; в/м №12, буд. 94, ІІ, ІІІ під.; в/м №12, буд. 62, І, ІІ під.; вул.Гвардійська, 96; вул.Вокзальна, 14, І під.; вул.Київська, 355/1; вул.Київська, 235, І, ІІ під. |  |  | 15,2 | ІІ-ІV квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул.Польова, 102-А, ІІІ під.; в/м №12, буд. 148; вул. Київська, 355/1; вул. Пирятинська, 6; вул. Вавілова, 28, ІІ під.; вул. Пушкіна, 58, І, ІІ під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 16,0 | ІІ-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт тамбура: вул. Костянтинівська, 115, І під.; вул. Земська, 39, ІІ, ІІІ під.; вул. Садова, 64, І, ІІ під.; вул. Гвардійська, 96, ІІ під.; вул. 1 Травня, 87, V під.; вул. Польова, 100, І під.; вул. 18 Вересня, 30, І під. |  |  | 12,0 | ІІІ- ІV квартал |
| 5. | Поточний ремонт під’їздів 68 од.: в/м №12, буд. 150, ІІ, ІV під.; в/м №12, буд. 94, ІІ, ІІІ під.; в/м №12, буд. 80, ІІ під.; в/м №12, буд. 107, ІІ під.; в/м №12, буд. 146, І під.; в/м №12, буд. 96, І, ІІ під.; в/м №12, буд. 153, ІІІ під.; вул.Вавілова, 20, І, ІІ під.; вул.Вавілова, 28, І під.; вул.Вавілова, 22, І під.; вул.Вавілова, 25-А, ІІ під.; І пров.8 Березня, 33-Б, І під.; вул.Київська, 233, І, ІІ під.; вул.Червоноармійська, 68-А, І під.; вул.Червоноармійська, 76, ІІ, ІІІ під.; вул.Червоноармійська, 84, І під.; 2 в’їзд Богунський, 2-В, ІІ під., вул.Соборна, 123, ІІ під.; вул.Гвардійська, 92, IX під.; вул.Гвардійська, 94, VІ під.; |  |  | 586,5 | І- ІV квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул.Гвардійська, 96, ІІ, ІІІ під.; вул.Польова, 100, І під.; вул.Перемоги, 163, І під.; вул.Ракітна, 39, ІІІ під.; вул.Садова, 70, І, VІ під.; вул.Костянтинівська, 115, І під.; вул.Соборна, 40, ІІ під.; вул.Вокзальна, 14, І під.; вул.18 Вересня, 30, І під.; вул.Миколаївська, 117, ІV, V під.; вул.Садова, 123, І під.; вул.1 Травня, 48-А; вул.Вокзальна, 55, І, ІІ під.; вул.Вокзальна, 37, ІІІ, V під.; вул.Вокзальна, 36, І під.; вул.Вокзальна, 44, VII під.; вул.Колективна, 32-А, І, ІІ під.; вул.Колективна, 34, І, ІІ, ІІІ під.; вул.Колективна, 36, І, ІІ, ІІІ під.; вул.Костянтинівська, 134-А, ІІ під.; вул.Юрія Коптєва, 58, І, IV під.; вул.Земська, 39, ІІІ під.; вул.Земська, 37, V під.; вул.Котляревського, 65-А, ІІІ під.; вул.Костянтинівська, 96, VI під.; вул.Бособрода, 94; вул.Костянтинівська, 120, ІІІ під.; вул.Пушкіна, 58, І під.; вул.Польва, 102, ІІІ під.; вул.Ярмаркова, 41/3, IV під.; вул.Земська, 3, ІІ під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | І- ІV квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Ремонт м’якої покрівлі на 62 буд.: вул.Миколаївська, 117, кв. 18, 33, 75, 92, 125; вул.Незалежності, 78, ІІ під., кв. 16, 28, 29, 53, 54, 70, 71, 72; вул.Польова, 102, кв. 34; вул.Польова, 102-А, кв. 19, 67; вул.Польова, 104, кв. 49, 69, 68, 137; вул.Польова, 106, кв. 15, 34, 45, 24, 25; вул.Польова, 108, кв. 44, 45, 55, 70; вул.Польова, 110, кв. 55, 56, 57, 150; вул.Юрія Коптєва, 58, кв. 58, 88, 89; вул.Юрія Коптєва, 35, кв. 35; вул.Юрія Коптєва, 37, кв. 61; вул.Костянтинівська, 115, кв. 14, 30, 55, 60, 73, 86; вул.Костянтинівська, 117, кв. 15, 29, 58, 60, 73, 88, 116; вул.Костянтинівська, 124, кв. 18, 50, 67, 70; вул.Костянтинівська, 199-Г, кв. 69, 79, 80, 151, 154, 153; вул.Костянтинівська, 96, кв. 13, 14, 15, 34, 54, 55, 64, 75; вул.Костянтинівська, 120, кв. 13, 14, 15, 25; вул.Костянтинівська, 98, кв. 10, 29, 55; вул.Костянтинівська, 98-А, кв. 29, 20; вул.1 Травня, 73, кв. 13, 62, 78; вул.1 Травня, 99, кв. 16, 48, 49, 80, 89, 98; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 217,0 | ІІ-ІV квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул.1 Травня, 48-А, кв. 99, 100; вул.1 Травня, 107, кв. 50, 67, 69; вул.1 Травня, 113, кв. 70; вул.Котляревського, 65-А, кв. 13, 14, 44, 59; вул.Котляревського, 65, кв. 25, 66; вул.Пушкіна, 76, кв. 44; вул.Пушкіна, 78, кв. 13, 29, 45, 88, 89, 103, 118, 119; вул.Ярмаркова, 41/1, кв. 95, 96; вул.Ярмаркова, 41/5, кв. 33; вул.Ярмаркова, 41/7, кв. 33, 50; вул.Тургенєва, 32, кв. 5; вул.Вокзальна, 3, кв. 38; вул.Вокзальна, 31, кв. 57, 58; вул.Вокзальна, 40, кв. 15, 55; вул.Вокзальна, 44, кв. 94; вул.Садова, 64, кв. 15, 149, 150, ІV під.; вул.Садова, 70, кв. 14; 75, 74, 108, 109, 110; вул.Садова, 73, кв. 9, 10, 19, 29, 55, 58, 40; вул.Садова, 94, кв. 19, 33, 34; вул.Садова, 98-А, кв. 19, 79; вул.Садова, 110, кв. 17; вул.Садова, 123, кв. 25, 28, 29, 30, 52, 53, 54, 60, 63, 64, 118, 120; вул.Гвардійська, 88/2, кв. 19, 29, 49, 60; вул.Гвардійська, 94, кв. 18, 48, 32; вул.Гвардійська, 96, кв. 14, 15, 23; вул.Гвардійська, 98, кв. 14, 25, 29; вул.Земська, 3, кв. 31, 47, 48, | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 67; вул.Земська, 39, кв. 13, 15, 38, 40; вул.Земська, 49, кв. 75, 78, 67; вул.Вавілова, 30, кв. 9, 29, 49, 50, 77, 95; в/м №12, буд. 150, кв. 35; в/м №12, буд. 152, кв. 83; в/м №12, буд. 156, кв. 13, 28; в/м №12, буд. 157, кв. 81; вул.18 Вересня, 28, кв. 59, 60; вул.Київська, 313, під. І, ІІ, ІІІ; вул.Ракітна, 39, кв. 107, 106; вул.Перемоги, 163, кв. 13; вул.Червоноармійська, 76, кв. 29, 59, 119, 60; вул.Індустріальна, 7-А, кв. 26; вул.Індустріальна, 13, кв. 68 | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартал |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 1311 п/м, 17 буд.: вул.Вокзальна, 55 - 37 п/м; в/м №12, буд. 146 - 45 п/м; вул.Київська, 233 - 46 п/м; вул.Київська, 235 - 40 п/м; вул.Індустріальна, 13 - 124 п/м; вул.Юрія Коптєва, 60 - 100 п/м; вул.Юрія Коптєва, 58 - 170 п/м; вул.Садова, 108 - 63 п/м; вул.Колективна, 34 - 70 п/м; І пров.8 Березня, 31 - 70 п/м; І пров.8 Березня, 33-А - 32 п/м; І пров.8 Березня, 33-Б - 30 п/м; І пров.8 Березня, 33-В - 31 п/м; вул. Саксаганського, 9 - 67 п/м; |  |  | 42,0 | ІІІ-ІV квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул.Бособрода, 102 - 112 п/м; вул.Котляревського, 65 - 164 п/м; вул.Котляревського 65 А - 110 п/м. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІІ-ІV квартал |
| 8. | Ремонт та улаштування 15 лавочок біля 9 буд.: вул.18 Вересня, 23; вул.18 Вересня, 28, V під.; вул.18 Вересня, 30, VІ під.; вул.Саксаганського, 2; вул.Саксаганського, 3, І, ІІ під.; вул.Саксаганського, 4; вул.Саксаганського, 9, ІІ, ІІІ під.; вул.Індустріальна, 13, І, ІІ, ІІІ, ІV, V під.; вул. 1 Травня, 87, І під. |  |  | 3,3 |  |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: в/м №12, буд. 94; вул.Київська, 233; вул.Саксаганського, 3; вул.Саксаганського, 5, між І і ІІ під.; вул.18 Вересня, 25, ІІ під.; вул.Вокзальна, 44; вул.Вокзальна, 55; вул.Вокзальна, 14; вул.Вокзальна, 40 |  |  | 14,6 | ІІ-ІV квартал |
| 10. | Ремонт системи зовнішнього ливневого водовідведення: в/м №12, буд. 150, І під.; в/м №12, буд. 151, І під.; вул.Гвардійська, 94; вул.Костянтинівська, 109; вул.Вокзальна, 31; вул.Юрія Коптєва, 6, І під. |  |  | 10,8 |  |
| 11. | Ремонт зовнішнього ливневого водовідведення: вул.Юрія Коптєва, 60 |  |  | 50,0 |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 229 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 130,0 | І-ІV квартал |
| 13. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 26786 шт. |  |  | 150,0 | ІІ-ІV квартал |
| 14. | Ремонт панельних швів: в/м №12, буд. 152, кв. 55, 20, 83, 105, 109; в/м №12, буд. 157, кв. 16, 22, 28, 32, 27, 59, 61, 107, 109, 114, 77, 73; в/м №12, буд. 153, кв. 12, 18, 53, 61, 64, 83, 88; в/м №12, буд. 155, кв. 9, 38, 40, 50, 52, 53, 54, 43, 44, 45, 46, 48; в/м №12, буд. 156, кв. 8, 10, 19, 28 |  |  | 38,6 |  |
| 15. | Накриття кришками люків: - водопровідних колодязів - 20 шт.; - каналізаційних колодязів - 25 шт.; - теплових камер - 6 шт. | КП „ПТВП” |  | 13,5 11,25 2,0 | І-ІІІ квартал |
| 16. | Виконання асфальтування дорожніх покрить у місцях виконання планових та аварійних робіт по ремонту інженерних мереж - 50 м2 |  |  | 12,8 | ІІ-ІІІ квартал |
| 17. | Котельня по вул.Костянтинівській, 110 Заміна тепломережі від ТК-8 до вводу в приміщення навчальних класів гімназії № 5 по вул.Вокзальній, 26 (Ø 63 мм – 54 м, Ø 70 мм – 57 м) |  |  | 28,604 | ІІ квартал |
| 18. | Котельня в/м №12 Заміна тепломережі до вводу в житловий будинок № 29 (Ø 50 мм – 24 м) |  |  | 5,106 |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Заміна водопровідної мережі від вул.Пирятинської до вул.Дружби народів (Ø 200 мм – 55 м) | КП „ПТВП” |  | 37,272 |  |
| 20. | Заміна насосу та частотного перетворювача на КНС № 2 (1 шт.) |  |  | 95,0 |  |
| 21. | Встановлення теплолічильників на мінікотельнях (4 шт.) |  |  | 44,0 |  |
| 22. | Встановлення лічильників на свердловинах (4 шт.) |  |  | 112,0 | ІІ квартал |
| 23. | Заміна трубопроводу холодного та гарячого водопостачання в житловому будинку № 92 по вул.Гвардійській (труба – 63 м, запірна арматура – 19 шт.) |  |  | 2,23 | І квартал |
| 24. | Ремонт трубопроводу гарячого водопостачання в житловому будинку № 87 по вул.1 Травня (труба – 4 м, запірна арматура – 8 шт.) |  |  | 0,28 | ІІ квартал |
| 25. | Ремонт трубопроводу гарячого та холодного водопостачання, опалення в житловому будинку № 155 в/м №12 (труба – 11 м, запірна арматура – 21 шт.) |  |  | 0,36 |  |
| 26. | Ремонт трубопроводу холодного водопостачання та опалення в житловому будинку № 25-А по вул.Вавілова (запірна арматура – 25 шт.) |  |  | 0,475 |  |
| 27. | Проведення профілактичного огляду, ремонту та консервування опалювальних систем в будівлях адмінуправління, кондитерського цеху, | КП КШХ „Шкільний” |  | 1,5 | квітень |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | базового підприємства „Нафтовик”, магазину „Біла акація” | КП КШХ „Шкільний” |  |  |  |
| 28. | Проведення замірів опору заземлюючих контурів кондитерського цеху, продбази, базового підприємства „Нафтовик”, магазину „Біла акація” |  |  | 2,7 | ІІ квартал |
| 29. | Проведення поточного ремонту складів, виробничих приміщень, торговельної зали та вентиляційного каналу димової труби магазину „Біла акація” |  |  | 8,5 |  |
| 30. | Ремонт цоколя в магазині „Біла акація” |  |  | 3,5 |  |
| 31. | Забезпечення необхідною кількістю санітарного одягу працівників комбінату, згідно із санітарними нормами |  |  | 10,3 | ІІ квартал |
| 32. | Проведення повірочних робіт ваговимірювального обладнання кондитерського цеху, магазину „Біла акація”, їдальні „Нафтовик”, підприємств комбінату |  |  | 3,0 | І квартал |
| 33. | Поновлення запасів індивідуального захисту невоєнізованих формувань |  |  | 0,4 | протягом року |
| 34. | Накопичення матеріально-технічних резервів для усунення аварій при виникненні НС та їх наслідків |  |  | 1,2 | що- кварталу |
| 35. | Прибирання та вивезення сміття з кладовищ Г.Білещина, Н.Побут, Сорочинське до Великодня та поминальних днів | ТОВ „Ритуальні послуги” | 54,0 | 8,9 | квітень-травень |
| 36. | Виконання поточного ремонту будівель та споруд кладовищ Г.Білещина, |  |  | 3,8 | квітень-травень |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н.Побут | ТОВ „Ритуальні послуги” |  |  | квітень-травень |
| 37. | Планування, відсипка доріжок та алей на кладовищі Н.Побут |  |  | 2,5 |  |
| 38. | Реконструкція зовнішнього освітлення вулиць та об’єктів міста: - вул.Польова; - військове містечко №12; - вул.Червоноармійська; - вул.Київська | КП „Міськ-світло” | 4,6 6,9 1,9 12,0 |  | І квартал |
| 39. | Виконання перетяжки дротів по: - вул.Польова; - військове містечко №12; - вул.Червоноармійська; - вул.Київська |  |  |  |  |
| 40. | Заміна ламп у світильниках |  | 38,4 |  | протягом року |
| 41. | Підготовка автотранспорту до щорічного ТО відділенням ДАІ Прилуцького міського відділу (з обслуговування міста Прилуки та Прилуцького району) УМВС України в Чернігівській області |  |  | 1,0 | ІІ квартал |
| 42. | Закупівля газонної трави для ремонту газонів |  | 6,0 |  | квітень |
| 43. | Посів трави |  | 17,1 |  | квітень-травень |
| 44. | Закупівля газонокосарок |  |  | 5,0 |  |
| 45. | Ремонт газонокосарок для скошування газонів |  | 30,0 |  | квітень |
| 46. | Закупівля саджанців та висадка |  | 20,0 |  |  |
| 47. | Формовочна обрізка гілок біля мереж зовнішнього освітлення міста |  |  | 5,0 | протягом року |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту | КП „Міськ-світло” | 25,0 |  | протягом року |
| 49. | Обслуговування та ремонт світлофорних об’єктів по місту |  | 98,1 |  |  |
| 50. | Спилювання аварійних дерев |  | 163,5 |  |  |
| 51. | Косіння трави по вулицях міста |  | 560,0 |  |  |
| 52. | Закупівля світлофорного об’єкта для встановлення на перехресті вулиць Київської - Гімназичної |  | 76,0 |  | ІІ-ІІІ квартал |
| 53. | Придбання гірлянд для: - Центральної площі міста – 280 м; - історичної зони міста – 200 м |  | 76,0 |  | І-ІІІ квартал |
| 54. | Проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста | КП „Послуга” | 69,997 |  | протягом року |
| 55. | Проведення поточного ремонту мостів по вулицях: Котляревського, Незалежності, Київській |  | 2,551 |  |  |
| 56. | Проведення поточного ремонту автозупинок, урн для сміття, бордюр та інших елементів благоустрою міста |  | 27,437 |  | протягом весняно-літнього періоду |
| 57. | Утримання закладу в належному стані (прибирання території, забезпечення цілісності, охорона) | КП „Санаторій „Берізка” | 70,0 | - | постійно |
|  | Всього за весняно-літній період |  | 1359,485 | 1724,0 |  |
| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2013-2014 років |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул.Вокзальна, 37, ІV під.; вул.Садова, 100, І під.; вул.Садова, 104, ІІІ під.; вул.Київська, 230; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 13,9 | ІІ- ІV квартал |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул.Костянтинівська, 199-Г, ІІ під.; вул.Вавілова, 20, І під.; в/м №12, буд. 107, ІІ під.; в/м №12, буд. 62, ІІ під.; в/м №12, буд. 150, ІІ під.; І пров. 8 Березня, 33-Б, І під.; вул.Київська, 355/1, І під.; вул.Земська, 2, ІV під.; вул.1 Травня, 99, ІІ, ІІІ під.; вул.Вокзальна, 29, ІІ під.; вул.Костянтинівська, 115, І під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ- ІV квартал |
| 2. | Ремонт вхідних дверей в під’їздах: вул.Ярмаркова, 41/3, VІ під.; вул.Вавілова, 20, І під.; вул.Земська, 39, ІІІ під.; вул.1 Травня, 87, V під.; вул.Вокзальна, 44, VІІ під.; вул.Земська, 49, І під.; вул.1 Травня, 48-А; вул.Київська, 355/1, І під.; в/м №12, буд. 2; в/м №12, буд. 3; в/м №12, буд. 4; в/м №12, буд. 5 |  |  | 5,7 |  |
| 3. | Ремонт східців: вул.18 Вересня, 28, ІІ, ІV під.; вул.Земська, 2, ІІІ під.; вул.Соборна, 40, І, ІІ під.; вул.Колективна, 32-Б, ІІ під.; вул.Ярмаркова, 41/3, V під. |  |  | 5,0 |  |
| 4. | Ремонт оголовків димовентиляційних каналів: вул.Костянтинівська, 96 - 2 шт., вул.Костянтинівська, 122, кв. 20 - 2 шт.; в/м №12, буд. 37 - 1 шт.; вул.Колективна, 38 - 1 шт.; вул.Вавілова, 20 - 2 шт.; вул.Київська, 235 - 2 шт. |  |  | 3,7 |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Улаштування перил: вул.Незалежності, 78, І під.; вул.Київська, 279, ІІ під.; вул.Костянтинівська, 122, ІV під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 1,5 | ІІ- ІV квартал |
| 6. | Заготівля пісчано-сольової суміші, 20,0 м3 |  |  | 10,0 | ІІІ квартал |
| 7. | Виконання ремонту згідно ППР: - тепломеханічного обладнання котелень та теплових пунктів; - газового обладнання котелень; - електрообладнання котелень, теплопунктів ВНС, КНС, КОС та артсвердловин; - обладнання ВНС, КНС, КОС та артсвердловин | КП „ПТВП” |  | 18,00 | згідно з графіками |
| 8. | Ремонт технологічних колодязів та запірної арматури, 13 шт. |  |  | 14,3 | ІІ-ІІІ квартал |
| 9. | Ремонт каналізаційних колодязів, 38 шт. |  |  | 34,2 | протягом року |
| 10. | Котельня по вул.Київській, 56 Заміна тепломережі від ТК-29 до ТК-31 по пров.8 Березня (Ø 76 мм – 40 м) |  |  | 14,146 | ІІІ квартал |
| 11. | Котельня по вул.Ярмарковій, 41/8 Заміна тепломережі від ТК-17 до житлового будинку № 43 по вул.Ярмарковій (Ø 50 мм – 44 м) |  |  | 12,223 |  |
| 12. | Заміна насосів на КНС № 8 |  |  | 30,0 |  |
| 13. | Заміна водопровідної мережі від перехрестя Саксаганського до вул.18 Вересня (ЗОШ І-ІІІ ст.№ 3) (Ø 110 мм – 180 м) |  |  | 24,506 |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Ремонт трубопроводу опалення в житловому будинку № 20 по вул.Вавілова (запірна арматура – 7 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,24 | ІІ квартал |
| 15. | Ремонт трубопроводу каналізації в житловому будинку № 39 по вул.Ракітній (труба – 15 м) |  |  | 0,31 |  |
| 16. | Ремонт трубопроводу гарячого водопостачання та опалення в житловому будинку № 20 по вул.Вавілова (труба - 11 м) |  |  | 0,28 | ІІІ квартал |
| 17. | Ремонт трубопроводу холодного водопостачання та опалення в житловому будинку № 94 по вул.Гвардійській (труба – 24 м, запірна арматура – 14 шт.) |  |  | 0,48 |  |
| 18. | Проведення дератизації та дезінсекції сховищ, складів, кондитерського цеху, магазину „Біла акація” | КП КШХ „Шкільний” |  | 2,6 | І-ІV квартал |
| 19. | Підготовка екскаватора до роботи в зимовий період по розчистці алей та доріжок від снігу | ТОВ „Ритуальні послуги” |  | 5,2 | листопад |
| 20. | Планування, відсипка алей та доріжок на кладовищі Н.Побут |  |  | 4,6 | вересень-жовтень |
| 21. | Утеплення секторів для поховання в зимовий період на кладовищах Н.Побут, Г.Білещина |  |  | 26,0 | червень-листопад |
| 22. | Ремонт та підготовка техніки для роботи в осінньо-зимовий період | КП „Міськ-світло” |  | 12,0 | ІІ-ІІІ квартал |
| 23. | Проведення ремонту та утеплення гаражів і побутових приміщень |  |  | 8,0 |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Проведення ревізії та чистка контролерів на світлофорних об’єктах | КП „Міськ-світло” | 8,0 |  | ІІ-ІІІ квартал |
| 25. | Виконання перетяжки дротів по вулицях міста: - вул.Київська (вул.Вавілова) від вул.Котляревського до вул.Червоноармійської); - вул.Гвардійська; - вул.Червоноармійська; - вул.Іоасафа Бєлгородського |  | 32,0 |  | протягом року |
| 26. | Заміна ламп по вулицях міста |  | 12,0 |  | постійно |
| 27. | Зрізка аварійних дерев, згідно з планом |  | 129,0 |  |  |
| 28. | Придбання лічильників та трансформаторів струму |  | 10,0 |  | ІІ-ІІІ квартал |
| 29. | Чистка ліній зовнішнього освітлення міста |  | 30,0 |  | постійно |
| 30. | Підготовка 6 одиниць спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період | КП „Послуга” |  |  | ІІІ квартал |
| 31. | Заготівля протиожеледного матеріалу для ліквідації наслідків ожеледі |  | 30,861 |  | січень, грудень |
| 32. | Придбання 1 одиниці дорожнього автотранспорту |  | 650,0 |  | ІІ-ІV квартал |
|  | Всього за осінньо-зимовий період |  | 901,9 | 246,9 |  |
|  | Всього |  | 2261,3 | 1970,9 |  |