ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

від  “ ___” _______ 2014  року         м. Прилуки                               №_____

Про підготовку навчальних закладів міста Прилуки

до роботи в новому 2014-2015 навчальному році

Відповідно до пункту 1 частини “а” статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши службову записку                         виконуючого обов’язки начальника управління освіти міської ради                  ВОВКА С.М. про заходи по підготовці навчальних закладів міста Прилуки до роботи  в новому 2014-2015 навчальному році, з метою  забезпечення організованого початку 2014-2015 навчального року виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи по підготовці навчальних закладів міста Прилуки            до роботи в новому 2014-2015 навчальному році (додаються).

2. Управлінню освіти міської ради (ВОВК С.М.), управлінню житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.), фінансовому управлінню міської ради (ВОРОНА О.І.) забезпечити виконання заходів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ДАЦЕНКА Д.В. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання рішення                 у серпні 2014 року.

Виконуючий обов’язки міського голови,

секретар мыськоъ ради                                                                         Д.В.БАРНАШ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

«__» ________ 2014 року № ____

ЗАХОДИ

по підготовці навчальних закладів міста до роботи

в новому 2014-2015  навчальному році

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зберегти існуючу мережу навчальних закладів | 01.09.2014 | Управління освіти міської ради |
| 2 | Охопити дітей дошкільною освітою до 79,8% | 01.09.2014 | Управління освіти міської ради |
| 3 | Охопити позашкільною освітою 41% дітей 5-18 років | 01.09.2014 | Управління освіти міської ради |
| 4 | Провести поточні ремонти в усіх навчальних закладах | 08.08.2014 | Директори ЗНЗ,ДНЗ,ПНЗ |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж ЦТДЮ по вул. 1 Травня, 80 в м.Прилуки Чернігівської області | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Центру науково-технічної творчості молоді по вул. Галаганівській, 12 в м. Прилуки Чернігівської області | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху ЗОШ І - ІІІ ст. № 9 по пров. Фізкультурників, 24 в м. Прилуки Чернігівської області | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 8 | Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 у в/м №12 в м.Прилуки Чернігівської області | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 9 | Капітальний ремонт ДНЗ №25 (заміна вікон) по вул.Ю.Коптєва, 9 в м.Прилуки Чернігівської області | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 10 | Капітальний ремонт ДНЗ №29 (заміна вікон) по вул.Богунського, 2 “Б” в м.Прилуки Чернігівської області | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 11 | Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж ЦТДЮ по вул.1 Травня, 80 в м.Прилуки Чернігівської області | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 12 | Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул.Ветеранській, 2 (стіни, дах, заміна вікон) в м.Прилуки Чернігівської області | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 13 | Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в ЗОШ І — ІІІ ст. № 9 по вулиці Фізкультурника, 24 з влаштуванням зовнішньої каналізаційної мережі в місті Прилуки Чернігівської області | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 14 | Капітальний ремонт даху ЗОШ І - ІІІ ст. № 9 по пров. Фізкультурників, 24 в м. Прилуки Чернігівської області | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 15 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію газопостачання котельні Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 з встановленням модулів нагріву по вул.Ветеранська, 2 в м.Прилуки Ченігівської області | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 16 | Реконструкція ДНЗ №8 по вул.Соборній, 42 в м.Прилуки Чернігівської області | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 17 | Провести капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 18 | Провести капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №25 | Грудень 20134 року | УЖКГ міської ради |
| 19 | Провести капітальний ремонт ДНЗ №29 (заміна вікон) | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 20 | Провести капітальний ремонт СШ №6 (заміна вікон) | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 21 | Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж ЦТДЮ | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 22 | Капітальний ремонт гімназії №5 (заміна вікон) | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 23 | Капітальний ремонт ЗОШ №2 (стіни, даху, заміна вікон) | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 24 | Реконструкція ДНЗ №8 (групи) | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 25 | Вогнезахист дерев’яних конструкцій гімназії №5 | Грудень 2014 року | УЖКГ міської ради |
| 26 | Випробувати на щільність систему опалення та водопостачання у всіх навчальних закладах | 14.07.2014 | Директори ЗНЗ,ДНЗ,ПНЗ |
| 27 | Скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального періоду | 19.09.2014 | Директори ЗНЗ,ДНЗ,ПНЗ |
| 28 | Провести перевірку димвентканалів в котельнях навчальних закладів | 05.09.2014 | Управління освіти міської ради |
| 29 | Провести ремонти газових котелень НВК №15, ДНЗ №№ 10, 19, 23, ЗОШ І-ІІІ ступенів №9, ЦТДЮ | 01.10.2014 | Управління освіти міської ради |
| 30 | Провести навчання правилам БСГУ відповідальних за газове господарство | 19.09.2014 | Управління освіти міської ради |
| 31 | Виконати повірку засобів обліку | 01.10.2014 | Управління освіти міської ради |
| 32 | Провести лабораторні електричні вимірювання електромереж навчальних закладів |  |  |