# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### Р І Ш Е Н Н Я

| 16 грудня 2014 року |  | м. Прилуки | № | 465 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про хід виконання рішення виконавчого

комітету міської ради від 14 січня 2014 року

№ 3 „Про затвердження Плану заходів з

реалізації Національної стратегії розвитку

освіти міста на період до 2021 року”

Розглянувши інформацію начальника управління освіти міської ради ВОВКА С.М. про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14 січня 2014 року № 3 „Про затвердження Плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти міста на період до 2021 року”, виконавчий комітет міської ради відмічає, що відповідно до зазначеного Плану заходів з 21 пункту, виконання яких передбачено в 2014 році, повністю виконано 12. Частково виконано 7, термін виконання яких ще не закінчився. Зокрема, з метою модернізації матеріально-технічної бази в ДНЗ №№ 8, 9, 25, 29 проведено часткову заміну 26 ліжок на 4-х ярусні; проведено часткову реконструкцію ДНЗ № 8 шляхом заміни частини вікон на сучасні пластикові та ремонту даху; замінено 5 віконних блоків в ДНЗ № 3 за рахунок спонсорських коштів; проведено капітальний ремонт внутрішніх туалетів в ЗОШ І-ІІІ ст. № 9; частково зроблений капітальний ремонт центрального входу в ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 за рахунок спонсорських коштів; розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 та розпочато його ремонт.

В усіх дошкільних навчальних закладах здійснюється поступове оновлення твердого (шафи, столи, стільці) і м’якого інвентарю (постільна білизна, рушники, килимове покриття, гардини), іграшок та посуду. Сучасні технічні засоби навчання (комп’ютери, ноутбуки та оргтехніку) придбано в ДНЗ №№ 3, 8, 9, 11, 25, 26, 28, 29; побутову техніку (пилосос, холодильник, праска, пральна машина) – в ДНЗ №№ 3, 9, 19, 26. Управлінням освіти міської ради, завдяки керівникам дошкільних навчальних закладів та навчально-виховного комплексу, за 10 місяців 2014 року взято на баланс матеріальних цінностей на суму 206,7 тис.грн., які придбано за не бюджетні кошти.

У зв’язку з обмеженим фінансуванням освітньої галузі у 2014 році не було придбано 8 ноутбуків для забезпечення викладання інформатики з 2 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 2.

Питання ремонту дахів ЦТДЮ та ЦНТТМ, розробки проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівлі за адресою: вулиця Іванівська, буд.57-А, з метою розміщення в ній дошкільного навчального закладу, не вирішувались через дефіцит бюджетних коштів та внесенням відповідних змін до рішення міської ради „Про бюджет міста на 2014 рік”. По причині скорочення бюджетних видатків не проводилися роботи по відкриттю додаткових груп у дошкільних навчальних закладах.

Зважаючи на вищевикладене та беручи до уваги те, що частину робіт планується виконати в 2015 році, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Інформацію начальника управління освіти міської ради 
ВОВКА С.М. про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14 січня 2014 року № 3 „Про затвердження Плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти міста на період до 2021 року” взяти до відома.

2.	Управлінню освіти міської ради (ВОВК С.М.), управлінню житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.), фінансовому управлінню міської ради (ВОРОНА О.І.), службі у справах дітей міської ради (КУЛІЙ Л.Г.), головному спеціалісту у справах сім’ї та молоді міської ради ЮЩЕНКО Л.М. продовжити забезпечувати виконання заходів.

3.	Контроль за виконанням рішення залишити за заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
ДАЦЕНКОМ Д.В. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання у грудні 2015 року.

Міський голова							Д.В.БАРНАШ