# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### проект Р І Ш Е Н Н Я

| ___ травня 2015 року |  | м. Прилуки | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження заходів по роботі комунального

підприємства електромереж зовнішнього освітлення

“Міськсвітло” у весняно-літній період 2015 року

та підготовці до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років

Відповідно до пункту 1 частини „а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення належної організації роботи підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2015 року та підготовки комунальних об’єктів міста до функціонування в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити заходи по роботі комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення “Міськсвітло” у весняно-літній період 2015 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2015 - 2016 років (додається).

2.	Комунальному підприємству „Телекомпанія „Прилуки” (ПАВЛЮТІНА І.М.) за поданням управління житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.) висвітлювати діяльність підприємств житлово-комунального господарства в частині виконання затверджених заходів.

3.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ІВАНОВА Д.В. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання рішення у серпні 2015 року.

Міський голова								Д.В.БАРНАШ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

____ травня 2015року № ____

ЗАХОДИ

по роботі комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення “Міськсвітло” у весняно-літній період 2015 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Обсяги фінансування, тис. грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти міського бюджету | Власні кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: - Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по : -вул.1 Травня (від вул.Козачої до вул. Іванівської) 1240 м; -вул.Іванівська (від вул.1 Травня до вул.Миколаївської) 600 м; -вул.Костянтинівська (від вул. Козачої до вул. Коптєва) 1880 м. - Заміна ламп у світильниках: ЛОН 100 (3300 шт.*5,50 грн. = 18,2 тис. грн.); ДНАТ 150 (25 шт. * 70,00 грн.= 1,8 тис. грн. ) - Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту: - Розподільчий щит - 3 (перехрестя вул.1 Травня – вул.Ю.Коптєва); - Розподільчий щит - 4 (перехрестя вул.Київська – вул.Партизанська); - Розподільчий щит - 5 (вул.Густинська); - Розподільчий щит - 7 (перехрестя вул.Соборна – вул.Пушкіна); - Розподільчий щит - 8 (вул.Незалежності); - Розподільчий щит - 10 (вул.Київська, школа-гімназія №1); - Розподільчий щит - 12 (вул.Босброда); - Розподільчий щит - 14 (пр.Фрунзе); - Розподільчий щит - 16 (перехрестя вул.Київська – вул.Червоноармійська); - Розподільчий щит - 17 (вул.Костянтинівська); - Розподільчий щит — 19 (перехрестя вул.Садова – вул.Берегова); - Розподільчий щит - 20 (вул.Іванівська); - Розподільчий щит - 21 (вул Миколаївська); - Розподільчий щит - 35 (перехрестя вул.Київська – вул.Козача); - Розподільчий щит - 37 (вул.Червоноармійська); - Розподільчий щит - 38 (перехрестя вул.Перемоги – вул.Шевченко); - Розподільчий щит - 40 (вул. Київська, р-н бібліотеки); - Розподільчий щит - 41 (пров.Андріївський); - Розподільчий щит — 43 (перехрестя вул.Ярмаркова – вул.Комсомольська); - Розподільчий щит — 51 (перехрестя вул.Гвардійська – вул.Л. Українки); - Розподільчий щит - 54 (вул.Фабрична, школа № 13); - Розподільчий щит — 55 (вул.Галаганівська); - Розподільчий щит - 56 (вул.Козача); - Розподільчий щит - 57 (перехрестя вул.Київська – вул.Руська); - Розподільчий щит - 58 (перехрестя вул.Л. Толстого – вул.Залізничника); - Розподільчий щит — 63 (перехрестя вул.Гімназична – вул.Шевченка); - Розподільчий щит — 81 (вул.Іванівська – вул.Київська); - Розподільчий щит - 84 (вул.Фрунзе); - Розподільчий щит - 90 (пров.Сєрова); - Розподільчий щит - 92 (перехрестя вул.Раскова – вул.Авіації); - Розподільчий щит - 93 (вул.Костянтинівська); - Розподільчий щит — 97 (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Дачна); - Розподільчий щит - 99 (вул.Гвардійська, автовокзал); - Розподільчий щит - 100 (перехрестя вул.Амбулаторна – вул.Тургенєва); - Розподільчий щит - 126 (перехрестя вул.Пархоменко – пров. Городній); - Розподільчий щит - 133 (вул.Чехова); - Розподільчий щит - 141 (вул.Київська, р-н лікарні); - Розподільчий щит - 142 (вул.Вавілова); - Розподільчий щит - 149 (вул.Котляревського); - Розподільчий щит — 199 (вул.Н.-Левицького); - Розподільчий щит - 222 (в/м-17); - Розподільчий щит - 224 (в/м-12); - Розподільчий щит - 227 (вул.Нафтовиків). | КП “Міськ-світло” КП “Міськ-світло” КП “Міськ-світло” | 376,0 |  | Протягом року постійно постійно |
| 2. | Підготовка автотранспорту до щорічного ТО ВДАІ з обслуговування м. Прилуки та Прилуцького району УМВС України в Чернігівській області: - перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування: АП-17 (2 од.) ГАЗ-5201 ГАЗ-6612 ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ВАЗ-2104 ТВГ-15 ГАЗ ГАЗ-53 - перевірка гідравлічного обладнання: АП-17 (2 од.) - ТВГ-15 ГАЗ | КП “Міськ-світло” |  | 2,0 | червень |
| 3. | Посів трави (площа 0,25 га) | КП “Міськ-світло” | 11,7 |  | травень |
| 4. | Ремонт газонокосарок (6 од.): - заміна паливного та повітряного фільтрів, чистка карбюратора, ремонт та заміна головок, заміна кілець та поршневої системи. | КП “Міськ-світло” |  | 10,0 | травень |
| 5. | Обслуговування, ремонт світлофорних об”єктів по місту, проведення ревізії та чистки контролерів на світлофорних об’єктах: - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Київська – вул.Андріївська); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Київська – вул.Коптєва); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Київська – вул.Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Київська – вул.Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.1 Травня – вул.Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.1 Травня – вул.Садова); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.1 Травня – вул.Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Гвардійська – вул Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Густинська – вул.Боброва). | КП “Міськ-світло” | 49,2 |  | постійно |
| 6. | Косіння трави по вулицях міста: -вул.Київська (від в-ду в м.Прилуки до ЗОШ №10) – 5 разів; -вул.Козача (від вул.Київської до вул.1 Травня) – 2 рази; -вул.Андріївська (від вул.Київської до вул.1 Травня) – 2 рази; -вул.Земська (від вул. Бособрода до вул. 1 Травня) – 4 рази; -вул. Ю. Коптєва (від вул. Бособрода до вул. 1 Травня) -3 рази; -вул. Вокзальна (від вул. Київської до Привокзальної площі) – 4 рази; -вул. Садова (від вул. Гоголя до Привокзальної площі) – 4 рази; -вул. Гімназична (від вул. Соборної до вул. 1 Травня) – 4 рази; -вул. Котляревського (від вул. Соборної до вул. 1 Травня) – 3 рази; -вул. Соборна (від історичної зони до вул. Котляревського) – 3 рази; -вул. Незалежності (від вул. Київської до вул. Густинської) – 3 рази; -вул. 1 Травня (від вул. Козачої до вул. Гвардійської) – 4 рази; -вул. Костянтинівська (від вул. Алгазіна до вул. Ярмаркової) – 3 рази; -вул. Миколаївська (від вул. Алгазіна до вул. Садової) – 2 рази; -вул. Пирятинська (від вул. 1 Травня до виїзду з міста) – 3 рази; -вул. Гвардійська (від вул. 1 Травня до об’їздної дороги) – 3 рази; -вул. 18 Вересня (від вул. О. Кошового до залізничної колії) – 1 раз; -вул. О. Кошового (від вул. Паризької Комуни до вул. Ракітної) – 3 рази; -Історична зона – 5 разів; -сквер ім. Т. Г. Шевченка – 5 разів; -меморіал-сквер «Вічної слави» - 6 раз; -біля пам’ятника «Жертвам фашизму» (біля ЗОШ №6) – 3 рази; -ліквідація карантинних бур’янів у місцях їх локалізації – 2 рази. | КП “Міськ-світло” КП “Міськ-світло” | 532,3 |  | протягом року |
|  | Всього за весняно-літній період |  | 969,2 | 12,0 |  |

| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: - Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по : -вул.Котляревського (від вул.Київської до вул.Костянтинівської) 920 м; -вул.Фрунзе (від залізничного мосту до пр.Фрунзе) 1240 м; -вул.Гвардійська (від автовокзалу до вул.Польової) 1960 м. - Заміна ламп у світильниках: ЛОН 100 (3450 шт.*5,50 грн. = 18,9 тис. грн.); ДНАТ 150 (15 шт. * 70,00 грн.= 1,1 тис. грн. ) - Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту: - Розподільчий щит - 3 (перехрестя вул.1 Травня – вул.Коптєва); - Розподільчий щит - 4 (перехрестя вул.Київська – вул.Партизанська); - Розподільчий щит - 5 (вул.Густинська); - Розподільчий щит - 7 (перехрестя вул.Соборна – вул.Пушкіна); - Розподільчий щит - 8 (вул.Незалежності); - Розподільчий щит - 10 (вул.Київська, школа-гімназія №1); - Розподільчий щит - 12 (вул.Бособрода); - Розподільчий щит — 14 (пр.Фрунзе); - Розподільчий щит - 16 (перехрестя вул.Київська – вул.Червоноармійська); - Розподільчий щит - 17 (вул.Костянтинівська); - Розподільчий щит — 19 (перехрестя вул.Садова – вул.Берегова); - Розподільчий щит - 20 (вул.Іванівська); - Розподільчий щит - 21 (вул.Миколаївська); - Розподільчий щит - 35 (перехрестя вул.Київська – вул.Козача); - Розподільчий щит - 37 (вул.Червоноармійська); - Розподільчий щит - 38 (перехрестя вул.Перемоги – вул.Шевченко); - Розподільчий щит - 40 (вул.Київська, р-н бібліотеки); - Розподільчий щит - 41 (пров.Андріївський); - Розподільчий щит — 43 (перехрестя вул.Ярмаркова – вул.Комсомольська); - Розподільчий щит — 51 (перехрестя вул.Гвардійська – вул.Л. Українки); - Розподільчий щит - 54 (вул.Фабрична, школа № 13); - Розподільчий щит - 55(вул.Галаганівська); - Розподільчий щит - 56 (вул.Козача); - Розподільчий щит - 57 (перехрестя вул.Київська – вул.Руська); - Розподільчий щит - 58 (перехрестя вул.Л. Толстого – вул.Залізничника); - Розподільчий щит — 63 (перехрестя вул.Гімназична – вул.Шевченка); - Розподільчий щит — 81 (вул.Іванівська – вул.Київська); - Розподільчий щит - 84 (вул.Фрунзе); - Розподільчий щит - 90 (пров.Сєрова); - Розподільчий щит - 92 (перехрестя вул.Раскова – вул.Авіації); - Розподільчий щит - 93 (вул.Костянтинівська); - Розподільчий щит — 97 (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Дачна); - Розподільчий щит - 99 (вул.Гвардійська, автовокзал); - Розподільчий щит - 100 (перехрестя вул.Амбулаторна – вул.Тургенєва); - Розподільчий щит - 126 (перехрестя вул.Пархоменко – пров.Городній); - Розподільчий щит - 133 (вул.Чехова); - Розподільчий щит - 141 (вул.Київська, р-н лікарні); - Розподільчий щит - 142 (вул.Вавілова); - Розподільчий щит - 149 (вул.Котляревського); - Розподільчий щит — 199 (вул.Н.Левицького); - Розподільчий щит - 222 (в/м-17); - Розподільчий щит - 224 (в/м-12); - Розподільчий щит - 227 (вул.Нафтовиків). | КП “Міськ-світло” | 376,0 |  | протягом року постійно постійно |
| 2. | Ремонт та підготовка техніки для роботи в осінньо-зимовий період: -перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування, заміна води в радіотарах на тосол, перевірка аккумуляторів: АП-17 (2 од.) ГАЗ-5201 ГАЗ-6612 ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ВАЗ-2104 ТВГ-15 ГАЗ ГАЗ-53 - перевірка гідравлічного обладнання, заміна масла в гідравлічній системі на зимове: АП-17 (2 од.) - ТВГ-15 ГАЗ | КП “Міськ-світло” |  | 12,0 | до жовтня |
| 3. | Проведення ремонту та утеплення гаражіві побутових приміщень: - утеплення вікон та дверей гаражів, побутових приміщень, фарбування, перевірка системи опалення та заміна кранів. | КП “Міськ-світло” |  | 8,0 | до жовтня |
| 4. | Обслуговування, ремонт світлофорних об”єктів по місту, проведення ревізії та чистка контролерів на світлофорних об’єктах: - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Київська – вул.Андріївська); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Київська – вул.Коптєва); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Київська – вул.Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Київська – вул.Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Костянтинівська-вул.Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.1 Травня – вул.Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.1 Травня – вул.Садова); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.1 Травня – вул.Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Гвардійська – вул.Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Густинська – вул.Боброва). | КП “Міськ-світло” | 49,2 |  | постійно |
| 5. | Встановлення лічильників (40 шт.): - Розподільчий щит - 3 (перехрестя вул.1 Травня – вул.Коптєва); - Розподільчий щит - 4 (перехрестя вул.Київська – вул.Партизанська); - Розподільчий щит - 5 (вул.Густинська); - Розподільчий щит - 7 (перехрестя вул.Соборна – вул.Пушкіна); - Розподільчий щит - 8 (вул.Незалежності); - Розподільчий щит - 10 (вул.Київська, школа №1); - Розподільчий щит - 12 (вул.Босброда); - Розподільчий щит - 14 (пр.Фрунзе); - Розподільчий щит - 16 (перехрестя вул.Київська – вул.Червоноармійська); - Розподільчий щит - 17 (вул.Костянтинівська); - Розподільчий щит — 19 (перехрестя вул.Садова – вул.Берегова); - Розподільчий щит - 20 (вул.Іванівська); - Розподільчий щит - 21 (вул.Миколаївська); - Розподільчий щит - 35 (перехрестя вул.Київська – вул.Козача); - Розподільчий щит - 38 (перехрестя вул.Перемоги – вул.Шевченко); - Розподільчий щит - 40 (вул.Київська, р-н бібліотеки); - Розподільчий щит — 43 (перехрестя вул.Ярмаркова – вул.Комсомольська); - Розподільчий щит — 51 (перехрестя вул.Гвардійська – вул.Л. Українки); - Розподільчий щит - 54 (вул.Фабрична, школа № 13); - Розподільчий щит — 55 (вул.Галаганівська); - Розподільчий щит - 56 (вул.Козача); - Розподільчий щит - 57 (перехрестя вул.Київська – вул.Руська); - Розподільчий щит - 58 (перехрестя вул.Л. Толстого – вул.Залізничника); - Розподільчий щит — 63 (перехрестя вул.Гімназична – вул.Шевченка); - Розподільчий щит — 81 (вул.Іванівська – вул.Київська); - Розподільчий щит - 84 (вул.Фрунзе); - Розподільчий щит - 90 (пров.Сєрова); - Розподільчий щит - 92 (перехрестя вул.Раскова – вул.Авіації); - Розподільчий щит - 93 (вул.Костянтинівська); - Розподільчий щит — 97 (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Дачна); - Розподільчий щит - 99 (вул.Гвардійська, автовокзал); - Розподільчий щит - 100 (перехрестя вул.Амбулаторна – вул.Тургенєва); - Розподільчий щит - 126 (перехрестя вул.Пархоменко – пров.Городній); - Розподільчий щит - 133 (вул. Чехова); - Розподільчий щит - 141 (вул.Київська, р-н лікарні); - Розподільчий щит - 142 (вул.Вавілова); - Розподільчий щит - 149 (вул.Котляревського); - Розподільчий щит — 199 (вул.Н.Левицького); - Розподільчий щит - 222 (в/м-17); - Розподільчий щит - 224 (в/м-12). | КП “Міськ-світло” КП “Міськ-світло” | 100,0 |  | протягом року |
|  | Всього за осінньо-зимовий період |  | 525,2 | 20,0 |  |
|  | Всього |  | 1494,4 | 32 |  |