ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

( ___ сесія ___ скликання)

_______________2015 року № ___

Секретар міської ради

____________ В.М. ЧЕРНОВ

Міська цільова Програма

«Про зменшення витрат за спожиті

енергоносії в харчоблоці

навчально-виховного комплексу

«Школа І ступеня – дошкільний заклад №15»

Прилуцької міської ради Чернігівської області»

«____» _______________ 2015 року № _____

м. Прилуки

- Паспорт міської цільової Програми  «Про зменшення

витрат за спожиті енергоносії в харчоблоці навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня – дошкільний заклад №15» Прилуцької міської ради Чернігівської області»

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 26 травня 2015 року №157р |
| 3. | Розробник Програми | Управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області |
| 4. | Співрозробники Програми | Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня – дошкільний заклад №15» Прилуцької міської ради Чернігівської області КП Комбінат шкільного харчування «Шкільний» |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Фінансове управління міської ради, управління освіти міської ради, КП Комбінат шкільного харчування «Шкільний», Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня – дошкільний заклад №15» Прилуцької міської ради Чернігівської області |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Прилуцька міська рада |
| 7. | Учасники Програми | Фінансове управління міської ради, управління освіти міської ради, Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня – дошкільний заклад №15» Прилуцької міської ради Чернігівської області |
| 8. | Термін реалізації Програми | Липень - серпень 2015р. |
| 9. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Місцевий бюджет |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 167730 |
| 10.1. | коштів міського бюджету | 164730 |
| 10.2. | коштів інших джерел | 3000 |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Непроста ситуація в державі та необхідність заощаджувати енергоресурси спонукає усі суб'єкти господарювання до економії енергоносіїв. Питання енергозбереження та енергоефективності є одним із пріоритетних завдань міської влади. Сьогодні гостро постала потреба у вирішенні проблеми енергозбереження в освітній галузі. Основні енерговитрати в навчально-виховному комплексі «Школа І ступеня – дошкільний заклад №15» Прилуцької міської ради Чернігівської області – це функціонування електрообладнання харчоблоку, яке споживає близько 67% від загальноспожитої електроенергії закладом.

Причиною таких великих енергозатрат є експлуатація застарілого обладнання (електроплити з духовою  шафою, електром’ясорубка, електропательня). ККД даного обладнання має низьке значення, адже термін його експлуатації давно вичерпався, оскільки в навчально-виховному комплексі воно використовується з 1967, 1968, 1968рр. відповідно.

Заміна даного обладнання на сучасні енергозберігаючі моделі  дозволила б щомісячно значно заощаджувати на витраті електроенергії (відповідно до їх технічних характеристик). Нове обладнання є безпечним, простим в обслуговуванні, виготовленим з високоякісних матеріалів, чого не можна сказати про наявне в харчоблоці закладу, на ремонт якого тільки за 2014 рік, наприклад, було витрачено 5090,91 грн. (3554,91 грн. на виконання ремонтних робіт, 1536,00 грн. на придбання комплектуючих).

Установлення нового електрообладнання не тільки покращить якість обслуговування, а й заощадить витрати енергоносіїв на 35%.

Основна проблема, на розв’язання якої спрямована Програма.

Зменшити витрати за спожиті енергоносії в харчоблоці навчально-виховного комплексу шляхом встановлення нового електрообладнання.

Міська цільова програма «Про зменшення витрат за спожиті енергоносії в харчоблоці в навчально-виховному комплексі «Школа І ступеня – дошкільний заклад №15» Прилуцької міської ради Чернігівської області розроблена відповідно до розпорядження міського голови від 26 травня  2015р. №157р.

3. Визначення мети Програми.

З метою зменшення витрат та заощадження бюджетних коштів за спожиті енергоносії в харчоблоці навчально-виховного комплексу необхідно здійснити заміну застарілого та нерентабельного обладнання на сучасні енергозберігаючі моделі із встановленням засобів обліку водо-, енерговитрат.

Основні завдання Програми:

- заміна 2-х електроплит,  1 електросковороди,  1 електром’ясорубки;

- встановлення протирочно-різальної машини;

- встановлення харчового котла;

- встановлення лічильників обліку;

- покращення якості приготування їжі.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми.

На базі навчально-виховному комплексі «Школа І ступеня – дошкільний заклад №15» Прилуцької міської ради Чернігівської області функціонує харчоблок, який обслуговує близько 300 дітей.

Для досягнення мети в харчоблоці закладу планується замінити застаріле електрообладнання на  сучасні енергозберігаючі моделі та встановити засоби обліку (електроенергії та холодної води), що повинно вплинути на зменшення енергозатрат та покращення якості обслуговування.

У ході виконання Програми пропонується обґрунтовано підійти до вибору обладнання. Наприклад:  для зменшення енергозатрат при приготуванні їжі та термічній обробці м’ясних і рибних страв достатньо придбати сучасні електроплити: 2 чотирьох камфорні електроплити з духовою шафою; 1 побутовий водяний нагрівач – накопичувальний на 80л.

Для встановлення окремого лічильника  електроенергії  на харчоблок необхідно встановити щиток для електролічильника, силовий автоматичний вимикач, здійснити часткову заміну мережі електропостачання.

Щодо встановлення лічильника холодної води в харчоблоці,  необхідно виконати часткову заміну водопровідних труб та встановити лічильник.

Для оновлення технічного обладнання харчоблоку закладу необхідно придбати:

- 2 чотирьохкамфорні електроплити з духовою шафою;

- 1 електросковороду;

- 1 харчовий котел на 60 л;

- 1 електром’ясорубку;

- 1 протирозно-різальну машину;

- лічильник на воду, водопровідні труби;

- електролічильник, щиток для електролічильника, силовий автоматичний вимикач, кабель для монтажних робіт;

Заходи з реалізації Програми для встановлення засобів обліку:

- монтаж системи водопостачання;

- встановлення лічильників;

- виконання монтажу відокремлюваної електромережі.

Інші заходи з реалізації Програми:

- монтажно-демонтажні роботи по заміні електрообладнання;

- проведення лабораторних вимірювань.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації Програми, складає 167580 грн. Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету.

Строки виконання Програми:

| Строки | Етапи виконання програми |
| --- | --- |
| Липень 2015р. | Придбання електрообладнання. |
| Серпень 2015р. | Монтаж-демонтаж електрообладнання. Установлення лічильника холодної води, електролічильника. Монтаж відокремлювальної електромережі, заміна автоматів та кабельних відводів. Монтаж системи водопостачання. |
| Серпень 2015р. | Пуско-налагоджувальні роботи. Лабораторні виміри. |
| Серпень 2015р. | Встановлення контуру заземлення. |

5. Перелік завдань Програми та результативні показники.

Перелік основних заходів Програми:

- придбання нового електрообладнання;

- придбання засобів обліку води та електроенергії;

- проведення монтажних робіт.

Очікувані результати  від реалізації Програми:

- облік затрати електроенергії та води в харчоблоці;

- зменшення витрат за спожиті енергоносії;

- покращення якості обслуговування в харчоблоці закладу;

- підвищення безпеки для працівників харчоблоку.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

| п/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна електро обладнання | Придбання нового електрообладнання: | Липень-серпень 2015 р. | Фінансове управління міської ради, управління освіти міської ради, КП Комбінат шкільного харчування «Шкільний», Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня – дошкільний заклад №15» Прилуцької міської ради Чернігівської області | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |  |
|  |  | 2 чотирьохкомфорні електроплити з духовою шафою; |  |  |  | 21500 |
|  |  | 1сковороду електричну; |  |  |  | 17400 |
|  |  | 1 м’ясорубка; |  |  |  | 13100 |
|  |  | 1 протирочно-різальна машина; |  |  |  | 23400 |
|  |  | 1 харчовий котел на 60л. |  |  |  | 48700 |
| 2 | Установлення засобів обліку | придбання 1 лічильника холодної води з комплектуючими; |  |  |  | 1800 |
|  |  | - виготовлення технічних умов на встановлення лічильника холодної води; |  |  |  | 150 |
|  |  | придбання електролічильника; |  |  |  | 1200 |
|  |  | придбання автоматів, 2 шт.; |  |  |  | 1400 |
|  |  | придбання електрокабелю. |  |  |  | 5000 |
| 3 | Монтажно- демонтажні роботи | Монтаж-демонтаж електрообладнання. Підключення до заземлення. Заміна кабельних вводів. Установлення лічильника холодної води. Монтаж побутового водяного накопичувального водонагрівача на 100л. Монтаж електролічильника. Монтаж відокремлювальної електромережі. Пуско-налагоджувальні роботи. |  |  |  | 22000 |
| 4 | Ремонт холоди льної камери | Придбання нового електромотору. Ремонтні та пуско-налагоджувальні роботи. |  |  |  | 2580 4000 |
| 5 | Заземлення | Встановлення контуру заземлення. Встановлення заземлюючої шини. |  |  |  | 4000 |
| 6 | Лабораторні виміри | Організація та проведення лабораторних вимірів. Оформлення результатів експертизи. |  |  |  | 1500 |

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координація діяльності з виконання Програми покладається на управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області.

Механізм фінансування визначається фінансовим управлінням Прилуцької міської ради Чернігівської області.

Начальник управління освіти

Прилуцької міської ради

Чернігівської області                                                            С.М.ВОВК

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

міської ради

__________ 2015 року   № _____

Керуюча справами

виконавчого комітету

міської ради

______________ Т.М.СЕГЕДА