Інформація про хід виконання рішення виконавчого комітету від 26 лютого 2019 року № 59 “Про затвердження заходів по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2019 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років”

по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Відмітка про виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2019 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул. Галаганівська, 33; вул. Вокзальна, 37, кв. 17, 18, 70; в/м № 12, буд. 3, кв. 3; вул. Саксаганського, 9, кв. 35; вул. Земська, 2, кв. 5, 24, 27; вул. Київська, 144, кв. 13; вул. Київська, 170; вул. Саксаганського, 5, кв. 11; пров. Фізкультурника, 20; вул. Вокзальна, 29, кв. 69 Додатково: вул. Садова, 104 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 60% виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано | І-ІV квартал |
| 2. | Ремонт вимощення: вул. Котляревського, 65-А (тильна сторона); вул. Саксаганського, 3; вул. Садова, 70 (біля ливневої труби); вул. Галаганівська, 33; вул. Юрія Коптєва, 3, 1 п.; вул. 18 Вересня, 30; вул. 18 Вересня, 25; вул. Київська, 144 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 38% не виконано не виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул. Київська, 144, 1,2 п.; вул. Саксаганського, 9; вул. Пирятинська, 6; вул. Київська, 235; вул. Пушкіна, 58, 1 п.; в/м № 12, буд. 148 Додатково: вул. 1 Травня, 73; вул. Петропавлівська, 76 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 33% виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт тамбурів, козирків: вул. Земська, 3, 3 п. (опора); вул. Пушкіна, 78, 2 п.; вул. Саксаганського, 9, 2 п.; вул. Польова, 108, 4 п. Додатково: вул. Садова, 98 А; вул. Костянтинівська, 134 А; вул. Польова, 106; вул. Костянтинівська, 96, 7 п. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 50% не виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ- ІІІ квартал |
| 5. | Поточний ремонт під’їздів 63 од.: вул.Вавілова, 26, 1, 2 п.; вул. Вокзальна, 39, 2, 4 п.; вул. Вокзальна, 37, 1 п.; вул. 18 Вересня, 28, 6 п.; вул. 18 Вересня, 30, 2 п.; вул. Перемоги, 163, 2 п.; вул. Вавілова, 28, 1 п.; вул. Польова, 112, 6 п.; вул. Гвардійська, 92, 3, 6, 7, 8 п.; вул. Незалежності, 78, 2, 5 п.; вул. Вокзальна, 29, 3 п.; вул. Пушкіна, 58, 1, 3 п.; вул. Садова, 64, 1, 5, 6 п.; в/м № 12, буд. 80, 1 п.; пров. 8 Березня, 31, 1 п.; вул. 1 Травня, 107-А, 3 п.; вул. 18 Вересня, 21, 1, 2 п.; вул. Соборна, 50; вул. Садова, 100, 1, 2 п.; вул. Ю.Коптєва, 60, 2, 3, 4 п.; вул. Шевченка, 107; вул. Вокзальна, 5, 2 п.; вул. Ракітна, 39, 1 п.; вул. Ю.Коптєва, 37, 5 п.; вул. Костянтинівська, 98, 2 п.; вул. Костянтинівська, 117, 1 п.; вул. Земська, 39, 3 п.; вул. Ярмаркова, 41/4, 1, 2 п.; вул. Миколаївська, 140, 2 п.; вул. Садова, 104, 1 п.; в/м № 12, буд. 29, 1 п.; вул. Київська, 216, 2, 3 п.; вул. Галаганівська, 33, 3 п.; вул. Гвардійська, 98, 2 п.; вул. Київська, 335/1, 1, 2 п.; вул. Житня, 148, 2 п.; вул. Ярмаркова, 41/5, 1 п.; вул. Соборна, 40, 5 п.; в/м № 12, буд. 147, 2 п.; в/м № 12, буд. 148, 1 п.; вул. Київська, 144, 1 п.; вул. Польова, 100, 3, 4, 5 п.; вул. Гвардійська, 94, 1, 2, 4 п. Додатково: вул. Саксаганського, 9, 1 п.; вул. Садова, 70; вул. Гвардійська, 88/2, 2 п., 13 п.; вул. Ракитна, 39, 3п.; вул. Костянтинівська, 117, 7 п. | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 35% виконано виконано виконано виконано виконано не виконано виконано не виконано виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано виконано не виконано виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ- ІV квартали І- ІV квартал |
| 6. | Ремонт м’якої покрівлі на 72 будинках. : вул. Костянтинівська, 199-Г, кв. 77, 156; вул. 1 Травня, 87, кв. 42, 52, 53; вул. 1 Травня, 111, кв. 20, 33, 34, 48, 68, 69, 70; вул. Вокзальна, 44, кв. 35, 50, 48, 65, 94; вул. Вокзальна, 3, кв. 27; вул. 1 Травня, 107, кв. 33; вул. Тургенєва, 32, кв. 14; вул. Вавілова, 30, кв. 19, 39, 94; вул. Гімназична, 104, кв. 72, 104, 117, 118; вул. Земська, 3, кв. 15; вул. Земська, 37, кв. 24, 40, 64; вул. Земська, 39, кв. 15; вул. Земська, 49, кв. 76, 156; вул. Костянтинівська, 134-Б, кв. 45; вул. Костянтинівська, 134-А, кв. 18; вул. Костянтинівська, 122, кв. 48, 49; вул. Костянтинівська, 96, кв. 14, 64, 65, 88, 89; вул. Миколаївська, 117, кв. 31, 49, 117, 122, 2 п. (сходова); вул. Миколаївська, 140, кв. 18, 20, 38, 1 п. (сходова); вул. Незалежності, 78, кв. 28, 29; вул. Юрія Коптєва, 4, кв. 17, 37; вул. Садова, 110, кв. 20, 98; вул. Садова, 123, кв. 119; вул. Садова, 70, кв. 14, 58, 74, 1 п.; вул. Садова, 73, кв. 10, 29; вул. Садова, 94, кв. 50; вул. Садова, 98-А, кв. 17, 18, 20, 37, 77; вул. Київська, 216, кв.34, 103, 104, 139, 140; вул. Петропавлівська, 76, кв. 147; вул. Перемоги, 163, кв. 25; вул. Ярмаркова, 41/1, кв. 20, 35, 78, 79, 78; вул. Ярмаркова, 41/4, кв. 49, 63, 5 п. (сходова); вул. Ярмаркова, 51, кв. 18; вул. Гвардійська, 88/2, кв. 29, 59, 90; вул. Гвардійська, 92, кв. 74, 149; вул. Індустріальна, 13, кв. 35, 54, 69, 70; вул. Польова, 102-А, кв. 14, 18, 19, 33, 34, 67, 70; вул. Польова, 112, кв. 67, 68; вул. 18 Вересня, 30, кв. 24, 45, 88; вул. О.Кошового, 8, кв. 16, 17 вул. Польова, 106, кв. 15, 35, 45,55, 68, 69, 70, 4 п. (сходова); вул. Польова, 104, кв. 50, 120, 137, 138, 139, 140; вул. Польова, 102, кв. 34, 49, 50, 68; вул. Гвардійська, 94, кв. 15, 97; вул. Гвардійська, 96, кв. 13; вул. Ярмаркова, 41/7, кв. 67; вул. Ярмаркова, 41/5, кв. 34, 20, 79; вул. Ярмаркова, 41/3, кв. 78; вул. Юрія Коптєва, 37, кв. 13, 19, 64; вул. Юрія Коптєва, 5, кв. 33, 54, 81; вул. Костянтинівська, 98-А, кв. 9, 10, 19; вул. Костянтинівська, 98, кв. 56, 58, 59,60; вул. Костянтинівська, 120, кв. 13, 14, 24,25, 1, 2 п. Сходова; вул. Костянтинівська, 117, кв. 14, 15, 43, 88; вул. Костянтинівська, 115, кв. 28, 73; вул. Київська, 313, кв. 67, 97; вул. Юрія Коптєва, 35, кв.9, 14, 23, 24, 25; вул. Юрія Коптєва, 58, кв. 28, 59; вул. Юрія Коптєва, 60, кв. 68; вул. Садова, 64, кв. 85, 89, 90, 148,149, 150, 4 п.(сходова); вул. Соборна, 40, кв. 19; вул. Костянтинівська, 199-Б, кв. 24, 25, 98; вул. Костянтинівська, 199-В, кв.24 Додатково: вул. Костянтинівська, 94, кв. 15; вул. Костянтинівська, 199 Ж; вул. Земська, 15; вул. Ярмаркова, 49. | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 43% виконано не виконано виконано виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано не виконано виконано виконано не виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІV квартали ІІ-ІV квартали ІІ-ІV квартали |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 1925,10 п/м, на 17 будинках: вул. Садова, 73; в/м № 12, буд. 106; в/м № 12, буд. 81; вул. Київська, 216; вул. Польова, 104; вул. Ярмаркова, 41/7; в/м № 12, буд. 29; вул. Польова, 108; вул. Польова, 112; вул. Земська, 37; вул. Пушкіна, 58; вул. 18 Вересня, 30; вул. Соборна, 40; вул. Гвардійська, 88/2; вул. Вокзальна, 3; вул. 1 Травня, 111; вул. 1 пров. 8 Березня, 31-А Додатково: вул. 1 Травня, 73; пров. Богунського, 2В; вул. Костянтинівська, 115; вул. Петропавлівська, 78; вул. Петропавлівська, 76; вул. Пушкіна, 62; вул. Пушкіна, 76; вул. Садова, 70; вул. Ю.Коптєва, 78; вул. Ярмаркова, 41/7; вул. Садова, 100; вул. Садова, 98-А; вул. Костянтинівська, 134-А; вул. Вокзальна, 31; вул. Вокзальна, 39; вул. Пушкіна, 58; вул. 1 Травня, 107; вул. Гвардійська, 94; вул. Гвардійська, 92; вул. Петропавлівська, 84. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 24 % не виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків біля 7 будинків: вул. Київська, 263; вул. Садова, 64, 5, 6 п.; вул. Вокзальна, 3, 1 п.; вул. Костянтинівська, 110, 1 п.; вул. Вокзальна, 14, 1 п.; вул. Ярмаркова, 41/1; вул. Саксаганського, 3, 1 п. Додатково (біля 7 будинків): вул. 1 Травня, 73 вул. Вокзальна, 31 вул. Садова, 70 вул. Ярмаркова, 41/4 вул. Київська, 216, 2 п.; вул. Вокзальна, 14, 2 п.; вул. Ю. Коптєва,60, 2 п; | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: вул. Ярмаркова, 41/1, 1 п.; вул. Земська, 2 А, 3 п.; вул. Земська, 15 Додатково: вул. Київська, 174 | КП „Прилуки-житлобуд” | Не виконано не виконано не виконано не виконано виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення: вул.1 Травня, 113, 2 п.; вул. Польова, 110, 5 п.; вул. Костянтинівська, 117, 5 п.; вул. 18 Вересня, 30, 5 п. Додатково: в/м № 12, буд. № 151; в/м № 12, буд. № 157. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 229 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 86% Здійснено на 196 будинках | І-ІV квартали |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 26059 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 59% Перевірено 23282 димовентканали | ІІ-ІV квартали |
| 13. | Ремонт панельних швів: в/м № 12, буд. 152, кв. 85; в/м № 12, буд. 153, кв.13, 18, 30, 36, 41, 46, 49, 52, 55, 58, 60; в/м № 12, буд.154, кв. 11, 14, 17, 28, 58, 64, 67; в/м № 12, буд.157, кв. 25, 36, 37, 42, 43, 74, 89,1 14, 117, 136, 147, 150, сходові клітини під’їздів 1, 2, 3, 4 Додатково: вул. Пушкіна, 76, 1 п. | КП „Прилуки-житлобуд” | Не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано | ІІ-ІV квартали |
| 14. | Накриття кришками люків: водопровідних колодязів - 10 шт.; каналізаційних колодязів - 20 шт.; теплових камер - 2 шт. | КП „ПТВП” | Виконано 25 шт. 37 шт. 2 шт. | І-ІІІ квартали |
| 15. | Котельня по вул. Костянтинівській, 110. Заміна тепломережі ЦО від ТК52 до вводу у житловий будинок № 39 по вул.Вокзальній (Ду- 89 мм) довжиною 15 м | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІ квартал |
| 16. | Заміна засувки КНС № 2 по вул. Білецького-Носенка Ду-200 мм (1 шт.) | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 17. | Котельня по вул. Київській, 200. Заміна тепломережі від ТК 15 до ТК 18 по вул. Котляревського біля буд. № 55 Ду-63 мм довжиною 24 м | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 18. | Котельня по вул. Ярмарковій, 41/8. Заміна тепломережі від ТК 17 до житлового будинку № 43 по вул. Ярмарковій Ду- 40 мм довжиною 12 м | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 19. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста: - вул. Франка - 350 м; - вул. Лермонтова - 300 м; - пров. Лермонтова - 280 м; - 2-й пров. Оранжерейний - 350 м. Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту (43 шт.): Обслуговування, ремонт світлофорних об’єктів по місту, проведення ревізії та чистки контролерів на світлофорних об’єктах. | КП “Міськ світло” | Виконуються роботи постійно у межах потреби виконано виконано виконано виконано частково | Протягом року |
| 20. | Модернізація мереж зовнішнього освітлення по вулицях міста: вул. Міхновського; 1-й пров. Боброва; 2-й пров. Боброва; 1-й пров. Чернігівський; 2-й пров. Чернігівський; пров. Ніжинський; вул. Герцена; пров. Волошинівський; в/м №12 (солдатська казарма № 12/45, військова котельня №12/140); в/м №12 (від буд. № 148 до буд. № 151); в/м №12 (від буд №151 до буд.№ 81); вул. Толстого; вул. І.Мазепи; вул. Маркевича; 2-й пров. 1 Травня; вул. Гірняка; вул. Б.Носенка (дитячий майданчик); вул. Житня (від вул. Костянтинівської до 1-го пров. Коцюбинського); пров. Родини Горленків; вул. Лісовська; пров. Іподромний; пров. Оранжерейний. | КП “Міськ-світло” | Виконано 100% | Протягом року |
| 21. | Підготовка автотранспорту до щорічного ТО: -перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування: АП-17 (2 од.); ВАЗ-2107; ВАЗ-2106; ГАЗ-53; -перевірка гідравлічного обладнання: АП-17 (2 од.) | КП “Міськ-світло” | Виконано у межах потреби | Червень |
| 22. | Косіння трави по вулицях міста (400 га) | ТОВ “АЛМА ФАСІЛІТІ ГРУП” | Виконано 100% | ІІ-ІІІ квартали |
| 23. | Видалення аварійних та сухостійних дерев (472 шт.) Додатково: Санітарна обрізка крон дерев, кущів, вирізування суків і гілок (7830 м2) Розкряжування повалених дерев (72 шт.) | КП “Міськ-світло” | Виконано 48 % (225шт.) виконано на суму 300 тис. грн. виконано на суму 100 тис. грн. | Протягом року |
| 24. | Проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста за результатом обстеження та обліку постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами у місті Прилуки | КП „Послуга” | Ліквідовано 37 стихійних сміттєзвалищ на суму 73,7 тис. грн. Роботи продовжуються | Березень-листопад |
| 25. | Малярні роботи: Фарбування металевих урн Фарбування лавок Фарбування автобусних зупинок Фарбування стовпчиків тротуарних металевих Фарбування металевих огорож мостів Фарбування контейнерів | КП “Послуга” | Виконано 100% виконано 132 шт. виконано 150 шт. виконано 50 шт. виконано виконано 3 шт. виконано 198 шт. | Квітень, травень, вересень |
| 26. | Облаштування зупинок (виготовлення та ремонт) | КП „Послуга” | Не виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 27. | Утримання вулиць і доріг міста (облаштування доріг, ремонт щебеневих основ) по дорогах та перехрестях. Грейдування: (згідно з переліком, наданим комітетами самоорганізації населення) | ТОВ “Хальтфрайзен груп” | Виконано частково прогрейдеровано 25760 кв. .м підсипка з трамбуванням 1680 кв. .м | Протягом року |
| 28. | Послуги каналізаційні Розчищення ливневої каналізації відкритого та закритого типу; Розчищення дощоприймальних колодязів Розчищення спецавтомобілем (гідродинамічним авто); Водовідвід із траншей (мотопомпа) | КП „Послуга” | Виконано 66% на суму 89,1 тис. грн. | Протягом року |

| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул. Польова, 108, 5 п.; вул. Вокзальна, 39, 1 п.; вул. Вокзальна, 44, 1, 5 п.; вул. 1 Травня, 87, 4 п.; в/м № 12, буд. 80, 1 п.; вул. Гвардійська, 92, 7 п.; вул. Польова, 110 Додатково: вул. Гвардійська, 92Ю 13 п.; вул. Петропавлівська, 76, 2 п. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 70% не виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано виконано виконано | І- ІV квартали |
| 2. | Ремонт вхідних дверей у 8 під’їздах: в/м № 12, буд. 107, 3, 4 п.; в/м № 12, буд. 146, 1, 2 п.; в/м № 12, буд. 147, 3 п.; в/м № 12, буд. 80, 1, 2 п.; вул. Гвардійська, буд. 96, 6 п. Додатково: вул. Богунського, 2 В; вул. Київська, 174 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ- ІV квартали |
| 3. | Ремонт східців: в/м № 12, буд .153, 3 п.; вул. Костянтинівська, 96, 8 п.; вул. Гвардійська, 92, 8 п.; вул. Ярмаркова, 41/4, 2 п.; вул. Івана Скоропадського, 102 Додатково: вул. 1 Травня, 73; вул. Садова, 70, 4 п.; вул. Костянтинівська, 134 А, 1 п. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 60% не виконано виконано виконано виконано не виконано виконано виконано виконано | І-ІІІ квартали |
| 4. | Ремонт оголовків димовенти-ляційних каналів: вул. Костятинівська, 124 – 3 шт.; вул. 1 Травня, 111, 4 п. – 4 шт.; вул. 1 Травня, 73 – 4 шт.; вул. Земська, 3 – 6 шт.; вул. Польова, 106 – 3 шт. Додатково: 1 пров. 8 Березня, 31 — 8 шт.; вул. Тургенєва, 28 | КП „Прилуки-житлобуд” | Не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 5. | Ремонт тріщин та швів на фасадах: вул. Вокзальна, 31, кв. 18; вул. 1 Травня, 107-А; вул. 1 Травня, 107-Б; в/м № 12, буд. 107 Додатково: вул. Садова, 104 | КП „Прилуки-житлобуд” | Не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано | ІV квартал |
| 6. | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж (ОВМ) - вул. Вокзальна, 37 – заміна запірної арматури холодного водопостачання (Ду-100 мм, 1шт.); - вул. Гвардійська, 88/2 - заміна запірної арматури холодного водопостачання (Ду-100 мм, 1шт.); - вул. Польова, 112 - заміна запірної арматури гарячого водопостачання (Ду-50 мм, 1шт.); - вул. Садова, 64, 1 п. – заміна каналізаційного випуску трубопроводу (Ду-100 мм, 10 м); - вул. Костянтинівська, 98-А, 2 п. – заміна каналізаційного випуску трубопроводу (Ду-100 мм, 12 м, 2 шт.); - вул. Юрія Коптєва, 35, між 1 і 2 п.- заміна каналізаційного випуску трубопроводу (Ду-100 мм, 12 м, 2 шт.); - вул. Польова, 110, 5 п.- заміна ділянки трубопроводу холодного водопостачання (Ду-40 мм, 10 м); - вул. Гвардійська, 88/2 – заміна трубопроводу гарячого водопостачання (Ду-50 мм, 25 м); - вул. 1 Травня, 73 - заміна трубопроводу гарячого водопостачання (Ду-50 мм, 10 м) Додатково: вул. 1 Травня, 107; вул. Київська, 216; вул. Вавілова, 25 А; в/м № 12, буд. № 147. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 90% не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | І-ІV квартал |
| 7. | Заготівля пісчано-сольової суміші, 20,0 м3 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% | ІІІ квартал |
| 8. | Обслуговування згідно ППР: -газового обладнання котелень, -тепломеханічного обладнання котелень та теплових пунктів, -електрообладнання котелень, мінікотелень, -обладнання ВНС, КНС, ОС№2 та артсвердловин | КП „ПТВП” | Частково виконано | Протягом року згідно з графіком |
| 9. | Заміна трансформаторів струму у схемі обліку електроенергії з класом точності 0,53 ТП 205, очисні споруди № 2 (2 шт.) | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 10. | Ремонт каналізаційних колодязів (25 шт.) | КП „ПТВП” | Виконано 37 шт. | Протягом року |
| 11. | Ремонт водопровідних колодязів (8 шт.) | КП „ПТВП” | Частково виконано 4 шт. | Протягом року |
| 12. | Котельня по вул. Київській, 200. Заміна тепломережі від ТК 16 до житлового будинку № 216 по вул. Київській, Ду-40 мм довжиною 40 м | КП „ПТВП” | Виконано | ІІІ квартал |
| 13. | Котельня по вул. Ярмарковій, 41/8. Заміна тепломережі від ТК 31 до ТК 33 біля будівлі по вул. Київській, 226 Ду-100 мм довжиною 100 м | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 14. | Заміна водопровідної мережі по вул. Андріївській від житлового будинку № 82 до житлового будинку № 86 Ду-40 мм довжиною 20 м | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 15. | Ремонт оглядового майданчику КНС № 17 у військовому містечку № 12 | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 16. | Ремонт даху станції решіток ОС № 2 площею 117,8 кв.м | КП „ПТВП” | Виконано | ІІІ квартал |
| 17. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: - Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по - вул. Михайлівській -500 м; - пров. Михайлівському - 300 м. - Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту (43 шт.) Обслуговування, ремонт світлофорних об’єктів по місту, проведення ревізії та чистка контролерів на світлофорних об’єктах | КП “Міськ-світло” | Виконано частково Виконано у межах потреби | Протягом року |
| 18. | Ремонт та підготовка техніки для роботи в осінньо-зимовий період: -перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування, заміна води в радіотарах на тосол, перевірка аккумуляторів: АП-17 (2 од.), ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ГАЗ-53; - перевірка гідравлічного обладнання, заміна масла в гідравлічній системі на зимове: АП-17 (2 од.) | КП “Міськ світло” | Виконано частково у межах потреби | До жовтня |
| 19. | Проведення ремонту для утеплення гаражів і побутових приміщень: утеплення вікон та дверей гаражів, побутових приміщень, фарбування, перевірка системи опалення та заміна кранів. | КП “Міськ-світло” | Виконано частково у межах потреби | До жовтня |
| 20. | Підготовка 11 одиниць спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період: МТЗ-80, ЗІЛ-131 РУМ, екскаватор Комацу, автогрейдер, спецавтомобіль КРАЗ-65053; трактор Борекс – 2171, Т-25, міні-трактор Джинма-264Е; міні-навантажувач Авант, ЗІЛ – 130 (для поливання вулиць міста солоною водою); ЗІЛ 433362 | КП „Послуга” | Виконано 64 % (підготовлено 7 одиниць техніки) | Протягом року |
| 21. | Заготівля протиожеледного матеріалу для ліквідації наслідків ожеледі 450 т | КП „Послуга” | Виконано 27% Заготовлено 122,4 т протиожеледного матеріалу | Листопад |

Начальник управління житлово-комунального

господарства міської ради							О.С.Созінов