# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### Р І Ш Е Н Н Я

| 27 квітня 2016 року |  | м. Прилуки | № | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження заходів по роботі

підприємств житлово-комунального

господарства міста Прилуки у весняно-

літній період 2016 року та підготовці

до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років

Відповідно до пункту 1 частини „а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, з метою забезпечення належної організації роботи підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2016 року та підготовки житлового фонду, комунальних об’єктів, інженерних мереж підприємств комунальної сфери міста до функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити заходи по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2016 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років (додаються).

2.	Комунальному підприємству „Телекомпанія „Прилуки” (ПАВЛЮТІНА І.М.) за поданням управління житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.) висвітлювати діяльність підприємств житлово-комунального господарства в частині виконання затверджених заходів.

3.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ІВАНОВА Д.В. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання у серпні 
2016 року.

Міський голова							О.М.ПОПЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

27 квітня 2016 року № 160

ЗАХОДИ

по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки 
у весняно-літній період 2016 року та підготовці

до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Обсяги фінансування, тис.грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти міського бюджету | Власні кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2016 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул.Вокзальна,39; вул.1 Травня, 107А; вул.18 Вересня, 23; вул.Саксаганського, 2; вул.Земська, 2А; вул.Костянтинівська, 109, 110; в/м № 12 буд.62; в/м № 12 буд.81; вул.Київська, 193 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 35,8 | І-ІV квартал |
| 2. | Ремонт вимощення: вул.Юрія Коптєва, 58 (під лоджіями); вул.1 Травня, 113, 3 під. (під лоджіями); вул.Ярмаркова, 65А; вул.Саксаганського, 3; вул.Костянтинівська, 117 (між 5 і 6 під.); вул.Костянтинівська, 199В, 3 під.; вул.1 Травня, 87, 3 під. (біля ливневої системи); вул.1 Травня, 111, 4 під.; вул.18 Вересня, 23 (біля кв.1); вул.Котляревського, 65А; вул.Миколаївська, 117, 5 під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 45,3 | ІІ-ІІІ квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул.Миколаївська, 117 (між 1-2 під., 3-4 під.); вул.Вокзальна, 44 6 під. (покрівля); вул.Садова, 70 (торець) покрівля | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 12,5 | ІІ-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт тамбурів, козирків: вул.Олега Кошового, 8, 1-3 під.; вул.Садова, 70, 4, 5 під. улаштування стовпчиків; вул.Костянтинівська, 122; в/м-12 буд. 153, 4, 5 під.; в/м-12 буд. 155, 1-5 під.; вул.Ярмаркова, 41/1, 3 під. (метал.); вул.Садова, 110, 1 під.; вул.Котляревського, 65, 3, 6 під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 27,7 | ІІ- ІІІ квартал |
| 5. | Поточний ремонт під’їздів 70 од.: в/м-12 буд. 5, 1під.; вул.Котляревського, 65А, 1 під., 2 під., 3 під.; вул.Котляревського, 65, 1 під., 3 під., 6 під.; вул.Ярмаркова, 41/5, 5 під.; вул.Ярмаркова, 41/1, 1-5 під.; вул.Ярмаркова, 41, 2 під.; вул.Ярмаркова, 41/3, 5 під.; вул.Садова, 73, 1 під.; вул.Вокзальна, 44, 6 під.; вул.Земська, 39, 1 під.; вул.Пушкіна, 62, 1, 2 під.; вул.Земська, 49, 2 під.; вул.Олега Кошового, 8, 1 під.; вул.Вокзальна, 31, 1, 2 під.; вул.Миколаївська, 117, 1 під.; вул.Пушкіна, 78, 2 під.; вул.Київська, 335/3; вул.Садова, 110, 1 під.; вул.Гвардійська, 92, 11 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 647,5 | І- ІV квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул.Садова, 123, 4 під.; вул.Садова, 64, 2 під.; вул.Садова, 111, 1 під.; вул.1 Травня, 73, 3, 4 під.; вул.Садова, 100, 1 під.; вул.Юрія Коптєва, 37, 2 під.; вул.Костянтинівська, 96, 4 під.; вул.Незалежності, 78, 3 під.; вул.Вавілова, 30, 3-5 під.; вул.Київська, 193, 1 під.; вул.Вавілова, 14; в/м-12 буд. 151, 1 під.; пров.8 Березня, 31А, 1, 2 під.; пров.8 Березня, 33В, 1-2 під.; пров.8 Березня, 31, 1-4 під.; пров.8 Березня, 33Б, 2 під.; вул.Юрія Коптєва, 60, 1 під.; вул.Земська, 2А, 3 під.; вул. Земська, 2, 2, 5 під.; вул.1 Травня, 107, 1 під.; вул.Польова, 102, 4 під.; вул.Садова, 98А, 1 під.; вул.1 Травня, 111, 2, 4 під.; в/м-12 буд. 62, 1, 2 під.; вул.Польова, 102А, 2 під.; вул.Гетьмана Сагайдачного, 22; вул.Тургенєва, 32, 1 під.; вул.Костянтинівська, 199Ж, 2, 3 під.; вул.1 Травня, 107 Б, 1 під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | І- ІV квартал |
| 6. | Ремонт м’якої покрівлі на 110 буд.: вул.Ракітна, 39; вул.18 Вересня, 28; вул.18 Вересня, 30; вул.Олега Кошового, 8; в/м- 12 буд.146; в/м- 12 буд. 147; в/м -12 буд. 148; в/м - 12 буд.150; в/м - 12 буд. 151; в/м - 12 буд. 152; в/м - 12 буд. 153; | КП „Прилуки-житлобуд” | 694,2 |  | ІІ-ІV квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в/м - 12 буд. 154; в/м - 12 буд. 155; в/м - 12 буд. 156; в/м - 12 буд. 157; вул.Вавілова, 25А; вул.Вавілова, 30; вул.Тургенєва, 28; вул.Тургенєва, 32; вул.1 Травня, 107; вул.1 Травня, 111; вул.1 Травня, 113; вул.1 Травня, 48А; вул.1 Травня, 73; вул.1 Травня, 87; вул.1 Травня, 97; вул.1 Травня, 99; вул.Вокзальна, 3; вул.Вокзальна, 31; вул.Вокзальна, 44; вул.Гімназична, 104; вул.Земська, 3; вул.Земська, 37; вул.Земська, 39; вул.Земська, 49; вул.Київська, 279; вул.Київська, 313; вул.Костянтинівська, 115; вул.Костянтинівська, 117; вул.Костянтинівська, 120; вул.Костянтинівська, 122; вул.Костянтинівська, 124; вул.Костянтинівська, 134А; вул.Костянтинівська, 134Б; вул.Костянтинівська, 94; вул.Костянтинівська, 96; вул.Костянтинівська, 98; вул.Костянтинівська, 98А; вул.Миколаївська, 117; вул.Миколаївська, 140; вул.Незалежності, 78; вул.Юрія Коптєва, 10; вул.Юрія Коптєва, 35; вул.Юрія Коптєва, 37; вул.Юрія Коптєва, 4; | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул.Юрія Коптєва, 5; вул.Юрія Коптєва, 58; вул.Юрія Коптєва, 6; вул.Юрія Коптєва, 60; вул.Садова, 110; вул.Садова, 111; вул.Садова, 123; вул.Садова, 64; вул.Садова, 70; вул.Садова, 73; вул.Садова, 94; вул.Садова, 98А; вул.Соборна, 40; вул.Івана Скоропадського, 108; вул.Івана Скоропадського, 102; вул.Київська, 216; вул.Пушкіна, 76; вул.Пушкіна, 78; вул.Котляревського, 65; вул.Котляревського, 65А; вул.Петропавлівська, 76; вул.Петропавлівська, 78; вул.Петропавлівська, 84; вул.Ярмаркова, 41/1; вул.Ярмаркова, 41/3; вул.Ярмаркова, 41/4; вул.Ярмаркова, 41/5; вул.Ярмаркова, 41/7; вул.Ярмаркова, 49; вул.Ярмаркова, 51; вул.Гвардійська, 88/2; вул.Гвардійська, 92; вул.Гвардійська, 94; вул.Гвардійська, 96; вул.Гвардійська, 98; вул.Індустріальна, 13; вул.Індустріальна, 7А; вул.Польова, 100; вул.Польова, 102; вул.Польова, 102А; вул.Польова, 104; вул.Польова, 106; вул.Польова, 108; вул.Польова, 110; | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул.Польова, 112; вул.Перемоги, 163 | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартал |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 1820 п/м, 19 буд.: вул.Вавілова, 28; в/м-12 буд. 154; в/м-12 буд. 155; в/м-12 буд. 157; вул.Миколаївська, 140; вул.Саксаганського, 3; вул.Саксаганського, 4; вул.18 Вересня, 23; вул.18 Вересня, 25; вул.Петропавлівська, 78; вул. Костянтинівська, 199Г | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 52,3 | ІІ-ІІІ квартал |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок біля 13 буд.: вул.Ярмаркова, 41/1, 2 під.; вул.Пушкіна, 58, 1, 2 під.; вул.Петропавлівська, 84, 1 під.; вул.Київська, 279, 1 під.; вул.Костянтинівська, 199В, 1 під.; вул.Костянтинівська, 199Ж, 2, 3 під.; вул.Юрія Коптєва, 60, 4 під.; в/м-12 буд. 155, 1, 2, 3, 4, 5 (фарбування); вул.Юрія Коптєва, 58, 1 під.; вул.1 Травня, 111, 4 під.; вул.Київська, 263, 1 під.; вул.Ярмаркова, 41/3, 5 під.; вул.Київська, 235 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 7,2 | ІІ-ІІІ квартал |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: вул.Садова, 123; вул.Київська, 335/2; вул.Гвардійська, 94, 1, 2 під.; в/м-12 буд. 90; вул.Миколаївська, 117, 5 під.; вул.Костянтинівська, 122, 1 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 38,3 | ІІ-ІІІ квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул.Київська, 216, 4 під. (частково); вул.Фабрична, 99А; в/м-12 буд. 37 | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІІІ квартал |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення: вул.Костянтинівська, 94, 3 під.; вул.Польова, 104, 1 під. ремонт жолобів; вул.Ярмаркова, 41/5 ремонт жолобів водостічних труб; вул.Ярмаркова, 41/3, 5 під. улаштування коронки; вул.Пушкіна, 76, 2, 3 під.; вул.Галаганівська, 33 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 10,1 | ІІ-ІІІ квартал |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 229 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | І-ІV квартал |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 26744 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартал |
| 13. | Ремонт панельних швів: вул.Котляревського, 65А, кв. 6, 7, 10, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 26, 54, 37; вул.Гімназична, 104, кв. 16, 36, 49, 84, 85, 86, 89, 98, 99, 102, 103, 104; вул.1 Травня, 48А, кв. 26, 87, 99, 100; вул.1 Травня, 113, кв. 34, 51, 68, 87, 52; вул.Пушкіна, 76, кв. 16, 27; вул.Пушкіна, 78, кв. 98, 6 під.; в/м- 12 буд.152, кв.12, 15, 31, 36, 55, 71, 81, 100, 104, 112; в/м-12 буд. 153, кв. 18, 36, 41, 46, 49, 52, 55, 58; в/м-12 буд. 56, кв. 7 | КП „Прилуки-житлобуд” | 130 |  | ІІ-ІV квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Накриття кришками люків: водопровідних колодязів - 20 шт.; каналізаційних колодязів - 10 шт.; теплових камер - 5 шт. | КП „ПТВП” |  | 16,4 12,6 3,7 | І-ІІІ квартал |
| 15. | Встановлення блоку захисту УБЗ – 301 на КНС №13 ОС №2 | КП „ПТВП” |  | 2,2 | ІІ квартал |
| 16. | Заміна самопливного колектора по вул.Густинській та перекладання каналізаційного колодязя | КП „ПТВП” |  | 16 | ІІ квартал |
| 17. | Монтаж насоса КНС №2 | КП „ПТВП” |  | 295 | ІІ квартал |
| 18. | Котельня по вул.Київській, 313 - встановлення водопідігрівача | КП „ПТВП” |  | 37,75 | ІІ квартал |
| 19. | Удосконалення автоматики керування котелень у відповідності до температури зовнішнього повітря по: вул.Тургенєва, 28, 32, 24, вул.Фабричній, 62, 74, вул.Густинській, 22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, вул.Тургенєва, 36, 40, вул.Пирятинська, 6 | КП „ПТВП” |  | 21 | ІІ квартал |
| 20. | Прокладання мережі водопостачання по вул.Шарапівській 60 м | КП „ПТВП” |  | 5,85 | ІІ квартал |
| 21. | Врізування запірної арматури на системі ГВП в будинку №96 по вул.Костянтинівській (2 шт. діаметром 25) | КП „ПТВП” |  | 0,1 | І квартал |
| 22. | Врізування запірної арматури на системі ГВП в будинку №313 по вул.Київській (1 шт. діаметром 50) | КП „ПТВП” |  | 0,16 | ІІ квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | Врізування запірної арматури на системі ГВП в будинку №73 по вул.Садовій (3 шт. діаметром 15) | КП „ПТВП” |  | 0,53 | ІІ квартал |
| 24. | Заміна запірної арматури на системі ХВП в будинку №30 по вул.18 Вересня (4 шт. діаметром 25) | КП „ПТВП” |  | 0,2 | ІІ квартал |
| 25. | Заміна запірної арматури на системі ХВП в будинку №148 у в/м № 12 (2 шт. діаметром 25) | КП „ПТВП” |  | 0,1 | ІІ квартал |
| 26. | Заміна запірної арматури на системі опалення будинку №28 по вул.18 Вересня (4 шт. діаметром 40) | КП „ПТВП” |  | 0,5 | І квартал |
| 27. | Заміна трубопроводу ГВП в будинку №117 по вул.Костянтинівській (труба діаметром 76 - 3 м) | КП „ПТВП” |  | 0,4 | І квартал |
| 28. | Заміна запірної арматури та згонів на системі ХВП будинку №37 по вул.Юрія Коптєва (зап. арм. діаметром 25 - 3 шт., згони - 3 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,21 | І квартал |
| 29. | Заміна трубопроводу ХВП в будинку №46 по вул.Вокзальній (труба діаметром 5 - 3 м) | КП „ПТВП” |  | 0,2 | ІІ квартал |
| 30. | Заміна трубопроводу та запірної арматури ХВП в будинку №92 по вул.Гвардійській (труба діаметром 89 - 5 м, труба діаметром 32 - 5 м, зап. арм. діаметром 32 - 2 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,97 | І квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по: - вул.Ярмарковій (від вул.Гвардійської до вул.Соборної) - 1200 м; - вул.Партизанській - 440 м; - вул.Ракітній (від вул.Героїв Крут до з.д. Переходу) - 880 м. Заміна ламп у світильниках: ЛОН 100 (4000 шт.*5,70 грн. = 22,8 тис.грн.); ДНАТ 150 (20 шт. * 150,00 грн. = 3,0 тис.грн.) Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту: - Розподільчий щит - 3 (перехрестя вул.1 Травня – вул.Юрія Коптєва); - Розподільчий щит - 4 (перехрестя вул.Київська – вул.Партизанська); - Розподільчий щит - 5 (вул.Густинська); - Розподільчий щит - 7 (перехрестя вул.Соборна – вул.Пушкіна); - Розподільчий щит - 8 (вул.Незалежності); - Розподільчий щит - 10 (вул.Київська, гімназія №1); - Розподільчий щит - 12 (вул.Івана Скоропадського); - Розподільчий щит - 14 (пров.Гетьмана Сагайдачного); | КП „Міськ-світло” | 375 |  | Протягом року Постійно Постійно |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - Розподільчий щит - 16 (перехрестя вул.Київська – вул.Петропавлівська); - Розподільчий щит - 17 (вул.Костянтинівська); - Розподільчий щит - 19 (перехрестя вул.Садова – вул.Берегова); - Розподільчий щит - 20 (вул.Іванівська); - Розподільчий щит - 21 (вул.Миколаївська); - Розподільчий щит - 35 (перехрестя вул.Київська – вул.1 Козача); - Розподільчий щит - 37 (вул.Петропавлівська); - Розподільчий щит - 38 (перехрестя вул.Перемоги – вул.Шевченка); - Розподільчий щит - 40 (вул.Київська, р-н бібліотеки); - Розподільчий щит - 41 (пров.Андріївський); - Розподільчий щит - 43 (перехрестя вул.Ярмаркова – вул.Івана Мельниченка); - Розподільчий щит - 51 (перехрестя вул.Гвардійська – вул.Лесі Українки); - Розподільчий щит - 54 (вул.Фабрична, ЗОШ І-ІІІ ст. №13); - Розподільчий щит - 55 (вул.Галаганівська); - Розподільчий щит - 56 (вул.1 Козача); - Розподільчий щит - 57 (перехрестя вул.Київська – вул.Руська); - Розподільчий щит - 58 (перехрестя вул.Льва Толстого – вул.Залізничника); - Розподільчий щит - 63 (перехрестя вул.Гімназична – вул.Шевченка); |  |  |  |  |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - Розподільчий щит - 81 (вул.Іванівська – вул.Київська); - Розподільчий щит - 84 (вул.Гетьмана Сагайдачного); - Розподільчий щит - 90 (пров.Сєрова); - Розподільчий щит - 92 (перехрестя вул.Раскової – вул.Авіації); - Розподільчий щит - 93 (вул.Костянтинівська); - Розподільчий щит - 97 (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Дачна); - Розподільчий щит - 99 (вул.Гвардійська, автовокзал); - Розподільчий щит - 100 (перехрестя вул.Амбулаторна – вул.Тургенєва); - Розподільчий щит - 126 (перехрестя вул.Олександра Івахненка – пров.Городній); - Розподільчий щит - 133 (вул.Чехова); - Розподільчий щит - 141 (вул.Київська, р-н лікарні); - Розподільчий щит - 142 (вул.Вавілова); - Розподільчий щит - 149 (вул. Котляревського); - Розподільчий щит - 199 (вул.Нечуя-Левицького); - Розподільчий щит - 222 (в/м-17); - Розподільчий щит - 224 (в/м-12); - Розподільчий щит - 227 (вул.Нафтовиків) |  |  |  |  |
| 32. | Підготовка автотранспорту до щорічного ТО Прилуцького відділу поліції головного управління Національної поліції в Чернігівській області: - перевірка світло-електронного обладнання, | КП „Міськ-світло” |  | 4,2 | Червень |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування: АП-17 (2 од.) ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ГАЗ-53; - перевірка гідравлічного обладнання: АП-17 (2 од.) |  |  |  |  |
| 33. | Санітарна обрізка гілок: вул.Київська (від вул.Андріївська до вул.1 Козачої) – 87 шт.; вул.Київська по парній стороні (від вул.1 Козачої до вул.Алгазіна) – 56 шт. | КП „Міськ-світло” | 37,5 |  | Протягом року |
| 34. | Посів трави (площа 0,25 га) | КП „Міськ-світло” | 6 |  | Травень |
| 35. | Ремонт газонокосарок (6 од.): заміна паливного та повітряного фільтрів, чистка карбюратора, ремонт та заміна головок, заміна кілець та поршневої системи | КП „Міськ-світло” |  | 10 | Травень |
| 36. | Обслуговування, ремонт світлофорних об’єктів по місту, проведення ревізії та чистки контролерів на світлофорних об’єктах: - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Київська – вул.Андріївська); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Київська – вул.Юрія Коптєва); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул.Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Київська – вул.Котляревського); | КП „Міськ-світло” | 49,2 |  | Постійно |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.1 Травня – вул.Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.1 Травня – вул.Садова); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.1 Травня – вул.Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Гвардійська – вул.Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Густинська – вул.Боброва) |  |  |  |  |
| 37. | Косіння трави по вулицях міста: вул.Київська (від в-ду в м.Прилуки до ЗОШ І-ІІІ ст.№10) – 5 разів; вул.Київська (від вул.Петропавлівської до Плискунівського мосту) – 1 раз; вул.1 Козача (від вул.Київської до вул.1 Травня) – 2 рази; вул.Андріївська (від вул.Київської до вул.1 Травня) – 1 раз; вул.Земська (від вул.Івана Скоропадського до вул.1 Травня) – 3 рази; вул.Юрія Коптєва (від вул.Івана Скоропадського до вул.1 Травня) | * | 394 |  | Протягом року |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - 3 рази; вул.Вокзальна (від вул.Київської до Привокзальної площі) – 4 рази; вул.Садова (від вул.Гоголя до Привокзальної площі) – 4 рази; вул.Гімназична (від вул.Соборної до вул.1 Травня) – 4 рази; вул.Котляревського (від вул.Соборної до вул.1 Травня) – 3 рази; вул.Котляревського (від вул.Соборної до вул.Густинської) – 1 раз; вул.Соборна (від історичної зони до вул.Котляревського) – 3 рази; вул.Незалежності (від вул.Київської до вул.Густинської) – 3 рази; вул.1 Травня (від вул.1 Козачої до вул.Гвардійської) – 3 рази; вул.Костянтинівська (від вул.Алгазіна до вул.Ярмаркової) – 3 рази; вул.Миколаївська (від вул.Алгазіна до вул.Садової) – 2 рази; вул.Пирятинська (від вул.1 Травня до виїзду з міста) – 3 рази; вул.Гвардійська (від вул. 1 Травня до об’їзної дороги) – 3 рази; вул.18 Вересня (від вул.Олега Кошового до залізничної колії) – 1 раз; вул.Олега Кошового (від вул.Паризької Комуни до вул.Ракітної) – 3 рази; історична зона – 5 разів; сквер ім. Т.Г.Шевченка – 5 разів; Меморіал-сквер Вічної Слави – 5 разів; біля пам’ятника „Жертвам фашизму” (біля СШ №6) – 3 рази; вул.Сорочинська –1 раз; |  |  |  |  |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул.Боброва (від вул.Сорочинської до вул.Густинської) – 1 раз; вул.Ветеранська (від вул.Київської до вул.Івана Скоропадського) – 1 раз; братські могили (на кладовищах) – 1 раз; пам’ятний знак „Воїнам визволителям” по вул.Пирятинській –1 раз; вул.Ярмаркова (від вул.Соборної до вул.Гвардійської) – 1 раз; ліквідація карантинних бур’янів у місцях їх локалізації – 2 рази |  |  |  |  |
| 38. | Видалення аварійних та сухостійних дерев (100 шт.): Квашинське кладовище; вул.Київська, 193; вул.Юрія Коптєва, 6; 2-й пров.Садовий, 14; вул.Іванівська, 49; вул.Тургенєва, 32; вул.Костянтинівська, 7; вул.Амбулаторна, 70; вул.Костянтинівська, 9; в/м № 12, буд. 56; вул.Київська, 268; вул.Гімназична, 138-В; вул.Миколаївська, 136-А; вул.Берегова, 1; вул.Соборна, 125; вул.Перемоги, 91; вул.Земська, 20; вул.Київська, 243-А; вул.Андріївська, 72; вул.Андріївська, 86-А; вул.Гоголя, 126; вул.Шевченка, 107; вул.Ярмаркова, 76; вул.Перемоги, 3; вул.Олега Кошового, 19; | КП „Міськ-світло” | 159,1 |  | Протягом року |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул.Гімназична, 3; вул.Садова, 98-А; вул.Чайковського, 46; вул.Івана Скоропадського, 102; вул. Пушкіна, 62-В; вул.Івана Мельниченка, 7; в/м № 12, буд. 29; в/м № 12, буд. 32; вул.Котляревського, 17; вул.Незалежності, 66; вул.Київська, 335/3; вул.Гнідаша, 40; в/м № 12 (на території колишньої КЕЧ); вул.Київська, 130/2; вул.Гімназична, 86; вул.Миру, 50; вул.Миколаївська, 117; вул.Гвардійська, 58 |  |  |  |  |
| 39. | Проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста за результатом обстеження та обліку постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами у місті Прилуки | КП „Послуга” | 100 |  | Березень-листопад |
| 40. | Малярні роботи: Фарбування металевих урн (51 шт.): - перехрестя вулиць Київської та Юрія Коптєва; - перехрестя вулиць Земської та Київської; - вул.Юрія Коптєва; - вул.Вокзальна; - парково-історична зона міста. Фарбування лавок (108 шт.): - р-н пам’ятників О.Кошовому, І.Я.Дубинському, Т.Г.Шевченку; - р-н собору Різдва Богородиці | КП „Послуга” | 120 |  | Квітень, травень, вересень |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | та Стрітенського собору; - парко-історична зона міста. Автобусні зупинки (66 шт.): - вул.Київська – 9 шт.;(18 шт.) - вул.1 Козача – 2 шт. (4 шт.); - вул.Андріївська – 1 шт.; - в/м 12 – 1 шт. (2 шт.); - вул.1 Травня – 1 шт. (2 шт.); - селище Будмаш – 5 шт. (14 шт.); - Заудаївський мікрорайон – 4 шт. (9 шт.); - вул.Вокзальна – 1 шт.; - 273 квартал – 3 шт. (6 шт.); - вул.Пирятинська – 2 шт. (7 шт.); - вул.Білецького-Носенка – 1 шт.; - вул.Костянтинівська – 1 шт. Стовпчики тротуарні металеві у кількості 64 шт. - Центральна площа міста; - вул.Незалежності. Пам’ятники – 10 шт.: - О.Кошовому; - Загиблим воїнам ВВв – 2 шт.; - Пам’ятний знак (погруддя жінки); - Танк Т – 34; - Комплекс „Вічна Слава”; - Бюст О.Кошовому; - Бюст І.Я.Дубинському; - Пам’ятний знак воїнам інтернаціоналістам; - Пам’ятний знак ліквідаторам Чорнобильської катастрофи Мости – 3 шт.; - вул.Котляревського – 70,4 м; |  |  |  |  |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - вул.Незалежності – 63,2 м; - вул.Київська – 18 м (Плискунівка) Вапняне фарбування бордюр, стовпів, електроопор: - вул.Київська (від перехрестя вул.Котляревського до вул.Вавілова); - вул.Юрія Коптєва (від перехрестя вул.Київської до вул.Костянтинівської); - вул.Незалежності (від перехрестя вул.Київської до вул.Івана Скоропадського); - вул.Вокзальна (від перехрестя вул.Київської до вул.Костянтинівської); - Меморіал-сквер Вічної Слави |  |  |  |  |
| 41. | Облаштування зупинок (3 шт.) | КП „Послуга” | 60 |  | Травень |
| 42. | Утримання вулиць і доріг міста (облаштування доріг, ремонт щебеневих основ) по дорогах та перехрестях. - вул.Саксаганського; - мікрорайон Рокитний; - вул.Житня № 71-73; - вул.Гостинна; - вул.Нафтовиків; - вул.Авіації; - вул.Руська; - вул.Польова; - 1 пров.Богунський; - вул.Гостинна; - вул.Фабрична; - вул.Єгорівська; - вул.Яблунівська; вул.Будівельників. | КП „Послуга” | 120 |  | Протягом року |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Грейдування: (згідно з переліком, наданим комітетами самоорганізації населення) -вул.Шевченка від вул.Перемоги; - вул.Саксаганського; - 1 пров.Іванівський №9-12; - вул.Шарапівська; - вул.Ладанська; - вул.Гостинна; - вул.Нафтовиків; - вул.Польова; - вул.Руська |  |  |  |  |
| 43. | Послуги каналізаційні Розчистка ЗЛК та ВЛК - вул.Київська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 – 4 шт. - вул.Садова – вул.Київська – 4 шт.; - вул.Польова, 273 кв. – 4 шт.; - вул.Садова – вул.Миколаївська – 6 шт.; - вул.Вокзальна – вул.Миколаївська – 4 шт.; - вул.Київська – вул.Андріївська – 6 шт.; - вул.Вокзальна – вул.Костянтинівська – 4 шт.; - вул. Земська – 4 шт.; - вул.Гімназична – вул.Шевченка – 6 шт.; - вул.Київська р-н ЦМЛ – 20 шт.; - вул.1 Травня – 14 шт.; - перехрестя Костянтинівська, Вокзальна – Костянтинівська, 1 Козача – 24 шт.; - вул.Ветеранська – вул.1 Травня – 2 шт.; - вул.Пирятинська – вул.Гвардійська – 2 шт. | КП „Послуга” | 100 |  | Протягом року |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Розчищення ставка накопичувача - автовокзал; - міст (Рокитний) Розчищення ливневої каналізації відкритого типу: - перехрестя вул.Житня – вул.Авіації; - вул.Промислова-вул.Пирятинська; - вул.Пирятинська – залізнична колія; - вул.Костянтинівська; - вул.Шевченка-Гоголя; -вул.Пирятинська-Гвардійська; - вул.Лесі Українки б.№ 1, 6; - вул.Боброва; вул.Квашинська – вул.Алгазіна Розчищення дощоприймальних колодязів - вул.Київська-р-н ЦМЛ; - вул.Гімназична-Шевченка; - вул.Садова-Миколаївська; - вул.Костянтинівська; - вул.Миколаївська; - вул.1 Травня; - вул.Незалежності; - вул.Вокзальна; - вул.Земська; - вул.Котляревського-Боброва; - вул.Незалежності № 42 (р-н міського пляжу) Розчищення спецавтомобілем (гідродинамічним авто) Водовідвід із траншей (мотопомпа) |  |  |  |  |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44. | Нанесення дорожньої розмітки пішохідний перехід „Зебра” на перехрестях: вул. Київська - вул.Михайлівська; вул.Ярмаркова; вул.Пушкіна; вул.Котляревського; вул.Гімназична; вул.Садова; вул.Вокзальна, вул.Юрія Коптєва; вул.Земська; вул.Іванівська; вул.Ветеранська; вул.Андріївська. вул.Костянтинівська – вул.Ярмаркова; вул.Пушкіна; вул.Котляревського; вул.Гімназична; вул.Садова; вул.Вокзальна, вул.Юрія Коптєва; вул.Земська. вул.Миколаївська – вул.Вокзальна; вул.Юрія Коптєва; вул.Земська. вул.1 Травня – - вул.Гімназична; - вул.Садова; - вул.Вокзальна, - вул.Юрія Коптєва; - вул.Земська; - вул.Іванівська. 5. вул.Вавілова – - вул.Лермонтова. 6. вул.Польова, 110. 7. Заудаївський мікрорайон - вул.Сорочинська – | КП “Послуга” | 120 |  | Травень-вересень |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул.Боброва, р-н ЗОШ І-ІІІ ст. №13; вулСорочинська – вул.Межова. 8. Мікрорайон селище Будмаш: - вул.Саксаганського - р-н ЗОШ І-ІІІ ст. №3; - вул.18-го Вересня р-н ДНЗ. 9. Нанесення дорожньої розмітки пішохідний переїзд „Зебра”: - ЗОШ №№ 2, 9, 14, гімназія №5; - ДНЗ. 10. Нанесення розмітки „стоп лінія” на ЖД переїздах: - вул.Андріївська; - вул.Пирятинська; - в/м 12 вул.Авіаторів Північне КП: вул.1 Козача; загальноосвітні школи; ДНЗ; вул.Незалежності; вул.Межова; вул.Боброва; вул.Миколаївська; вул.Польова; вул.Гвардійська; вул.Індустріальна; в/м 12; мікрорайон Будмаш; вул.Пирятинська; вул.Костянтинівська; вул.Михайлівська |  |  |  |  |
|  | Всього за весняно-літній період |  | 2456 | 1304,77 |  |

*Примітка: підприємство - переможець конкурсних торгів

Продовження додатка

| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул.Котляревського, 65А, 3 під.; вул.Ярмаркова, 51, 2 під.; вул.1 Травня 87, 4 під.; вул.Пушкіна, 78, 4 під.; вул.Вокзальна, 44, 3 під.; вул.Вокзальна, 39, 4 під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 4,4 | І- ІV квартал |
| 2. | Ремонт вхідних дверей в 8 під’їздах: вул.Вавілова, 30, 5 під.; вул.Пушкіна, 78, 7 під.; в/м-12, буд. 155, 2, 3 під.; вул.Вокзальна, 44, 2 під.; вул.Вавілова, 14; вул.Вавілова, 20; вул.Ярмаркова, 41/3, 5 під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,3 | ІІ- ІV квартал |
| 3. | Ремонт східців: в/м-12, буд. 155, п. 1-5 під.; вул.Котляревського, 65А, 2 під.; вул.Вавілова, 14; вул.Ярмаркова, 41/1, 1 під.; вул.Костянтинівська, 109, 1 під. (підлога в тамбурі); вул.Юрія Коптєва, 60, 4 під. (вхідна площадка); вул.Вокзальна, 37, 4 під. (вхід у під’їзд); вул.Костянтинівська, 124, 1 під.; вул.Колективна, 14, 2 під.; вул.Костянтинівська, 122, 1 під.; в/м-12, буд. 157, 2 під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 11,8 | І-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт оголовків димовентиляційних каналів: вул.Фабрична, 99А – 1 шт.; в/м-12 буд. 94 – 2 шт.; в/м-12 буд. 151 – 2 шт.; вул.Вокзальна, 37 – 2 шт.; вул.1 Травня, 99 – 4 шт.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,9 | ІІ-ІІІ квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул.Земська, 37 – 4 шт.; вул.1 Травня, 107 – 4 шт.; вул. 18 Вересня, 28 1 шт.; вул.Київська, 263 – 1 шт.; вул.Земська, 15 – 1 шт. |  |  |  |  |
| 5. | Улаштування перил: вул.Колективна, 14, 2 під. (на сходах); вул.1Трвня, 107, 1 під. (у під’їзді); вул.Садова, 123, 4 під.; вул.Котляревського, 65А, 3 під. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 6,5 | ІV квартал |
| 6. | Заготівля пісчано-сольової суміші, 10,0 м3 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 11,3 | ІІІ квартал |
| 7. | Встановлення блоку захисту УБЗ – 301 на КНС №2 ОС №1 (1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 2,42 | ІІІ квартал |
| 8. | Котельня по вул.Костянтинівській, 110 Заміна тепломережі від ТК – 52 до будинку №39 по вул.Вокзальній Ду – 89 мм Ду – 50 мм (32 м) | КП „ПТВП” |  | 18,46 | ІІІ квартал |
| 9. | Котельня по вул.Київській, 313 Встановлення водопідігрівача (1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 37,75 | ІІІ квартал |
| 10. | Заміна самопливного трубопроводу ø 350 для подачі стоків у первинні відстійники ОС №2 (15 м) | КП „ПТВП” |  | 2,5 | ІІІ квартал |
| 11. | Заміна запірної арматури на системі опалення будинку №28 по вул.18 Вересня (зап. арм. Ø 40 - 4 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,5 | ІІІ квартал |
| 12. | Заміна запірної арматури на системі опалення будинку №150, в/м № 12 (зап. арм. Ø 20 - 1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,04 | ІІІ квартал |
| 13. | Заміна запірної арматури та згонів на системі опалення будинку №37 по вул.Вокзальній (зап. арм. Ø 20 - | КП „ПТВП” |  | 0,35 | ІІІ квартал |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 8 шт., загони - 8 шт.) |  |  |  |  |
| 14. | Ремонт системи опалення в будинку № 106 по вул. Польовій (зап. арм. Ø 20, 15 — 4 шт., загони — 4 шт., труба Ø 20 — 3 м) | КП „ПТВП” |  | 0,36 | ІІІ квартал |
| 15. | Ремонт системи опалення в будинку №13 по вул.Індустріальній (зап. арм. Ø 20 - 4 шт., загони - 4 шт., труба Ø 20 - 4 м) | КП „ПТВП” |  | 0,32 | ІІІ квартал |
| 16. | Заміна трубопроводу та запірної арматури ХВП в будинку №92 по вул.Гвардійській (труба Ø 76 - 4 м, труба Ø 32 - 5 м, запірна арматура Ø 32 - 3 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,85 | ІІІ квартал |
| 17. | Врізування запірної арматури на трубопроводі гарячого водопостачання в житловому будинку №313 по вул.Київській (запірна арматура - 1 шт., труба - 1 м) | КП „ПТВП” |  | 0,352 | ІІІ квартал |
| 18. | Врізування запірної арматури на трубопроводі гарячого водопостачання в житловому будинку №73 по вул.Садовій (запірна арматура - 2 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,204 | ІІІ квартал |
| 19. | Врізування запірної арматури на трубопроводі холодного водопостачання в житловому будинку №144 по вул.Київській (запірна арматура - 1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 0,186 | ІІІ квартал |
| 20. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: - Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по: - вул.Раскової - 480 м; - вул.Аерофлотська - 480 м; | КП „Міськ-світло” | 375 |  | Протягом року Постійно |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - 2-й пров.Амбулаторний – 480 м; - вул.Авіації (від вул.Раскової до вул.Перемоги) - 440 м - Заміна ламп у світильниках: ЛОН 100 (4000 шт.*5,70 грн. = 22,8 тис.грн.); ДНАТ 150 (15 шт.*150,00 грн. = 2,25 тис.грн.) - Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту: - Розподільчий щит - 3 (перехрестя вул.1 Травня – вул.Юрія Коптєва); - Розподільчий щит - 4 (перехрестя вул.Київська – вул.Партизанська); - Розподільчий щит - 5 (вул.Густинська); - Розподільчий щит - 7 (перехрестя вул.Соборна – вул.Пушкіна); - Розподільчий щит - 8 (вул.Незалежності); - Розподільчий щит - 10 (вул.Київська, гімназія №1); - Розподільчий щит - 12 (вул.Івана Скоропадського); - Розподільчий щит - 14 (пров.Гетьмана Сагайдачного); - Розподільчий щит - 16 (перехрестя вул.Київська – вул.Петропавлівська); - Розподільчий щит - 17 (вул.Костянтинівська); - Розподільчий щит - 19 (перехрестя вул.Садова – вул.Берегова); - Розподільчий щит - 20 (вул.Іванівська); |  |  |  | Постійно Постійно |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - Розподільчий щит - 21 (вул.Миколаївська); - Розподільчий щит - 35 (перехрестя вул.Київська – вул.1 Козача); - Розподільчий щит - 37 (вул.Петропавлівська); - Розподільчий щит - 38 (перехрестя вул.Перемоги – вул.Шевченка); - Розподільчий щит - 40 (вул.Київська, р-н бібліотеки); - Розподільчий щит - 41 (пров.Андріївський); - Розподільчий щит - 43 (перехрестя вул.Ярмаркова – вул.Івана Мельниченка); - Розподільчий щит - 51 (перехрестя вул.Гвардійська – вул.Лесі Українки); - Розподільчий щит - 54 (вул.Фабрична, ЗОШ І-ІІІ ст. №13); - Розподільчий щит - 55 (вул.Галаганівська); - Розподільчий щит - 56 (вул.1 Козача); - Розподільчий щит - 57 (перехрестя вул.Київська – вул.Руська); - Розподільчий щит - 58 (перехрестя вул.Льва Толстого – вул.Залізничника); - Розподільчий щит - 63 (перехрестя вул.Гімназична – вул.Шевченка); - Розподільчий щит - 81 (вул.Іванівська – вул.Київська); - Розподільчий щит - 84 (вул.Гетьмана Сагайдачного); - Розподільчий щит - 90 (пров.Сєрова); - Розподільчий щит - 92 (перехрестя вул.Раскової – |  |  |  |  |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул.Авіації); - Розподільчий щит - 93 (вул.Костянтинівська); - Розподільчий щит - 97 (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Дачна); - Розподільчий щит - 99 (вул.Гвардійська, автовокзал); - Розподільчий щит - 100 (перехрестя вул.Амбулаторна – вул.Тургенєва); - Розподільчий щит - 126 (перехрестя вул.Олександра Івахненка – пров.Городній); - Розподільчий щит - 133 (вул.Чехова); - Розподільчий щит - 141 (вул.Київська, р-н лікарні); - Розподільчий щит - 142 (вул. Вавілова); - Розподільчий щит - 149 (вул.Котляревського); - Розподільчий щит - 199 (вул.Нечуя-Левицького); - Розподільчий щит - 222 (в/м-17); - Розподільчий щит - 224 (в/м-12); - Розподільчий щит - 227 (вул.Нафтовиків) |  |  |  |  |
| 21. | Ремонт та підготовка техніки для роботи в осінньо-зимовий період: - перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування, заміна води в радіаторах на тосол, перевірка акумуляторів: АП-17 (2 од.) ВАЗ-2107 | КП „Міськ-світло” |  | 12 | До жовтня |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВАЗ-2106 ГАЗ-53 - перевірка гідравлічного обладнання, заміна масла в гідравлічній системі на зимове: АП-17 (2 од.) |  |  |  |  |
| 22. | Проведення ремонту для утеплення гаражів і побутових приміщень: - утеплення вікон та дверей гаражів, побутових приміщень, фарбування, перевірка системи опалення та заміна кранів | КП „Міськ-світло” |  | 8 | До жовтня |
| 23. | Обслуговування, ремонт світлофорних об’єктів по місту, проведення ревізії та чистка контролерів на світлофорних об’єктах: - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Київська – вул.Андріївська); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Київська – вул.Юрія Коптєва); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Київська – вул.Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Київська – вул.Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Костянтинівська – вул.Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя | КП „Міськ-світло” | 50 |  | Постійно |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул.Костянтинівська – вул.Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.1 Травня – вул.Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.1 Травня – вул.Садова); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.1 Травня – вул.Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Гвардійська – вул.Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул.Густинська – вул.Боброва) |  |  |  |  |
| 24. | Підготовка 8 одиниць спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період: - МТЗ -80 - ЗІЛ-131 РУМ - Екскаватор Комацу - Автогрейдер - Трактор Борекс – 2171 - Т-25 - Міні-навантажувач Авант - ЗІЛ-130 поливання вулиць міста солоною водою | КП „Послуга” |  | - | Протягом року |
| 25. | Заготівля протиожеледного матеріалу для ліквідації наслідків ожеледі 274 т | КП „Послуга” |  | - | Листопад |
|  | Всього за осінньо-зимовий період |  | 425 | 135,49 |  |
|  | Всього |  | 2890 | 1440,26 |  |