Інформація про хід виконання рішення виконавчого комітету від 27 квітня 2016 року № 160 “Про затвердження заходів по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2016 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років”

по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Відмітка про виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2016 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул. Вокзальна,39; вул. 1 Травня, 107А; вул 18 Вересня, 23; вул Саксаганського, 2; вул. Земська, 2А; вул. Костянтинівська, 109, 110; в/м № 12 буд. 62; в/м № 12 буд. 81; вул. Київська, 193 Додатково: в/м № 12, буд. 56; в/м № 12, буд 90; вул. Ярмаркова, 41; вул. Київська, 250; вул. Саксаганського, 6; вул. Фрунзе, 22; вул. Юрія Коптєва | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 70% не виконано не виконано виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано Усього 82,3% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | І-ІV квартал |
| 2. | Ремонт вимощення: вул. Ю.Коптєва, 58 (під лоджіями); вул. 1 Травня, 113, 3 під. (під лоджіями); вул. Ярмаркова, 65А; вул. Саксаганського, 3; вул. Костянтинівська, 117 (між 5 і 6 під.); вул. Костянтинівська, 199В, 3 під.; вул. 1 Травня, 87, 3 під. (біля липневої системи); вул. 1 Травня, 111, 4 під.; вул. 18 Вересня, 23 (біля кв. 1); вул. Котляревського, 65А; вул. Миколаївська, 117, 5 під.; Додатково: вул. Костянтинівська, 115 вул. Київська, 263 вул. Фабрична, 62 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 54,5% виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано Усього 64,2 % виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул. Миколаївська, 117 (між 1-2 під., 3-4під.); вул. Вокзальна,44 6 під.(покрівля); вул. Садова, 70 (торець) покрівля Додатково: вул. Київська, 216 (2, 4 під.) | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 66% виконано виконано не виконано Усього 75 % виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт тамбурів, козирьків: вул. О.Кошового, 8, 1-3 під.; вул. Садова, 70, 4,5 під. улаштування стовпчиків; вул. Костянтинівська, 122; в/м-12 буд. 153, 4, 5 під.; в/м-12 буд. 155, 1-5 під.; вул. Ярмаркова, 41/1, 3 під.(метал.); вул. Садова, 110, 1 під.; вул. Котляревського, 65, 3, 6 під.; Додатково: вул. Костянтинівська, 115 вул. Костянтинівська, 96; вул. Костянтинівська, 134А, 2 під.; вул. Гвардійська, 94, 1-2 під.; вул. Юрія Коптєва, 35, 4-3 під.; в/м 12, буд. 154, 1-3 під.; в/м 12, буд. 155 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 50% виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано Усього 75% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ- ІІІ квартал |
| 5. | Поточний ремонт під,їздів 70 од.: в/м-12 буд. 5, 1під.; вул. Котляревського, 65А, 1під., 2під., 3під.; вул. Котляревського, 65, 1під.,3 під., 6під.; вул. Ярмаркова, 41/5, 5під.; вул. Ярмаркова, 41/1, 1-5 під.; вул. Ярмаркова, 41, 2 під.; вул. Ярмаркова, 41/3, 5під.; вул. Садова, 73, 1під.; вул. Вокзальна, 44, 6під.; вул. Земська, 39, 1 під.; вул Пушкіна, 62, 1, 2 під.; вул. Земська, 49, 2 під.; вул. О.Кошового, 8, 1 під.; вул. Вокзальна, 31, 1, 2 під.; вул. Миколаївська, 117, 1 під.; вул. Пушкіна, 78, 2 під.; вул. Київська, 335/3; вул Садова, 110, 1 під.; вул. Гвардійська, 92, 11 під.; вул. Садова, 123, 4 під.; вул. Садова, 64, 2 під.; вул. Садова, 111, 1 під.; вул. 1Травня, 73, 3, 4 під.; вул. Садова, 100, 1 під.; вул. Ю.Коптєва, 37, 2 під.; вул. Костянтинівська, 96, 4 під.; вул. Незалежності, 78, 3 під.; вул. Вавілова, 30, 3-5 під.; вул. Київська, 193, 1 під.; вул. Вавілова, 14; в/м-12 буд. 151, 1 під.; пров.8 Березня, 31А, 1,2 під.; пров.8 Березня, 33В, 1-2 під.; пров. 8 Березня, 31, 1-4 під.; пров. 8 Березня, 33 Б, 2 під.; вул. Ю.Коптєва, 60, 1 під.; вул. Земська, 2А, 3 під.; вул. Земська, 2, 2, 5 під.; вул. 1 Травня, 107, 1 під.; вул. Польова, 102, 4 під.; вул. Садова, 98А, 1 під.; вул. 1 Травня, 111, 2, 4 під.; в/м-12 буд. 62, 1,2 під.; вул. Польова, 102А, 2 під.; вул. Гетьмана Сагайдачного, 22 ; вул. Тургенєва, 32, 1 під.; вул. Костянтинівська, 199Ж, 2, 3 під.; 1 Травня, 107 Б, 1 під. Додатково: вул. Котляревського, 65А, 4 під.; вул. Котляревського, 65, 5 під.; вул. Костянтинівська, 96, 2 під.; вул. Костянтинівська, 199Б, 4 під.; вул. Пушкіна, 96, 2 під.; вул. Коптєва, 35, 3 під. | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 71,4% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано виконано виконано виконано не виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано частково виконано не виконано не виконано виконано частково виконано частково не виконано не виконано виконано виконано виконано Усього 73,7% виконано виконано виконано виконано виконано виконано | І- ІV квартал І- ІV квартал |
| 6. | Ремонт м,якої покрівлі на 101 буд. : вул. Ракітна, 39; вул. 18 Вересня, 28; вул. 18 Вересня, 30; вул. О.Кошового, 8; в/м- 12 буд.146; в/м- 12 буд. 147; в/м -12 буд. 148; в/м – 12 буд.150; в/м – 12 буд. 151; в/м – 12 буд. 152; в/м – 12 буд. 153; в/м – 12 буд. 154; в/м – 12 буд. 155; в/м – 12 буд. 156; в/м – 12 буд. 157; вул. Вавілова, 25А; вул. Вавілова, 30; вул. Тургенєва, 28; вул. Тургенєва, 32; вул. 1 Травня, 107; вул 1 Травня, 111; вул. 1Травня, 113; вул. 1 Травня, 48А; вул. 1 Травня, 73; вул.1 Травня, 87; вул. 1 Травня, 97; вул. 1 Травня, 99; вул. Вокзальна, 3; вул. Вокзальна, 31; вул. Вокзальна, 44; вул. Гімназична, 104; вул. Земська, 3; вул. Земська, 37; вул. Земська, 39; вул. Земська, 49; вул. Київська, 279; вул. Київська, 313; вул. Костянтинівська, 115; вул. Костянтинівська, 117; вул. Костянтинівська, 120; вул. Костянтинівська, 122; вул. Костянтинівська, 124; вул. Костянтинівська, 134А; вул. Костянтинівська, 134Б; вул. Костянтинівська, 94; вул. Костянтинівська, 96; вул. Костянтинівська, 98; вул. Костянтинівська, 98А; вул. Миколаївська, 117; вул. Миколаївська, 140; вул. Незалежності, 78; вул. Ю.Коптєва, 10; вул. Ю.Коптєва, 35; вул. Ю.Коптєва, 37; вул. Ю.Коптєва, 4; вул. Ю.Коптєва, 5; вул. Ю.Коптєва, 58; вул. Ю.Коптєва, 6; вул. Ю.Коптєва, 60; вул. Садова, 110; вул. Садова, 111; вул. Садова, 123; вул. Садова, 64; вул. Садова, 70; вул. Садова, 73; вул. Садова, 94; вул. Садова, 98А; вул. Соборна, 40; вул. І. Скоропадського, 108; вул. І. Скоропадського, 102; вул. Київська, 216; вул. Пушкіна, 76; вул. Пушкіна, 78; вул. Котляревського, 65; вул. Котляревського, 65А; вул. Петропавлівська, 76; вул. Петропавлівська, 78; вул. Петропавлівська, 84; вул. Ярмаркова, 41/1; вул. Ярмаркова, 41/3; вул. Ярмаркова, 41/4; вул. Ярмаркова, 41/5; вул. Ярмаркова, 41/7; вул. Ярмаркова, 49; вул. Ярмаркова, 51; вул. Гвардійська, 88/2; вул. Гвардійська, 92; вул. Гвардійська, 94; вул. Гвардійська, 96; вул. Гвардійська, 98; вул. Індустріальна, 13; вул. Індустріальна, 7А; вул. Польова, 100; вул. Польова, 102; вул. Польова, 102А; вул. Польова, 104; вул. Польова, 106; вул. Польова, 108; вул. Польова, 110; вул. Польова, 112; вул. Перемоги, 163 Додатково: вул. Костянтинівська, 94; вул. Костянтинівська, 199Б; вул. Костянтинівська, 199В; вул. Костянтинівська, 199Г; вул. Костянтинівська, 199Ж | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано Усього 100% виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІV квартал ІІ-ІV квартал ІІ-ІV квартал |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 1820 п/м, 19 буд.: вул. Вавілова, 28; в/м-12 буд. 154; в/м-12 буд. 155; в/м-12 буд. 157; вул. Миколаївська, 140; вул. Саксаганського, 3; вул. Саксаганського, 4; вул. 18 Вересня, 23; вул. 18 Вересня, 25; вул. Петропавлівська, 78; вул. Косяянтинівська, 199Г Додатково: вул. Гвардійська, 37; вул. Садова, 123 вул. 1 Травня, 48А; вул. Ярмаркова, 41/4; вул. Ярмаркова, 41/3; вул. Костянтинівська, 120; вул. Костянтинівська, 122; вул. Костянтинівська, 124; пров. Фізкультурника, 20 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 82 % виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано Усього 90% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок біля 13 буд.: вул. Ярмаркова, 41/1, 2 під.; вул. Пушкіна, 58, 1,2 під.; вул. Петропавлівська, 84, 1 під.; вул. Київська, 279, 1 під.; вул. Костянтинівська, 199В, 1 під.; вул. Костянтинівська, 199Ж, 2,3 під.; вул. Ю.Коптєва, 60, 4 під.; в/м-12 буд. 155, 1,2,3,4,5 (фарбування); вул. Ю.Коптєва, 58, 1 під.; вул. 1 Травня, 111, 4 під.; вул. Київська, 263, 1 під.; вул. Ярмаркова, 41/3, 5 під.; вул. Київська, 235 Додатково: в/м № 12, буд. 5; вул. Костянтинівська, 199Ж, 1 під.; вул. Костянтинівська, 156Б; вул. Ярмаркова, 49; вул. Ярмаркова, 49; вул. Ярмаркова, 41/7; вул. Ярмаркова, 41/5 пров. 8 Березня, 29, 1-2 під.; вул. Польова, 108; вул. Садова, 123; вул. 1 Травня, 111; в/м 12, б. 151; вул. Гімназична, 104 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 92% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано Усього 96% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: вул. Садова, 123; вул. Київська, 335/2; вул. Гвардійська, 94, 1,2 під.; в/м-12 буд. 90; вул. Миколаївська, 117, 5 під.; вул. Костянтинівська, 122, 1 під.; вул. Київська, 216, 4 під. (частково); вул. Фабрична, 99А; в/м-12 буд. 37 Додатково: вул. Ярмаркова, 49; вул. Ярмаркова, 51 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 78% виконано виконано виконано виконано не виконано виконано не виконано виконано виконано Усього 82% виконано виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення: вул. Костянтинівська, 94, 3 під.; вул. Польова, 104, 1 під. ремонт жолобів; вул. Ярмаркова, 41/5 ремонт жолобів водостічних труб; вул. Ярмаркова, 41/3, 5 під. улаштування коронки; вул. Пушкіна, 76, 2,3 під.; вул. Галаганівська, 33 Додатково: вул. Костянтинівська, 96, 6 під.; вул. Ю.Коптєва, 5; вул. Гвардійська, 92, 6 під.; вул. Садова, 73, 1 під.; вул. Польова, 110, 5 під.; вул. 1 Травня, 113, 3 під.; вул.1 Травня, 107А, 1 під.; вул. 18 Вересня, 30, 1 під.; вул. Садова, 64, 6 під. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 66% виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано Усього 87% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 229 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 81% Здійснено на 186 будинках | І-ІV квартал |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 26744 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 91,6% Перевірено 24500 димовентканалів | І-ІV квартал |
| 13. | Ремонт панельних швів: вул. Котляревського, 65А, кв. 6, 7, 10, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 26 ,54 ,37; вул. Гімназична, 104, кв. 16, 36, 49, 84, 85, 86, 89, 98, 99, 102, 103, 104; вул. 1 Травня, 48А, кв. 26, 87, 99, 100; вул. 1 Травня, 113 кв. 34, 51, 68, 87, 52; вул. Пушкіна, 76, кв. 16, 27; вул. Пушкіна, 78, кв. 98, 6 під.; в/м- 12 152, кв.12, 15, 31, 36, 55, 71, 81, 100, 104, 112; в/м-12 буд. 153, кв. 18, 36, 41, 46, 49, 52, 55, 58; в/м-12 буд. 56, кв. 7 Додатково: вул. Індустріална, 7А | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 44% виконано не виконано виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано Усього 50% виконано | ІІ-ІV квартал |
| 14. | Накриття кришками люків: водопровідних колодязів - 20 шт.; каналізаційних колодязів - 10 шт.; теплових камер - 5 шт. | КП „ПТВП” | Виконано 100% | І-ІІІ квартал |
| 17. | Монтаж насоса КНС № 2 Додатково: Оснащення приладами обліку теплової енергії 101 багатоповерховий житловий будинок. | КП „ПТВП” | виконано Встановлено на 57 будинках (із 262 будинків 132 оснащено лічильниками тепла - 50 %) | ІІ квартал протягом року |
| 31. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по : вул. Ярмарковій (від вул. Гвардійської до вул. Соборної) - 1200 м; вул. Партизанській - 440 м; вул. Рокитній (від вул. Піонерської до з.д. Переходу) - 880 м. Заміна ламп у світильниках: ЛОН 100 (4000 шт.*5,70 грн. = 22,8 тис. грн.); ДНАТ 150 (20 шт. * 150,00 грн.= 3,0 тис. грн. ) - Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту: - Розподільчий щит - 3 (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Коптєва); - Розподільчий щит - 4 (перехрестя вул. Київська – вул. Партизанська); - Розподільчий щит - 5 (вул. Густинська); - Розподільчий щит - 7 (перехрестя вул. Соборна – вул. Пушкіна); - Розподільчий щит - 8 (вул. Незалежності); - Розподільчий щит - 10 (вул. Київська, школа №1); - Розподільчий щит - 12 (вул. І. Скоропадського); - Розподільчий щит - 14 (пр. Гетьмана Сагайдачного); - Розподільчий щит - 16 (перехрестя вул. Київська – вул. Петропавлівська); - Розподільчий щит - 17 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 19 (перехрестя вул. Садова – вул. Берегова); - Розподільчий щит - 20 (вул. Іванівська); - Розподільчий щит - 21 (вул. Миколаївська); - Розподільчий щит - 35 (перехрестя вул. Київська – вул. 1 Козача); - Розподільчий щит - 37 (вул.Петропавлівська); - Розподільчий щит - 38 (перехрестя вул. Перемоги – вул. Шевченко); - Розподільчий щит - 40 (вул. Київська, р-н бібліотеки); - Розподільчий щит - 41 (пров. Андріївський); - Розподільчий щит - 43 (перехрестя вул. Ярмаркова – вул. Івана Мельниченка); - Розподільчий щит - 51 (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Л. Українки); - Розподільчий щит - 54 (вул. Фабрична, школа № 13); - Розподільчий щит - 55 (вул. Галаганівська); - Розподільчий щит - 56 (вул. 1 Козача); - Розподільчий щит - 57 (перехрестя вул. Київська – вул. Руська); - Розподільчий щит - 58 (перехрестя вул. Л. Толстого – вул. Залізничника); - Розподільчий щит - 63 (перехрестя вул. Гімназична – вул. Шевченка); - Розподільчий щит - 81 (вул. Іванівська – вул. Київська); - Розподільчий щит - 84 (вул. Гетьмана Сагайдачного); - Розподільчий щит - 90 (пров. Сєрова); - Розподільчий щит - 92 (перехрестя вул. Раскова – вул. Авіації); - Розподільчий щит - 93 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 97 (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Дачна); - Розподільчий щит - 99 (вул. Гвардійська, автовокзал); - Розподільчий щит - 100 (перехрестя вул. Амбулаторна – вул. Тургенєва); - Розподільчий щит - 126 (перехрестя вул. Олександра Івахненка – пров. Городній); - Розподільчий щит - 133 (вул. Чехова); - Розподільчий щит - 141 (вул. Київська, р-н лікарні); - Розподільчий щит - 142 (вул. Вавілова); - Розподільчий щит - 149 (вул. Котляревського); - Розподільчий щит - 199 (вул. Н.- Левицького); - Розподільчий щит - 222 (в/м-17); - Розподільчий щит - 224 (в/м-12); - Розподільчий щит - 227 (вул. Нафтовиків). | КП “Міськ світло” | Виконано 100% Виконано виконано у межах потреби виконано | Протягом року Постійно Постійно |
| 32. | Підготовка автотранспорту до щорічного ТО Прилуцького відділу поліції головного управління Національної поліції в Чернігівській області -перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування: АП-17 (2 од.) ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ГАЗ-53 -перевірка гідравлічного обладнання: АП-17 (2 од.) | КП “Міськ-світло” | Виконано у жовтні | Червень |
| 34. | Посів трави (площа 0,25 га) | КП “Міськ-світло” | Виконано (12 соток) в межах виділених коштів | травень |
| 39. | Проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста за результатом обстеження та обліку постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами у місті Прилуки | КП „Послуга” | Виконано 100% Ліквідовано 87 стихійних сміттєзвалищ обсягом 727 м³ на суму 99,9 тис. грн. | березень-листопад |

| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул. Котляревського, 65А, 3 під.; вул. Ярмаркова, 51, 2 під.; вул. 1 Травня 87, 4 під.; вул. Пушкіна, 78, 4 під.; вул. Вокзальна, 44, 3 під.; вул. Вокзальна, 39, 4 під. Додатково: вул. Вокзальна, 32; вул. Садова, 110; вул. Шевченка, 107; вул. Костянтинівська, 199В; в/м 12, 155; в/м 12, 157 3 під. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано Усього 200% виконано виконано виконано виконано виконано виконано | І- ІV квартал |
| 2. | Ремонт вхідних дверей в 8 під’їздах: вул. Вавілова, 30, 5 під.; вул. Пушкіна, 78, 7 під.; в/м-12, буд. 155, 2,3 під.; вул. Вокзальна, 44, 2 під.; вул. Вавілова, 14; вул. Вавілова, 20; вул. Ярмаркова, 41/3, 5 під.; Додатково: вул. Вокзальна, 44, 5 під.; вул. Пушкіна, 62, 1 під.; вул. Садова, 70, 6 під.; вул. Костянтинівська, 199Б, 1 під.; пров. 8 Березня, 29, 1 під.; вул. Гвардійська, 92, 3 під. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано Усього 185% виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ- ІV квартал |
| 3. | Ремонт східців: в/м-12, буд. 155, п. 1-5 під.; вул. Котляревського, 65А, 2 під.; вул. Вавілова, 14; вул. Ярмаркова, 41/1, 1 під.; вул. Костянтинівська, 109, 1 під. (підлога в тамбурі); вул. Ю.Коптєва, 60, 4 під. (вхідна площадка); вул. Вокзальна, 37, 4 під. (вхід у під’їзд); вул. Костянтинівська, 124, 1 під.; вул. Колективна, 36, 2 під.; вул. Костянтинівська, 122, 1 під.; в/м-12, буд. 157, 2 під.; Додатково: вул. Вокзальна,32; вул. Садова, 64, 2 під. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 64% не виконано виконано виконано не виконано виконано виконано виконано не виконано виконано виконано не виконано Усього 69% виконано виконано | І-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт оголовків димовенти-ляційних каналів: вул. Фабрична, 99А – 1шт в/м-12 буд. 94 – 2 шт в/м-12 буд. 151 – 2шт вул. Вокзальна, 37 – 2 шт вул. 1 Травня, 99 – 4 шт вул. Земська, 37 – 4шт вул. 1 Травня, 107 – 4 шт вул. 18 Вересня, 28 1 шт вул. Київська, 263 – 1 шт вул. Земська, 15 – 1 щт Додатково: вул. Івана Скоропадського, 108; вул. Костянтинівська, 134А; вул. Садова, 123 вул. Петропавлівська, 84; вул. Петропавлівська, 76; вул. Гвардійська, 98; вул. Ю.Коптєва, 58; в/м 12, буд. 146 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 60% виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано виконано не виконано Усього 78% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 5. | Улаштування перил: вул. Колективна, 36, 2 під. (на сходах); вул. 1Трвня, 107, 1 під. (у під’їзді); вул. Садова, 123, 4 під.; вул. Котляревського, 65А, 3 під.; Додатково: вул. Миколаївська, 117, 2, 5, 8 під.; вул. Рокитна, 39; вул. Київська, 313 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 50% виконано виконано не виконано не виконано Усього 71% виконано виконано виконано | ІV квартал |
| 6. | Заготівля пісчано-сольової суміші, 10,0 т | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 70% заготовлено 7 т в межах потреби | ІІІ квартал |
| 7. | Встановлення блоку захисту УБЗ – 301 на КНС № 2 ОС № 1 (1 шт.) | КП „ПТВП” | виконано | ІІІ квартал |
| 8. | Котельня по вул. Костянтинівській, 110 Заміна тепломережі від ТК – 52 до будинку № 39 по вул. Вокзальній Ду – 89 мм Ду – 50 мм (32 м) | КП „ПТВП” | виконано | ІІІ квартал |
| 14. | Ремонт системи опалення в будинку № 106 по вул. Польовій (зап. арм. Ø 20, 15 — 4 шт., загони — 4 шт., труба Ø 20 — 3 м) | КП „ПТВП” | виконано | ІІІ квартал |
| 15. | Ремонт системи опалення в будинку № 13 по вул. Індустріальній (зап. арм. Ø 20 — 4 шт., загони — 4 шт., труба Ø 20 — 4 м) | КП „ПТВП” | виконано | ІІІ квартал |
| 16. | Заміна трубопроводу та запірної арматури ХВП в будинку № 92 по вул. Гвардійській (труба Ø 76 - 4 м, труба Ø 32 — 5 м, запірна арматура Ø 32 — 3 шт.) | КП „ПТВП” | виконано | ІІІ квартал |
| 17. | Врізування запірної арматури на трубопроводі гарячого водопостачання в житловому будинку №313 по вул.Київська (запірна арматура - 1 шт., труба - 1м) | КП „ПТВП” | виконано | ІІІ квартал |
| 18. | Врізування запірної арматури на трубопроводі гарячого водопостачання в житловому будинку №73 по вул.Садова (запірна арматура - 2 шт.) | КП „ПТВП” | виконано | ІІІ квартал |
| 19. | Врізування запірної арматури на трубопроводі холодного водопостачання в житловому будинку №144 по вул.Київська (запірна арматура - 1 шт.) | КП „ПТВП” | виконано | ІІІ квартал |
| 20. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: - Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по : - вул. Раскова - 480 м; - вул. Аерофлотська - 480 м; 2 –й пров. Амбулаторний - 480 м. - вул. Авіації (від вул. Раскова до вул. Перемоги) - 440 м. - Заміна ламп у світильниках: ЛОН 100 (4000 шт.*5,70 грн. = 22,8 тис. грн.); ДНАТ 150 (15 шт. * 150,00 грн.= 2,25 тис. грн. ) - Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту: - Розподільчий щит - 3 (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Коптєва); - Розподільчий щит - 4 (перехрестя вул. Київська – вул. Партизанська); - Розподільчий щит - 5 (вул. Густинська); - Розподільчий щит - 7 (перехрестя вул. Соборна – вул. Пушкіна); - Розподільчий щит - 8 (вул. Незалежності); - Розподільчий щит - 10 (вул. Київська, школа №1); - Розподільчий щит - 12 (вул. Івана Скоропадського); - Розподільчий щит - 14 (пр. Гетьмана Сагайдачного); - Розподільчий щит - 16 (перехрестя вул. Київська – вул. Петропавлівська); - Розподільчий щит - 17 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 19 (перехрестя вул. Садова – вул. Берегова); - Розподільчий щит - 20 (вул. Іванівська); - Розподільчий щит - 21 (вул. Миколаївська); - Розподільчий щит - 35 (перехрестя вул. Київська – вул. 1 Козача); - Розподільчий щит - 37 (вул.Петропавлівська); - Розподільчий щит - 38 (перехрестя вул. Перемоги – вул. Шевченко); - Розподільчий щит - 40 (вул. Київська, р-н бібліотеки); - Розподільчий щит - 41 (пров. Андріївський); - Розподільчий щит - 43 (перехрестя вул. Ярмаркова – вул. Івана Мельниченка); - Розподільчий щит - 51 (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Л. Українки); - Розподільчий щит - 54 (вул. Фабрична, школа № 13); - Розподільчий щит - 55 (вул. Галаганівська); - Розподільчий щит - 56 (вул. 1Козача); - Розподільчий щит - 57 (перехрестя вул. Київська – вул. Руська); - Розподільчий щит - 58 (перехрестя вул. Л. Толстого – вул. Залізничника); - Розподільчий щит - 63 (перехрестя вул. Гімназична – вул. Шевченка); - Розподільчий щит - 81 (вул. Іванівська – вул. Київська); - Розподільчий щит - 84 (вул. Гетьмана Сагайдачного); - Розподільчий щит - 90 (пров. Сєрова); - Розподільчий щит - 92 (перехрестя вул. Раскова – вул. Авіації); - Розподільчий щит - 93 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 97 (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Дачна); - Розподільчий щит - 99 (вул. Гвардійська, автовокзал); - Розподільчий щит - 100 (перехрестя вул. Амбулаторна – вул. Тургенєва); - Розподільчий щит - 126 (перехрестя вул. Олександра Івахненка – пров. Городній); - Розподільчий щит - 133 (вул. Чехова); - Розподільчий щит - 141 (вул. Київська, р-н лікарні); - Розподільчий щит - 142 (вул. Вавілова); - Розподільчий щит - 149 (вул. Котляревського); - Розподільчий щит - 199 (вул. Н.- Левицького); - Розподільчий щит - 222 (в/м-17); - Розподільчий щит - 224 (в/м-12); - Розподільчий щит - 227 (вул. Нафтовиків). | КП “Міськ-світло” | Виконано в межах потреби та наявності коштів виконано виконано не виконано не виконано | Протягом року постійно постійно постійно |
| 21. | Ремонт та підготовка техніки для роботи в осінньо-зимовий період: - перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування, заміна води в радіотарах на тосол, перевірка аккумуляторів: АП-17 (2 од.), ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ГАЗ-53; - перевірка гідравлічного обладнання, заміна масла в гідравлічній системі на зимове: АП-17 (2 од.) | КП “Міськ світло” | Виконано | До жовтня |
| 22. | Проведення ремонту для утеплення гаражів і побутових приміщень - утеплення вікон та дверей гаражів, побутових приміщень, фарбування, перевірка системи опалення та заміна кранів. | КП “Міськ-світло” | Виконано в межах потреби та наявності коштів | До жовтня |
| 23. | Обслуговування, ремонт світлофорних об’єктів по місту, проведення ревізії та чистка контролерів на світлофорних об’єктах: - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Андріївська); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Коптєва); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Садова); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Густинська – вул. Боброва). | КП “Міськ-світло” | Виконано в межах потреби та наявності коштів | постійно |
| 25. | Заготівля протиожеледного матеріалу для ліквідації наслідків ожеледі 274 т | КП „Послуга” | Виконано 100% Заготовлено 274 т протиожеледного матеріалу | листопад |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради						Р.П.КОТЛЯР