ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення   міської ради

(друге засідання 27 сесії 7 скликання)

27 червня 2017 року  № 11

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                             _________________А.В.ШАМРАЙ

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

«Фінансування розробки схем

та проектних рішень масового

застосування  на 2017-2019 роки м. Прилуки»

27 червня 2017року № 02-07

м. Прилуки

ПАСПОРТ

міської цільової Програми  «Фінансування розробки схем та проектних рішень масового застосування   на 2017-2019 роки м. Прилуки »

(далі Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління містобудування та архітектури міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 23 травня 2017 року № 144р «Про розроблення проекту міської цільової Програми «Фінансування розробки схем та проектних рішень масового застосування на 2017-2018 роки м. Прилуки » |
| 3. | Розробник Програми | Управління містобудування та архітектури міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління містобудування та архітектури міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління містобудування та архітектури міської ради |
| 7. | Учасники Програми | Управління містобудування та архітектури міської ради |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2017-2019 роки |
| 8.1. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | 1 етап: розробка проектів детальних планів територій житлових кварталів садибної забудови та виконання топогеодезичних робіт - 2017 рік. 2 етап: - розробка науково-технічної документації з обстеження річки Удай, в межах міста Прилуки, техніко-економічних обґрунтувань для розробки проектно-кошторисної документації по її розчищенню - 2017 рік; - розробка проектно-кошторисної документації по розчищенню річки Удай – 2017-2018 роки. 3 етап: - розробка техніко-економічних обґрунтувань, інженерних вишукувань для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво об’їзної дороги – 2017 рік; - розробка проектно-кошторисної документації на будівництво об’їзної дороги – 2017-2019 роки. 4 етап: інвентаризація земель державної, комунальної власності, підприємств та організацій – 2017-2019 роки. |
| 9. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних Програм) | Міський бюджет |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 5850,0 тис.грн. |
| 10.1. | Коштів міського бюджету | 5850,0 тис.грн. |
| 10.2. | Коштів інших джерел | - |

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Міська цільова Програма «Фінансування  розробки схем та проектних рішень масового застосування   на 2017-2019 роки м. Прилуки »  (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування Території України»,   «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради віл 28 лютого 2013 року № 96, на виконання розпорядження міського голови від 23 травня  2017 року № 144р  «Про  розроблення проекту міської цільової  Програми «Фінансування розробки  схем та проектних рішень масового застосування   на 2017-2018 роки м. Прилуки»

Програма  спрямована на забезпечення планування та розвитку територій на регіональному та місцевому рівнях відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Визначає пріоритети та концептуальні  рішення планування і використання території міста, вдосконалення системи розселення та забезпечення сталого розвитку виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, формування екологічної мережі, тощо.

Вимоги чинного законодавства потребують здійснювати забудову та благоустрій територій міста у відповідності до містобудівної документації.  Проект Генерального плану міста, історико - архітектурний опорний план, де є визначені охоронні зони пам’яток та зони регулювання забудови, а також заходи щодо їх охорони та використання, детальні плани територій, проекти реконструкцій кварталів (мікрорайонів) все це  забезпечує можливість сталого розвитку міста.

Розвиток земельних відносин спрямований на раціональне використання та охорону земельних ресурсів, реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки області.

1. З метою надання земельних ділянок у приватну власність учасникам АТО, сім’ям загиблих та померлих необхідно  розробити детальні плани територій житлових кварталів садибної забудови по вул.Вавілова, вул.Перемоги, вул.Партизанська та виконати топогеодезичні роботи.

2. Річка Удай  - це права притока Сули басейну Дніпра, що частково протікає територією міста Прилуки: довжина  по всій протяжності складає 327 км, площа басейну -7030 км².

Ділянка річки в межах міста розташована в заболоченій заплаві річки  Удай. Формування рельєфу району розпочалось з кінця неогену і продовжується до цього часу. Головними факторами в його формуванні є ерозійно-акумулятивні  та еолово-делювіальні процеси. Основними геоморфологічними елементами є еолово-делювіальна рівнина річкової тераси та більш дрібні форми рельєфу : блюдцеподібні заболочені зниження, піщано-суглинисті підняття, замулені мілководні озера та протоки.

Абсолютні відмітки поверхні змінюються від 110…115,5м заболочених зниженнях заплави та русла річки Удай до 117…120м в межах прибережної зони. Гідрографічна мережа представлена річкою Удай та її притоками. Річка рівнинна, атмосферо - грантового живлення.

Базисом ерозії для неї є річка Сула.  Долина річки чітко виражена в рельєфі. Вона врізана в відклади  еолово-делювіальної рівнини. Русло замулене, місцями заросле болотною рослинністю. Береги річки зарослі болотною рослинністю, кущами та деревами. Мілководні ділянки русла та заплава заболочені.

Ступінь заболочення території має прямий зв'язок із співвідношенням елементів водного балансу. В зоні надмірного зволоження, де кількість опадів та притоку ґрунтових і поверхневих вод перевищує величину випаровування та поверхневого і ґрунтового відтоку, процеси болот0- утворення поширені найбільше.

На формування сучасного рельєфу і водного балансу річки мають значний вплив техногенні фактори, а саме: будівництво насипів, доріг, засипка водотоків, розорювання схилів та змивів  ґрунтів в долину та русло річки.

Постійне техногенне навантаження на басейн  річки Удай призвело до порушення природних гідрологічних, гідрохімічних режимів та здатності до самовідновлення.

Питання охорони водних басейнів річок та їх раціонального використання,  охорони навколишнього природного середовища і раціональне використання водних ресурсів в даний час актуальні, тому що практично в будь-якій сфері життєдіяльності і, зокрема відпочинку населення, є потреба у воді.

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень органів місцевого самоврядування відноситься організація місць відпочинку для населення та утримання об’єкта в належному стані.

У зв’язку з цим гостро постає питання про належну оцінку стану  річки Удай,  зокрема, в частині формування  зон відпочинку в межах території міста Прилуки.

Крім того, без води неможливо уявити більшу частину природних процесів.   В зв’язку з чим прийняття рішень у цій галузі повинно ґрунтуватися на достовірній інформації щодо стану річки Удай та тенденцій її змін.

Сьогодні очевидним є той факт, що водогосподарська ситуація   річки Удай визначається як напружена та неефективна в плані раціонального використання.

Головою облдержадміністрації  затверджено «План заходів щодо усунення зауважень, виявлених Комісією Адміністрації Президента України при вчиненні діяльності Чернігівської обласної державної адміністрації  та районних державних адміністрацій Чернігівської області щодо організації виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, а також щодо взаємодії зазначених адміністрацій з територіальними органами центральних органів виконавчої влади стосовно виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України (на виконання розпорядження Президента України від 21.03.2016 № 59/2016-рп «Про вивчення у 2016 році діяльності місцевих державних адміністрацій». Пунктами 34,35,36  Плану передбачено організувати належну роботу по виготовленню паспортів водних об’єктів та  надання їх в оренду  для наповнення бюджету.

З метою вирішення зазначених питань в першу чергу необхідно розробити науково-технічну документацію з обстеження річки Удай,  в межах міста Прилуки, техніко-економічні обґрунтування  для розробки проектно-кошторисної  документації по   її розчищенню.

3. Місто знаходиться на перетині доріг загального користування державного та місцевого значення. Зовнішній транспорт  негативно впливає на вулично-дорожню мережу, що призводить до її перевантаження, руйнації технічного стану дорожнього покриття  та   об’єктів нерухомості, прилеглих до магістральних  вулиць міста. Все це обумовлює необхідність будівництва об’їзної дороги.

Генеральним  планом міста Прилуки, розробленим Київським державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя в 1969 році,  затвердженим рішенням виконкому Чернігівської обласної ради депутатів трудящих від 17 грудня 1970 року №749, який поновлено рішенням  міської ради   від 4.12.2015  № 8  (3 сесія 7 скликання) «Про Генеральний план м. Прилуки», та проектом Генерального  плану Державного підприємства «Науково дослідний проектний інститут містобудування» передбачено будівництво об’їзної дороги.

Проектом Генерального  плану міста трасування і  класифікація дорожньої мережі,  визначені  з урахуванням перспективних транзитних потоків, постанов Кабінету Міністрів України, пропозицій інституту «Укрдіпродор», «Київсоюзшляхопроект», служби автомобільних доріг в Чернігівській області і пропозицій інституту «Діпромісто», як розробника «Схеми планування Чернігівської області».

З метою забезпечення швидкісного та комфортного руху на зовнішніх дорогах, виносу транзитних транспортних потоків за межі міста, розвантаження магістральних вулиць, поліпшення технічного стану транспортної мережі та підвищення її пропускної здатності передбачається:

- будівництво   об’їзної дороги  протяжністю 10,4 км за параметрами ІІ технічної категорії. Обхід пропонується влаштувати з південно-західної сторони від меж міста з виходом на національну автомобільну дорогу Н-07;

- будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях та шляхопроводів в місцях перетину автомобільних доріг державного значення між собою, автомобільними дорогами місцевого значення (територіальними) та магістральною залізничною колією.

Для реалізації планів по будівництву  об’їзної дороги необхідно в першу чергу     замовити розробку  техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО), інженерних вишукувань для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об’їзної дороги. ТЕО розробляється для лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури  (об’їзної дороги), який  потребує детального обґрунтування відповідних рішень, визначення варіантів і доцільності будівництва об’єкта. ТЕО обґрунтовує основні проекті рішення, потужність об’єкта включаючи виділення конкретної ділянки для будівництва, вартість будівництва та основні техніко-економічні показники.

При розробці  ТЕО   здійснюється всебічна оцінка впливів планованої діяльності  на стан навколишнього середовища (ОВНС).

Техніко-економічним обґрунтуванням  визначаються:

- дані інженерних вишукувань;

- оцінка впливів на навколишнє середовище;

- схеми генплану та транспорту;

- схема зведеного плану інженерних мереж;

- основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів;

- основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення;

- основні положення з організації будівництва, обґрунтування ефективності інвестицій;

- висновки з визначенням вибраного варіанту запропонованих рішень та пропозиції; - розрахунок проектної тривалості будівництва;

-  техніко-економічні показники;

- кошторисна документація.

Техніко-економічне обґрунтування забезпечує умови для визначення кількості земельних ділянок, які підлягають вилученню та викупу, розробки проектів землеустрою та розробки  проектно-кошторисної документації для будівництва, визначає черговість  проектування та будівництва, можливості для залучення інвестицій, коштів бюджетів різних рівнів на реалізацію проектних рішень та будівництва.

4.   Проведення інвентаризації земель є необхідною умовою створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, ефективного регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування, наповнення бюджетів всіх рівнів від продажу прав оренди на земельні ділянки, оформлення правовстановлюючих документів на землю державними і комунальними підприємствами і установами.

Інвентаризація земель  проводиться з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою,  їхніх меж, розмірів, правового статусу,     виявлення    земель,    що    не    використовуються, використовуються нераціонально або не  за  цільовим  призначенням,     встановлення   кількісних    та    якісних характеристик земель, здійснення    контролю  за  використанням  та охороною  земель  і  прийняття  на  їх  основі  відповідних рішень.

Інвентаризація земель забезпечує умови для проведення моніторингу,   що дає можливість забезпечити реалізацію правових відносин, які виникають з приводу відчуження земельних ділянок, у тому числі їх передачі у спадщину, міни, дарування, купівлі-продажу земельних ділянок та прав на них,  механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Здійснення землеустрою - сукупність соціально-економічних та екологічних заходів,   спрямованих   на   регулювання  земельних  відносин  та раціональну  організацію  території міста,  суб'єктів  господарювання,  що  здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.

Матеріали інвентаризації є основою для документації  із  землеустрою,  яка розробляється у вигляді   технічної документації проектів відведення. Відповідно до норм чинного законодавства та поставлених Кабінетом Міністрів України, Міністерством регіонального розвитку України завдань забезпечує умови здійснити   організаційні   заходи    щодо створення і забезпечення функціонування служби містобудівного кадастру на місцевому рівні.

2.Визначення мети Програми

Мета Програми:   розроблення комплексу дій по розробці   схем та проектних рішень масового застосування в місті Прилуки для  реалізації державної, регіональної політики, Програми економічного та соціального розвитку міста на 2017 рік, узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості,  забезпечення юридичних  і технічних умов  для   інвестиційного розвитку  на території міста.

3.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Затвердження   Програми дозволить забезпечити місто необхідними   схемами та проектними рішеннями масового застосування.

Програмою передбачено здійснення протягом 2017-2019 років комплексу заходів щодо створення умов,  зокрема:

- регулювання  економічного та соціального розвитку,  дієвого інструменту реалізації довгострокової політики розбудови міста;

- обґрунтування по забезпеченню екологічної рівноваги, громадської стабільності, її конкурентоспроможності у системі розподілу праці та соціально-культурного розвитку;

- визначення змісту стратегічної і оперативної діяльності органу місцевого самоврядування щодо раціонального використання території міста;

- обстеження пойми  річки Удай, її очищення   та  майбутнє використання, створення зон відпочинку;

- визначення та обґрунтування шляхів вирішення проблем використання території міста, спільних проектів розбудови системи міста, інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури;

- обґрунтування та встановлення режиму перспективного використання території міста;

- організація  розвитку транспортної інфраструктури міста;

- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

- регулювання території забудови міста;

- інвентаризації земель державної, комунальної власності, підприємств та організацій на 77 % території міста;

- забезпечення юридичних та технічних умов для послідовного розроблення містобудівної, землевпорядної документації, забезпечення функціонування служби містобудівного кадастру та розвитку земельних відносин на території міста.

Напрямки діяльності визначені  Програмою  на основі Програми  економічного та соціального розвитку міста на 2017 рік.

Обсяг фінансування Програми, у тому числі окремих розділів, може коригуватися протягом дії Програми  в залежності від зміни кон’юнктури цін та регулюється рішенням міської ради (21 сесія 7 скликання)   від 23 грудня 2016 року № 23 «Про бюджет міста на 2017 рік»  без унесення додаткових змін до Програми.

4. Строки   виконання Програми та результативні показники

Програма є довгостроковою та розрахована на реалізацію у 2017-2019 роках.

Виконання Програми  забезпечується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті.

5.Перелік завдань Програми та результативні показники

Пріоритетними завданнями Програми на період 2017-2019 років є:

-  розробка проектів детальних планувань територій садибної забудови прилеглих до вул.Вавілова,   вул.Перемоги, вул.Партизанська  та виконання топогеодезичних робіт;

-   розробка науково-технічної документації з обстеження річки Удай,  в межах міста Прилуки, техніко-економічних обґрунтувань  для розробки проектно-кошторисної  документації по   її розчищенню;

- розробка проектно-кошторисної документації по розчищенню річки Удай;

- розробка техніко-економічних обґрунтувань,  інженерних вишукувань для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво об’їзної дороги;

- розробка проектно-кошторисної документації на будівництво об’їзної дороги;

- розробка технічної  документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Орієнтовне ресурсне забезпечення міської цільової Програми викладені у               додатку 1 до Програми.

Протягом 2017-2019  років планується здійснити такі заходи:

1.Проведення процедури закупівлі послуг по виготовленню містобудівної документації.

2. Заключення Договорів  на надання послуг.

3. Розгляд та затвердження схем та проектних рішень масового застосування  Прилуцькою міською радою.

Результативні показники  Програми :

- виготовлення проектів детальних планувань територій садибної забудови, прилеглих до вул.Вавілова,  вул.Перемоги, вул.Партизанська,  та виконання топогеодезичних робіт;

-   виготовлення науково-технічної документації з обстеження річки Удай,  в межах міста Прилуки, техніко-економічних обґрунтувань  для розробки проектно-кошторисної  документації по   її розчищенню;

- виготовлення проектно-кошторисної документації по розчищенню річки Удай;

- виготовлення техніко-економічних обґрунтувань,  інженерних вишукувань для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво об’їзної дороги;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об’їзної дороги;

- виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 77 % території міста .

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми викладені в додатку 2 до Програми.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координація діяльності з виконання Програми покладається на управління містобудування та архітектури міської ради.

Начальник управління  містобудування та архітектури міської ради  в строки, визначені рішенням міської ради, інформує про результати виконання Програми та ефективність реалізації її завдань. За результатами інформування міська рада ухвалює відповідне рішення.

Контроль за виконання заходів Програми покладається на постійну депутатську комісію з питань будівництва, земельних відносин, екології та природних ресурсів.

Начальник управління містобудування

та архітектури міської ради                                                              В.М. Тесленко

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

30 травня 2017 року №198

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради

_____________ Т.М. МАЛОГОЛОВА

Додаток 1

до міської цільової Програми

«Фінансування розробки схем та проектних рішень масового застосування  на 2017-2019 роки м. Прилуки »

Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми

«Фінансування розробки схем та проектних рішень масового застосування

на 2017-2019 роки м. Прилуки»

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми тис.грн. |
| --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | IV |  |
|  | 2017 рік | 2017 рік | 2017-2018 роки | 2017 рік | 2017-2019 роки | 2017-2019 роки |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі (тис.грн.) : | 120,0 | 180,0 | 450,0 | 1000,0 | 3500,0 | 600,0 | 5850,0 |
| Міський бюджет (тис.грн.) | 120,0 | 180,0 | 450,0 | 1000,0 | 3500,0 | 600,0 | 5850,0 |

Начальник управління містобудування

та архітектури міської ради                                                              В.М. Тесленко

Додаток 2

до міської цільової Програми

«Фінансування розробки схем та проектних рішень масового застосування на 2017-2019 роки м. Прилуки »

Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми

«Фінансування розробки схем та проектних рішень масового застосування

на 2017-2019 роки м. Прилуки»

| № п/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. у тому числі: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виготовити проекти детальних планувань територій садибної забудови прилеглих до вул.Вавілова, вул.Перемоги, вул.Партизанська та топогеодезичних робіт | Розробка проектів детальних планувань територій садибної забудови прилеглих до вул.Вавілова, вул.Перемоги, вул.Партизанська та топогеодезичних робіт | 2017 | Управління містобудування та архітектури міської ради | Міський бюджет | 120,00 |
| 2 | Виготовлення науково-технічної документації з обстеження річки Удай, в межах міста Прилуки, техніко-економічних обґрунтувань для розробки проектно-кошторисної документації по її розчищенню | Розробка науково-технічної документації з обстеження річки Удай, в межах міста Прилуки, техніко-економічних обґрунтувань для розробки проектно-кошторисної документації по її розчищенню | 2017 | Управління містобудування та архітектури міської ради | Міський бюджет | 180,00 |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по розчищенню річки Удай | Розробка проектно-кошторисної документації по розчищенню річки Удай | 2017-2018 | Управління містобудування та архітектури міської ради | Міський бюджет | 450,00 |
| 4 | Виготовлення техніко-економічних обґрунтувань, інженерних вишукувань для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво об’їзної дороги | Розробка техніко-економічних обґрунтувань, інженерних вишукувань для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво об’їзної дороги | 2017 | Управління містобудування та архітектури міської ради | Міський бюджет | 1000,00 |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об’їзної дороги | Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво об’їзної дороги | 2017-2019 | Управління містобудування та архітектури міської ради | Міський бюджет | 3500,00 |
| 6 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель | 2017-2019 | Управління містобудування та архітектури міської ради | Міський бюджет | 600,0 |

Начальник управління містобудування

та архітектури міської ради                                                              В.М. Тесленко