ЗАХОДИ

по роботі КП « Прилукижитлобуд»

у весняно-літній період 2017 року та підготовці до

осінньо-зимового періоду 2017-2018 років

(результати по виконаним роботам за ІІ- ІІІ квартали  2017 року)

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Обсяги фінансування, тис.грн. | У % співвідношенні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти міського бюджету | Власні кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2017 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул. Земська, 2А; вул. Садова, 108; вул О. Кошового,106 вул. Галаганівська, 33, 2 п.; вул 1 Травня, 107 В/М №12, 56, 90 В/М №12, кВ.10,12 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 25,1 | 70% |
| 2. | Ремонт вимощення: вул. Київська, 263, 2п; вул. Київська, 275; В/М №12, 2А, 2п; вул.1 Травня, 73, 1п; вул. В/М № 12, б.80; вул. Пушкіна, 78, 6 п.; Додатково: вул. В/М № 12, б.12; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 31,7 | 70 % |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул. Садова, 70 (торець, покрівля); вул. Вавілова, 25-А (сходи, покрівля, бруствер); вул. Пушкіна, 76, 78, 1, 2 п.; вул. Котляревського, 65, 65А; вул. Київська, 263, 2 п.; вул. Миколаївська, б.117; вул. Ракітна, 39, 1 п. (покрівля) | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 10,9 | 88% |
| 4. | Ремонт тамбурів, козирків: в/м № 12, буд. 153, 1-6 п.; вул. Миколаївська, 117, 3 п.; вул. Гвардійська, 88/2, 5, 6 п.; вул. Садова, 70, 2 п. (опора) | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 9,2 | 33,3% |
| 5. | Поточний ремонт під’їздів 46 од.: вул. Гвардійська, 88/2, 1 п.; вул. Садова, 64, 3 п.; вул. Юрія Коптєва, 5, 1 п.; вул. Пушкіна, 78, 4 п.; вул. Гвардійська, 96, 1 п.; вул. Ярмаркова, 68; вул. Ярмаркова, 41, 1 п.; вул. Вавілова, 12, 1, 2 п.; вул. Костянтинівська, 94, 3 п.; вул. Вавілова, 20; вул. Ю Коптєва, 35, 1 п; вул. вул. Вавілова, 14; Київська, 263, 2 п.; вул. Польова, 102, 4 п.; вул. Вокзальна, 31, 1 п.; вул. Польова, 102-А, 2 п.; вул. 18 Вересня, 28, 1п; вул. Юрія Коптєва, 35, 1 п. вул. Ярмаркова, 41/7, 1 п.; Додатково: вул. Земська, 49, 2 п.; вул. 1 Травня, 97, 1 п.; вул. О.Кошового, 4; вул. І.Скоропадського, 102; вул. Вавілова, 30, 4 п.; вул. Польова, 102А, 1,3-4 п.; вул. Костянтинівська, 94, 2 п. 1п.; вул. Петропавлівська, 76, 1 п.; вул. Петропавлівська, 78, 2 п.; вул. Гвардійська, 98, 6 п.; вул. Костянтинівська, 109, 1 п.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 144,8 | 41,3% |
| 6. | Ремонт м’якої покрівлі на 61 будинку: вул. 1 Травня, 97, кв. 68; вул. Костянтинівська, 199Г, кв.72, 73; вул. 1 Травня, 87, кв. 13, 15; вул. 1 Травня, 73, кв. 79; вул. Вокзальна, 3, кв. 38, 40; вул. Вокзальна, 44, кв. 128, 70, 77; вул. 1 Травня, 111, кв. 17; вул. 1 Травня, 107, кв. 17; вул. Вавілова, 30, кв. 9, 19, 20; вул. Вавілова, 25А, кв. 25, 55; вул. Земська, 3, кв. 33; вул. Земська, 37, кв. 95; вул. Земська, 39, кв. 24; вул. Земська, 49, кв. 68, 148; вул. Київська, 279, кв. 33; вул. Костянтинівська, 122, кв. 34; вул. Костянтинівська, 124, кв. 49, 74; вул. Костянтинівська, 134А, кв. 15; вул. Костянтинівська, 134Б, кв. 15; вул. Костянтинівська, 94, кв. 40; вул. Костянтинівська, 96, кв. 15, 34, 44, 64; вул. Незалежності, 78, кв. 17, 28; вул. Юрія Коптєва, 4, кв. 17; вул. Юрія Коптєва, 6, кв. 15, 56, сходова 2 п.; вул. Садова, 110, кв. 17, 67; вул. Садова, 70, кв. 75; вул. Садова, 73, кв. 79; вул. Садова, 94, кв. 70; вул. Садова, 98А, кв. 17; вул. Садова, 111, кв. 36; вул. Київська, 216, кв. 70; вул. Петропавлівська, 76, кв. 28, 116; вул. Петропавлівська, 84, кв. 20, сходова 1, 3 під.; вул. Ярмаркова, 41/1, кв. 18, 20, 80; вул. Ярмаркова, 41/4, кв. 16, 64, 99; вул. Ярмаркова, 49, кв. 65; вул. Ярмаркова, 51, кв. 17; вул. Гвардійська, 88/2, кв. 29, 50; вул. Гвардійська, 92, кв. 24, 74; вул. Гвардійська, 98, кв. 69; вул. Польова, 100, кв.14, 30; вул. Польова, 102-А, кв. 19, 34; вул. Польова, 110, кв. 149; вул. Польова, 112, кв.14, 25, 67; вул. 18 Вересня, 30, кв. 55; вул. Олега Кошового, 8, кв. 28; вул. Ярмаркова, 41/7, кв. 70; вул. Ярмаркова, 41/5, кв. 19, 97; вул. Ярмаркова, 41/3, кв. 18, 23; вул. Івана Скоропадського, 102, кв. 90; вул. Юрія Коптєва, 37, кв. 33, 61; в/м № 12, буд. 146, кв. 17, 20, сходова 1 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 213,8 | 85,3 % |
|  | Додатково: вул. 18 Вересня, 28 вул. Київська, 313; в/м№ 12 б. 146, кв. 40; вул. Вокзальна, 31, кв. 15; вул. Ярмаркова, 41/3, кв. 29, 50; вул. Тургенєва, 28, кв. 6; вул. Індустріальна, 13, кв.15; вул. Костянтинівська, 115, кв. 89,74 вул. Гвардійська, 96, кв. 13, вул. Миколаївська, 117; вул. Гімназична, 104, кв. 44, 58, 117, 120; вул. Ю. Коптєва, 5, кв. 35; |  |  |  |  |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 725,6 п/м на 7 будинках: вул. Перемоги,163; в/м № 12, буд. 154; в/м № 12, буд. 155; вул. Ярмаркова, 70; вул. Гвардійська, 92 вул. І.Скоропадського, 102 Додатково: вул. Земська, 2А; в/м№12, буд. 62; вул. Фабрична, 62; вул. 1 Травня, 97; вул. Київська, 279; вул. Соборна, 50; вул. Київська, 335/1; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 34,1 | 86 % |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків біля 8 будинків: вул. Київська, 263; вул. Котляревського, 65А, 1 п.; вул. Котляревського, 65, 1 п.; вул. Польова, 100, 5 п.; в/м№12, буд. 12, 2п.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 6,5 | 90% |
|  | вул. Земська, 3, 3 п.; вул. Юрія Коптєва, 4, 2 п.; вул. Котляревського, 65, 65А (ремонт гойдалки, фарбування) вул. 1 Травня, 113 (ремонт гойдалки) Додатково: вул. Земська, 5; вул. Юрія Коптєва, 5;10 вул. 18 Вересня, 28; вул. Костянтинівська, 199 В,Ж; |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: вул. Миколаївська, 117, 2 п; вул. Київська, 263; вул. Вокзальна, 39; Додатково: вул. Вокзальна, 31; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 11,5 | 20% |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення: вул. Київська, 279, 1, 2 п.; вул. Ярмаркова, 51; вул. Гвардійська, 88/2, (подовження труби); вул. Юрія Коптєва, 58, 1 п. (подовження труби); вул. Івана Скоропадського, 102, 6 п. (водостічна труба); вул. Миколаївська, 117; вул. Пушкіна, 78; вул. Польова, 102А, 102, 104; вул. Ярмаркова, 41/5; вул. Польова, 104, 1, 6 п.; вул. Ярмаркова, 41/3; вул. Миколаївська, 140; вул. Земська, 3, 2 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 9,4 | 93% |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 179 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | 78% |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 22056 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | 85 % |
| 13. | Ремонт панельних швів: в/м № 12 буд. 152, кв. 12,15,31,36,55,63,69,71,74,81, 100,104,112; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 14,4 | 11,1% |
|  | Підготовка до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. | Скління вікон сходових клітин: вул. Київська, 313, 1, 2, 3 п.; вул. Садова, 64, 2 п.; вул. Вокзальна, 39, 4 п.; вул. Ярмаркова, 41, 1 п.; вул. Гвардійська, 96, 1 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 4,4 | 100% |
|  | 2. | Ремонт вхідних дверей в 11 під’їздах: вул. Соборна, 123, 1, 2 п.; вул. Індустріальна, 13, 4 п.; в/м №12, буд. 62,2 п; вул. Польова, 110, 3, 4 п.; вул. Вавілова, 30, 2, 3 п.; вул. Садова, 70, 1 п.; вул. Гвардійська, 98, 6 п.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 7,3 | 87,5% |
|  | 3. | Ремонт східців: вул. Костянтинівська,199Г, 1 п.; вул. Ярмаркова, 41/1, 1, 5 п. Додатково: вул. 18 Вересня, 28, 1-5п; вул. Садова,123, 3п; вул. Гвардійська, 94, 4 п; вул. Костянтинівська, 134, 4 п; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 5,9 | 50% |
|  | 4. | Ремонт оголовків димовентиляційних каналів: вул. Вокзальна, 37 - 2 шт.; в/м № 12, буд.151- 2 шт.; вул. Петропавлівська, 76 -3 шт.; вул. 1 Травня, 111 - 4 шт.; вул. Петропавлівська, 78 - 4 шт.; вул. 1 Травня, 73 - 4 шт.; вул. Ярмаркова, 41/3; Додатково: вул. Земська, 15; вул. Вокзальна, 3 - 3 шт.; вул. Костянтинівська, 122 -3шт.; в/м № 12, буд.150- 4 шт.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 6,9 | 78 % |
|  | 5. | Улаштування перил: вул. Миколаївська, 117, 4 п.; вул. Костянтинівська, 199Ж, 1п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 6,5 | 100% |
|  | 6. | Заготівля піщано-сольової суміші | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 4,5 | 40% |