Інформація про хід виконання рішення виконавчого комітету від 10 квітня 2018 року № 126 “Про затвердження заходів по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2018 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років”

по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Відмітка про виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2018 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул. Колективна, 3 2-А, кв. 12; вул. 1 Травня, 107-Б, кв. 18; в/м № 12, буд. 5, кв. 3; вул. Земська, 2, кв. 5, 24; вул. Костянтинівська, 156-Б, кв. 43; вул. Київська, 230-А, кв. 32; вул. Київська, 170, кв. 21; в/м №12, буд. 81, кв. 17; вул. 18 Вересня, 31, 2 п.; вул. Соборна, 125; вул. Костянтинівська, 265, кв. 8 Додатково виконано: вул. Садова,104 кв 13 вул. 8 Березня, 33 А,кв.8; Ярмаркова,70 в/м 12 буд 62 вул. 1 Травня 107 А кв 50,33 вул. Вокзальна, 5 вул. Вокзальна, 37 кв 18 вул. Вокзальна, 29 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 91% виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | І-ІV квартал |
| 2. | Ремонт вимощення: вул. Польова, 112, 2, 5 п.; в/м № 12, буд. 152; вул. Пушкіна, 76, 78; вул. Котляревського, 65, 65-А; в/м № 12, буд. 37; в/м № 12, буд. 153, 1 п.; вул. Садова, 94; в/м № 12, буд. 107, 1 п.; вул. Індустріальна, 7; вул. Індустріальна, 13; вул. Земська, 39; вул. 18 Вересня, 25; вул. Фабрична, 62; вул. Саксаганського, 3; вул. Перемоги, 163 Додатково виконано: вул. Незалежності, 76 в/м 12 буд. 150, 155 вул. Костянтинівська, 199 Б, 1п вул. Вокзальна, 31, 1п | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 53% не виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано виконано не виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул. Київська, 174, 1 п.; вул. Вавілова, 25-А, 1 п.; вул. Ярмаркова, 41/4, 4 п.; вул. Київська, 263, 1 п.; вул. Садова, 94; вул. Юрія Коптєва, 4, 2 п.; вул. Київська, 235; вул. Костянтинівська, 96, 1 п. вул. Київська, 144, 1, 2 п. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт тамбурів, козирків: вул. Земська, 3, 3 п. (опора); вул. О.Кошового, 8, 2 п. (козирьок); вул. Садова, 64, 1 п.(тамбур); вул. Саксаганського, 9, 2 п. (навіс, вхід); в/м № 12, буд. 96, 1 п. (козирьок); вул. Вокзальна, 3, 1, 3, 4 п.; вул. Гвардійська, 92, 2 п.; вул. Котляревського, 65 А, 2, 3 п.; вул. Польова, 106, 2 п.; вул. Пушкіна, 78, 3 п.; вул. Київська, 313, 1 п. Додатково виконано: вул. Київська, 216, 4п; вул. Київська, 335/1; вул. Котляревського, 65а, 3п; в/м 12 буд 96 вул. 1 Травня,97 3п (тамбур) вул. 1 Травня 11 ,3 п вул. Гвардійська 88/ 2 вул. Вокзальна, 31 (2п-тамбур) вул. Пушкіна, 76, 1-2-3 пп вул. Пушкіна, 78, 2-4-8 пп вул. Садова, 104 3п(тамбур) вул. Петропавлівська, 76 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ- ІІІ квартал |
| 5. | Поточний ремонт під’їздів 58 од.: вул. Костянтинівська, 110, 1,2 п.; вул. 1 Травня, 73, 3, 5, 6 п.; вул. Польова, 104, 5, 8 п.; вул. Пушкіна, 76, 1 п.; вул. Ярмаркова, 49, 2 п.; вул. Ярмаркова, 51, 1 п.; вул. Соборна, 40, 5 п.; вул. Київська, 279, 1 п.; вул. Ярмаркова, 41/4, 4 п.; вул.Садова, 70, 4 п.; вул. Саксаганського, 4, 1 п.; вул. О.Кошового, 6; вул. Костянтинівська, 122, 1, 2 п.; в/м № 12, буд. 80, 1 п.; в/м № 12, буд. 90, 2 п.; вул. 1 Травня, 97, 4 п.; в/м № 12, буд. 107, 4 п.; в/м № 12, буд. 150, 3 п.; вул. Садова, 64, 1,5 п.; вул. Незалежності, 78, 5 п.; вул. Польова, 108, 1 п.; вул. Польова, 112, 2 п.; вул. Земська, 3, 1, 3 п.; вул. Садова, 94, 1 п.; вул. Костянтинівська, 199-Ж, 4 п.; вул. Вокзальна, 3, 1 п.; вул. Садова, 100, 1 п.; вул. Земська, 49, 1 п.; вул. Польова, 110, 2 п.; вул. Саксаганського, 9, 1 п.; вул. Київська, 144, 1 п.; вул. Ярмаркова, 70, 2 п.; вул. Київська, 216, 1, 4 п.; вул. Миколаївська, 117, 1, 7 п.; пров. 8 Березня, 33-а, 2 п.; вул. Вавілова, 26, 3 п.; в/м № 12, буд. 29, 1 п.; вул. Костянтинівська, 199-Г, 2 п.; вул. Вокзальна, 29, 2 п.; вул. 18 Вересня, 25, 2 п.; вул. Гвардійська, 92, 13 п.; вул. Ракітна, 39, 1 п.; вул. Гвардійська, 98, 5 п.; вул. Миколаївська, 114, 3 п.; вул. 1 Травня, 107-А, 1 п.; в/м № 12, буд. 1, 1,2 п.; вул. Садова, 110, 2 п.; вул. Вавілова, 28, 2 п. Додатково виконано 19 під’їздів: вул. Польова, 106 1-6 п.; вул. Садова, 70, 2 п.; вул. Вавілова, 22, 1 п.; вул. І.Скоропадського, 108; вул. Костянтинівська, 117, 5 п.; вул. 1 Травня, 73, 2 п.; вул. 1 Травня, 111, 4 п.; вул. Садова, 104, 4 п.; вул. Ю. Коптєва, 58, 2 п.; вул. Ярмаркова, 41/4, 5 п.; вул. Ярмаркова,51, 1 п.; вул. Ярмаркова, 41/3, 6 п.; вул. Ярмаркова, 49, 4 п.; вул. Незалежності, 78, 3 п. | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 48% виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано не виконано виконано не виконано виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано | ІІ- ІV квартали І- ІV квартал |
| 6. | Ремонт м’якої покрівлі на 66 буд. : вул. 1 Травня, 97, кв. 68, 4 п.(сходова); вул. Костянтинівська, 199-Г, кв. 147; вул. 1 Травня, 87, кв. 52, 53; вул. 1 Травня, 111, кв.20; вул. Тургенєва, 32, кв. 14; вул. Гімназична, 104, кв. 72, 104, 117, 118; вул. Земська, 3, кв. 15; вул. Земська, 37, кв. 64; вул. Земська, 39, кв. 15; вул. Земська, 49, кв. 15, 66, 68, 75, 79, 152, 154; вул. Київська, 279, кв. 33, 34, 35; вул. Костянтинівська, 122, кв. 48, 49; вул. Костянтинівська, 96, кв. 14, 64, 88, 89; вул. Миколаївська, 117, кв. 49, 105, 2 п. (сходова); вул. Миколаївська, 140, кв. 20, 1 п. (сходова); вул. Незалежності, 78, кв. 52, 54; вул. Юрія Коптєва, 4, кв. 17, 37; вул. Садова, 110, кв. 48; вул.Садова, 70, кв. 74; вул. Садова, 98-А, кв. 17, 37; вул. Пушкіна, 78, кв. 74, 117, 119; вул. Котляревського, 65-А, кв. 58; вул. Котляревського, 65, кв. 67, 68; вул. Петропавлівська, 76, кв. 120; вул. Петропавлівська, 84, кв. 20; вул. Перемоги, 163, кв. 14, 15, 25; вул. Ярмаркова, 41/1, кв. 18, 78; вул Ярмаркова, 41/4, кв. 63, 5 п. (сходова); вул. Гвардійська, 88/2, кв. 29, 49; вул. Гвардійська, 92, кв. 24, 59, 60, 95; вул. Індустріальна, 13, кв. 35; вул. Польова, 102-А, кв. 14, 18, 19, 33, 34, 67, 70; вул. Польова, 110, кв. 89; вул. Польова, 112, кв. 25, 67; вул. 18 Вересня, 28, кв. 19, 20, 28, 29, 55; вул. О.Кошового, 8, кв. 19; вул. Польова, 106, кв. 15, 34, 45,69, 70, 4 п. (сходова); вул. Польова, 104, кв. 87, 120, 137, 138, 139, 140; вул. Польова, 102, кв. 17, 34, 49, 50, 70; вул. Гвардійська, 94, кв. 15, 97; вул. Гвардійська, 96, кв. 13; вул. Ярмаркова, 41/7, кв. 67; вул. Ярмаркова, 41/5, кв. 34, 50, 97, 99; вул. Ярмаркова, 41/3, кв. 98, 4 п. (сходова); вул. Юрія Коптєва, 37, кв. 13, 19, 64; вул. Юрія Коптєва, 5, кв. 14, 33; вул. Юрія Котпєва, 10, кв. 106; вул. Костянтинівська, 98-А, кв. 9, 10, 19, 28, 30; вул. Костянтинівська, 98, кв. 25, 26, 56; вул. Костянтинівська, 120, кв. 13, 25; вул. Костянтинівська, 117, кв. 11, 14, 104, 105, 116, 117; вул. Костянтинівська, 115, кв. 28; вул. 1 Травня, 48-А, кв. 96 (балкон); в/м № 12, буд. 146, кв. 40; в/м № 12, буд. 150, кв. 35; в/м № 12, буд. 152, кв. 112; в/м № 12, буд. 153, кв. 30; в/м № 12, буд. 154, кв. 24, 40; в/м № 12, буд. 157, кв. 87; вул. Юрія Коптєва, 35, кв.14, 24, 25; вул. Юрія Коптєва, 58, кв. 59; вул. Юрія Коптєва, 60, кв. 30; вул. Садова, 64, кв. 89, 90, 148, 149, 4 п (сходова); вул. Соборна, 40, кв. 19; вул. Індустріальна, 7-А, кв. 56; вул. Костянтинівська, 199-Б, кв.48 Додатково виконано ремонт покрівлі над 65 квартирами | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІV квартали ІІ-ІV квартали ІІ-ІV квартали |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 516 п/м, на 10 будинках: вул. Фабрична, 99-А; в/м № 12, буд. 148; в/м № 12, буд. 152; вул. О.Кошового, 8; вул. Земська, 49; вул. Фабрична, 130-А; в/м №12, буд. 1; в/м № 12, буд. 80; в/м № 12, буд. 82; в/м № 12, буд. 12 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100 % виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків біля 7 будинків: вул. Котляревського, 65-А, 1 п.; в/м № 12, буд. 154, 2 п.; вул. Петропавлівська, 76; вул. Костянтинівська, 199-Б, 1 п.; вул. Польова, 100, 5 п.; вул. Пушкіна, 76, 78; вул. Польова, 102-А, 4 п. Додатково (біля 11 будинків): вул Костянтинівська, буд. 107,109,115,199Г; в/м 12 буд.154,155,150,151,147; вул. Земська буд. 3, 2; вул. 18 Вересня буд 21,28,30; вул. Вокзальна, 31,3; вул. Садова, буд. 94; вул. Київська, буд. 216; вул. Польова, буд.106,108; вул. Вокзальна, 3; вул. Київська, 216; вул. Київська, 144. Обслуговування дитячих ігрових майданчиків: 1. Міський пляж (вул. Незалежності). 2. Територія міського Будинку культури (вул. Юрія Коптєва, 28). 3. Територія ЗОШ № 9(пров. Фізкультурника, 24). 4. Територія ДЮСШ (вул. Пушкіна, 104-А). 5. Військове містечко № 12, буд. 157. 6. 273 квартал, вул. Польова, 106. 7. Вул. Білецького-Носенка (за КП „Послуга”). 8. Паркова зона біля ЗОШ № 13. 9. Прилегла територія по вул. Київській, напроти колишньої школи № 8 (вул. Київська). 10. Прилегла територія до існуючого спортивного майданчика по вул. Вавілова, 26-28. 11. Територія біля Прилуцької метеостанції (пров. Гетьмана Сагайдачного, 22). 12. Двір будівлі комітету самоорганізації населення № 5 Плискунівського мікрорайону (вул. Київська, 473). 13. Територія біля Кустівської церкви (вул. Петропавлівська). 14. Парк Центру творчості дітей та юнацтва (вул. 1 Травня, 80). 15. Вул. Іоасафа Бєлгородського, 31. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано Роботи виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: в/м № 12, буд. 37; вул. Садова, 94; вул. Індустріальна, 7; вул. Вокзальна, 37; вул. Вокзальна, 55; вул. Київська, 235; в/м № 12, буд. 29 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення: вул. Садова, 108; вул. Ракітна, 39, 2 п.; вул. Костянтинівська, 134-А, 1 п.; вул. Гвардійська, 88/2; вул. Юрія Коптєва, 58, 2 п.; вул. Галаганівська, 33, 1 п.; вул. Костянтинівська, 199-Ж (водостічні труби); вул. Костянтинівська, 124, 2, 3 п.; вул. Київська, 279 Додатково виконано на 17 будинках: Садова, 70 2,6 пп Вокзальна, 37 Костянтинівська, 155 1 Травня 107 А, 107 Б Галаганівська, 33 в/м 12 б. 106, 150 Вокзальна, 31 , 36 Ю. Коптєва, 60 2п Садова, 94, 104 Пушкіна,76 Київська, 279, 1-2 пп Костянтинівська, 117 1 Травня, 107А Костянтинівська, 107, 124 Ю. Коптєва, 3, 6 Незалежності, 78 Земська, 3 3 п. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 229 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% | І-ІV квартали |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 26059 шт. Косіння трави на прибудинковій території багатоповерхових будинків (2 рази) | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% Виконано 100% (близько 50 га) | ІІ-ІV квартали ІІ-ІІІ квартали (2 рази) |
| 13. | Ремонт панельних швів: вул. Котляревського, 65А, кв. 30; вул. Гімназична,104, кв. 17; вул. 1 Травня,113, кв. 69; вул. Пушкіна, 76, кв. 15; вул. Пушкіна, 78, кв. 67, 97,103, 117, 119; в/м № 12 , буд. 153, кв.13, 18, 30, 36, 41, 46, 49, 52, 55, 58, 60; в/м № 12 ,буд.154, кв. 58, 64, 67; в/м № 12 ,буд. 155, кв.1, 19, 22, 25, 31, 50, 54, 58, 63, 64, 65, 67; в/м № 12, буд.156, кв. 13, 28, 38, 40; в/м № 12 ,буд.157, кв. 36, 42, 74, 89, 114, 117, 147, 150, сходова клітина, під. 1,2,3,4 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 33% не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІV квартали |
| 14. | Накриття кришками люків: водопровідних колодязів - 10 шт.; каналізаційних колодязів - 20 шт.; теплових камер - 2 шт. | КП „ПТВП” | Виконано 10 шт. 29 шт. 2 шт. | І-ІІІ квартали |
| 15. | Котельня по вул. Костянтинівській, 110.Заміна тепломережі ГВП від ТК38а до вводу у житловий будинок № 115 по вул.Костянтинівській (Ду- 50мм, Ду – 63 мм) довжиною 30 м | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 16. | Заміна резервного кабелю живлення КНС №3 по вул. Тургенева 150 м | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 17. | Заміна тепломережі від ТК 3А до вводу у житловий будинок № 5 по вул. Вокзальній (Ду 133 мм) довжиною 20 м | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 18. | Заміна тепломережі ГВП від ТК 1 до вводу у житловий будинок № 112 по вул. Польовій (Ду 57 мм) довжиною 60 м | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 19. | Заміна ділянок трубопроводу опалення, заміна засувки, “Батерфляй” діаметром 80 мм, врізування запірної арматури в житловому будинку № 49 по вул.Земській | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 20. | Заміна запірної арматури у житловому будинку № 78 по вул. Пушкіна | КП „Прилуки- житлобуд” | Виконано | І квартал |
| 21. | Заміна запірної арматури на стояках холодного водопостачання у житловому будинку № 150 у в/м № 12 | КП „ПТВП” | Виконано | І квартал |
| 22. | Заміна запірної арматури на стояках холодного водопостачання у житловому будинку № 152 у в/м № 12 | КП „Прилуки- житлобуд” | Виконано | ІІ квартал |
| 23. | Заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин в житловому будинку № 3 по вул. Вокзальній | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 24. | Заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин у житловому будинку № 107 Б по вул. 1 Травня | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 25. | Заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин у житловому будинку № 111 по вул. 1 Травня | КП „ПТВП” | Виконано | І квартал |
| 26. | Заміна трубопроводів холодного водопостачання у житловому будинку № 46 по вул. Вокзальній | КП „ПТВП” | Виконано | І квартал |
| 27. | Заміна кранів на стояках холодного водопостачання в житловому будинку № 107 Б по вул. 1 Травня | КП “Прилуки- житлобуд” | Виконано | І квартал |
| 28. | Заміна трубопроводів та запірної арматури на стояках холодного водопостачання у житловому будинку № 84 по вул. Петропавлівській | КП “ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 29. | Заміна трубопроводів та запірної арматури на стояках холодного водопостачання у житловому будинку № 41/1 по вул. Ярмарковій | КП “ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 30. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста: - вул. Спартака - 640 м; - вул. 18 Вересня - 200 м; - вул. Молодіжна — 100 м; - 1,2,3 пров. Молодіжні. Модернізація вуличного освітлення по вулицях міста: в’їзд Козачий; в’їзд Андріївський; в’їзд Тупий; вул. Коробова; вул. Боброва (від вул. Набережної до вул. Густинської); вул. Ковалівська (від буд. № 49 до буд.№ 88); вул. Замостянська; 1,2,3,4 пров. Замостянський; 1-й пров. Замостянський; 2-й в’їзд Береговий; вул. Берегова Рута; вул. Шевченка (до річки Удай); 1,2,3 в’їзди Г.Сагайдачного; вул. Зінкевича та пров. Зінкевича; вул. Набережна; в’їзд Гоголя; вул. Кооперативна; 2-й в’їзд Гвардійський; 2-й пров. Богунського; вул. П.Осипенко; вул. Б.Хмельницького; вул. Авіації. Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту (43 шт.): | КП “Міськ- світло” | Виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано Виконано у межах потреби | Протягом року |
| 31. | Підготовка автотранспорту до щорічного ТО: -перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування: АП-17 (2 од.) ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ГАЗ-53 -перевірка гідравлічного обладнання: АП-17 (2 од.) | КП “Міськ-світло” | Виконано | Червень |
| 32. | Обслуговування, ремонт світлофорних об'єктів по місту, проведення ревізії та чистки контролерів на світлофорних об’єктах: - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Андріївська); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Коптєва); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Садова); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Густинська – вул. Боброва). | КП “Міськ-світло” | Виконуються роботи постійно в межах потреби | Постійно |
| 33. | Косіння трави по вулицях міста (400 га) | ТОВ “АЛМА ФАСІЛІТІ ГРУП” | Виконано 100% 400 га | ІІ-ІІІ квартали |
| 34. | Видалення аварійних та сухостійних дерев (472 шт.) | КП “Міськ-світло” | Виконано 50 % (238 шт.) | Протягом року |
| 35. | Проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста за результатом обстеження та обліку постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами у місті Прилуки | КП „Послуга” | Ліквідовано 65 стихійних сміттєзвалищ на суму 107,5 тис. грн. Використано 100% виділених коштів | Березень-листопад |
| 36. | Малярні роботи: Фарбування металевих урн Фарбування лавок Фарбування автобусних зупинок Фарбування стовпчиків тротуарних металевих Фарбування металевих поверхонь мостів Вапняне фарбування бордюр, стовпів Фарбування контейнерів | КП “Послуга” | Виконано 100% виконано 61 шт. виконано 150 шт. виконано 45 шт. виконано виконано 4 шт. виконано виконано 168 шт. | Квітень, травень, вересень |
| 37. | Облаштування зупинок (3 шт.) вул. Вавілова (кінцева); вул. Київська (в районі ЗОШ № 10); вул. Київська, (поряд з вул. 1Козача); відремонтовано 36 зупинок | КП „Послуга” | Використано 100% виділених коштів | ІІ-ІІІ квартали |
| 38. | Утримання вулиць і доріг міста (облаштування доріг, ремонт щебеневих основ) по дорогах та перехрестях. Грейдування: (згідно з переліком, наданим комітетами самоорганізації населення) | КП „Послуга” | Використано 284 тис. грн., що становить 81% виділених коштів (на 45 вулицях) | Протягом року |
| 39. | Послуги каналізаційні Розчищення ливневої каналізації відкритого та закритого типу; Розчищення дощоприймальних колодязів Розчищення спецавтомобілем (гідродинамічним авто); Водовідвід із траншей (мотопомпа) | КП „Послуга” | Виконано 81,2% на суму 113,7 тис. грн. | Протягом року |
| 40. | Нанесення дорожньої розмітки | ТОВ “Дорсервіс Україна” ТОВ “Алма Фасіліті Груп” | Використано 265 тис. грн. виділених коштів | Травень-вересень |
| Додаткові заходи |
|  | Ремонтні роботи з обслуговування внутрішньобудинкових систем: вул. Ю Коптєва, 37; 10; вул. Садова, 64, 70; вул. Гвардійська, 92; вул. Костянтинівська, 134 Б, 98, 199 Б; вул. Незалежності, 78 вул. Пушкіна, 76,78 вул. Котляревського, 65, 65А в/м 12 , буд 153. | КП “Прилуки-житлобуд” | Виконано | ІІІ квартал |
|  | Санітарна обрізка гілок (200 тис. грн.) | КП “Міськ світло” | Використано 100% виділених коштів | Протягом року |
|  | Заміна технічних засобів регулювання дорожнім рухом, а також їх встановлення (65 шт.) Дорожні знаки: “Пішохідний перехід”, “Пункт зупинки автобуса”, “Тупик”, “Дати дорогу”, “Рух вантажних автомобілів заборонений” | КП “Міськ світло” | Виконано 100% (використано 110 тис.грн. виділених коштів) | ІІ-ІІІ квартали |

| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул. 18 Вересня, 25 (підвал/котельня); вул. Юрія Коптєва, 35, 1 п.; вул. Юрія Коптєва, 37, 1 п.; вул. 1 Травня, 73, 3, 5, 6 п.; вул. Київська, 216, 1 п.; вул. Київська, 313, 3 п.; вул. Костянтинівська, 110, 1 п. Додатково 16 будинків: вул. Польова, 104, 8 п.; вул. Польова, 106,3 п., 1 п.; вул. Садова, 94, 1 п.; вул. Садова, 70; вул. Гвардійська, 98, 5 п.; вул. Пушкіна, 76, 1 п.; вул. Пушкіна, 78; вул. 1 Травня, 97, 4 п.; вул. Костянтинівська, 117, 5 п.; вул. Миколаївська, 117, 7 п.; вул. Київська, 216, 4 п.; вул. Київська, 279, 1 п.; вул. Земська, 37; в/м 12 буд. 155; вул. Польова, 112, 2 п.; вул. Костянтинівська, 199Г, 1п. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | І- ІV квартали |
| 2. | Ремонт вхідних дверей у 8 під’їздах: в/м № 12, буд. 107, 3, 4 п.; в/м № 12, буд. 146, 1, 2 п.; в/м № 12, буд. 147, 3 п.; в/м № 12, буд. 80, 1, 2 п.; вул. Гвардійська, буд. 96, 6 п. Додатково 11 будинків: в/м 12 буд. 146, 1 п.; вул. Гвардійська, 96, 6 п.; вул. Костянтинівська, 199 Б, 4 п.; вул. Миколаївська, 117, 7 п.; вул. Костянтинівська, 156 Б, 5 п.; вул. Садова, 64, 1 п.; вул. 1 Травня, 73, 1 п.; вул. Земська, 49, 2 п.; вул. Польова, 106, 1 п.; вул. Польова,112, 2 п.; вул. Київська, 174, 2 п. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ- ІV квартали |
| 3. | Ремонт східців: вул. Юрія Коптєва, 3, 3 п.; вул. Садова, 94, 1 п.; вул. Івана Скоропадського, 102, 6 п.; вул. Ярмаркова, 41/4, 1 п.; вул. 1 Травня, 107-А, 1 п.; вул. 1 Травня, 73, 3 п.; вул. Вокзальна, 36, 1 п.; вул. Котляревського, 65А, 2 п. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | І-ІІІ квартали |
| 4. | Ремонт оголовків димовенти-ляційних каналів: вул. Садова, 94 – 3 шт.; в/м № 12, буд. 150 – 2 шт.; вул. Фабрична, 130-А – 2 шт.; вул. Миколаївська, 114 – 2 шт.; вул. Юрія Коптєва, 37 – 3 шт.; вул. Київська, 263 – 2 шт.; вул. Костянтинівська, 107, 109 –2 шт.; вул. Котляревського, 70 – 1 шт. Додатково: вул. Костянтинівська, 120 вул. 1 Травня,109 вул. Ю. Коптєва, 37 вул. Садова, 104 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 5. | Улаштування перил: вул. Івана Скоропадського, 102, 4 п.; вул. 18 Вересня, 3 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% виконано виконано | ІV квартал |
| 6. | Заготівля пісчано-сольової суміші, 10,0 м3 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 100% | ІІІ квартал |
| 7. | Обслуговування згідно ППР: -газового обладнання котелень, -тепломеханічного обладнання котелень та теплових пунктів, -електрообладнання котелень, мінікотелень, -обладнання ВНС, КНС, ОС№2 та артсвердловин | КП „ПТВП” | Виконано | Протягом року згідно з графіком |
| 8. | Заміна кабеля живлення на свердловині № 1 по вул. Незалежності, 59 (210 м) | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 9. | Ремонт каналізаційних колодязів (25 шт.) | КП „ПТВП” | Виконано 25 шт. | Протягом року |
| 10. | Ремонт водопровідних колодязів (12 шт.) | КП „ПТВП” | Виконано 12 шт. | Протягом року |
| 11. | Заміна тепломережі від ТК5 до ТК 6 біля будівлі по вул. Вокзальній, 6 Ду-133мм (20 м) | КП „ПТВП” | Виконано | ІІІ квартал |
| 12. | Заміна водопровідної мережі по 2-му провулку Андріївському Ду -40 мм (90 м) | КП „ПТВП” | Виконано | ІІІ квартал |
| 13. | Фарбування газопроводу в котельні Прилуки-Варва-Срібне-Обухове-1 км (550 м) | КП „ПТВП” | Виконано | ІІІ квартал |
| 14. | Ремонт даху КНС № 8 по вул. Богунського, 14/3 (40 кв.м) | КП „ПТВП” | Виконано | ІІІ квартал |
| 15. | Заміна ділянок трубопроводу гарячого водопостачання, заміна запірної арматури у житловому будинку № 216 по вул. Київській | КП „Прилуки- житлобуд” | Виконано | ІІІ квартал |
| 16. | Заміна ділянок трубопроводу гарячого водопостачання, заміна запірної арматури у житловому будинку № 96 по вул. Костянтинівській | КП „Прилуки- житлобуд” | Виконано | ІІІ квартал |
| 17. | Заміна ділянок трубопроводу опалення, заміна запірної арматури у житловому будинку № 96 по вул. Костянтинівській | КП „Прилуки- житлобуд” | Виконано | ІІІ квартал |
| 18. | Заміна ділянок трубопроводу опалення, заміна запірної арматури у житловому будинку № 96 по вул. Костянтинівськ | КП „Прилуки- житлобуд” | Виконано | ІІІ квартал |
| 19. | Заміна запірної арматури на стояках центрального опалення у житловому будинку № 147 у в/м № 12 | КП „Прилуки- житлобуд” | Виконано | ІІІ квартал |
| 20. | Заміна трубопроводу холодного водопостачання у житловому будинку № 111 по вул.1 Травня | КП „Прилуки- житлобуд” | Виконано | ІІІ квартал |
| 21. | Заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин будинку у житловому будинку № 123 по вул. Садовій | КП „Прилуки- житлобуд” | Виконано | ІV квартал |
| 22. | Заміна запірної арматури на стояках центрального опалення у житловому будинку № 110 по вул. Садовій | КП „Прилуки- житлобуд” | Виконано | ІV квартал |
| 23. | Заміна запірної арматури на стояках центрального опалення у житловому будинку № 94 по вул. Садовій | КП „Прилуки- житлобуд” | Виконано | ІV квартал |
| 24. | Заміна запірної арматури системи центрального опалення у житловому будинку № 49 по вул. Ярмарковій | КП „Прилуки- житлобуд” | Виконано | ІІІ квартал |
| 25. | Заміна запірної арматури системи центрального опалення у житловому будинку № 41/3 по вул. Ярмарковій | КП „Прилуки- житлобуд” | Виконано | ІІІ квартал |
| 26. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: - Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по - вул. Гоголя -250 м; - вул. Земська- 1400 м. - Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту (43 шт.): | КП “Міськ-світло” | Виконано виконано виконано Виконано у межах потреби | Протягом року |
| 27. | Ремонт та підготовка техніки для роботи в осінньо-зимовий період: - перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування, заміна води в радіотарах на тосол, перевірка аккумуляторів: АП-17 (2 од.), ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ГАЗ-53; - перевірка гідравлічного обладнання, заміна масла в гідравлічній системі на зимове: АП-17 (2 од.) | КП “Міськ- світло” | Виконано | До жовтня |
| 28. | Проведення ремонту для утеплення гаражів і побутових приміщень: утеплення вікон та дверей гаражів, побутових приміщень, фарбування, перевірка системи опалення та заміна кранів. | КП “Міськ-світло” | Виконано у межах потреби | До жовтня |
| 29. | Обслуговування, ремонт світлофорних об’єктів по місту, проведення ревізії та чистка контролерів на світлофорних об’єктах: - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Андріївська); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Коптєва); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Садова); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Густинська – вул. Боброва). | КП “Міськ-світло” | Виконуються роботи постійно у межах потреби | Постійно |
| 30. | Підготовка 8 одиниць спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період: МТЗ-80, ЗІЛ-131 РУМ, екскаватор Комацу, автогрейдер, трактор Борекс – 2171, Т-25, міні-навантажувач Авант, ЗІЛ – 130 (для поливання вулиць міста солоною водою) | КП „Послуга” | Виконано 88 % | Протягом року |
| 31. | Заготівля протиожеледного матеріалу для ліквідації наслідків ожеледі 407 т | КП „Послуга” | Виконано 100% | Листопад |

Начальник управління житлово-комунального

господарства міської ради							О.С.Созінов