# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### Р І Ш Е Н Н Я

| 19 червня 2018 року |  | м. Прилуки | № | 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про підготовку закладів освіти

міста Прилуки до роботи в новому

2018-2019 навчальному році

Відповідно до підпункту 1 пункту „а” статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення міської ради (тридцять шоста сесія 
сьомого скликання) від 20 грудня 2017 року № 23 „Про бюджет міста на 2018 рік”, розглянувши службову записку начальника управління освіти міської ради ВОВКА С.М. про заходи з підготовки закладів освіти міста Прилуки до роботи в новому 2018-2019 навчальному році, з метою забезпечення організованого початку 2018-2019 навчального року виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити заходи з підготовки закладів освіти міста Прилуки до роботи в новому 2018-2019 навчальному році (додаються).

2.	Управлінню освіти міської ради (ВОВК С.М.), управлінню житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.), управлінню капітального будівництва міської ради (ЯЩЕНКО А.М.), фінансовому управлінню міської ради (ВОРОНА О.І.) забезпечити виконання заходів.

3.	Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ФЕСЕНКО Т.М. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання у серпні 
2018 року.

Міський голова							О.М.ПОПЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
								Рішення виконавчого комітету

19 червня 2018 року № 204

ЗАХОДИ

з підготовки закладів освіти міста Прилуки до роботи в новому 
2018-2019 навчальному році

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подати на затвердження мережу закладів освіти міста. | 31.08.2018 | Управління освіти міської ради |
| 2. | Охопити дітей дошкільною освітою до 82 %. | 01.09.2018 | Управління освіти міської ради |
| 3. | Охопити позашкільною освітою 74 % дітей 5-18 років. | 15.09.2018 | Управління освіти міської ради |
| 4. | Провести поточні ремонти в усіх закладах освіти. | До 20.08.2018 | Керівники закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, управління освіти міської ради, фінансове управління міської ради |
| 5. | Привести в належний протипожежний стан заклади освіти. | До 20.08.2018 | Управління освіти міської ради, фінансове управління міської ради |
| 6. | Продовжити будівництво ІІ корпусу гімназії № 1 імені Георгія Вороного по вулиці Київській, 190 в м.Прилуки Чернігівської області за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні бюджету міста. | До 31.12.2018 | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління капітального будівництва міської ради |
| 7. | Продовжити роботу по впровадженню проекту „НЕФКО” по енергозбереженню в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського, ДНЗ № 9. | До 31.12.2018 | Управління капітального будівництва міської ради |
| 8. | Випробувати на щільність систему опалення у всіх закладах освіти. | 01.08.2018 | Керівники закладів освіти |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального періоду. | 21.09.2018 | Керівники закладів освіти |
| 10. | Провести перевірку димвентканалів у котельнях закладів освіти. | 14.09.2018 | Управління освіти міської ради |
| 11. | Провести ремонти газових котелень НВК № 15, ДНЗ №№ 10, 19; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського, ЦТДЮ. | 01.10.2018 | Управління освіти міської ради |
| 12. | Провести навчання: - правилам БСГУ операторів газових котелень і відповідальних за котлове і газове господарство; - відповідальних з електробезпеки. | 18.09.2018 | Управління освіти міської ради |
| 13. | Виконати повірку засобів обліку. | 18.10.2018 | Управління освіти міської ради |