У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

### Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

| 28 січня 2019 року |  | м. Прилуки | № | 26р |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження звіту (проміжного)

з моніторингу виконання Плану дій зі

сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР)

м. Прилуки за 2014-2016 роки

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою виконання зобов’язань в рамках співпраці з Європейською ініціативою “Угода мерів” щодо проведення моніторингів та надання звітності по реалізації заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) міста Прилуки,

ВВАЖАЮ  ЗА  НЕОБХІДНЕ:

1.Затвердити звіт (проміжний) з моніторингу виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) м. Прилуки за 2014-2016 роки (додається).

Міський голова							О.М.ПОПЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

28 січня 2019  року  № 26р

Звіт (проміжний) з моніторингу

виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) м.Прилуки за 2014-2016 роки

| Найменування заходу/проекту | Відповіда-льний виконавець | Заплановано | Реалізовано |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Орієнтована вартість проекту/ заходу тис. грн. | Економія енергоресурсів МВт*год/рік | Зменшення викидів СО2 тонн/рік | Статус реалізації | Вжиті заходи | Тис.грн. | Євро |
| Комунальні підприємства |
| Котельня по вул. Польовій, 110-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Перехід на 2- трубну систему опалення та перехід системи опалення на підвищений графік 105-70ºС. Встановлення індивід-уальних теплових пунктів (ІТП) на будинки в кількості 18 шт. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 900 | Природний газ 615,72 Електроенергія 17,7 | 140,89 | На розгляді | - | - | - |
| Встановлення КГУ електричною потужністю 81 кВт та тепловою – 132 кВт, з витратою газу 26,2 м3/год | КП “Прилукитепловодопостачання” | 1325 | Електроенергія 233,28 | 217,65 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна теплових мереж 3567 м на попередньоізольовані трубопроводи | КП “Прилукитепловодопостачання” | 2560 | Природний газ 884,53 Електроенергія 19,18 | 196,6 | На розгляді | - | - | - |
| Ліквідація мереж гарячого водопостачання - 3686 м, в зв’язку з переходом на 2-трубну систему з використанням ІТП |  |  |  | 196,6 |  | - | - | - |
| Котельня по вул. Саксаганського, 9-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж котлів "Факел" та встановлення сучасних котлів на опалення з ККД не нижче 93%. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 1300 | Природний газ 756,45 | 152,8 | завершено | + | 447,7 | 26335,3 |
| Переведення на індивідуальне опалення одно- та двоповерхові будинки по вул. П.Комуни 4, П.Комуни, 2 , 18 Вересня, 21; 18 Вересня, 23; в’їзд Саксаганського, 1;2;3;4;5;6, вул.Саксаганського, 1 ; 4 . | КП “Прилукитепловодопостачання” |  | Природний газ 1297,84 | 262,16 | в процесі виконання | Переведено 6 житлових будинків | - | - |
| Перехід системи опалення на підвищений графік 105-700С із заміною теплових мереж на попередньоізольовані труби та із встановленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на будинки в кількості 6 шт (вул. 18 Вересня 28,30, вул. О.Кошового 4,8 Саксаганського 9, 13 | КП “Прилукитепловодопостачання” | 600 | Природний газ 182,04 Електроенергія 0,3 | 37,05 | На розгляді | - | - | - |
| Будівництво мінікотелень газ/відходи деревини по вул. Саксаганського, 18 (ЗОШ І-ІІІ ст.№3) та ДНЗ №4 (вул. 18 Вересня, 27, 29). | КП “Прилукитепловодопостачання” | 550 | Природний газ 166,47 Електроенергія 14,05 | 46,74 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна насосного обладнання. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 105 | Електроенергія 11,6 | 10,82 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна теплових мереж на попередньоізольовані трубопроводи – 1678 м. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 1560 | Природний газ 280,22 Електроенергія 4,37 | 60,6 | В процесі виконання | + | 147,7 | 864,71 |
| Заміна мереж гарячого водопостачання – 808 м. |  |  |  |  |  |  | 147,7 | 864,71 |
| Котельня по вул. Київській, 56/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж котлів "НИИСТУ-5" та встановлення енергоефективних котлів на опалення потужністю 2 Гкал (2 шт). | КП “Прилукитепловодопостачання” | 1300 | Природний газ 562,71 Електроенергія 10,69 | 123,64 | На розгляді | - | - | - |
| Переведення на індивідуальне опалення 8-ми житлових будинків по пров.8 Березня, 29-33 | КП “Прилукитепловодопостачання” |  | Природний газ 1225,88 Електроенергія 21 | 267,22 | В процесі виконання | Перведено 2 будинки | - | - |
| Заміна насосного обладнання. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 127 | Електроенергія 14,1 | 13,155 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна теплових мереж на попередньоізольовані трубопроводи - 1478 м. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 1631 | Природний газ 268,72 Електроенергія 5,13 | 59,1 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна мереж гарячого водопостачання – 1338 м. |  |  |  | 59,1 |  |  |  |  |
| Котельня по вул. Вавілова,30-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встановлення енергоефективного котла на опалення потужністю 1 Гкал або як варіант встановлення 10 котлів по 100 кВт кожний) та заміна насосного обладнання | КП “Прилукитепловодопостачання” | 700 | Природний газ 206,1 Електроенергія 24,03 | 64,05 | Завершено | + | 392,098 | 23064,6 |
| Заміна теплових мереж на попередньоізольовані трубопроводи - 1428 м. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 414 | Природний газ 57,35 Електроенергія 1,74 | 13,2 | На розгляді | - | - | - |
| Котельня по вул. Перемоги, 180/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж котлів "НИИСТУ-5" та встановлення енергоефективних котлів на опалення потужністю по 1 Гкал (2 шт) та МН, та на гаряче водопостачання потужністю 0,1 МВт (2 шт.). Цей захід веде до зменшення питомої витрати палива з 174,8 до 153,6 кг.у.п./Гкал. Автоматизація виробництва теплової енергії з дистанційним керуванням, що не потребує постійної присутності обслуговуючого персоналу. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 2000 | Природний газ 2090,13 Електроенергія 53,4 | 520,05 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна насосного обладнання | КП “Прилукитепловодопостачання” | 97,54 | Електроенергія 26,4 | 12,144 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна теплових мереж 1154 м на попередньоізольовані трубопроводи. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 877 | Природний газ 104,7 Електроенергія 2,4 | 22,25 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна 726 м мереж гарячого водопостачання. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельня по вул. Незалежності, 78-б |  |  |  |  |  |  |  |
| Перехід системи опалення на підвищений графік 105-700С із заміною теплових мереж на попередньоізольовані труби та із встановленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на будинки в кількості 10 шт – вул. Бособрода, 102 , 108, Київська 263,275,279, 144, Земська 2а,3,5. Незалежності 78, 4-5 пов. буд-ку. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 240 | Природний газ 192,04 Електроенергія 2,6 | 41,21 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна модулів нагріву МН – 120 на гаряче водопостачання в кількості 2 шт. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 120 | Природний газ 16,03 | 3,24 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна теплових мереж 3693 м на попередньоізольовані трубопроводи | КП “Прилукитепловодопостачання” | 1100 | Природний газ 434,9 Електроенергія 5,97 | 93,4 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна 160 м мереж гарячого водопостачання |  |  |  | 93,4 |  |  |  |  |
| Котельня по вул. Ярмарковій, 41/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна одного котла ТВГ-8м на енергоефективний котел потужністю 7 Гкал або реконструкція котлів з встановлення СН пальників | КП “Прилукитепловодопостачання” | 2500 | Природний газ 1423,42 Електроенергія 57,34 | 341,03 | На розгляді | - | - | - |
| Ліквідація 2-х ЦТП. Встановлення в будинку по вул. Червоноармійській, 84 гнмодульного теплообмінника та встановити в школу №6 електричний водонагрівач. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 200 | Природний газ 1025,26 | 207,1 | На розгляді | - | - | - |
| Будівництво комбінованої котельні, яка працює на природному газі та відходах деревини, по вул. Київській, 273 (школа №10) | Управління ЖКГ | 650 | Природний газ 302,58 Електроенергія 23,3 | 82,86 | завершено | + | 1124,12 | 66124,6 |
| Будівництво модульної котельні по вул. Соборній, 125. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 30 | Природний газ 573,47 | 115,84 | завершено | + | 184,5 | 10852,9 |
| Переведення на індивідуальне опалення будинків по вул. Костянтинівській, 156-б та по вул. Ярмарковій 65-а. | КП “Прилукитепловодопостачання” |  | Природний газ 717,77 | 145 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна насосного обладнання. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 487,64 | Електроенергія 301 | 138,46 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна теплових мереж 6282 м на попередньоізольовані трубопроводи. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 4048 | Природний газ 1870,27 Електроенергія 75,8 | 448,5 | В процесі виконання | + | 30,4 | 1788,2 |
| Котельня по вул. Київській, 200/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обв’язка КВГ-7,56 та встановлення СН пальників, використання як резервного; встановлення котла з ККД не нижчим 93% та потужністю 3,5 Гкал. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 1650 | Природний газ 1488,37 Електроенергія 69,7 | 332,71 | На розгляді | - | - | - |
| Реконструкція 2-х ЦТП із встановленням модульних теплових пунктів потужністю по 500 кВт для забезпечення гарячим водопостачанням споживачів котельні. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 650 | Природний газ 1084,68 Електроенергія 104,6 | 316,7 | На розгляді | - | - | - |
| Будівництво комбінованої котельні, яка працює на природному газі та відходах деревини по вул. Пушкіна, 104 (ДЮСШ) | Управління ЖКГ | 450 | Природний газ 180,81 Електроенергія 13,35 | 49 | завершено | + | 1056,6 | 62150,9 |
| Заміна насосного обладнання. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 401,6 | Електроенергія 167,02 | 155,8 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна теплових мереж 3890 м на попередньоізольовані трубопроводи . | КП “Прилукитепловодопостачання” | 4260 | Природний газ 1004,88 Електроенергія 39,55 | 239,9 | В процесі виконання | + | 12,2 | 717,6 |
| Заміна 1058 м мереж гарячого водопостачання |  |  |  | 239,9 |  |  | 12,2 | 717,6 |
| Котельня військового містечка №12, №1/184 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція КВГ-7,56 зі встановленням СН пальників та використання його як резервного; заміна другого КВГ-7,56 на котел з ККД не нижчим 93%, потужністю 3 Гкал. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 1650 | Природний газ 529,79 Електроенергія 24,5 | 129,9 | На розгляді | - | - | - |
| Реконструкція ЦТП, за адресою в/м № 12 буд 148/1, з встановленням модулів нагріву МН загальною потужністю 720 кВт з модулем приготування гарячої води | КП “Прилукитепловодопостачання” | 720 | Природний газ 669,67 Електроенергія 117,4 | 244,83 | На розгляді | - | - | - |
| Відключення житлових будинків № 18, 91, 95 | КП “Прилукитепловодопостачання” |  | Природний газ 81,12 | 16,4 | завершено | + | 95,52 | 5618,8 |
| Заміна насосного обладнання. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 249,58 | Електроенергія 173,76 | 162,12 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна теплових мереж 3048 м на попередньоізольовані трубопроводи | КП “Прилукитепловодопостачання” | 3740 | Природний газ 193,36 Електроенергія 11,8 | 50,07 | В процесі виконання | + | 42 | 2470,6 |
| Заміна 207 м мереж гарячого водопостачання |  |  |  | 50,07 |  |  | 42 | 2470,6 |
| Котельня по вул. Вокзальній, 8-б. |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво модульної котельні по вул. Вокзальній, 8 для забезпечення споживачів гарячим водопостачанням. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 350 | Природний газ 257,5 Електроенергія 28 | 78,14 | завершено | + | 165,6 | 9741,2 |
| Заміна теплових мереж 3302 м на попередньоізольовані трубопроводи | КП “Прилукитепловодопостачання” | 2560 | Природний газ 745,22 Електроенергія 9,33 | 159,23 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна 471 м мереж гарячого водопостачання |  |  |  | 159,23 |  |  |  |  |
| Котельня по вул. Костянтинівській, 110/1 . |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладання теплових мереж для з’єднання двох котелень (з абонентами котельні по вул. Вокзальній, 8) протяжністю в двухтрубному вимірі 775 метрів. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 1000 | Природний газ 277,3 Електроенергія 237,1 | 1965,6 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна пальників на котлах ТВГ-8м; встановлення 2-х утилізаторів теплоти відхідних димових газів котлів ТВГ-8М. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 3500 | Природний газ 2950,33 Електроенергія 123,99 | 1965,6 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна насосного обладнання. | КП “Прилукитепловодопостачання” | 426,88 | Електроенергія 380,65 | 1965,6 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна теплових мереж 11721 м на попередньоізольовані трубопроводи | КП “Прилукитепловодопостачання” | 8900 | Природний газ 2623,61 Електроенергія 98,15 | 1965,6 | В процесі виконання | + | 19,1 | 1123,5 |
| Будівництво модульної котельні по вул. Іванівській, 57.для потреб у тепловій енергії адміністративного будинку відділів виконкому та фабрику "Прилучанка". | КП “Прилукитепловодопостачання” | 548,46 | Природний газ 2385,35 | 481,84 | На розгляді | - | - | - |
| Модульні та міні — котельні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна котлів на еквівалент встановлених на 6-ти котельнях | КП “Прилукитепловодопостачання” | 280 | Природний газ 74,5 | 15,05 | На розгляді | - | - | - |
| Заміна теплових мереж 7128 м на попередньоізольовані трубопроводи | КП “Прилукитепловодопостачання” | 2610 | Природний газ 309,37 Електроенергія 10,9 | 72,7 | В процесі розгляду | + | 84,5 | 4970,6 |
| Придбання насосного обладнання на свердловини |  |  |  |  |  |
| Свердловина №4 вул. 8 Березня 27-А | КП “Прилукитепловодопостачання” | 45,26 | Електроенергія 7,43 | 14,64 | завершено | + | 232,8 | 13694,1 |
| Свердловина №14 вул. Д. Народів 8/1 | КП “Прилукитепловодопостачання” | 56,60 | Електроенергія 0,34 | 14,64 |  |  | 232,8 | 13694,1 |
| Свердловина №21 вул. Перемоги 165-А | КП “Прилукитепловодопостачання” | 81,72 | Електроенергія 7,92 | 14,64 |  |  | 232,8 | 13694,1 |
| Придбання насосного обладнання на водопровідні насосні станції |  |  |  |  |  |
| ВНС вул. Пирятинська 135/1 | КП “Прилукитепловодопостачання” | 47,22 | Електроенергія 26,66 | 36 | Завершено | + | 75,3 | 4429,1 |
| ВНС вул. В/м №12, буд. 1/45-А | КП “Прилукитепловодопостачання” | 21,50 | Електроенергія 11,93 | 36 |  |  | 75,3 | 4429,1 |
| Придбання насосного обладнання на підвищувальні установки |  |  |  |  |  |
| ПУ вул. 1 Травня 48-А | КП “Прилукитепловодопостачання” | 8,78 | Електроенергія 2,08 | 8,3 | На розгляді | - | - |  |
| ПУ вул. Київська 186 | КП “Прилукитепловодопостачання” | 8,78 | Електроенергія 2,39 | 8,3 | завершено | + | 40,5 | 2382,4 |
| ПУ вул. Ракітна 39-А | КП “Прилукитепловодопостачання” | 8,78 | Електроенергія 4,40 | 8,3 | завершено | + | 40,5 | 2382,4 |
| Придбання станцій управління глибинним насосом |  |  |  |  |  |
| Свердловина №6 вул. Садова 139-Б | КП “Прилукитепловодопостачання” | 58,17 | Електроенергія 1,03 | 17,7 | завершено | + | 274,2 | 16129,4 |
| Свердловина №14 вул. Д. Народів 8/1 | КП “Прилукитепловодопостачання” | 58,17 | Електроенергія 0,57 | 17,7 |  |  | 274,2 | 16129,4 |
| Свердловина №21 вул. Перемоги 165-А | КП “Прилукитепловодопостачання” | 72,25 | Електроенергія 17,40 | 17,7 |  |  | 274,2 | 16129,4 |
| Придбання насосного обладнання на каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |
| КНС №7 вул. П. Комуни 3-А | КП “Прилукитепловодопостачання” | 64,58 | Електроенергія 0,26 | 73,43 | завершено | + | 1345,5 | 79147,7 |
| КНС №9 вул. Густинська 34/3 | КП “Прилукитепловодопостачання” | 119,03 | Електроенергія 4,10 | 73,43 | завершено | + | 1345,5 | 79147,7 |
| КНС №10 вул. Д. Народів 44-Б | КП “Прилукитепловодопостачання” | 129,02 | Електроенергія 9,23 | 73,43 | завершено | + | 1345,5 | 79147,7 |
| КНС №13 автодорога Прилуки-Варва-Срібне-Обухове перший кілометр | КП “Прилукитепловодопостачання” | 166,45 | Електроенергія 59,35 | 73,43 | завершено | + | 1345,5 | 79147,7 |
| КНС №16 вул. Шевченка 107 | КП “Прилукитепловодопостачання” | 12,97 | Електроенергія 0,65 | 73,43 | завершено | + | 1345,5 | 79147,7 |
| КНС №17 В/М №12, буд. 1/7-А | КП “Прилукитепловодопостачання” | 62,85 | Електроенергія 5,11 | 73,43 | На розгляді | - | - | - |
| Будівництво самопливного колектора від КОС№2 до біоставків | КП “Прилукитепловодопостачання” | 7417,78 | Електроенергія 380 | 354,54 | На розгляді | - | - | - |
| Розробка та збереження енергозберігаючих технологій очистки міських стічних вод (реконструкція КОС) в м. Прилуки Чернігівської області | КП “Прилукитепловодопостачання” | 21000 | Електроенергія 900 | 839,7 | В процесі виконання | + | 806,1 | 47417,7 |
| Муніципальне освітлення |
| Модернізація систем зовнішнього освітлення міста | КП “Міськсвітло”, Управління ЖКГ | 10,2 | Електроенергія 192,869 | 179,9 | В процесі виконання | Встановлено 500 світлодіодних ламп в мережі зовнішнього освітлення | 213,9 | 12588,2 |
| Житлові будівлі |
| Оснащення 263 будинків засобами обліку теплової енергії | КП “Прилукитепловодопостачання” | - | Теплова енергія 2390,3 | 635,8 | В процесі виконання | Встановлено 82 теплових лічильників | 1707,14 | 100419,7 |
| Повна термомодернізація 6 житлових будинків | Управління ЖКГ | - | Теплова енергія 2505,7 | 666,5 | В процесі виконання | В рамках співпраці з ПРООН у 2015-2016 роках проведено Капітальні ремонти даху житлового будинку по вул.Київській, 188, фасаду 9-ти поверхового житлового будинку з улаштуванням теплоізоляції по вул.Вокзальна, 19, фасаду з улаштуванням теплоізоляції стін, цоколю, улаштування водовідведення та заміною вікон загального кори-стування жит-лового будинку по вул.Боброва, 86, під’їздів 142-ох квартирного будинку по вул.Київській, 186, покрівлі з утепленням і теплоізоляцією на будинку по вул.1 Травня, 99, даху з утепленням стін та частковою заміною вікон і дверей на будинку по вул. Фабрична, 62, даху з утепленням покриття та цоколю на будинку по вул.Соборна, 43, під’їздів із заміною вікон та вхідних дверей на будинку по вул.Гімназичній, 45 | 4487,9 | 263994,4 |
| Муніципальний сектор |
| Теормомодернізація в будівлях бюджетної сфери |  |  |  |  |  |
| Міський будинок культури | Управління культури, Управління ЖКГ | 1000 | 206,58 | 54,95 | В процесі виконання | Проведено капітальний ремонт фундаменту та часткову заміну вікон, поточний ремонт системи опалення, придбані енергозберігаючі лампи | 1431,6 | 84209,2 |
| Краєзнавчий музей | Управління культури, Управління ЖКГ | 420 | 188,05 | 50,02 | В процесі виконання | Замінено вхідні двері та системи опалення | 31,7 | 1866,5 |
| Амбулаторія сімейної медицини | Управління ЖКГ |  | 273,79 | 72,83 | На розгляді | - | - | - |
| Центральна міська лікарня | КЛПЗ “Прилуцька центральна міська лікарня”, Управління ЖКГ |  | 1627,89 | 433,02 | В процесі виконання | Проведено капітальний ремонт карді-ологічного відділення, проведена часткова заміна вікон на металопластикові, заміна дверей, ремонт окремих ділянок дахів, фундаментів, вимощень, фасадів, систем гарячого та холодного водопостачання, газопостачання та ін. | 1406,5 | 82738 |
| Стоматполіклініка | КЛПЗ “Прилуцька центральна міська лікарня”, Управління ЖКГ |  | 28,16 | 7,49 | На розгляді | - | - | - |
| Музична школа | Управління культури, Управління ЖКГ | 480 | 53,08 | 14,12 | В процесі виконання | Проведено капітальний ремонт даху | 402,5 | 23677,7 |
| Дошкільний навчальний заклад № 11 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 670 | 199,6 | 53,09 | В процесі виконання | Встановлено бойлер, теплолічильник, проведено поточний ремонт мереж холодного водопостачання | 52,4 | 1587,6 |
| Дошкільний навчальний заклад № 25 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 900 | 136,24 | 36,24 | В процесі виконання | Проведено капремонт, а саме замінено вікна на металопластикові, поточний ремонт систем опалення, водопостачання, встановлено тепловий лічильник | 728,4 | 42848,6 |
| Дошкільний навчальний заклад № 26 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 2000 | 237,93 | 63,29 | В процесі виконання | Проведено поточний ремонт систем водопостачання, встановлено бойлер | 6,5 | 382 |
| Дошкільний навчальний заклад № 27 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 725 | 281,44 | 74,86 | В процесі виконання | Проведено поточний ремонт систем водовідведення, встановлено бойлер | 81,7 | 4804,2 |
| Дошкільний навчальний заклад № 28 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 700 | 164,4 | 43,73 | В процесі виконання | Встановлено тепловий лічильник | 23,3 | 1368,3 |
| Дошкільний навчальний заклад № 29 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 700 | 114,51 | 30,46 | В процесі виконання | Проведено заміну вікон на металопластикові, поточний ремонт систем гарячого та холодного водопостачання і водовідведення, систем опалення, встановлено тепловий лічильник | 420,6 | 24742,6 |
| Дошкільний навчальний заклад № 3 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 2000 | 207,89 | 55,3 | В процесі виконання | Проведено поточний ремонт тепломережі, водопровідної мережі, часткову заміну вікон на металопластикові, встановлено бойлер та 2 теплових лічильники | 66,5 | 3912,4 |
| Дошкільний навчальний заклад № 8 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 665 | 167,59 | 44,58 | В процесі виконання | Проведено поточний ремонт систем опалення, гарячого водопостачання, ремонт у групах, встановлено тепловий лічильник | 272,2 | 16009,1 |
| Дошкільний навчальний заклад № 9 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 950 | 123,48 | 32,85 | В процесі виконання | Проведено поточний ремонт систем гарячого водопостачання, встановлено тепловий лічильник, замінено лампи | 36,8 | 2163 |
| Дошкільний навчальний заклад № 4 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 800 | 195,75 | 52,07 | В процесі виконання | Проведено капітальний ремонт будівлі, заміну вікон на металопластикові та дверних блоків, поточний ремонт водопровідної мережі, встановлено 2 теплових лічильники | 601,6 | 35356,5 |
| Дошкільний навчальний заклад № 2 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 650 | 110,02 | 29,26 | В процесі виконання | Проведено поточний ремонт систем холодного та гарячого водопостачання | 7,8 | 461,2 |
| Дошкільний навчальний заклад № 10 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 880 | 184,86 | 49,17 | В процесі виконання | Проведено поточний ремонт холодного і гарячого водопостачання | 2,5 | 146,4 |
| Дошкільний навчальний заклад № 19 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 735 | 100,54 | 26,74 | На розгляді | - | - | - |
| Дошкільний навчальний заклад № 23 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 700 | 34,5 | 9,19 | - | - | - | - |
| НВК №15 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 3000 | 350,53 | 93,24 | В процесі виконання | Проведено поточний ремонт систем гарячого та холодного водопостачання, встановлено харчовий котел | 81,4 | 4790,4 |
| ЦТДЮ | Управління освіти, Управління ЖКГ | 2000 | 166,95 | 44,41 | В процесі виконання | Проведено поточний ремонт водопровідної мережі, систем опалення, встановлено бойлер, частково замінено лампи | 10,6 | 625,5 |
| ДЮСШ | Управління освіти, Управління ЖКГ | 800 | 145,2 | 38,62 | В процесі виконання | Проведено капремонт даху, заміну вікон на металопластикові | 1674,8 | 98519,7 |
| ЦНТТМ | Управління освіти, Управління ЖКГ | 5000 | 64,6 | 17,18 | В процесі виконання | Проведено поточний ремонт водопровідної мережі, систем опалення, облаштовано коньки даху, частково замінено лампи | 8,4 | 495 |
| Прилуцька гімназія №1 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 1090 | 426,6 | 113,48 | В процесі виконання | Проведено капітальний ремонт фасаду (у т.ч. стегнення), поточний ремонт систем водопостачання, теплопостачання, встановлено проточний водонагрівач, заміну лектричних плит та ін. електричного кухонного обладнання, часткову заміну вікон на металопластикові | 1219 | 71705 |
| Середня загальноосвітня школа № 10 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 1500 | 220,66 | 58,68 | В процесі виконання | Проведено поточний ремонт систем опалення | 0,8 | 49 |
| Середня загальноосвітня школа № 12 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 1400 | 210,43 | 55,97 | В процесі виконання | Проведено заміну вікон на металопластикові, поточний ремонт водопровідної мережі, заміну електроплити | 969,9 | 57052,8 |
| Середня загальноосвітня школа № 14 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 500 | 167,59 | 44,59 | В процесі виконання | Проведено капітальний ремонт внутрішніх санвузлів, поточний ремонт систем освітлення, харчоблоку, часткову заміну ламп, встановлено теплолічильник | 428,1 | 25180,4 |
| Середня загальноосвітня школа № 3 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 800 | 145,86 | 38,8 | В процесі виконання | Проведений поточний ремонт тепломережі, часткову заміну ламп | 1,2 | 70,5 |
| Прилуцька гімназія №5 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 2000 | 426,64 | 113,49 | В процесі виконання | Проведено поточний ремонт водопровідної мережі, тепломережі, часткову заміну ламп | 10 | 585,7 |
| Середня загальноосвітня школа № 6 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 1500 | 391,59 | 104,16 | В процесі виконання | Проведено капремонт внутрішніх теалетів, часткову заміну ламп | 637,9 | 37521,7 |
| Середня загальноосвітня школа № 7 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 1500 | 344,74 | 91,70 | В процесі виконання | Проведено капремонт внутрішніх туалетів та вимощення, часткову заміну вікон та дверей на металопластикові, поточний ремонт систем опалення, часткову заміну ламп, встановлено 2 теплових лічильники | 482,5 | 28381,4 |
| Середня загальноосвітня школа № 2 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 600 | 87,63 | 23,31 | В процесі виконання | Проведено часткову заміну вікон на металопластикові, часткову заміну ламп | 10,7 | 627,8 |
| Середня загальноосвітня школа № 9 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 1100 | 236,67 | 62,95 | В процесі виконання | Проведено капремонт даху та внутрішніх туалетів, поточний ремонт водопровідної мережі, часткову заміну дверей на металопластикові | 720,9 | 42403,9 |
| Середня загальноосвітня школа № 13 | Управління освіти, Управління ЖКГ | 1200 | 197,65 | 52,58 | В процесі виконання | Проведено часткову заміну вікон на металопластикові, поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення | 52,5 | 3086,4 |
| Управління освіти | Управління освіти, Управління ЖКГ | 450 | 101,09 | 26,89 | В процесі виконання | Проведено часткову заміну вікон на металопластикові, встановлено тепловий лічильник | 30,4 | 1785,5 |
| Школа мистецтв | Управління культури, Управління ЖКГ | 600 | 47,96 | 12,76 | В процесі виконання | Проведено утеплення труб, розташованих на горищі, частковий ремонт фасаду школи, відмостки, ремонт системи теплопостач. | - | - |
| Дитяча міська лікарня | КЛПЗ “Прилуцька центральна міська лікарня” | 400 | 437,5 | 116,38 | В процесі виконання | Проведено поточний ремонт мінікотельні | 5,1 | 302,5 |