Звіт про виконання заходів

по роботі КП «Прилукижитлобуд»

у весняно-літній період 2018 року та підготовці до осінньо-зимового

періоду 2018-2019 років

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Обсяги фінансування, тис.грн. | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти міського бюджету | Власні кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул. Колективна, 3 2-А, кв. 12; вул. 1 Травня, 107-Б, кв. 18; вул. Земська, 2, кв. 5, 24; вул. Костянтинівська, 156-Б, кв. 43; вул. Київська, 230-А, кв.32; вул. Київська, 170, кв.21; в/м № 12, буд.81, кв.17; вул.18 Вересня, 31, 2 п.; вул. Соборна, 125; вул. Костянтинівська, 265, кв.8 Додатково: Садова,104 кв 13 вул. 8 Березня, 33 А,кв.8; Ярмаркова,70 в/м 12 буд 62 1 Травня 107 А кв 50,33 Вокзальна, 5 Вокзальна, 37 кв 18 Вокзальна, 29 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 35,3 | 91 |
| 2. | Ремонт вимощення: вул. Пушкіна, 76, 78; вул. Котляревського, 65, 65-А; вул. Садова, 94; в/м № 12, буд. 107, 1 п.; вул. Земська, 39; вул. 18 Вересня, 25; вул. Фабрична, 62; вул. Саксаганського, 3; Додатково: Незалежності, 76 в/м 12 буд. 150, 155 Костянтинівська, 199 Б, 1п Вокзальна, 31, 1п | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 29 | 53 |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул. Київська, 174, 1 п.; вул. Вавілова, 25-А, 1 п.; вул. Ярмаркова, 41/4, 4 п.; вул. Київська, 263, 1 п.; вул. Садова, 94; вул. Юрія Коптєва, 4, 2 п.; вул. Київська, 235; вул. Костянтинівська, 96, 1 п. вул. Київська, 144, 1, 2 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 13,5 | 100 |  |
| 4. | Ремонт тамбурів, козирьків: вул. Земська, 3, 3 п. (опора); вул. Олега Кошового, 8, 2 п. (козирок); вул. Садова, 64, 1 п. (тамбур); вул. Саксаганського, 9, 2 п. (навіс, вхід); в/м № 12, буд. 96, 1 п. (козирок); вул. Вокзальна, 3, 1, 3, 4 п.; вул. Гвардійська, 92, 2 п.; вул. Котляревського, 65 А, 2, 3 п.; вул. Польова, 106, 2 п.; вул. Пушкіна, 78, 3 п.; вул. Київська, 313, 1 п. Додатково: Київська, 216, 4п; Київська, 335/1; Котляревського, 65а, 3п; в/м 12 буд 96 1 Травня,97 3п (тамбур) 1 Травня 11 ,3 п Гвардійська 88/ 2 Вокзальна, 31 (2п-тамбур) Пушкіна, 76, 1-2-3 пп Пушкіна, 78, 2-4-8 пп Садова, 104 3п(тамбур) Петропавлівська, 76 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 30,7 | 100 |  |
| 5. | Поточний ремонт під’їздів вул. Костянтинівська, 110, 1,2 п.; вул. 1 Травня, 73, 3, 5, 6 п.; вул. Польова, 104, 5, 8 п.; вул. Пушкіна, 76, 1 п.; вул. Ярмаркова, 49, 2 п.; вул. Ярмаркова, 51, 1 п.; вул. Київська, 279, 1 п.; вул. Ярмаркова, 41/4, 4 п.; вул. О.Кошового, 6; вул. 1 Травня, 97, 4 п.; вул. Незалежності, 78, 5 п.; вул. Польова, 108, 1 п.; вул. Польова, 112, 2 п.; вул. Садова, 94, 1 п.; вул. Вокзальна, 3, 1 п.; вул. Польова, 110, 2 п.; вул. Київська, 216, 1, 4 п.; вул. Миколаївська, 117, 1, 7 п.; вул. Вавілова, 26, 3 п.; вул. Вокзальна, 29, 2 п.; вул. Гвардійська, 98, 5 п.; вул. Вавілова, 28, 2 п. Додатково: Польова, 106 1,2,3,4,5,6 пп. Садова, 70, 2п Вавілова 22, 1п І.Скоропадського, 108 Костянтинівська, 117 5п 1 Травня 73, 2п 1 Травня 111, 4п Садова, 104, 4п Ю. Коптєва 58, 2п Ярмаркова, 41/ 4 5п Ярмаркова,51 1п Ярмаркова, 41/3 6п Ярмаркова, 49 4п Незалежності , 78, 3 п | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 100,3 | 40 |  |
| 6. | Ремонт м’якої покрівлі : вул. 1 Травня, 97, кв. 68, 4 п. (сходова); вул. Костянтинівська, 199-Г, кв. 147; вул. 1 Травня, 87, кв. 52, 53; вул. 1 Травня, 111, кв. 20; вул. Тургенєва, 32, кв. 14; вул. Гімназична, 104, кв. 72, 104, 117, 118; вул. Земська, 3, кв. 15; вул. Земська, 37, кв. 64; вул. Земська, 39, кв. 15; вул. Земська, 49, кв. 15, 66, 68, 75, 79, 152, 154; вул. Київська, 279, кв. 33, 34, 35; вул. Костянтинівська, 122, кв. 48, 49; вул. Костянтинівська, 96, кв. 14, 64, 88, 89; вул. Миколаївська, 117, кв. 49, 105, 2 п. (сходова); вул. Миколаївська, 140, кв. 20, 1 п. (сходова); вул. Незалежності, 78, кв. 52, 54; вул. Юрія Коптєва, 4, кв. 17, 37; вул. Садова, 110, кв. 48; вул. Садова, 70, кв. 74; вул. Садова, 98-А, кв. 17, 37; вул. Пушкіна, 78, кв. 74, 117, 119; вул. Котляревського, 65-А, кв. 58; вул. Котляревського, 65, кв. 67, 68; вул. Петропавлівська, 76, кв. 120; вул. Петропавлівська, 84, кв. 20; вул. Перемоги, 163, кв. 14, 15, 25; вул. Ярмаркова, 41/1, кв. 18, 78; вул. Ярмаркова, 41/4, кв. 63, 5 п. (сходова); вул. Гвардійська, 88/2, кв. 29, 49; вул. Гвардійська, 92, кв. 24, 59, 60, 95; вул. Індустріальна, 13, кв. 35; вул. Польова, 102-А, кв. 14, 18, 19, 33, 34, 67, 70; вул. Польова, 110, кв. 89; вул. Польова, 112, кв. 25, 67; вул. 18 Вересня, 28, кв. 19, 20, 28, 29, 55; вул. Олега Кошового, 8, кв. 19; вул. Польова, 106, кв. 15, 34, 45, 69, 70, 4 п. (сходова); вул. Польова, 104, кв. 87, 120, 137, 138, 139, 140; вул. Польова, 102, кв. 17, 34, 49, 50, 70; вул. Гвардійська, 94, кв. 15, 97; вул. Гвардійська, 96, кв. 13; вул. Ярмаркова, 41/7, кв. 67; вул. Ярмаркова, 41/5, кв. 34, 50, 97, 99; вул. Ярмаркова, 41/3, кв. 98, 4 п. (сходова); вул. Юрія Коптєва, 37, кв. 13, 19, 64; вул. Юрія Коптєва, 5, кв. 14, 33; вул. Юрія Котпєва, 10, кв. 106; вул. Костянтинівська, 98-А, кв. 9, 10, 19, 28, 30; вул. Костянтинівська, 98, кв. 25, 26, 56; вул. Костянтинівська, 120, кв. 13, 25; вул. Костянтинівська, 117, кв. 11, 14, 104, 105, 116, 117; вул. Костянтинівська, 115, кв. 28; вул. 1 Травня, 48-А, кв. 96 (балкон); в/м № 12, буд. 146, кв. 40; в/м № 12, буд. 150, кв. 35; в/м № 12, буд. 152, кв. 112; в/м № 12, буд. 153, кв. 30; в/м № 12, буд. 154, кв. 24, 40; в/м № 12, буд. 157, кв. 87; вул. Юрія Коптєва, 35, кв.14, 24, 25; вул. Юрія Коптєва, 58, кв. 59; вул. Юрія Коптєва, 60, кв. 30; вул. Садова, 64, кв. 89, 90, 148, 149, 4 п (сходова); вул. Соборна, 40, кв. 19; вул. Індустріальна, 7-А, кв. 56; вул. Костянтинівська, 199-Б, кв. 48 Додатково: Вавілова, 25а, кв58-59 Гвардійська 88/2, кв 30,40 Гвардійська 92, кв 25,44,94,24 Гвардійська 94 , кв 33,48,69,15,5,97,62,18,34 Гвардійська 98, кв 34 Котляревського 65, кв 68,69,77,78(3п) Котляревського 65А, кв .14, 2-3пп Костянтинівська 156 Б, кв 43 Костянтинівська 199 Б, кв 48,24,25,15 Костянтинівська 199 Г, кв 147 Костянтинівська 199Ж, кв74 В/М 12 буд 156, В/М 12 буд 157, кв 12 Індустріальна 7А, кв 57 Ю.Коптєва, 10 кв 103 Польова, 102 кв 70 Польова, 104 ,8 п Польова, 106 кв 14, 44, Київська, 279 1п Костянтинівська,115 6п (балкон) Садова, 73 кв 79 Садова, 70 кв 15, 14 Ю. Коптєва, 5 кв 13 Костянтинівська 117 кв 73,60,14,11,88 18 Вересня,30 кв 15 18 Вересня, 28 кв 20-19 Ярмаркова, 51 Ярмаркова, 41/3 6 п= (сходова клітина) Ярмаркова, 41/7 4 п (сходова клітина) Тургенєва, 28 кв 5 1 Травня 48 А кв 101, Вокзальна, 31 кв 58, 55 вул. Земська, 37, кв. 77 Незалежності,,78 кв 70, 29,28,16 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 264,5 | 100 |  |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 516 п/м на 10 будинках: вул. Фабрична, 99-А; в/м № 12, буд. 148; в/м № 12, буд. 152; вул. О.Кошового, 8; вул. Земська, 49; вул. Фабрична, 130-А; в/м №12, буд. 1; в/м № 12, буд. 80; в/м № 12, буд. 82; в/м № 12, буд. 12 Додатково: Земська, 39 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 40,8 | 100 |  |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків біля 7 будинків: вул. Котляревського, 65-А, 1 п.; в/м № 12, буд. 154, 2 п.; вул. Петропавлівська, 76; вул. Костянтинівська, 199-Б, 1 п.; вул. Польова, 100, 5 п.; вул. Пушкіна, 76, 78; вул. Польова, 102-А, 4 п. Додатково: вул Костянтинівська, буд. 107,109,115,199Г; в/м 12 буд.154,155,150,151,147; вул. Земська буд. 3, 2; вул. 18 Вересня буд 21,28,30; вул. Вокзальна, 31,3; вул. Садова, буд. 94; вул. Київська, буд. 216; вул. Польова, буд.106,108. Вокзальна, 3 Київська, 216 Київська, 144 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,2 | 100 |  |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: в/м № 12, буд. 37; вул. Садова, 94; вул. Індустріальна, 7; вул. Вокзальна, 37; вул. Вокзальна, 55; вул. Київська, 235; в/м № 12, буд. 29 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 40,3 | 100 |  |
| 10. | Обслуговування дитячих ігрових майданчиків: 1. Міський пляж (вул. Незалежності). 2. Територія міського Будинку культури (вул. Юрія Коптєва, 28). 3. Територія ЗОШ № 9 (пров. Фізкультурника, 24). 4. Територія ДЮСШ (вул. Пушкіна, 104-А). 5. Військове містечко № 12, буд. 157. 6. 273 квартал, вул. Польова, 106. 7. Вул. Білецького-Носенка (за КП „Послуга”). 8. Паркова зона біля ЗОШ № 13. 9. Прилегла територія по вул. Київській, напроти колишньої школи № 8 (вул. Київська). 10. Прилегла територія до існуючого спортивного майданчика по вул. Вавілова, 26-28. 11. Територія біля Прилуцької метеостанції (пров. Гетьмана Сагайдачного, 22). 12. Двір будівлі комітету самоорганізації населення № 5 Плискунівського мікрорайону (вул. Київська, 473). 13. Територія біля Кустівської церкви (вул. Петропавлівська). 14. Парк Центру творчості дітей та юнацтва (вул. 1 Травня, 80). 15. Вул. Іоасафа Бєлгородського, 31 | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | 100 |  |
| 11. | Ремонт системи ливневого водовідведення : вул. Садова, 108; вул. Ракітна, 39, 2 п.; вул. Костянтинівська, 134-А, 1 п.; вул. Гвардійська, 88/2; вул. Юрія Коптєва, 58, 2 п.; вул. Галаганівська, 33, 1 п.; вул. Костянтинівська, 199-Ж (водостічні труби); вул. Костянтинівська, 124, 2, 3 п.; вул. Київська, 279 Додатково: Садова, 70 2,6 пп Вокзальна, 37 Костянтинівська, 155 1 Травня 107 А, 107 Б Галаганівська, 33 в/м 12 б. 106, 150 Вокзальна, 31 , 36 Ю. Коптєва, 60 2п Садова, 94, 104 Пушкіна,76 Київська, 279, 1-2 пп Костянтинівська, 117 1 Травня, 107А Костянтинівська, 107, 124 Ю. Коптєва, 3, 6 Незалежності, 78 Земська, 3 3 п | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 12,1 | 100 |  |
| 12. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 229 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | 100 |  |
| 13. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 26059 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | 100 |  |
| 14. | Ремонт панельних швів: в/м № 12 ,буд. 155, кв.1, 19, 22, 25, 31, 50, 54, 58, 63, 64, 65, 67; в/м № 12, буд.156, кв. 13, 28, 38, 40; в/м № 12 ,буд.157, кв. 36, 42, 74, 89, 114, 117, 147, 150, сходова клітина, під. 1,2,3,4 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 45 | 31 |  |
| 15. | Заміна запірної арматури у житловому будинку № 78 по вул. Пушкіна | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 0,42 | 100 |  |
| 16. | Заміна запірної арматури на стояках холодного водопостачання у житловому будинку № 150 у в/м № 12 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 0,21 | 100 |  |
| 17. | Заміна запірної арматури на стояках холодного водопостачання у житловому будинку № 152 у в/м № 12 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 0,48 | 100 |  |
| 18. | Заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин в житловому будинку № 3 по вул. Вокзальній | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 0,98 | 100 |  |
| 19. | Заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин у житловому будинку № 107 Б по вул. 1 Травня | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 0,48 | 100 |  |
| 20. | Заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин у житловому будинку № 111 по вул. 1 Травня | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 0,48 | 100 |  |
| 21. | Заміна трубопроводів холодного водопостачання у житловому будинку № 46 по вул. Вокзальній | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 0,7 | 100 |  |
| 22. | Заміна кранів на стояках холодного водопостачання в житловому будинку № 107 Б по вул. 1 Травня | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 0,31 | 100 |  |
| 23. | Заміна трубопроводів та запірної арматури на стояках холодного водопостачання у житловому будинку № 84 по вул. Петропавлівській | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 0,22 | 100 |  |
| 24. | Заміна трубопроводів та запірної арматури на стояках холодного водопостачання у житловому будинку № 41/1 по вул. Ярмарковій | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 0,35 | 100 |  |
| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул. 18 Вересня, 25 (підвал/котельня); вул. Юрія Коптєва, 35, 1 п.; вул. Юрія Коптєва, 37, 1 п.; вул. 1 Травня, 73, 3,5, 6 п.; вул. Київська, 216, 1 п.; вул. Київська, 313, 3 п.; вул. Костянтинівська, 110, 1 п. Додатково: Польова, 104 8п Польова, 106 ,3п, 1п Садова, 94 1п Садова,70 Гвардійська, 98 , 5п Пушкіна, 76 1 п Пушкіна,78 1 Травня,97 4 п Костянтинівська, 117, 5п Миколаївська, 117 7п Київська, 216 4п Київська 279, 1п Земська, 37 в/м 12 булд 155 Польова, 112 2 п Костянтинівська 199 Г, 1 п | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 6,4 | 100 |
| 2. | Ремонт вхідних дверей в 8 під’їздах: в/м № 12, буд. 107, 3, 4 п.; в/м № 12, буд. 146, 1, 2 п.; в/м № 12, буд. 147, 3 п.; в/м № 12, буд. 80, 1,2 п.; вул. Гвардійська, буд. 96, 6 п. Додатково: в/м 12 буд 146, 1п гвардійська, 96, 6 п Костянтинівська 199 Б, 4 п Миколаївська, 117, 7п Костянтинівська 156 Б, 5п Садова, 64 1п 1 Травня, 73 1п Земська, 49 2п Польова, 106 1п Польова,112,2 п Київська, 174 2 п | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 10,3 | 100 |
| 3. | Ремонт східців: вул. Юрія Коптєва, 3, 3 п.; вул. Садова, 94, 1 п.; вул. І. Скоропадського, 102(буде виконано до кінця листопада 2018 р.) вул. Ярмаркова, 41/4, 1 п.; вул. 1 Травня, 107-А, 1 п.; вул. 1 Травня, 73, 3 п.; вул. Вокзальна, 36, 1 п.; вул. Котляревського, 65А, 2 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 12,8 | 100 |
| 4. | Ремонт оголовків димовенти-ляційних каналів: вул. Садова, 94 – 3 шт.; в/м № 12, буд. 150 – 2 шт.; вул. Фабрична, 130-А – 2 шт.; вул. Миколаївська, 114 – 2 шт.; вул. Юрія Коптєва, 37 – 3 шт.; вул. Київська, 263 – 2 шт.; вул. Костянтинівська, 107, 109 –2 шт.; вул. Котляревського, 70 – 1 шт. Додатково: Костянтинівська, 120 1 Травня,109 Ю. Коптєва, 37 Садова, 104 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 10,9 | 100 |
| 5. | Улаштування перил: вул. Івана Скоропадського, 102, 4 п.; вул. 18 Вересня, 30, 7 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,5 | 100 |
| 6. | Заготівля піщано-сольової суміші, 10,0 м3 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 20,3 | 100 |
| 7. | Заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин будинку у житловому будинку № 123 по вул. Садовій | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 0,48 | 100 |
| 8. | Заміна запірної арматури на стояках центрального опалення у житловому будинку № 110 по вул. Садовій | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 0,58 | 100 |
| 9. | Заміна запірної арматури на стояках центрального опалення у житловому будинку № 94 по вул. Садовій | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 0,42 | 100 |
| 10. | Заміна запірної арматури системи центрального опалення у житловому будинку № 49 по вул. Ярмарковій | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 0,19 | 100 |
| 11. | Заміна запірної арматури системи центрального опалення у житловому будинку № 41/3 по вул. Ярмарковій | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 0,23 | 100 |
|  | Усього |  |  | 634,53 |  |

Начальник КП «Прилукижитлобуд»                                                            В.А. Сивенко