# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### Р І Ш Е Н Н Я

| 26 лютого 2019 року |  | м. Прилуки | № | 59 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження заходів по роботі підприємств

житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2019 року та підготовці

до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років

Відповідно до підпункту 1 пункту „а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, з метою забезпечення належної організації роботи підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2019 року та підготовки житлового фонду, комунальних об’єктів, інженерних мереж підприємств комунальної сфери міста до функціонування в осінньо-зимовий період 2019-2020 років виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити заходи по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2019 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років (додаються).

2.	КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ „ТЕЛЕКОМПАНІЯ „ПРИЛУКИ” ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ПАВЛЮТІНА І.М.) за поданням управління житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.) висвітлювати діяльність підприємств житлово-комунального господарства в частині виконання затверджених заходів.

3.	Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради КОТЛЯРА Р.П. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання у серпні 
2019 року.

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради							О.І.СИВЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

26 лютого 2019 року № 59

ЗАХОДИ

по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2019 року та підготовці до осінньо-зимового

періоду 2019-2020 років

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Обсяги фінансування, тис.грн | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти міського бюджету | Власні кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2019 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул. Галаганівська, 33; вул. Вокзальна, 37, кв. 17, 18, 70; в/м № 12, буд. 3, кв. 3; вул. Саксаганського, 9, кв. 35; вул. Земська, 2, кв. 5, 24, 27; вул. Київська, 144, кв. 13; вул. Київська, 170; вул. Саксаганського, 5, кв. 11; пров. Фізкультурника, 20; вул. Вокзальна, 29, кв. 69 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 35,8 | І-ІV квартали |
| 2. | Ремонт вимощення: вул. Котляревського, 65-А (тильна сторона); вул. Саксаганського, 3; вул. Садова, 70 (біля ливневої труби); вул. Галаганівська, 33; вул. Юрія Коптєва, 3, 1 п.; вул. 18 Вересня, 30; вул. 18 Вересня, 25; вул. Київська, 144 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 45,3 | ІІ-ІІІ квартали |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул. Київська, 144, 1, 2 п.; вул. Саксаганського, 9; вул. Пирятинська, 6; вул. Київська, 235; вул. Пушкіна, 58, 1 п.; в/м № 12, буд. 148 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 12,5 | ІІ-ІІІ квартали |
| 4. | Ремонт тамбурів, козирків: вул. Земська, 3, 3 п. (опора); вул. Пушкіна, 78, 2 п.; вул. Саксаганського, 9, 2 п.; вул. Польова, 108, 4 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 27,7 | ІІ-ІІІ квартали |
| 5. | Поточний ремонт під’їздів 63 од.: вул. Вавілова, 26, 1, 2 п.; вул. Вокзальна, 39, 2, 4 п.; вул. Вокзальна, 37, 1 п.; вул. 18 Вересня, 28, 6 п.; вул. 18 Вересня, 30, 2 п.; вул. Перемоги, 163, 2 п.; вул. Вавілова, 28, 1 п.; вул. Польова, 112, 6 п.; вул. Гвардійська, 92, 3, 6, 7, 8 п.; вул. Незалежності, 78, 2, 5 п.; вул. Вокзальна, 29, 3 п.; вул. Пушкіна, 58, 1, 3 п.; вул. Садова, 64, 1, 5, 6 п.; в/м № 12, буд. 80, 1 п.; пров. 8 Березня, 31, 1 п.; вул. 1 Травня, 107-А, 3 п.; вул. 18 Вересня, 21, 1, 2 п.; вул. Соборна, 50; вул. Садова, 100, 1, 2 п.; вул. Юрія Коптєва, 60, 2, 3, 4 п.; вул. Шевченка, 107; вул. Вокзальна, 5, 2 п.; вул. Ракітна, 39, 1 п.; вул. Юрія Коптєва, 37, 5 п.; вул. Костянтинівська, 98, 2 п.; вул. Костянтинівська, 117, 1 п.; вул. Земська, 39, 3 п.; вул. Ярмаркова, 41/4, 1, 2 п.; вул. Миколаївська, 140, 2 п.; вул. Садова, 104, 1 п.; в/м № 12, буд. 29, 1 п.; вул. Київська, 216, 2, 3 п.; вул. Галаганівська, 33, 3 п.; вул. Гвардійська, 98, 2 п.; вул. Київська, 335/1, 1, 2 п.; вул. Житня, 148, 2 п.; вул. Ярмаркова, 41/5, 1 п.; вул. Соборна, 40, 5 п.; в/м № 12, буд. 147, 2 п.; в/м № 12, буд. 148, 1 п.; вул. Київська, 144, 1 п.; вул. Польова, 100, 3, 4, 5 п.; вул. Гвардійська, 94, 1, 2, 4 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 250,5 | ІІ-ІV квартали |
| 6. | Ремонт м’якої покрівлі на 72 будинках: вул. Костянтинівська, 199-Г, кв. 77, 156; вул. 1 Травня, 87, кв. 42, 52, 53; вул. 1 Травня, 111, кв. 20, 33, 34, 48, 68, 69, 70; вул. Вокзальна, 44, кв. 35, 50, 48, 65, 94; вул. Вокзальна, 3, кв. 27; вул. 1 Травня, 107, кв. 33; вул. Тургенєва, 32, кв. 14; вул. Вавілова, 30, кв. 19, 39, 94; вул. Гімназична, 104, кв. 72, 104, 117, 118; вул. Земська, 3, кв. 15; вул. Земська, 37, кв. 24, 40, 64; вул. Земська, 39, кв. 15; вул. Земська, 49, кв. 76, 156; вул. Костянтинівська, 134-Б, кв. 45; вул. Костянтинівська, 134-А, кв. 18; вул. Костянтинівська, 122, кв. 48, 49; вул. Костянтинівська, 96, кв. 14, 64, 65, 88, 89; вул. Миколаївська, 117, кв. 31, 49, 117, 122, 2 п. (сходова); вул. Миколаївська, 140, кв. 18, 20, 38, 1 п. (сходова); вул. Незалежності, 78, кв. 28, 29; вул. Юрія Коптєва, 4, кв. 17, 37; вул. Садова, 110, кв. 20, 98; вул. Садова, 123, кв. 119; вул. Садова, 70, кв. 14, 58, 74, 1 п.; вул. Садова, 73, кв. 10, 29; вул. Садова, 94, кв. 50; вул. Садова, 98-А, кв. 17, 18, 20, 37, 77; вул. Київська, 216, кв. 34, 103, 104, 139, 140; вул. Петропавлівська, 76, кв. 147; вул. Перемоги, 163, кв. 25; вул. Ярмаркова, 41/1, кв. 20, 35, 78, 79, 78; вул. Ярмаркова, 41/4, кв. 49, 63, 5 п. (сходова); вул. Ярмаркова, 51, кв. 18; вул. Гвардійська, 88/2, кв. 29, 59, 90; вул. Гвардійська, 92, кв. 74, 149; вул. Індустріальна, 13, кв. 35, 54, 69, 70; вул. Польова, 102-А, кв. 14, 18, 19, 33, 34, 67, 70; вул. Польова, 112, кв. 67, 68; вул. 18 Вересня, 30, кв. 24, 45, 88; вул. Олега Кошового, 8, кв. 16, 17; вул. Польова, 106, кв. 15, 35, 45,55, 68, 69, 70, 4 п. (сходова); вул. Польова, 104, кв. 50, 120, 137, 138, 139, 140; вул. Польова, 102, кв. 34, 49, 50, 68; вул. Гвардійська, 94, кв. 15, 97; вул. Гвардійська, 96, кв. 13; вул. Ярмаркова, 41/7, кв. 67; вул. Ярмаркова, 41/5, кв. 34, 20, 79; вул. Ярмаркова, 41/3, кв. 78; вул. Юрія Коптєва, 37, кв. 13, 19, 64; вул. Юрія Коптєва, 5, кв. 33, 54, 81; вул. Костянтинівська, 98-А, кв. 9, 10, 19; вул. Костянтинівська, 98, кв. 56, 58, 59,60; вул. Костянтинівська, 120, кв. 13, 14, 24, 25, 1, 2 п. сходова; вул. Костянтинівська, 117, кв. 14, 15, 43, 88; вул. Костянтинівська, 115, кв. 28, 73; вул. Київська, 313, 67, 97; вул. Юрія Коптєва, 35, кв. 9, 14, 23, 24, 25; вул. Юрія Коптєва, 58, кв. 28, 59; вул. Юрія Коптєва, 60, кв. 68; вул. Садова, 64, кв. 85, 89, 90, 148, 149, 150, 4 п.(сходова); вул. Соборна, 40, кв. 19; вул. Костянтинівська, 199-Б, кв. 24, 25, 98; вул. Костянтинівська, 199-В, кв.24 | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” |  | 250,8 | ІІ-ІV квартали ІІ-ІV квартали |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 1925,10 п/м, на 17 будинках: вул. Садова, 73; в/м № 12, буд. 106; в/м № 12, буд. 81; вул. Київська, 216; вул. Польова, 104; вул. Ярмаркова, 41/7; в/м № 12, буд. 29; вул. Польова, 108; вул. Польова, 112; вул. Земська, 37; вул. Пушкіна, 58; вул. 18 Вересня, 30; вул. Соборна, 40; вул. Гвардійська, 88/2; вул. Вокзальна, 3; вул. 1 Травня, 111; 1 пров. 8 Березня, 31-А | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 39,8 | ІІ-ІІІ квартали |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків біля 7 будинків: вул. Київська, 263; вул. Садова, 64, 5, 6 п.; вул. Вокзальна, 3, 1 п.; вул. Костянтинівська, 110, 1 п.; вул. Вокзальна, 14, 1 п.; вул. Ярмаркова, 41/1; вул. Саксаганського, 3, п. 1 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 7,2 | ІІ-ІІІ квартали |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: вул. Ярмаркова, 41/1, 1 п.; вул. Земська, 2-А, 3 п.; вул. Земська, 15 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 38,3 | ІІ-ІІІ квартали |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення: вул. 1 Травня, 113, 2 п.; вул. Польова, 110, 5 п.; вул. Костянтинівська, 117, 5 п.; вул. 18 Вересня, 30, 5 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 10,1 | ІІ-ІІІ квартали |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 229 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | І-ІV квартали |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів – 39738 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартали |
| 13. | Ремонт панельних швів: в/м № 12, буд. 152, кв. 85; в/м № 12, буд. 153, кв. 13, 18, 30, 36, 41, 46, 49, 52, 55, 58, 60; в/м № 12, буд. 154, кв. 11, 14, 17, 28, 58, 64, 67; в/м № 12, буд. 157, кв. 25, 36, 37, 42, 43, 74, 89, 114, 117, 136, 147, 150, сходові клітини під’їздів 1, 2, 3, 4 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 130 | ІІ-ІV квартали |
| 14. | Накриття кришками люків: водопровідних колодязів - 10 шт.; каналізаційних колодязів - 25 шт.; теплових камер - 2 шт. | КП „ПТВП” |  | 42,25 25,2 2,7 | І-ІІІ квартали |
| 15. | Котельня по вул. Костянтинівській, 110. Заміна тепломережі ЦО від ТК52 до вводу у житловий будинок № 39 по вул. Вокзальній (Ду-89 мм) довжиною 15 м | КП „ПТВП” |  | 5,29 | ІІ квартал |
| 16. | Заміна засувки КНС № 2 по вул. Білецького-Носенка Ду-200 мм (1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 9,73 | ІІ квартал |
| 17. | Котельня по вул. Київській, 200. Заміна тепломережі від ТК 15 до ТК 18 по вул. Котляревського біля буд. № 55 Ду-63 мм довжиною 24 м | КП „ПТВП” |  | 13,64 | ІІ квартал |
| 18. | Котельня по вул. Ярмарковій, 41/8. Заміна тепломережі від ТК 17 до житлового будинку № 43 по вул. Ярмарковій Ду-40 мм довжиною 12 м | КП „ПТВП” |  | 4,3 | ІІ квартал |
| 19. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста: - вул. Франка - 350 м; - вул. Лермонтова - 300 м; - 1-й пров. Лермонтова - 280 м; - 2-й пров. Оранжерейний - 350 м Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту (43 шт.) Обслуговування, ремонт світлофорних об’єктів по місту, проведення ревізії та чистки контролерів на світлофорних об’єктах | КП „Міськсвітло” | 549,5 |  | Протягом року Постійно Постійно |
| 20. | Модернізація мереж зовнішнього освітлення по вулицях міста | КП „Міськсвітло” | 650 |  | Протягом року |
| 21. | Підготовка автотранспорту до щорічного ТО: перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування: АП-17 (2 од.); ВАЗ-2107; ВАЗ-2106; ГАЗ-53; перевірка гідравлічного обладнання: АП-17 (2 од.) | КП „Міськсвітло” |  | 8 | Червень |
| 22. | Косіння трави по вулицях міста (400 га) | * | 700 |  | ІІ-ІІІ квартали |
| 23. | Видалення аварійних та сухостійних дерев | КП „Міськсвітло” | 1317 |  | Протягом року |
| 24. | Проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста за результатом обстеження та обліку постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами у місті Прилуки | КП „Послуга” | 195 |  | Березень-листопад |
| 25. | Малярні роботи: - фарбування контейнерів; - фарбування металевих урн; - фарбування лавок у парковій зоні; - фарбування лавок автобусних зупинок; - фарбування стовпчиків тротуарних металевих; - фарбування металевих огорож мостів | КП „Послуга” | 60 |  | Квітень, травень, вересень |
| 26. | Облаштування зупинок (виготовлення та ремонт) | КП „Послуга” | 190 |  | ІІ-ІІІ квартали |
| 27. | Утримання вулиць і доріг міста (облаштування доріг, ремонт щебеневих основ) по дорогах та перехрестях. Грейдування та підсипка: (згідно з переліком, наданим комітетами самоорганізації населення) | * | 500 |  | ІІ-ІІІ квартали |
| 28. | Послуги каналізаційні: - розчищення ливневої каналізації відкритого та закритого типу; - розчищення дощоприймальних колодязів; - водовідвід із траншей (мотопомпа) | КП „Послуга” | 135 |  | Протягом року |
|  | Всього за весняно-літній період |  | 4296,5 | 959,11 |  |

| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул. Польова, 108, 5 п.; вул. Вокзальна, 39, 1 п.; вул. Вокзальна, 44, 1, 5 п.; вул. 1 Травня, 87, 4 п.; в/м № 12, буд. 80, 1 п.; вул. Гвардійська, 92, 7 п.; вул. Польова, 110 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 4,4 | І-ІV квартали |
| 2. | Ремонт вхідних дверей у 8 під’їздах: в/м № 12, буд. 107, 3, 4 п.; в/м № 12, буд. 146, 1, 2 п.; в/м № 12, буд. 147, 3 п.; в/м № 12, буд. 80, 1, 2 п.; вул. Гвардійська, буд. 96, 6 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,3 | ІІ-ІV квартали |
| 3. | Ремонт східців: в/м № 12, буд. 153, 3 п.; вул. Костянтинівська, 96, 8 п.; вул. Гвардійська, 92, 8 п.; вул. Ярмаркова, 41/4, 2 п.; вул. Івана Скоропадського, 102 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 11,8 | І-ІІІ квартали |
| 4. | Ремонт оголовків димовентиляційних каналів: вул. Костянтинівська, 124 - 3 шт.; вул. 1 Травня, 111, 4 п. - 4 шт.; вул. 1 Травня, 73 - 4 шт.; вул. Земська, 3 - 6 шт.; вул. Польова, 106 - 3 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,9 | ІІ-ІІІ квартали |
| 5. | Ремонт тріщин та швів на фасадах: вул. Вокзальна, 31, кв. 18; вул. 1 Травня, 107-А; вул. 1 Травня, 107-Б; в/м № 12, буд. 107 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 50 | ІІ-ІІІ квартали |
| 6. | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж (ОВМ) - вул. Вокзальна, 37 - заміна запірної арматури холодного водопостачання (Ду-100 мм, 1шт.); - вул. Гвардійська, 88/2 - заміна запірної арматури холодного водопостачання (Ду-100 мм, 1шт.); - вул. Польова, 112 - заміна запірної арматури гарячого водопостачання (Ду-50 мм, 1шт.); - вул. Садова, 64, 1 п. - заміна каналізаційного випуску трубопроводу (Ду-100 мм, 10 м); - вул. Костянтинівська, 98-А, 2 п. - заміна каналізаційного випуску трубопроводу (Ду-100 мм, 12 м, 2 шт.); - вул. Юрія Коптєва, 35, між 1 і 2 п. - заміна каналізаційного випуску трубопроводу (Ду-100 мм, 12 м, 2 шт.); - вул. Польова, 110, 5 п. - заміна ділянки трубопроводу холодного водопостачання (Ду-40 мм, 10 м); - вул. Гвардійська, 88/2 - заміна трубопроводу гарячого водопостачання (Ду-50 мм, 25 м); - вул. 1 Травня, 73 - заміна трубопроводу гарячого водопостачання (Ду-50 мм, 10 м) | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 100 | І-ІV квартали |
| 7. | Заготівля піщано-сольової суміші, 20,0 м3 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 11,3 | ІІІ квартал |
| 8. | Обслуговування згідно ППР: - газового обладнання котелень; - тепломеханічного обладнання котелень та теплових пунктів; - електрообладнання котелень, міні-котелень; - обладнання ВНС, КНС, ОС №2 та артсвердловин | КП „ПТВП” |  | 44 | Протягом року |
| 9. | Заміна трансформаторів струму у схемі обліку електроенергії з класом точності 0,53 ТП 205, очисні споруди № 2 (2 шт.) | КП „ПТВП” |  | 40 | ІІІ квартал |
| 10. | Ремонт каналізаційних колодязів (25 шт.) | КП „ПТВП” |  | 85 | Протягом року |
| 11. | Ремонт водопровідних колодязів (8 шт.) | КП „ПТВП” |  | 15,1 | Протягом року |
| 12. | Котельня по вул. Київській, 200. Заміна тепломережі від ТК 16 до житлового будинку № 216 по вул. Київській, Ду-40 мм довжиною 40 м | КП „ПТВП” |  | 15,2 | ІІІ квартал |
| 13. | Котельня по вул. Ярмарковій, 41/8. Заміна тепломережі від ТК 31 до ТК 33 біля будівлі по вул. Київській, 226 Ду-100 мм довжиною 100 м | КП „ПТВП” |  | 45,09 | ІІІ квартал |
| 14. | Заміна водопровідної мережі по вул. Андріївській від житлового будинку № 82 до житлового будинку № 86 Ду-40 мм довжиною 20 м | КП „ПТВП” |  | 6,5 | ІІІ квартал |
| 15. | Ремонт оглядового майданчика КНС № 17 у військовому містечку № 12 | КП „ПТВП” |  | 3,1 | ІІІ квартал |
| 16. | Ремонт даху станції решіток ОС № 2 площею 117,8 кв.м | КП „ПТВП” |  | 42,43 | ІІІ квартал |
| 17. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: - Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по: - вул. Михайлівській - 500 м; - пров. Михайлівському - 300 м. - Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту (43 шт.) - Обслуговування, ремонт світлофорних об’єктів по місту, проведення ревізії та чистка контролерів на світлофорних об’єктах | КП „Міськсвітло” | 749,5 |  | Протягом року Постійно Постійно |
| 18. | Ремонт та підготовка техніки для роботи в осінньо-зимовий період: - перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування, заміна води в радіаторах на тосол, перевірка акумуляторів: АП-17 (2 од.); ВАЗ-2107; ВАЗ-2106; ГАЗ-53; - перевірка гідравлічного обладнання, заміна масла в гідравлічній системі на зимове: АП-17 (2 од.) | КП „Міськсвітло” |  | 16 | До жовтня |
| 19. | Проведення ремонту для утеплення гаражів і побутових приміщень: утеплення вікон та дверей гаражів, побутових приміщень, фарбування, перевірка системи опалення та заміна кранів | КП „Міськсвітло” |  | 12 | До жовтня |
| 20. | Підготовка 11 одиниць спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період: - МТЗ -80; - ЗІЛ-131 РУМ; - екскаватор Комацу; - автогрейдер; - спецавтомобіль КРАЗ-65053; - трактор Борекс – 2171; - трактор Т-25; - міні-трактор Джинма-264 Е; - міні-навантажувач Авант; - ЗІЛ-130 поливання вулиць міста солоною водою; - ЗІЛ 433362 | КП „Послуга” |  | - | Протягом року |
| 21. | Заготівля протиожеледного матеріалу для ліквідації наслідків ожеледі 450 т | КП „Послуга” |  | - | Листопад |
|  | Всього за осінньо-зимовий період |  | 749,5 | 519,12 |  |
|  | Всього |  | 5046 | 1478,23 |  |

*Примітка: підприємство-переможець конкурсних торгів.