# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### проект Р І Ш Е Н Н Я

| лютого 2020 року |  | м. Прилуки | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження заходів по роботі підприємств

житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2020 року та підготовці

до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років

Відповідно до пункту 1 частини „а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, з метою забезпечення належної організації роботи підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2020 року та підготовки житлового фонду, комунальних об’єктів, інженерних мереж підприємств комунальної сфери міста до функціонування в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Затвердити заходи по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2020 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років (додаються).

2.	Комунальному підприємству „Телекомпанія „Прилуки” (ПАВЛЮТІНА І.М.) за поданням управління житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.) висвітлювати діяльність підприємств житлово-комунального господарства в частині виконання затверджених заходів.

3.	Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради КОТЛЯРА Р.П. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання рішення у серпні 2020 року.

Міський голова								О.М.ПОПЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

___ лютого 2020 року № ____

ЗАХОДИ

по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2020 року та підготовці до осінньо-зимового

періоду 2020-2021 років

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Обсяги фінансування, тис.грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти міського бюджету | Власні кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2020 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул. Колективна, 32-Б, 1 п.; вул. Соборна, 125, кв. 30; пров. Фізкультурника, 20; вул. 18 Вересня, 31, 2 п.; в/м № 12, буд. № 90; вул. Садова, 108, кв. 3 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 21,5 | І-ІV квартал |
| 2. | Ремонт вимощення: вул. Петропавлівська, 84; вул. Котляревського, 65 А , 4 п.; вул. Пушкіна, 76; вул. Костянтинівська. 134 А, 4 п.; в/м № 12, буд. № 151; вул. Юрія Коптєва, 58, 6 п.; вул. Костянтинівська, 199 Ж; вул. Пушкіна, 78, 7 п.; вул. Київська, 144, 1 п.; вул. Ярмаркова, 41/7, між 2 і 3 під’їздами; вул. Костянтинівська, 120, 1 п.; вул. Ярмаркова, 41/3, 5 п.; вул. Польова, 112 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 73,6 | ІІ-ІІІ квартал |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул. Юрія Коптєва, 6; вул. Костянтинівська, 117, між 3 і 4 під’їздами; вул. Гвардійська, 94; вул. Незалежності, 78; вул. 1 Травня, 87 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,3 | ІІ-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт козирьків: вул. Юрія Коптєва, 6, 1 п.; вул. Пушкіна, 78, 7 п.; вул. Вавілова, 25-А, 1 п.; вул. Київська, 216, 2 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 29,7 | ІІ- ІІІ квартал |
| 5. | Поточний ремонт під’їздів (29 одиниць): вул. Соборна, 50; в/м № 12, буд. № 147, 1, 2, 4 п.; вул. Незалежності, 78, 2 п.; вул. Польова, 100, 4, 5, 6 п.; вул. Гвардійська, 94, 3 п.; вул. Вокзальна, 29, 3 п.; вул. Юрія Коптєва, 60, 2, 3, 4 п. вул. Колективна, 32-А, 1, 2 п.; вул. Вокзальна, 44, 1, 5 п.; в/м № 12, буд. № 90, 2 п.; в/м № 12, буд. № 146, 1, 2 п.; вул. Вавілова , 25-А, 1 п.; вул. Костянтинівська, 115, 2 п.; вул. Костянтинівська, 134-А, 2 п.; вул. Садова, 70, 1 п.; вул. Ярмаркова, 41/4, 4 п.; вул. Київська, 144, 1 п.; вул. Земська, 2, 1 п.; вул. Костянтинівська, 199-Г, 2 п.; вул. Юрія Коптєва, 58, 1 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 236,4 | І- ІV квартал |
| 6. | Ремонт м’якої покрівлі на 20 будинках: вул. Пушкіна, 78, кв. 74; вул. Юрія Коптєва, 58, кв. 28, 58; вул. Костянтинівська, 134-А, кв. 58; вул. Вавілова, 25-А, кв. 25; вул. Польова, 104, кв. 48, 49, 50, 70, 120, 137, 138, 139; вул. Костянтинівська, 120, кв. 13, 15; вул. Тургенєва, 32, кв. 5, 15; вул. Ярмаркова, 41/3, кв. 63; вул. Костянтинівська, 199-Г, кв. 51, 65, 67, 77, 156; вул. 1 Травня, 111, кв. 67, 69, 70; вул. Гімназична, 104, кв. 72, 101, 117, 118; вул. Садова, 110, кв. 20, 33, 67, 68, 98; вул. Петропавлівська, 84, кв. 20; вул. Ярмаркова, 41/4, кв. 49, 63, 5 п.(сходова); вул. О.Кошового, 8, кв. 16, 17, 18, 29; вул. Ярмаркова, 41/3, кв. 63, 78; вул. Костянтинівська, 117, кв. 43, 45, 88; вул. Костянтинівська, 115, кв. 28, 29, 73; вул. Садова, 64, кв. 85, 89, 90, 148,149, 150, 1, 4 п. (сходові); вул. Київська, 216, ліфтові шахти | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 86,6 | ІІ-ІV квартал |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 1139,7 п/м, на 21 будинках: вул. Вавілова, 25-А; в/м № 12, буд. № 96; в/м № 12, буд. № 37; в/м № 12, буд. № 5; в/м № 12, буд. № 106; в/м № 12, буд. № 90; вул. Вавілова, 20; вул. Тургенєва, 28; вул. 1 Травня, 87; вул. Земська, 5; вул. Індустріальна, 13; вул. Тургенєва, 32; вул. 18 Вересня, 26; вул. Ярмаркова, 37; вул. Юрія Коптєва, 4; 1 пров. 8 Березня, 33; вул. Садова, 110; вул. Земська, 2; вул. Садова, 64; вул. Юрія Коптєва, 27, вул.Костянтинівська, 199-Г | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 50,4 | ІІ-ІІІ квартал |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків біля 5 будинків: вул. Вавілова, 26, 1, 2, 3 п.; вул. Юрія Коптєва, 4; вул. 1 Травня, 97; вул. Гвардійська, 94; вул. Незалежності, 78 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,1 | ІІ-ІІІ квартал |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: вул. Ярмаркова, 41/7, 4 п.; вул. Вокзальна, 44; в/м № 12, буд. № 147 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 39,4 | ІІ-ІІІ квартал |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення : вул.О.Кошового, 8, 1, 2 п.; вул. Костянтинівська, 134-Б; вул. Котляревського, 65 А, 2 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 6,1 | ІІ-ІІІ квартал |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 100 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | І-ІV квартал |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 35089 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартал |
| 13. | Ремонт панельних швів: вул. Котляревського, 65-А, кв. 16, 30; вул. Гімназична,104, кв. 17; вул. Пушкіна, 76, кв. 15; вул. Пушкіна, 78, кв. 26, 67, 97,103, 117, 119 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 133 | ІІ-ІV квартал |
| 14. | Накриття кришками люків: водопровідних колодязів - 15 шт.; каналізаційних колодязів - 25 шт.; теплових камер - 3 шт. | КП „ПТВП” |  | 44,61 42,10 5,1 | І-ІІІ квартал |
| 15. | Котельня по вул. Костянтинівській, 110/1. Заміна трубопроводу (окремі ділянки) зливу запобіжних клапанів між котлами № 1, № 2 Ду-89 мм довжиною 4 м | КП „ПТВП” |  | 1,73 | ІІ квартал |
| 16. | Котельня по вул. Костянтинівській, 110/1. Фарбування зовнішнього газопроводу Ду-250 мм, Ду-57 мм довжиною 24 м | КП „ПТВП” |  | 0,5 | ІІ квартал |
| 17. | Заміна водопровідної мережі у в/м № 12 (транзитний водопровід через житловий будинок №155 на житловий будинок №157) довжиною 10 м | КП „ПТВП” |  | 16,78 | ІІ квартал |
| 18. | Ремонт автоматизації насосного обладнання | КП „ПТВП” |  | 6,4 | ІІ квартал |
| 19. | Котельня по вул. Незалежності, 78. Заміна вводу тепломережі опалення по вул. Земській, 7 довжиною 22 м | КП “ПТВП” |  | 13,16 | ІІ квартал |
| 20. | Котельня по вул. Вокзальній, 8. Ремонт даху рулонним покриттям, площею 60 кв.м | КП “ПТВП” |  | 5,1 | ІІ квартал |
| 21. | Котельня по вул. Польовій, 100/1. Ремонт даху рулонним покриттям, площею 40 кв.м | КП “ПТВП” |  | 3,2 | ІІ квартал |
| 22. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста: - вул. Плискунівська – 200 м; - вул. Польова — 300 м; - вул. Руська — 270 м; - пров. Некрасова — 150 м. Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту (43 шт.) Обслуговування, ремонт світлофорних об'єктів по місту, проведення ревізії та чистки контролерів на світлофорних об’єктах | КП “Міськсвітло” | 750,0 |  | Протягом року постійно постійно |
| 23. | Підготовка автотранспорту до щорічного ТО: - перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування: АП-17 (2 од.); ВАЗ-2107; ВАЗ-2106; ГАЗ-53; перевірка гідравлічного обладнання:АП-17 (2 од.) | КП “Міськсвітло” |  | 10 | червень |
| 24. | Косіння трави по вулицях міста (400 га) | * | 700 |  | ІІ-ІІІ квартал |
| 25. | Видалення аварійних та сухостійних дерев (262 шт.) | КП “Міськсвітло” | 1000 |  | Протягом року |
| 26. | Проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста за результатом обстеження та обліку постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами у місті Прилуки | КП „Послуга” | 135 |  | березень-листопад |
| 27. | Малярні роботи: Фарбування контейнерів Фарбування металевих урн Фарбування лавочок у парковій зоні Фарбування лавочок автобусних зупинок Фарбування стовпчиків тротуарних металевих Фарбування металевих огорож мостів | КП “Послуга” | 60 |  | квітень, травень, вересень |
| 28. | Ремонт автобусних зупинок | КП „Послуга” | 50 |  | ІІ-ІІІ квартал |
| 29. | Утримання вулиць і доріг міста (облаштування доріг, ремонт щебеневих основ) по дорогах та перехрестях. Грейдування та підсипка: (згідно з переліком, наданим комітетами самоорганізації населення) | * | 500 |  | ІІ-ІІІ квартал |
| 30. | Послуги каналізаційні Розчищення ливневої каналізації відкритого та закритого типу: Розчищення дощоприймальних колодязів Водовідвід із траншей (мотопомпа) | КП „Послуга” | 100 |  | Протягом року |
|  | Всього за весняно-літній період |  | 3295 | 841,78 |  |

| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул. Гвардійська, 94, 3 п.; вул. Соборна, 50; вул. І.Скоропадського, 108; в/м № 12, буд. № 147, 1, 2 п.; вул. Костянтинівська, 199-Г, 1 п.; вул. Польова, 100, 5, 6 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 5,6 | І- ІV квартал |
| 2. | Ремонт вхідних дверей в 5 під’їздах: вул. Гвардійська, 92, 12 п.; вул. Індустріальна, 13, 3 п.; вул. Київська, 216, 4 п.; вул. Садова, 100, 1 п.; вул. Костянтинівська, 109, 3 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,6 | ІІ- ІV квартал |
| 3. | Ремонт східців: вул. Пушкіна, 78, 1 п.; вул. Садова, 98-А, 3 п.; вул. Костянтинівська, 134-А, 2, 3 п.; вул. Ярмаркова, 41/4, 2 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 11,6 | І-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт оголовків димовенти-ляційних каналів: в/м № 12, буд. № 106 – 2 шт.; вул. Пушкіна, 78, 1 п. – 4 шт.; пров. 8 Березня, 31 – 4 шт.; вул. Ярмаркова, 41/4 – 4 шт.; вул. Ярмаркова, 41/5 – 3 шт.; вул. Костянтинівська, 199-Ж – 4 шт.; вул. Костянтинівська, 199-В – 4 шт.; вул. Садова, 104 – 2 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 14,8 | ІІ-ІІІ квартал |
| 5. | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж (ОВМ) - вул. Садова, 110 – заміна запірної арматури холодного водопостачання; - вул. Садова, 70 – часткова заміна стояків холодного та гарячого водопостачання; - вул. 1 Травня, 73, 5 п. - заміна каналізаційного випуску трубопроводу в підвалі; - вул. 1 Травня, 73, 4 п. – заміна теплової ізоляції у теплопункті; - вул. Петропавлівська, 76, 1 п. – заміна каналізаційного стояка, трубопроводів холодного та гарячого водопостачання; - вул. Петропавлівська, 76 – часткова заміна ділянки трубопроводу холодного водопостачання у підвалі; - вул. Ярмаркова, 41/4, 5 п. – часткова заміна каналізаційного стояка; - вул. Індустріальна, 13, між 3 і 4 п. –часткова заміна трубопроводів холодного та гарячого водопостачання у підвалі; - вул. Польова, 104, 3, 7 п. – часткова заміна трубопроводу холодного водопостачання; - в/м № 12, буд. 150, 5 п. – заміна лежака каналізаційного трубопроводу; - 1 пров. 8 Березня, 31, 3 п. - заміна лежака каналізаційного трубопроводу | КП “Прилуки-житлобуд” |  | 107 | І-ІV квартал |
| 6. | Заготівля піщано-сольової суміші, 20,0 м3 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 12,1 | ІІІ квартал |
| 7. | Обслуговування згідно ППР: -газового обладнання котелень, -тепломеханічного обладнання котелень та теплових пунктів, -електрообладнання котелень, мінікотелень, -обладнання ВНС, КНС, ОС№2 та артсвердловин | КП „ПТВП” |  | 41 | Протягом року |
| 8. | Ремонт каналізаційних колодязів (30 шт.) | КП „ПТВП” |  | 75,75 | Протягом року |
| 9. | Ремонт водопровідних колодязів (8 шт.) | КП „ПТВП” |  | 16,9 | Протягом року |
| 10. | Заміна електролічильників на 2-ох свердловинах та КНС (3 шт.) | КП „ПТВП” |  | 8,7 | ІІІ квартал |
| 11. | Заміна насосу ВНС у в/м № 12 будівля 1/45-А (1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 124,46 | ІІІ квартал |
| 12. | Частковий ремонт покрівлі та закладання вікон КНС № 7 по вул. П. Комуни, 3А, площею 37 кв.м | КП „ПТВП” |  | 8,34 | ІІІ квартал |
| 13. | Котельня по вул. Костянтинівській, 110/1. Заміна засувок батерфляй на фільтрах № 2, № 3 Ду-50 мм (2 шт.) | КП „ПТВП” |  | 3,37 | ІІІ квартал |
| 14. | Котельня по вул. Саксаганського, 9. Реконструкція вузла обліку газу (1 шт.) | КП „ПТВП” |  | 22,6 | ІІІ квартал |
| 15. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: - Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по : - 2-й в’їзд Гвардійський - 100 м; - вул. Андріївська - 350 м; - Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту (43 шт.) - Обслуговування, ремонт світлофорних об’єктів по місту, проведення ревізії та чистка контролерів на світлофорних об’єктах | КП “Міськсвітло” | 750 |  | Протягом року постійно постійно |
| 16. | Ремонт та підготовка техніки для роботи в осінньо-зимовий період: - перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування, заміна води в радіотарах на тосол, перевірка аккумуляторів: АП-17 (2 од.); ВАЗ-2107; ВАЗ-2106; ГАЗ-53; - перевірка гідравлічного обладнання, заміна масла в гідравлічній системі на зимове: АП-17 (2 од.) | КП “Міськсвітло” |  | 18 | До жовтня |
| 17. | Проведення ремонту для утеплення гаражів і побутових приміщень - утеплення вікон та дверей гаражів, побутових приміщень, фарбування, перевірка системи опалення та заміна кранів. | КП “Міськсвітло” |  | 12 | До жовтня |
| 18. | Підготовка 11 одиниць спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період: - МТЗ -80 - ЗІЛ -131 РУМ - екскаватор Комацу - автогрейдер - спецавтомобіль КРАЗ-65053 - трактор Борекс – 2171 - трактор Т-25 - міні-трактор Джинма-264 Е - міні-навантажувач Авант - ЗІЛ – 130 - ЗІЛ 433362 | КП „Послуга” |  | - | Протягом року |
| 19. | Заготівля протиожеледного матеріалу для ліквідації наслідків ожеледі 400 т | КП „Послуга” |  | - | листопад |
|  | Всього за осінньо-зимовий період |  | 750 | 490,82 |  |
|  | Всього |  | 4045 | 1332,6 |  |

*Примітка: підприємство-переможець конкурсних торгів.