**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Облаштування квітників).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 400 000,00 грн

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту рішення «Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2021 рік»;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Послуги надаються протягом року з врахуванням вимог замовника та у відповідності до технології догляду за квітниками.

Облаштування квітників – 70 кв.м.

Посів газону – 3500 кв.м.

При наданні послуг з облаштування квітників Виконавець повинен:

- бути оснащений спеціалізованою технікою для забезпечення якісного виконання в подальшому умов договору.

Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

В складі тендерної пропозиції Учасник зобов’язаний подати довідку/лист довільної форми про недопущення забруднення в процесі виконання послуг або розроблені учасником заходи із захисту довкілля та природного середовища.

**Надання послуг з облаштування квітників передбачає:**

1. Підготовку грунту (фрезерування, видалення бур’янів та сторонніх предметів, вирівнювання (з обов’язковою підсипкою нерівностей на площі з розрахунку не менше 80 куб. м. землі), внесення комплексних добрив під посів з розрахунку не менше 50 г на 1 кв.м.).

2. Посів газону (не менше 50 г на 1 кв.м. з подальшим підсівом з розрахунку 2 кг на 100 кв.м.).

3. Коткування посівів.

4. Укривання посіяного газону агроволокном щільністю не менше 30 г/кв.м.

5. Досходовий полив посівів не менше 2 разів.

6. Косіння газону не менше 2 разів.

7. Підготовка грунту (фрезування, видалення бур’янів та сторонніх предметів, вирівнювання).

8. Висаджування кущів троянд (чайно – гібридні, гранди флора та флорибунда) у кількості 130 шт.

9. Внесення інсектициду Антихрущ або еквівалент з розрахунку 10 мл на 5 л води на 1 кущ.

10. Висаджування цибулин сортів та гібридів тюльпанів у кількості 400 шт.

11. Укривання 130 кущів троянд на зиму.

**Перелік ділянок для облаштування квітників**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Місцезнаходження | Площа, м2 | Асортимент рослин | Кількість |
| 1. | Ділянка навпроти Меморіалу – скверу «Вічної Слави» | 1910 | Універсальний газон | 95,5 кг +  38,2 кг (підсів) |
| 2. | Ділянка у Парку «Центральний» навпроти гастроному «Центральний» | 800 | Універсальний газон | 40 кг +  16 кг (підсів) |
| 3. | Ділянка у Парку «Центральний» навпроти Прилуцького агротехнічного коледжу | 600 | Універсальний газон | 30 кг +  12 кг (підсів) |
| 4. | Квітник по вул. Незалежності (навпроти Прилуцької міської ради) | 150 | Універсальний газон | 7,5 кг +  3 кг (підсів) |
| 5. | Квітник навпроти Прилуцької гімназії №1 ім. Георгія Вороного | 70 + 40 (газон) | Саджанці троянди  Цибулини тюльпанів  Універсальний газон | 130 шт.  400 шт.  2,0 кг +  0,8 кг (підсів) |

Перелік робіт по висадці і догляду за рослинами, 2021 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Назва робіт | Площа, м² |
| 1. | Підготовка грунту до посіву газону (фрезування, видалення бур’янів та сторонніх предметів, підсипка нерівностей на площі землею, вирівнювання площі, внесення добрив) | 3500 |
| 2. | Посів газону | 3500 |
| 3. | Коткування газону | 3500 |
| 4. | Укривання газону агроволокном (30 г/кв.м.) | 3500 |
| 5. | Полив газону | 7000 |
| 6. | Косіння газону | 7000 |
| 7. | Підготовка грунту до висаджування декоративних рослин | 70 |
| 8. | Висаджування кущів троянд, шт.. | 130 |
| 9. | Висаджування цибулин тюльпанів, шт.. | 400 |
| 10. | Укривання кущів троянд на зиму, шт.. | 130 |