Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів»)

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Назва закупівлі: Послуги з поточного (ямкового) ремонту проїзних частин вулиць і доріг комунальної власності у м.Прилуки (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності).

(ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь )

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-02-012409-a

Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 000 000,00 грн.

Обгрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений відповідно до бюджету Прилуцької міської територіальної громади на 2025 рік (рішення міської ради /61 (позачергова) сесія 8 скликання) від 19.06.2025 №25;

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: визначено за результатами  комісійного обстеження вулично-дорожньої мережі міста (Акт обстеження від 11.04.2025 №02-16/1348), та дефектного акту) і складає:

1.1.ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ:

| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу, група грунтів 2 | м3 | 200 |  |
| 2 | Перевезення грунту до 5 км | т | 320 |  |
| 3 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр 40-70 мм | м3 | 200 |  |
| 4 | Розбирання цементнобетонних покриттів | м3 | 18 |  |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі самоскиди | т | 43,2 |  |
| 6 | Перевезення сміття до 5 км | т | 43,2 |  |
| 7 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші | м3 | 84 |  |
| 8 | Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного каменю вручну (ФЕМ) | м3 | 3 |  |
| 9 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші | м3 | 3 |  |
| 10 | Улаштування покриттів з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів (раніше демонтованих ФЕМ) | м2 | 50 |  |
| 11 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см | м2 | 300 |  |
| 12 | На кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати за РВР 2-32-13 та 2-32-14 (до 4 см) | м2 | -300 |  |
| 13 | Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 5 км | т | 21,6 |  |
| 14 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм | м2 | 830 |  |
| 15 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 | 250 |  |
| 16 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | м2 | 580 |  |
| 17 | Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 5 км | т | 74,7 |  |
| 18 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см | м2 | 2100 |  |
| 19 | Розливання в’яжучих матеріалів | т | 1,47 |  |
| 20 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | т | 192 |  |
| 21 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосуванням укладальників асфальтобетону | т | 60 |  |
| 9 | Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 5 км | т | 189 |  |

1.2. У договірній ціні кошти на покриття ризику не передбачаються. Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, в договірній ціні не передбачаються.

1.3. Мінімальна кількість техніки, що необхідна для надання послуг згідно з  технічним завданням

| Мінімальна кількість техніки, що необхідна для виконання робіт згідно технічного завдання |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Назва механізму | Кількість, шт |
| 1 | Навантажувач | 2 |
| 2 | Екскаватор | 1 |
| 3 | Автомобілі самоскиди | 5 |
| 6 | Каток | 5 |
| 7 | Фреза | 1 |
| 8 | Асвальтоукладчик | 1 |
| 9 | Автогудронатор або Бітумізатор | 1 |
| 12 | Автомобілі для перевезення працівників | 1 |
|  | Всього : | 17 |

1.4. Документи, які учасник повинен додатково надати для підтвердження технічних та якісних характеристики предмета закупівлі при подачі пропозиції:

1.4.1. Гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (надати послуги) (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, будуть відповідати вимогам проектів ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. із зазначенням гарантійних строків експлуатації об’єкта (зазначити термін не менший чим в проекті договору). Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

1.4.2. Гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику що відстань транспортування асфальтобетонних сумішей та/або ЩМАС від моменту їх випуску до моменту укладання не перевищуватиме значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не перевищуватиме трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником вимог щодо часу транспортування асфальтобетонних сумішей які є предметом закупівлі Учасник надає транспортну схему за формою, наведеною в таблиці 1.4.2 Додатку 8 до тендерної документації.

Таблиця  1.4.2.

| № п/п | Найменування (асфальтобетонна суміш /ЩМАС) вид, тип, марка | Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання | Місце доставки | Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год |  | Загальна тривалість транспортування, годин, хвилин | Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в населеному пункті | поза населеним пунктом |  |  |

1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон, цементобетон, чорний щебінь) приймається відповідно до Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.

2 Перелік автомобільних доріг (населених пунктів, вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км).

Нижче під Транспортною схемою Учасник зазначає:

Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу  (асфальтобетон, цементобетон, чорний щебінь) поза межами населеного пункту - ___________ км, з перехідним типом дорожнього одягу пункту - ___________ км, та в межах населеного пункту – _________ км, та згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить:

| S куптдо (________ км) | = ____ год. ____ хв. |
| --- | --- |
| Vпнп (49 км/год) |  |
| S птдо (________ км) | = ____ год. ____ хв. |
| V тп (37 км/год) |  |
| S птдо (_____ км) | = ____ год. ____ хв. |
| V і (28 км/год) |  |
| S мнп (_____ км) | = ____ год. ____ хв. |
| V нп (25 км/год) |  |

РАЗОМ: ______ год _______ хв.

де:

Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км;

Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км;

Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км;

Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту на дорогах з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон, цементобетон), км/год.

Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту на дорогах з твердим покриттям перехідного типу, км/год.

Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту на природних (ґрунтових) дорогах, км/год.

V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту між дорожніми знаками 5.49 та 5.50, км/год;

Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км.

*Заповненню підлягають всі графи, що містяться в таблиці.

1.4.3. Учасником у складі тендерної пропозиції надається акт огляду об’єкта, який підписаний обома сторонами під час огляду об’ємів робіт за даним об’єктом. Для можливого огляду об’єкту учаснику необхідно подати заявку у робочий день з 8:00 до 17:00 на електронну адресу Замовника: pril-ugkg@ukr.net, але не пізніше ніж за 1 робочий день до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До заявки додаються документи, що посвідчують особу та підтверджують повноваження особи учасника.

1.5. Загальні вимоги до розрахунку ціни пропозиції згідно з технічним завданням

Ціна тендерної пропозиції – договірна ціна , повинна бути твердою .

Метод розрахунку вартості – за кошторисними нормами.

В складі пропозиції Учасник надає кошторисну документацію розраховану згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (з урахуванням усіх змін).

Учасником подаються кошторисні розрахунки в складі пропозиції у сканованому форматі та у форматі imd програмного комплексу АВК 5 або іншому програмному комплексі по випуску кошторисів, а саме:

- Договірна ціна та пояснювальна записка;

- Локальний кошторис;

- Підсумкова відомість ресурсів.

Начальник управління житлово-

комунального господарства								О.С.Созінов