прилуцька міська рада

чернігівської області

Розпорядження

| 30 травня 2025 року |  | м. Прилуки | № | 68р |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про підготовку об’єктів підприємств - надавачів

житлово-комунальних послуг та закладів бюджетної

сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період

2025/2026 року

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса від 26 травня 2025 року № 709 «Про підготовку об’єктів підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, закладів бюджетної сфери та паливно-енергетичного комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року», з метою забезпечення своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та закладів бюджетної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період     2025/2026 року,

ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХІДНЕ:

1. Затвердити План підготовки об’єктів підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг та закладів бюджетної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року (додається).

2. Утворити комісію з перевірки готовності об’єктів теплового, водопровідно-каналізаційного господарства, житлових будинків, закладів бюджетної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року, затвердивши склад згідно з додатком.

3. Керівникам комунальних підприємств житлово-комунального  господарства, закладів бюджетної сфери міста, управителям багатоквартирних житлових будинків вжити заходів щодо:

проведення до 15 вересня 2025 року комісійних обстежень стану готовності джерел теплопостачання, теплових мереж, основного та допоміжного обладнання, призначеного для виробництва, транспортування, розподілу, перетворення та споживання теплової енергії, об’єктів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства та житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року;

проведення до 15 вересня 2025 року спільно з Управлінням Державної інспекції енергетичного нагляду України у Чернігівській області моніторингу технічного стану та підготовки всіх систем і джерел теплопостачання, об’єктів електроенергетики у соціально важливих споживачів електричної та теплової енергії до роботи в осінньо-зимовий період із отриманням відповідних актів готовності;

підготовки закладів бюджетної сфери, своєчасного укладання договорів на постачання та розподіл природного газу, створення до 01 жовтня 2025 року запасів твердого палива (у разі необхідності) для стабільної роботи їх котелень в осінньо-зимовий період 2025/2026 року;

забезпечення своєчасного технічного обслуговування (перевірку та прочищення) димових та вентиляційних каналів комунально-побутових об’єктів, житлових і громадських будинків, щільності інженерних вводів у багатоквартирні будинки власниками (орендарями (наймачами) та/або управителями, співвласниками та/або управителями багатоквартирних будинків);

забезпечення підготовки до 01 жовтня 2025 року житлового фонду, у тому числі житлового фонду ОСББ;

підготовки до 01 жовтня 2025 року спеціалізованої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів, і необхідної кількості посипкового матеріалу;

погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги та уникнення її утворення в подальшому.

4. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тетяні ПАХОМОВІЙ забезпечити:

підготовку до опалювального періоду закладів та установ, що належать до сфери управління;

розробку та виконання плану заходів щодо підвищення енергоефективності підпорядкованих бюджетних установ, утеплення споруд, що знаходяться в їх підпорядкуванні, для забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний період, ремонт устаткування та промивання внутрішніх теплових мереж, ревізію запірної арматури на внутрішніх системах водо-, теплопостачання, водовідведення та повірку контрольно-вимірювальних приладів;

закупівлю до 01 жовтня 2025 року твердого палива (у разі необхідності) та організацію проведення закупівлі послуг з постачання та розподілу природного газу з подальшим укладенням відповідних договорів;

підтримку у належному стані резервних джерел живлення, наявність резерву палива для їх безперебійної роботи.

5. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергію ЧМІЛЮ, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Даніілу САВЕНКУ здійснювати координацію та контроль щодо:

формування матеріальних резервів, необхідних для ліквідації аварій і проведення невідкладних робіт на об’єктах життєзабезпечення, соціальної сфери, паливно-енергетичного комплексу в опалювальному сезоні 2025/2026 року та забезпечення готовності аварійних служб на підприємствах життєзабезпечення для ліквідації можливих аварійних ситуацій;

охорони та фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності населення, а саме централізованого водопостачання і водовідведення та постачання теплової енергії;

забезпечення об’єктів соціальної сфери (навчальні заклади, заклади охорони здоров’я), об’єктів житлово-комунального господарства резервними джерелами енергопостачання та до 01 жовтня 2025 року вжити заходів з їх підготовки, а також створення резерву паливно-мастильних матеріалів у достатньому обсязі для забезпечення їхньої роботи.

6. Комунальному підприємству «Прилукитепловодопостачання» Прилуцької міської ради Чернігівської області (Андрій ГАВРИШ) та керівникам закладів бюджетної сфери (у разі необхідності) вжити заходів щодо:

своєчасного укладання договорів з постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії, а також забезпечення вчасних розрахунків за спожитий природний газ, електричну енергію та їх розподіл;

підготовки до 01 жовтня 2025 року теплового господарства до роботи в опалювальний період 2025/2026 року, зокрема проведення гідравлічних випробувань теплових мереж на щільність і міцність, промивання та випробувань енергообладнання котелень, теплових пунктів.

7. КП «Прилукижитлобуд» Прилуцької міської ради Чернігівської області (Людмила ГОЛІК), КП «Прилукитепловодопостачання» Прилуцької міської ради Чернігівської області (Андрій ГАВРИШ), КП «Послуга» Прилуцької міської ради Чернігівської області (Максим БЕДІК.), КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» Прилуцької міської ради Чернігівської області (Яна ПОГОРІЛА),        КНП «Прилуцька міська дитяча лікарня» Прилуцької міської ради Чернігівської області (Олеся ЦИБЕНКО), ТОВ «Комфортні послуги» (Данило НІЯЗОВ),        ТОВ «Комфортні послуги 2» (Олексій ДОЛЯ), ТОВ «Комфортні послуги 3» (Богдан НІЯЗОВ), управлінню освіти Прилуцької міської ради                 (Олександр ПРАВОСУД):

надавати управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Олег СОЗІНОВ) інформацію про хід виконання Плану підготовки об’єктів підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг та закладів бюджетної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року в термін до 10 та 25 числа щомісяця, починаючи з 01 червня 2025 року і до початку опалювального періоду 2025/2026 року (за визначеними формами).

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова								Ольга ПОПЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

30 травня 2025 року № 68р

ПЛАН

підготовки об’єктів підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг та закладів бюджетної сфери міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року

| № п/п | Найменування заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт (кількість) | Виконавці та відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | одиниць | 318 | КП «Прилукижитлобуд», ТОВ «Комфортні послуги», ТОВ «Комфортні послуги 2», ТОВ «Комфортні послуги 3», ОСББ (у порядку рекомендації) |
|  | у тому числі, які обслуговуються: |  |  |  |
|  | Управителями - всього | одиниць | 181 | КП «Прилукижитлобуд», ТОВ «Комфортні послуги», ТОВ «Комфортні послуги 2», ТОВ «Комфортні послуги 3» |
|  | ОСББ, ЖБК | одиниць | 74 | ОСББ (у порядку рекомендації) |
|  | Інші | одиниць | 63 | КП «Прилукижитлобуд», співвласники багатоквартирних будинків, які не визначилися з формою управління (у порядку рекомендації) |
|  | 1.1. Комплексна підготовка будинків з централізованим теплопостачанням і видачею паспортів готовності | одиниць | 225 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
|  | 1.2. Кількість будинків обладнаних ІТП | одиниць | 1 | ОСББ «Земська 39» (у порядку рекомендації) |
|  | 1.3. Кількість будинків обладнаних даховими котельнями | одиниць | 0 |  |
| 2. | Забезпечити впровадження заходів на житловому фонді, який обслуговується управителями, у якому проводиться: |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | одиниць | 99 | КП «Прилукижитлобуд», ТОВ «Комфортні послуги», ТОВ «Комфортні послуги 2», ТОВ «Комфортні послуги 3» |
|  | - ремонт внутрішньобудинкових систем постачання теплової енергії та гарячої води | одиниць | 181 | КП «Прилукижитлобуд», ТОВ «Комфортні послуги», ТОВ «Комфортні послуги 2», ТОВ «Комфортні послуги 3» |
|  | - промивання внутрішньобудинкових систем постачання теплової енергії | одиниць | 181 | КП «Прилукижитлобуд», ТОВ «Комфортні послуги», ТОВ «Комфортні послуги 2», ТОВ «Комфортні послуги 3» |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | одиниць | 181 | КП «Прилукижитлобуд», ТОВ «Комфортні послуги», ТОВ «Комфортні послуги 2», ТОВ «Комфортні послуги 3» |
|  | - ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання | одиниць | 181 | КП «Прилукижитлобуд», ТОВ «Комфортні послуги», ТОВ «Комфортні послуги 2», ТОВ «Комфортні послуги 3» |
| 3. | Обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді | тис.грн | 7602 | КП «Прилукижитлобуд», ТОВ «Комфортні послуги», ТОВ «Комфортні послуги 2», ТОВ «Комфортні послуги 3» |
| 4. | Забезпечити підготовку об’єктів соціально-культурного призначення, всього | одиниць | 25 |  |
|  | у тому числі: |  |  | Управління освіти Прилуцької міської ради |
|  | - дошкільні навчальні заклади | одиниць | 12 |  |
|  | - заклади освіти | одиниць | 11 |  |
|  | - заклади охорони здоров’я | одиниць | 2 | КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» Прилуцької міської ради Чернігівської області, КНП «Прилуцька міська дитяча лікарня» Прилуцької міської ради Чернігівської област |
| 5. | Обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) для виконання підготовчих та ремонтних робіт на об’єктах соціально-культурного призначення | тис.грн | 373 |  |
| 6. | Забезпечити підготовку котелень - всього | одиниць | 54 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | 6.1. Комунальні котельні місцевих рад (з урахуванням сільських та селищних котелень) - всього | одиниць | 54 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
|  | 6.2. Відомчі котельні – всього | одиниць | 0 |  |
| 7. | Забезпечити капітальний ремонт або реконструкцію котелень – всього | одиниць | 3 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
|  | у тому числі: |  | 0 |  |
|  | комунальних котелень місцевих рад | одиниць | 3 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
|  | відомчі котельні | одиниць | 0 |  |
| 8. | Забезпечити заміну котлів - всього | одиниць | 9 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | На комунальних котельнях місцевих рад | одиниць | 9 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
| 9. | Забезпечити капітальний ремонт котлів комунальних котелень місцевих рад | одиниць | 0 |  |
| 10. | Забезпечити підготовку теплових мереж (у двотрубному обчисленні) випробування - всього | км | 51,356 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | км | 51,36 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
|  | - Інші |  |  |  |
| 11. | Забезпечити заміну теплових мереж (у двотрубному обчисленні) – всього: | км | 0,526 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | Мережі комунальних котелень місцевих рад – всього | км | 0,526 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
| 12. | Забезпечити підготовку центральних теплових пунктів місцевих рад-всього | одиниць | 5 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
| 13. | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт на об’єктах теплопостачання | тис.грн. | 1670 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
| 14. | Забезпечити закупівлю твердого та рідкого палива: |  |  |  |
|  | - вугілля – всього | тонн | 0 |  |
|  | на відомчих котельнях | тонн | 0 |  |
| 15. | Забезпечити підготовку водопровідних та каналізаційних мереж |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж - всього | км | 0,4 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | комунальних мереж | км | 0,4 |  |
|  | Відомчих мереж |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж - всього | км | 0,02 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | комунальних мереж | км | 0,02 |  |
|  | відомчих мереж |  |  |  |
| 16. | Забезпечити підготовку споруд та обладнання |  |  |  |
|  | 16.1. Водопровідних насосних станцій (ВНС) - всього | одиниць | 2 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | одиниць | 2 |  |
|  | відомчих ВНС | одиниць | 0 |  |
|  | 16.2. Каналізаційних насосних станцій (КНС) – всього | одиниць | 20 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | комунальних КНС | одиниць | 20 |  |
|  | відомчих КНС | одиниць | 0 |  |
|  | 16.3. Водопровідних очисних споруд (ВОС), всього |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | одиниць | 0 |  |
|  | 16.4. Каналізаційних очисних споруд (КОС) - всього | одиниць | 1 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
|  | комунальних КОС | одиниць | 1 |  |
|  | відомчих КОС | одиниць | 0 |  |
|  | 16.5. Свердловин - всього | одиниць | 15 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
|  | комунальних свердловин | одиниць | 15 |  |
|  | відомчих свердловин | одиниць | 0 |  |
| 17. | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства | тис. грн | 829,15 | КП «Прилукитепловодопостачання» |
| 18. | Забезпечити підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства | тис.м² | 10 |  |
|  | Забезпечити підготовку спеціалізованої прибиральної техніки | одиниць | 7 | КП «Послуга» |
|  | Забезпечити заготівлю посипкового матеріалу та реагентів | тис.тонн | 0,2 |  |

Додаток

до розпорядження міського голови

30 травня 2025 року № 68р

СКЛАД

комісії з перевірки готовності об’єктів теплового, водопровідно-каналізаційного господарства, житлових будинків, закладів бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року

САВЕНКО				- заступник міського голови з питань діяльності
Данііл Миколайович 		виконавчих органів ради, голова комісії;

СОЗІНОВ 				- начальник управління житлово-комунального
Олег Сергійович			господарства міської ради, заступник голови						комісії;

МУСІЄНКО			- головний спеціаліст відділу комунального Наталія Василівна 		господарства управління житлово-комунального 					господарства міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

БЕДІК 				- директор КП «Послуга»;

Максим Сергійович

БОРДОВІЦИН			- директор відокремленого підрозділу

Андрій Іванович			Прилуцький район електричних мереж

АТ «Чернігівобленерго» (за згодою);

ГАВРИШ				- директор КП «Прилукитепловодопостачання»;

Андрій Анатолійович

ГОЛІК 				- начальник КП «Прилукижитлобуд»;

Людмила Валеріївна

КОТЛЯР				- начальник Прилуцького УЕГГ Чернігівської

Руслан Павлович			філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»    						(за згодою);

ЛЕЩЕНКО 			- начальник відділу культури і туризму

Ірина Станіславівна		міської ради;

ЛЕЩЕНКО				- директор КП «Міськсвітло»;

Олег Іванович

ОНИЩЕНКО			- завідувач Прилуцького сектору - старший

Петро Миколайович		державний інспектор з енергетичного нагляду 						Управління Держенергонагляду у Чернігівській 					області (за згодою);

ПАХОМОВА			- заступник міського голови з питань діяльності
Тетяна Павлівна			виконавчих органів ради;

ПОГОРІЛА 			- директор КНП «Прилуцька центральна міська Яна Вікторівна			лікарня»;

ПРАВОСУД			- начальник управління освіти міської ради;

Олександр Михайлович

СТЕПАНЕНКО			- начальник управління з питань надзвичайних Борис Миколайович		ситуацій та оборонної роботи міської ради;

ЦИБЕНКО				- в.о. директора КНП «Прилуцька міська

Олеся Анатоліївна		дитяча лікарня»;

ЧМІЛЬ				- заступник міського голови з питань діяльності
Сергій Валерійович		виконавчих органів ради.

Міський голова								Ольга ПОПЕНКО