Календар дій ОМС по управлінню публічними інвестиціями

| № п/ч | Термін виконання | Етап / Захід | Відповідальний виконавець | Законодавчі підстави |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 01 червня року, що передує плановому | Надсилання секторальним підрозділам ради інструктивного листа про формування пропозицій до Середньострокового плану публічних інвестицій | Відповідальний за управління публічними інвестиціями (УПІ) | Наказ Мінекономіки №352 (п. 3.3) |
| 2 | протягом 1 місяця з моменту отримання запиту | Підготовка пропозицій до Середньострокового плану публічних інвестицій за встановленою формою | Секторальні підрозділи міської ради | Наказ Мінекономіки №352 (п. 3.4–3.6) |
| 3 | до 5 робочих днів після аналізу | Повернення пропозицій на доопрацювання (у разі потреби) | Відповідальний за управління публічними інвестиціями (УПІ) | Наказ Мінекономіки №352 (п. 3.8–3.9) |
| 4 | до 15 липня року, що передує плановому | Прогнозування доходів і визначення орієнтовних обсягів публічних інвестицій Прогнозує доходи, трансферти, кредитування, орієнтовні видатки й сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період | Фінансове управління міської ради | Наказ Мінфіну №271 (п.1 гл.1 розд. II) |
| 5 | до 20 липня | Доведення інструкцій з підготовки бюджетних пропозицій, орієнтовних граничних видатків та орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій | Фінансове управління міської ради | Наказ Мінфіну №271 (п. 2 гл. 1 розд. II) |
| 6 | до 28 липня до 01 серпня | Подання після схвалення Інвестиційною радою Середньострокового плану публічних інвестицій до фінансового управління міської ради для врахування в Прогнозі бюджету | Відповідальний за управління публічними інвестиціями (УПІ) | Наказ Мінфіну №271 (пп. 1–2 гл. 2 розд. II); Наказ Мінекономіки №352 (п. 3.12) |
| 8 | до 1 серпня | Організація підготовки Бюджетних пропозицій з урахуванням Середньострокового плану публічних інвестицій та орієнтовних граничних показників публічних інвестицій | Головні розпорядники / Фінансове управління міської ради | Наказ Мінфіну №534 (п. 1 розд. II); Наказ Мінфіну №271 (гл. 3 розд. II) |
| 9 | не пізніше 01 серпня | Організаційні заходи головних розпорядників коштів щодо складання та подання бюджетних пропозицій | Головні розпорядники коштів | Наказ Мінфіну №271 (гл.3 розд. II) |
| 10 | не пізніше 15 серпня | Складання прогнозу та подання на розгляд виконавчому комітету міської ради Прогнозу міського бюджету | Фінансове управління міської ради | Наказ Мінфіну №271 (гл.1 розд. III) ч. 5 статті 75-1 БКУ |
| 11 | до 1 вересня | Розгляд і схвалення прогнозу міського бюджету | Виконавчий орган місцевої ради | ч. 6 статті 75-1 та абз. 3 ч. 3 статті 75-2 Кодексу, глава 2 Наказу Мінфіну №271, абз.3 пункту 4 Розділу ІІ Інструкція щодо складання прогнозу місцевого бюджету Наказ Мінфіну №314 |
| 12 | Одночасно зі схваленням прогнозу бюджету (до 1 вересня) | Затвердження виконавчим комітетом міської ради Середньострокового плану публічних інвестицій Затверджує СПІ одночасно з схваленням прогнозом бюджету | Виконавчий комітет міської ради | Наказ Мінекономіки №352 (п. 3.13) |
| 13 | у п’ятиденний строк з дня схвалення Прогнозу | Подання прогнозу міського бюджету на розгляд міської ради та його оприлюднення на офіційному сайті | Фінансове управління міської ради | частина 6 статті 75- 1 БКУ, частина 4 статті 28 БКУ, глави 3,4 Наказу Мінфіну №271, |
| 14 | у п’ятиденний строк з дня затвердження міського бюджету | Подання прогнозу до Мінфіну Надсилає схвалений Прогноз до Мінфіну через автоматизовану систему АІС | Фінансове управління міської ради | Наказ Мінфіну №271 Наказ №314 (п. 8 розд. II) |
| 15 | протягом 3 календарних днів. з дня затвердження Середньострокового плану публічних інвестицій | Інформування галузевих підрозділів про старт формування Єдиного проєктного портфеля громади Розсилає повідомлення про старт формування єдиного проектного портфеля | Відповідальний за управління публічними інвестиціями (УПІ) | Постанова КМУ №527 (п.21 Порядку формування ЄПП) |
| 16 | у місячний строк із дня затвердження Середньострокового плану публічних інвестицій | Формування Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади Ініціатори формують проєкти в DREAM та подають для оцінки. Відповідальні - проведення галузевої та експертної оцінки. | Ініціатори проєктів/відповідальні за оцінку | ч.4 ст. 75-2 БКУ. Постанова КМУ №527 (п.21 для ТГ; п.15 для регіону Порядку формування ЄПП) |
| 19 | протягом 5 календарних днів з дня схвалення ЄПП | Підготовка, подання, внесення та оприлюднення ЄПП Вносить після схвалення Інвестиційною радою ЄПП до DREAM, оприлюднює його на офіційному вебсайті місцевої ради та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних | Відповідальний за управління публічними інвестиціями (УПІ) | Постанова КМУ №527 (п. 22 Порядку формування ЄПП) |
| 20 | до 05 жовтня року, що передує плановому | Подання переліків публічних інвестиційних проєктів і програм до фінансового управління міської ради. Готують та подають сформовані переліки інвестиційних проєктів і програм МФО , відповідно до додатку 1 та додатку 2 Наказ №480 – розпочаті та нові. | Структурні підрозділи міської ради | Наказ Мінфіну №480 |
| 21 | до 10 жовтня | Подання консолідованого переліку на місцеву Комісію з питань розподілу публічних інвестицій Подає перелік проектів/програм для розподілу фінансування | Фінансове управління міської ради | Наказ Мінфіну №480 (розд. III) |
| 22 | у тижневий строк після отримання матеріалів | Рішення про розподіл публічних інвестицій Приймає рішення; визначає джерела і механізми | Місцева Комісія з питань розподілу публічних інвестицій | Наказ Мінфіну №480 (розд. IV) |
| 23 | після ухвалення рішення Комісії | Оприлюднення рішення і переліку Публікує рішення та перелік на сайті міської ради | Фінансове управління міської ради | Наказ Мінфіну №480 (розд. IV) |
| 24 | після ухвалення рішення Комісії | Доведення обсягів публічних інвестицій до Головних розпорядників бюджетних коштів Доводить до Головних розпорядників бюджетних коштів розподілений обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію інвестиційних проєктів і програм згідно з Консолідованим переліком для включення в бюджетні запити | Фінансове управління міської ради | Наказ Мінфіну №271 (п. 2 гл. 2 розд. II) Наказ Мінфіну №480, розд. IV, п. 2 |
| 25 | до 20 жовтня | Формування Консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів і програм Узагальнює подані інвестиційні проєкти і програми, формує Консолідований перелік, подає на затвердження Комісії з питань розподілу публічних інвестицій | Фінансове управління міської ради / Комісія з питань розподілу публічних інвестицій | Постанова КМУ №527 (п. 50) |
| 26 | Листопад – грудень | Подання бюджетних запитів до фінансового управління міської ради виключно на основі рішень Комісії з питань розподілу публічних інвестицій, формування бюджету Прилуцької міської територіальної громади | Головні розпорядники бюджетних коштів / фінансове управління міської ради | Постанова КМУ №527 (п. 51); БКУ (ст. 75¹, ст. 76) |
| 27 | до 25 грудня | Затвердження бюджету Прилуцької міської територіальної громади Ухвалення рішення про бюджет із урахуванням публічних інвестиційних проєктів та програм | Фінансове управління міської ради / Міська рада | Ст. 77 БКУ |
| 29 | щопівроку (січень / липень) | Моніторинг реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Проводять аналіз фактичних і планових показників, готують моніторингові звіти | Відповідальні за сектори структурні підрозділи міської ради | Наказ Мінекономіки №352 (п. 4.1–4.3) |
| 30 | щопівроку | Моніторинг виконання публічних інвестиційних проєктів і програм За результатами моніторингу — можливість повторного розгляду, заміни або включення додаткових проектів в Єдиний проектний портфель громади | Фінансове управління міської ради / Комісія з питань розподілу публічних інвестицій | Наказ №480, розд. V, п. 1–2 |
| 31 | після отримання звітів відповідальних за сектори структурні підрозділи міської ради | Узагальнення моніторингових звітів Формує зведений моніторинговий звіт, готує висновки і рекомендації | Відповідальний за управління публічними інвестиціями (УПІ) | Наказ Мінекономіки №352 (п. 4.4) |
| 32 | після формування зведеного звіту | Розгляд результатів моніторингу Розглядає та схвалює зведений моніторинговий звіт, подає рекомендації Інвестиційній раді | Місцева інвестрада | Наказ Мінекономіки №352 (п. 4.5-4.6) |
| 33 | протягом року | Уточнення Консолідованого переліку публічних інвестицій Коригує Консолідований перелік за результатами моніторингу або пропозицій Головних розпорядників бюджетних коштів та аналізу фінансового управління міської ради | Комісія з питань розподілу публічних інвестицій / Фінансове управління міської ради | Наказ Мінфіну №202 Наказ Мінфіну №480 |
| 34 | протягом року (1 раз в квартал) | Уточнення Єдиного проектного портфелю громади Коригує Єдиний проектний портфель за результатами моніторингу або пропозицій Головних розпорядників бюджетних коштів та аналізу фінансового управління міської ради | Інвестиційна рада | Наказ Мінфіну №202 Наказ Мінфіну №480 |
| 39 | щоквартально (до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом) | Звітність у DREAM Подання квартального звіту для масштабних проєктів | Виконавець інвестиційного проєкту/програми | Постанова КМУ №527 |
| 40 | не частіше ніж 1 раз на квартал | Внесення змін до Єдиного проектного портфелю громади (за потреби) Узагальнює пропозиції; ухвалює зміни | Відповідальні за сектори структурні підрозділи міської ради / Відповідальний за управління публічними інвестиціями (УПІ) / Інвестиційна рада | Постанова КМУ №527 |
| 41 | у разі зміни параметрів (>10% вартості інвестиційного проєкту / програми тощо) | Повторна галузева/експертна оцінка Ініціює повторну оцінку в DREAM | Виконавець інвестиційного проєкту (програми) / Відповідальні за сектори структурні підрозділи міської ради / | Постанова КМУ №527 |
| 42 | за підсумками піврічного моніторингу (за наявності підстав) | Перегляд переліку публічних інвестиційних проектів та програм за місцевими гарантіями Заміна/додавання проектів у межах лімітів | Комісія з питань розподілу публічних інвестицій (за поданням фінансового управління міської ради) | Наказ Мінфіну №480 |
| 43 | до 10 січня року, що настає за звітним | Річний звіт у DREAM Подати річний звіт за попередній рік | Виконавець інвестиційного проєкту/програми | Постанова КМУ №527 |
| 44 | протягом 30 календарних днів з дня завершення інвестиційного проєкту/програми | Завершальний звіт/закриття Завантажує в DREAM підсумкові матеріали, акти, результати, ефекти | Виконавець інвестиційного проєкту/програми | Постанова КМУ №527 |